|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 30.12.2019 № 1557

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1891 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда»

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 28 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», решениями Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. № 16/367 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/113 «О бюджете Волгограда на   
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20 декабря 2019 г. № 16/368 «О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1891 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Задачи Программы | – повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов;  развитие инженерной инфраструктуры;  обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан;  реализация федерального проекта «Оздоровление Волги». |

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | – прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 4 578 720,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году: всего – 1 248 085,0 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 29 718,8 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 368 756,2 тыс. рублей,  средства федерального бюджета – 849 610,0 тыс. рублей;  в 2020 году: всего – 1 079 370,9 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 14 682,6 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 1 064 688,3 тыс. рублей;  в 2021 году: всего – 1 039 188,8 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 7 443,0 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 1 031 745,8 тыс. рублей;  в 2022 году: всего – 947 847,4 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 2 931,1 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 944 916,3 тыс. рублей;  в 2023 году: всего – 263 800,4 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 99 377,3 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 164 423,1 тыс. рублей;  в 2024 году: всего – 428,3 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 428,3 тыс. рублей». |

1.1.3. Раздел «Конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Конечные результаты Программы | – ежегодное снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года на 1,5%, за весь период – на 9% к уровню 2018 года;  ежегодное снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уровню аварийности 2015 года на 0,02 ед./км (на 16,0% за весь период);  строительно-монтажными работами будут охвачены 1,8% земельных участков для многодетных семей от общего количества земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям;  1,8% земельных участков для многодетных семей будут обеспечены инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям;  доля многоквартирных домов (далее – МКД), в которых отремонтированы фасады, к общему количеству МКД, ремонт фасадов которых запланирован в рамках Программы, составит 100%;  строительство 15 очистных сооружений на выпусках в р. Волгу в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».». |

1.2. Раздел 2 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«реализация федерального проекта «Оздоровление Волги».

Задачи Программы сформированы с учетом реализации регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология».».

1.3. Разделы 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:

«3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,   
ожидаемые конечные результаты реализации Программы

«Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы утверждены следующие основные показатели и результаты реализации Программы:

3.1. Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года – отношение количества поступивших жалоб на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества к количеству жалоб прошлого года и рассчитывается по формуле:

100% - (Ж / Ж-1) x 100%, где:

Ж – количество поступивших жалоб в текущем году;

Ж-1 – количество поступивших жалоб в предыдущем году

2019 год: 100% - (5615 / 5700) x 100% = 1,5%;

2020 год: 100% - (5531 / 5615) x 100% = 1,5%;

2021 год: 100% - (5448 / 5531) x 100% = 1,5%;

2022 год: 100% - (5366 / 5448) x 100% = 1,5%;

2023 год: 100% - (5286 / 5366) x 100% = 1,5%;

2024 год: 100% - (5207 / 5286) x 100% = 1,5%.

Ежегодно планируется снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года на 1,5%, за весь период реализации Программы планируется достичь снижения количества жалоб на 9%: 6 лет x 1,5% = 9%.

3.2. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уровню аварийности 2015 года – отношение количества технологических отказов, произошедших на 1 км сетей, к количеству отказов за 2015 год и рассчитывается по формуле:

100% - (Кi+1 / Кi) x 100%, где:

Кi+1 – количество технологических отказов на 1 км сетей за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы (1,41; 1,39; 1,37; 1,35; 1,33; 1,31 ед./км соответственно),

Кi – количество отказов на 1 км сетей за 2015 год (1,56 ед./км).

2019 год: 100% - (1,41 / 1,56) x 100% = 9,6%;

2020 год: 100% - (1,39 / 1,56) x 100% = 10,9%;

2021 год: 100% - (1,37 / 1,56) x 100% = 12,2%;

2022 год: 100% - (1,35 / 1,56) x 100% = 13,5%;

2023 год: 100% - (1,33 / 1,56) x 100% = 14,7%;

2024 год: 100% - (1,31 / 1,56) x 100% = 16,0%.

В результате реализации Программы планируется ежегодное снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уровню аварийности 2015 года   
на 0,02 ед./км, на 16,0% за весь период.

3.3. Доля земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям – на территории Волгограда сформировано 6315 земельных участков для предоставления многодетным семьям. В результате реализации мероприятий Программы предусмотрено достичь к 2024 году 1,8% охвата строительно-монтажными работами по обеспечению инженерной инфраструктурой указанных земельных участков в количестве 116 единиц, из них:

2019 год: работы по объектам водоснабжения:

(12 / 6315) x 100% = 0,2%;

2020 год: работы по объектам водоснабжения:

(12 / 6315) x 100% = 0,2%;

2022 год: работы по объектам водоснабжения:

(104 / 6315) x 100% = 1,6%;

2023 год: работы по объектам водоснабжения:

(104 / 6315) x 100% = 1,6%;

2019–2024 годы всего:

(116 / 6315) x 100% = 1,8%.

3.4. Доля земельных участков для многодетных семей, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям – на территории Волгограда сформировано 6315 земельных участков для предоставления многодетным семьям. В результате реализации мероприятий Программы предусмотрено к 2024 году обеспечить инженерной инфраструктурой 1,8% указанных земельных участков в количестве 116 единиц, из них:

2020 год: завершение работ по объектам водоснабжения:

(12 / 6315) x 100% = 0,2%;

2023 год: завершение работ по объектам водоснабжения:

(104 / 6315) x 100% = 1,6%;

за весь период реализации:

(116 / 6315) x 100% = 1,8%.

3.5. Доля МКД, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству МКД, ремонт фасадов которых запланирован в рамках Программы – данным мероприятием предусмотрено достичь в 2019 году 100% выполнения работ по выполнению капитального ремонта фасадов МКД:

2019 год: (2 / 2) x 100% = 100%.

3.6. Количество построенных очистных сооружений на выпусках в   
р. Волгу в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» – к 2022 году предусмотрено строительство очистных сооружений в количестве 15 единиц, из них:

2019 год – 0 единиц;

2020 год – 0 единиц;

2021 год – 14 единиц;

2022 год – 1 единица.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для решения задач Программы предусмотрены следующие мероприятия:

4.1. Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт).

Контрольным событием данного мероприятия являются даты заключения муниципальным заказчиком – МКУ «ВИЦ» (участником Программы) от имени городского округа город-герой Волгоград муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому содержанию и эксплуатации муниципальных объектов газораспределительных и электрических сетей.

4.2. Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

Контрольным событием является ежеквартальная выплата компенсации (возмещения) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению.

4.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.

Контрольными событиями данного мероприятия являются:

получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4. Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения.

Контрольным событием является строительство водопроводной сети по ул. им. Кравченко и ул. им. Ермакова в Краснооктябрьском районе Волгограда.

4.5. Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоотведения.

Контрольным событием является канализование тер. Поселок Горная Поляна в Советском районе Волгограда.

4.6. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, направленные на погашение кредиторской задолженности по объекту «Строительство объекта «Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)», введенному в эксплуатацию в 2017 году.

Контрольным событием является перечисление субсидии с целью погашения задолженности по объекту «Строительство объекта «Водоснабжение   
пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)», введенному в эксплуатацию в 2017 году.

4.7. Капитальный ремонт общего имущества в МКД в части ремонта фасадов и крыш.

Контрольным событием является капитальный ремонт фасадов МКД, предусмотренных Программой, до 30 августа 2019 г.

4.8. Строительство очистных сооружений.

Контрольным событием является строительство 15 очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.

5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование затрат по мероприятиям Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | Всего на 2019–2024 годы за счет средств местного бюджета – 2958,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 816,5 тыс. рублей;  2020 год – 428,3 тыс. рублей;  2021 год – 428,3 тыс. рублей;  2022 год – 428,3 тыс. рублей;  2023 год – 428,3 тыс. рублей;  2024 год – 428,3 тыс. рублей | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безо­пасности опасных производственных объектов», постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870  «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерации от 13 сентября 2012 г. № 299-ст «Об утверждении национального стандарта»,  Федеральный закон  от 23 ноября 2009 г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ Министерства энергетики Российской Федерации  от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» |
| 2. | Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | Всего на 2019–2024 годы 1 243 412,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета:  2019 год – 356 586,7 тыс. рублей;  2020 год – 186 551,4 тыс. рублей;  2021 год – 337 289,6 тыс. рублей;  2022 год – 362 985,2 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей | Закон Волгоградской области от 12 июля 2013 г. № 89-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсо-  снабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению» |
| 3. | Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | Всего на 2019–2024 годы – 228 188,1 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 78 640,8 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  областной бюджет:  2019 год – 3 500,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 146 047,3 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  в том числе по объектам:  «Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда.  1-ый этап строительства» –  3 500,0 тыс. рублей (2019 год – областной бюджет),  «Водоснабжение земельных участков для многодетных семей в п. Заря Красноармейского района Волгограда» (104 земельных участка) – 224 688,1 тыс. рублей, из них: 78 640,8 тыс. рублей – местный бюджет, 146 047,3 тыс. рублей – областной бюджет (2023 год – 224 688,1 тыс. рублей, из них: 78 640,8 тыс. рублей – местный бюджет, 146 047,3 тыс. рублей – областной бюджет) | Указ Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 4. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | Всего на 2019–2024 годы –  32 770,5 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 14 394,7 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  областной бюджет:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 18 375,8 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе по объектам:  «Строительство водопроводной сети по ул. им. Кравченко и ул. им. Ермакова в Краснооктябрьском районе Волгограда» всего на 2023 год  32 770,5 тыс. рублей, из них: 14 394,7 тыс. рублей – местный бюджет, 18 375,8 тыс. рублей – областной бюджет.  Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период |  |
| 5. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов  водоотведения | Всего на 2019–2024 годы –  5 913,5 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 5 913,5 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  в том числе по объектам:  «Канализование пос. Горная Поляна в Советском районе  г. Волгограда» – всего  5 913,5 тыс. рублей, из них 2023 год – 5 913,5 тыс. рублей – местный бюджет.  Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период |  |
| 6. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, направленные на погашение кредиторской задолженности по объекту «Строительство объекта «Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)», введенному в эксплуатацию в 2017 году | Всего на 2019–2024 годы –  16 317,3 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета:  2019 год – 10 933,0 тыс. рублей;  2020 год – 5 384,3 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей | Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113  «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов», от 20 декабря 2019 г. № 16/368 «О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов» |
| 7. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта фасадов и крыш | Всего на 2019–2024 годы –  9 299,8 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета:  2019 год – 9 299,8 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей | Решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113  «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов» |
| 8. | Строительство очистных сооружений | Стоимость строительства очистных сооружений составляет всего 3 039 860,7 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет:  2019 год – 8 669,5 тыс. рублей;  2020 год – 8 870,0 тыс. рублей;  2021 год – 7 014,7 тыс. рублей;  2022 год – 2 502,8 тыс. рублей;  областной бюджет:  2019 год – 8 669,5 тыс. рублей;  2020 год – 878 136,9 тыс. рублей;  2021 год – 694 456,2 тыс. рублей;  2022 год – 581 931,1 тыс. рублей;  федеральный бюджет:  2019 год – 849 610,0 тыс. рублей;  в том числе по объектам:  «Строительство очистных сооружений на водовыпусках в реку Волга в Волгограде»  (14 очистных сооружений) всего 1 297 504,5 тыс. рублей, в том числе: 12 975,0 тыс. рублей из местного бюджета, 872 929,5 тыс. рублей из областного бюджета,  411 600,0 тыс. рублей из федерального бюджета;  «Строительство сооружений биологической очистки на  о. Голодный в Волгограде.  1-ый этап строительства» всего 1 408 202,8 тыс. рублей, в том числе: 14 082,0 тыс. рублей из местного бюджета, 956 110,8 тыс. рублей из областного бюджета, 438 010,0 тыс. рублей из федерального бюджета;  «Строительство сооружений биологической очистки на  о. Голодный в Волгограде.  2-ый этап строительства» всего 334 153,4 тыс. рублей – областной бюджет | Постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Волгоградской области» |

Объемы и источники финансирования Программы включают в себя расходы, планируемые на реализацию Программы.

Общий объем финансирования Программы на 2019–2024 годы составляет 4 578 720,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году: всего – 1 248 085,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 29 718,8 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 368 756,2 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 849 610,0 тыс. рублей;

в 2020 году: всего – 1 079 370,9 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 14 682,6 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1 064 688,3 тыс. рублей;

в 2021 году: всего – 1 039 188,8 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 7 443,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1 031 745,8 тыс. рублей;

в 2022 году: всего – 947 847,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 2 931,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 944 916,3 тыс. рублей;

в 2023 году: всего – 263 800,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 99 377,3 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 164 423,1 тыс. рублей;

в 2024 году: всего – 428,3 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 428,3 тыс. рублей.

Поступление денежных средств из областного бюджета планируется в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области».

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в процессе изменения объема финансирования в установленном порядке на очередной финансовый год и плановый период.

Источники ресурсного обеспечения Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Информация о распределении средств, необходимых для реализации Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда приведена в приложении 3 к Программе.

Адресный перечень МКД, в которых планируется капитальный ремонт фасадов, представлен в приложении 4 к Программе.».

1.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)   
в ходе реализации Программы

Перечень имущества, создаваемого в ходе реализации Программы, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

в ходе реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Мощность | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| всего | в том числе | | |
| местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство очистных сооружений на  водовыпусках в р. Волгу в Волгограде  (14 очистных сооружений) | 2019–2024 годы, в том числе: | 3650 литров в секунду | 1 297 504,5 | 12 975,0 | 872 929,5 | 411 600,0 |
| 2019 год | 420 000,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 411 600,0 |
| 2020 год | 450 481,4 | 4 504,8 | 445 976,6 | 0 |
| 2021 год | 427 023,1 | 4 270,2 | 422 752,9 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство сооружений биологической очистки на  о. Голодном в Волгограде.  1-й этап строительства | 2019–2024 годы, в том числе: | 134 тыс. куб. м  в сутки | 1 408 202,8 | 14 082,0 | 956 110,8 | 438 010,0 |
| 2019 год | 446 949,0 | 4 469,5 | 4 469,5 | 438 010,0 |
| 2020 год | 436 525,5 | 4 365,2 | 432 160,3 | 0 |
| 2021 год | 274 447,8 | 2 744,5 | 271 703,3 | 0 |
| 2022 год | 250 280,5 | 2 502,8 | 247 777,7 | 0 |
| 3. | Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодном в Волгограде.  2-й этап строительства | 2019–2024 годы, в том числе: | 134 тыс. куб. м в сутки | 334 153,4 | 0 | 334 153,4 | 0 |
| 2022 год | 334 153,4 | 0 | 334 153,4 | 0 |
| 4. | Водоснабжение пос. Солнечного в Краснооктябрьском районе Волгограда. 1-й этап строительства | 2019–2024 годы, в том числе: | Протяженность водопроводной сети 1,648 км | 3 500,0 | 0 | 3 500,0 | 0 |
| 2019 год | 3 500,0 | 0 | 3 500,0 | 0 |
| 5. | Водоснабжение земельных участков для многодетных семей в п. Заря Красноармейского района  Волгограда | 2019–2024 годы, в том числе: | Протяженность водопроводной сети 2,5 км | 224 688,1 | 78 640,8 | 146 047,3 | 0 |
| 2023 год | 224 688,1 | 78 640,8 | 146 047,3 | 0 |
| 6. | Канализование тер. Поселок Горная Поляна в Советском районе Волгограда | 2019–2024 годы, в том числе: | Протяженность сети бытовой канализации 4 875,0 м | 5 913,5 | 5 913,5 | 0 | 0 |
| 2023 год | 5 913,5 | 5 913,5 | 0 | 0 |
| 7. | Строительство водопроводной сети по  ул. им. Крав- ченко и  ул. им. Ермакова в Краснооктябрьском районе Волгограда | 2019–2024 годы, в том числе: | Протяженность водопроводной сети 1,8 км | 32 770,5 | 14 394,7 | 18 375,8 | 0 |
| 2023 год | 32 770,5 | 14 394,7 | 18 375,8 | 0 |

1.5. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Определить, что мероприятия по строительству очистных сооружений  
на выпусках в р. Волгу Программы осуществляются с учетом реализации регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги  
на территории Волгоградской области» в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1557

«Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1891

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели достижения целей,  выполнения задач, результативности мероприятий | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | в том числе | | | наименование | единица измерения | значение показателя конечного  и непосредственного результата реализации |
| местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Продолжение приложения 1 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания | 2019–2024 годы,  в том числе: | 4578720,8 | 154581,1 | 3574529,7 | 849610 | Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года (показатель 1) | ПРОЦ | 9,0 |  |  |
| 2019 год | 1248085,0 | 29718,8 | 368756,2 | 849610,0 | 1,5 |
| 2020 год | 1079370,9 | 14682,6 | 1064688,3 | 0 | 1,5 |
| 2021 год | 1039188,8 | 7443,0 | 1031745,8 | 0 | 1,5 |
| 2022 год | 947847,4 | 2931,1 | 944916,3 | 0 | 1,5 |
| 2023 год | 263800,4 | 99377,3 | 164423,1 | 0 | 1,5 |
| 2024 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | 1,5 |
| 1.1. | Задача: повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов | 2019–2024 годы,  в том числе: | 1246370,9 | 2958,0 | 1243412,9 | 0 | Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уров­ню аварийности 2015 года (показатель 2) | ПРОЦ | 16,0 |  |  |
| 2019 год | 357403,2 | 816,5 | 356586,7 | 0 | 9,6 |
| 2020 год | 186979,7 | 428,3 | 186551,4 | 0 | 10,9 |
| 2021 год | 337717,9 | 428,3 | 337289,6 | 0 | 12,2 |
| 2022 год | 363413,5 | 428,3 | 362985,2 | 0 | 13,5 |
| 2023 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | 14,7 |
| 2024 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | 16,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные  работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | 2019–2024 годы,  в том числе: | 2958,0 | 2958,0 | 0 | 0 | Протяженность газораспределительной сети и сети электроснабжения, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3) | КМ | 6,0 | Муниципальное казенное учреждение  «Волгоградский инженерный центр» (муниципальный заказчик) |  |
| Количество объектов газоснабжения и электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4) | ЕД | 8 |
| 2019 год | 816,5 | 816,5 | 0 | 0 | Показатель 3 | КМ | 6,0 |
| Показатель 4 | ЕД | 8 |
| 2020 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | Показатель 3 | КМ | 6,0 |
| Показатель 4 | ЕД | 8 |
| 2021 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | Показатель 3 | КМ | 6,0 |
| Показатель 4 | ЕД | 8 |
| 2022 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | Показатель 3 | КМ | 6,0 |
| Показатель 4 | ЕД | 8 |
| 2023 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | Показатель 3 | КМ | 6,0 |
| Показатель 4 | ЕД | 8 |
| 2024 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 | Показатель 3 | КМ | 6,0 |
| Показатель 4 | ЕД | 8 |
| 1.1.2. | Мероприятие: компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2019–2024 годы,  в том числе: | 1243412,9 | 0 | 1243412,9 | 0 | Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возме-  щению (показатель 5) | ПРОЦ | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее – департамент ЖКХ и ТЭК) |  |
| 2019 год | 356586,7 | 0 | 356586,7 | 0 | 100 |
| 2020 год | 186551,4 | 0 | 186551,4 | 0 | 100 |
| 2021 год | 337289,6 | 0 | 337289,6 | 0 | 100 |
| 2022 год | 362985,2 | 0 | 362985,2 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача: развитие инженерной инфраструктуры | 2019–2024 годы,  в том числе: | 283189,4 | 115266,3 | 167923,1 | 0 | Доля земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (показатель 6) | ПРОЦ | 1,8 | Комитет по строительству администрации Волгограда (далее – комитет по строительству), департамент ЖКХ и ТЭК |  |
| Доля земельных участков для многодетных семей, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (показатель 7) | 1,8 |
| 2019 год | 14433,0 | 10933,0 | 3500,0 | 0 | Показатель 6 | 0,2 |
| Показатель 7 | 0,0 |
| 2020 год | 5384,3 | 5384,3 | 0 | 0 | Показатель 6 | 0 |
| Показатель 7 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | 0,0 |
| Показатель 7 | 0,0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | 0,0 |
| Показатель 7 | 0,0 |
| 2023 год | 263372,1 | 98949,0 | 164423,1 | 0 | Показатель 6 | 1,6 |
| Показатель 7 | 1,6 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | 0,0 |
| Показатель 7 | 0,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | 2019–2024 годы,  в том числе: | 228188,1 | 78640,8 | 149547,3 | 0 | Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению | ЕД | 116 | Комитет по строительству, муниципальное казенное учреждение Служ­ба единого заказчика-застройщика администрации  Волгограда (далее – МКУ СЕЗЗАВ) |  |
| 2019 год | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 12 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 224688,1 | 78640,8 | 146047,3 | 0 | 104 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие: проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | 2019–2024 годы,  в том числе: | 32770,5 | 14394,7 | 18375,8 | 0 | Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы | ЕД | 1 | Комитет по строительству, МКУ  СЕЗЗАВ |  |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 32770,5 | 14394,7 | 18375,8 | 0 | 1 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие: проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоотведения | 2019–2024 годы,  в том числе: | 5913,5 | 5913,5 | 0 | 0 | Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы | ЕД | 1 | Комитет по строительству, МКУ  СЕЗЗАВ |  |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 5913,5 | 5913,5 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Мероприятие: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, направленные на погашение кредиторской задолженности по объекту «Строительство объекта  «Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)», введенному в эксплуатацию в 2017 году | 2019–2024 годы,  в том числе: | 16317,3 | 16317,3 | 0 | 0 | Доля погашенной кредиторской задолженности | ПРОЦ | 100 | Департамент ЖКХ и ТЭК |  |
| 2019 год | 10933,0 | 10933,0 | 0 | 0 | 67 |
| 2020 год | 5384,3 | 5384,3 | 0 | 0 | 33 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан | 2019–2024 годы,  в том числе: | 9299,8 | 9299,8 | 0 | 0 | Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, ремонт фасадов которых запланирован в рамках Программы | ПРОЦ | 100 | Департамент ЖКХ и ТЭК |  |
| 2019 год | 9299,8 | 9299,8 | 0 | 0 | 100 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие: капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта фасадов и крыш | 2019–2024 годы,  в том числе: | 9299,8 | 9299,8 | 0 | 0 | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, ремонт которых запланирован в рамках Программы | ЕД | 2 | Департамент ЖКХ и ТЭК |  |
| 2019 год | 9299,8 | 9299,8 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Задача: реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | 2019–2024 годы,  в том числе: | 3039860,7 | 27057 | 2163193,7 | 849610 | Количество построенных очистных сооружений на выпусках в реку Волгу в рамках федерального про-  екта «Оздоровление Волги» | ЕД | 15 | Комитет по строительству |  |
| 2019 год | 866949 | 8669,5 | 8669,5 | 849610 | 0 |
| 2020 год | 887006,9 | 8870,0 | 878136,9 | 0 | 0 |
| 2021 год | 701470,9 | 7014,7 | 694456,2 | 0 | 14 |
| 2022 год | 584433,9 | 2502,8 | 581931,1 | 0 | 1 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие: строительство очистных сооружений | 2019–2024 годы,  в том числе: | 3039860,7 | 27057 | 2163193,7 | 849610 | Количество объектов, в отношении которых ведутся строительные работы | ЕД | 15 | Комитет по строительству, МКУ  СЕЗЗАВ |  |
| 2019 год | 866949 | 8669,5 | 8669,5 | 849610 | 15 |
| 2020 год | 887006,9 | 8870,0 | 878136,9 | 0 | 15 |
| 2021 год | 701470,9 | 7014,7 | 694456,2 | 0 | 15\* |
| 2022 год | 584433,9 | 2502,8 | 581931,1 | 0 | 1\* |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе | | 2019–2024 годы,  в том числе: | 4578720,8 | 154581,1 | 3574529,7 | 849610 |  | | | | |
| 2019 год | 1248085,0 | 29718,8 | 368756,2 | 849610,0 |
| 2020 год | 1079370,9 | 14682,6 | 1064688,3 | 0 |
| 2021 год | 1039188,8 | 7443,0 | 1031745,8 | 0 |
| 2022 год | 947847,4 | 2931,1 | 944916,3 | 0 |
| 2023 год | 263800,4 | 99377,3 | 164423,1 | 0 |
| 2024 год | 428,3 | 428,3 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* К 2022 году предусмотрено строительство 15 очистных сооружений, из них 14 очистных сооружений будут сданы в эксплуатацию в 2021 году, строительство объекта «Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде. 1-ый этап строительства» является переходящим и будет завершено в 2022 году.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1557

«Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1891

Источники ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие   
жилищно-коммунального хозяйства Волгограда» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  источника и главного распорядителя  бюджетных средств Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный  первоначальной редакцией Программы | | | | | | | Объем финансовых средств | | | | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы |
| всего по Программе | в том числе | | | | | | всего по Программе | в том числе | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение приложения 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего | тыс. руб. | 805 291,5 | 487 696,6 | 37 856,4 | 42 596,8 | 118 099,1 | 118 099,1 | 943,5 | 4 578 720,8 | 1 248 085,0 | 1 079 370,9 | 1 039 188,8 | 947 847,4 | 263 800,4 | 428,3 | \* |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее – департамент ЖКХ и ТЭК) | тыс. руб. | 452 680,3 | 373 496,6 | 33 756,4 | 42 596,8 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 1 271 988,0 | 377 636,0 | 192 364,0 | 337 717,9 | 363 413,5 | 428,3 | 428,3 |
| Комитет по строительству администрации Волгограда (далее – комитет по строительству) | тыс. руб. | 352 611,2 | 114 200,0 | 4 100,0 | 0,0 | 117 155,6 | 117 155,6 | 0,0 | 3 306 732,8 | 870 449,0 | 887 006,9 | 701 470,9 | 584 433,9 | 263 372,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849 610,0 | 849 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент ЖКХ и ТЭК | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849 610,0 | 849 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 643 024,2 | 456 786,7 | 32 812,9 | 36 269,0 | 58 577,8 | 58 577,8 | 0,0 | 3 574 529,7 | 368 756,2 | 1 064 688,3 | 1 031 745,8 | 944 916,3 | 164 423,1 | 0,0 |
| Департамент ЖКХ и ТЭК | тыс. руб. | 411 668,6 | 342 586,7 | 32 812,9 | 36 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 243 412,9 | 356 586,7 | 186 551,4 | 337 289,6 | 362 985,2 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству | тыс. руб. | 231 355,6 | 114 200,0 | 0,0 | 0,0 | 58 577,8 | 58 577,8 | 0,0 | 2 331 116,8 | 12 169,5 | 878 136,9 | 694 456,2 | 581 931,1 | 164 423,1 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 162 267,3 | 30 909,9 | 5 043,5 | 6 327,8 | 59 521,3 | 59 521,3 | 943,5 | 154 581,1 | 29 718,8 | 14 682,6 | 7 443,0 | 2 931,1 | 99 377,3 | 428,3 |
| Департамент ЖКХ и ТЭК | тыс. руб. | 41 011,7 | 30 909,9 | 943,5 | 6 327,8 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 28 575,1 | 21 049,3 | 5 812,6 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 |
| Комитет по строительству | тыс. руб. | 121 255,6 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | 58 577,8 | 58 577,8 | 0,0 | 126 006,0 | 8 669,5 | 8 870,0 | 7 014,7 | 2 502,8 | 98 949,0 | 0,0 |

Продолжение приложения 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1557

«Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1891

Распределение средств, необходимых на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального   
хозяйства Волгограда», в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главные распорядители бюджетных средств  Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Итого по Программе, мероприятию |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса админи- | 377636,0 | 192364,0 | 337717,9 | 363413,5 | 428,3 | 428,3 | 1271988 |

| Продолжение приложения 3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | страции Волгограда (далее – департамент ЖКХ и ТЭК) |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству администрации  Волгограда | 870449,0 | 887006,9 | 701470,9 | 584433,9 | 263372,1 | 0 | 3306732,8 |
| Мероприятие 1: техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | Департамент ЖКХ и ТЭК | 816,5 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 2958,0 |
| Мероприятие 2: компенсация (возмещение) ресурсо- снабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | Департамент ЖКХ и ТЭК | 356586,7 | 186551,4 | 337289,6 | 362985,2 | 0 | 0 | 1243412,9 |
| Мероприятие 3: проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | Комитет по строительству администрации  Волгограда | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 224688,1 | 0 | 228188,1 |
| Мероприятие 4: проектирование и строительство (реконструкция) объектов  водоснабжения | Комитет по строительству администрации  Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 32770,5 | 0 | 32770,5 |
| Мероприятие 5: проектирование и строительство (реконструкция) объектов  водоотведения | Комитет по строительству администрации  Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913,5 | 0 | 5913,5 |
| Мероприятие 6: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, направленные на погашение кредиторской задолженности по объекту «Строительство объекта «Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)», введенному в эксплуатацию в 2017 году | Департамент ЖКХ и ТЭК | 10933 | 5384,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16317,3 |
| Мероприятие 7: капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта фасадов и крыш | Департамент ЖКХ и ТЭК | 9299,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9299,8 |
| Мероприятие 8: строительство очистных сооружений | Комитет по строительству администрации  Волгограда | 866949,0 | 887006,9 | 701470,9 | 584433,9 | 0 | 0 | 3039860,7 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»