|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 27.05.2019 № 595

О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113   
«О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверж­дении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить муниципальную программу «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» (далее – Программа), в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда в течение трех месяцев со дня подписания настоящего постановления направить в департамент финансов администрации Волгограда документы для внесения изменений в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Департаменту финансов администрации Волгограда до 31 декабря 2019 г. разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение Волгоградской городской Думе проект решения Волгоградской городской Думы о внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение

к постановлению

администрации Волгограда

от 27.05.2019 № 595

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение   
эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной  
сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной  
инфраструктуры Волгограда»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | – департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| Участники Программы | – Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания,  муниципальное бюджетное учреждение «Северное»,  общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград» |
| Цель Программы | – обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок |
| Задачи Программы | – обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безо­пасности дорожного движения;  обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта;  развитие улично-дорожной сети Волгограда;  федеральный проект «Дорожная сеть»;  федеральный проект «Жилье» |
| Этапы и сроки реализации Программы | – 2019–2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | – общий объем финансирования Программы на 2019–2024 годы составит 24 542 961,7 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 1 462 100,5 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгограда – 3 568 533,3 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 19 512 327,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 4 035 406,1 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 555 299,1 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгограда –  608 551,9 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 871 555,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 4 047 262,9 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 461 356,7 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгограда –  587 700,4 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 998 205,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 3 836 420,5 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 250 524,9 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгограда –  596 894,6 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 989 001,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 4 491 327,6 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 194 919,8 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Волгограда –  591 789,8 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 3 704 618,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 4 277 239,0 тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета Волгограда –  591 806,8 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 3 685 432,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 3 855 305,6 тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета Волгограда –  591 789,8 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 3 263 515,8 тыс. рублей |
| Конечные результаты Программы | – доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием составит 67%;  протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, составит 1927,1 км;  протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов, составит 2,615 км;  протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», составит 421,92 км;  протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», составит 1,64 км;  количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 661695,3 тыс. человек;  доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, составит 100%;  доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда составит 77,7%;  снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года произойдет в 3,5 раза;  доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой  Волгоград составит 100%;  регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,6%;  доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью составит 85%;  удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 0,14%;  доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети  Волгограда, от запланированных по Программе составит 100%;  удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 21,9%;  доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети  Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», от запланированных по Программе составит 100%;  удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 0,09%;  доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети  Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», от запланированных по Программе составит 100%. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время социально-экономическое развитие Волгограда во многом сдерживается из-за состояния автомобильных дорог. Значительная часть общегородских и районных дорог имеет высокую степень износа и исчерпала свою пропускную способность. Постоянные заторы, особенно на общегородских дорогах, значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.

Наличие заторов не только резко сокращает скорость доставки грузов и пассажиров, но и приводит к росту аварийности на дорогах, затрудняет своевременное прибытие служб спасения и скорой помощи к местам дорожно-транспортных происшествий.

Автомобильные дороги Волгограда являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры, связывающей между собой районы Волгограда, доро­ги федерального, регионального и межмуниципального значения. Содержание и ремонт дорог Волгограда отнесены к компетенции органов местного самоуправления Волгограда и осуществляются за счет средств бюджета Волгограда, а так­же средств вышестоящих бюджетов.

Географически и стратегически Волгоград расположен на пересечении транспортных коридоров государственного значения: Турция – Кавказ (Красно­дарский край) – Центральная Россия, Средняя Азия – Центральная Россия. Транспортные коридоры расположены так, что через территорию Волгограда проходит большое количество транзитного автотранспорта. Не имея объездных дорог, транзитный транспорт движется по дорогам в жилой застройке.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог Волгограда составляет 1921,9 км, с учетом планируемых к сдаче в 2019 году объектов строительства автомобильных дорог – 1 924,0 км. В свою очередь, протяженность автомобильных дорог, имеющих твердое покрытие, составляет 1285 км, с учетом планируемых к сдаче в 2019 году объектов строительства автомобильных дорог – 1287 км. Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием составляет 67%.

Администрацией Волгограда в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части достижения целевого показателя увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, осуществляются мероприятия по ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на территории Волгограда.

В Волгограде сконцентрированы основные фонды предприятий промышленности, административные, торговые, культурные и научные учреждения, железнодорожные узлы, автовокзал и аэропорт, основные транспортные мосты и путепроводы.

Высокая загруженность городских автомагистралей, значительный процент транзитного транспорта, большая интенсивность движения, малая пропускная способность городских улиц и дорог, большинство из которых было спроектировано в начале 50-х годов, и низкие скорости движения автотранспорта – основные транспортные проблемы современного Волгограда.

Анализ дорожных условий Волгограда показывает, что пропускная способность основных магистралей практически исчерпана.

Многолетняя эксплуатация автомобильных дорог Волгограда без достаточных финансовых вложений в их содержание и ремонт привела к тому, что практически большая их часть требует капитального ремонта и реконструкции. При многократно увеличившейся нагрузке на автомобильные дороги Волгограда наблюдается ухудшение их технического состояния, ухудшение экологической обстановки Волгограда.

Значительная часть улично-дорожной сети Волгограда построена  
в 40–60-е годы прошлого века. При устройстве дорожного основания использовался битый кирпич, оставшийся с развалин Сталинграда в Великую Отечественную войну, не соответствующий требованиям, предъявляемым к дорожно-строительным материалам. Конструкция дорожного покрытия рассчитывалась на осевую нагрузку в 6 тонн. В настоящее время осевые нагрузки составляют  
11,5 тонн, что превышает в два раза расчетную нагрузку. Кроме того, движение тяжелого общественного транспорта (троллейбусы, автобусы) также приводит к деформациям дорожного покрытия в виде колейности.

В настоящее время в Волгограде восстанавливаются городские магистрали. В течение 2015 и 2017 годов работы по ремонту улично-дорожной сети выполнялись с комплексным подходом – помимо качественного основательного обновления дорожного полотна в порядок приведены пешеходные тротуары и отремонтированы ливневые колодцы.

Благодаря поддержке региональных властей к чемпионату мира 2018 года выполнено строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе Волгограда и ул. Химической в Центральном районе Волгограда.

В 2018 году выполнены работы на 61 объекте улично-дорожной сети   
Волгограда протяженностью 66,57 км.

Вместе с этим за указанный период времени построены автомобильные дороги:

по ул. Родниковой в Советском районе Волгограда в рамках объекта «Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковой в Советском районе Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковой. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс. I этап»;

от ул. им. Джамбула Джабаева до ул. им. маршала Василевского;

ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда (выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, движение автотранспорта открыто);

участок дороги в границах от ул. им. гвардии полковника Добрушина до ул. им. гвардии майора Тюленева в ЖК «Долина-1» в Советском районе Волгограда.

В 2017 году заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:

«Строительство автомобильной дороги по ул. им. Ивановского в границах участка от ул. Качуевской до ул. Казахской в Советском районе г. Волгограда»;

«Реконструкция ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской)».

Решением Волгоградской городской Думы от 26 марта 2014 г. № 11/257 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда» утвержден Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, предусматривающий планирование работ по содержанию автомобильных дорог по утвержденным нормативам на основе Программы.

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах является необходимым условием оптимального развития Волгограда.  
По абсолютным показателям уровень аварийности на автомобильных дорогах остается высоким, также высока доля детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП).

По итогам 12 месяцев 2018 г. в Волгоградской области зарегистрировано 2470 ДТП с пострадавшими, из которых 1080 ДТП зафиксированы на территории Волгограда. Удельный вес от общего количества ДТП по Волгоградской области составил 43,7%. Несмотря на то, что на территории Волгограда фиксируется практически половина всех ДТП, количество погибших при этом не превысило 24%.

По итогам 2018 года аварийная обстановка с пострадавшими пешеходами, несмотря на увеличение количества ДТП с их участием в декабре 2018 г. на 21,4%, отметилась стабилизацией и снижением количества происшествий, погибших и раненых. Всего зафиксировано 391 ДТП (-14,1%), при которых 29 пешеходов погибли (-19,4%) и 384 поучили ранения (-11,7%).

Основными видами ДТП по-прежнему являются столкновения, наезды на пешеходов, опрокидывания, наезды на препятствия, наезды на стоящее транспортное средство, наезды на велосипедистов и падения пассажиров. Данные виды ДТП в общей сложности составляют 91,4%. К оставшимся 8,6% относятся иные виды происшествий.

Пассажирский транспорт общего пользования – один из важнейших фак­торов обеспечения жизнедеятельности Волгограда. Ежегодно только муниципальным общественным пассажирским электрическим, автомобильным и внутренним водным транспортом в Волгограде перевозится порядка 100 млн. пассажиров. Надежная и эффективная работа общественного транспорта Волгограда является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности Волгограда.

Развитие транспортной сети Волгограда до июня 2017 г. было предусмотрено Комплексной транспортной схемой Волгограда, утвержденной постановлением главы Волгограда от 29 декабря 2008 г. № 2751 «Об утверждении Комплексной транспортной схемы Волгограда до 2025 года», утратившим силу 14 июня 2017 г.

В настоящее время в целях выполнения требований пункта 4.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверж­дении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», а также в связи с тем, что Законом Волгоградской области от 30 мая 2018 г. № 66-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. № 124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках подпрограммы «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области» предусмотрено предоставление субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на разработку (актуализацию) документов транспортного планирования, администрацией Волгограда составлен проект технического задания на документ транспортного планирования на территории Волгограда, на основании которого планируется разработать Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающую пригородные перевозки.

Достоинства муниципального общественного пассажирского транспорта перед коммерческими видами транспорта заключаются в удобстве, общедоступ­ности и безопасности передвижения. Деятельность предприятий, осуществляю­щих транспортные перевозки муниципальным общественным пассажирским транспортом, в большей мере носит социальный характер, так как они осуществляют перевозку льготных категорий граждан, что особенно важно для населения с невысоким уровнем доходов, осуществляют перевозку пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток. Кроме того, конструктивные особенности современного подвижного состава позволяют перемещаться в пределах Волгограда лицам с ограниченными возможностями передвижения.

С целью реализации мероприятий Программы и оказания качественных услуг пассажирам, сохранения регулярности движения подвижного состава городского транспорта бюджетом Волгограда предусматриваются:

субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;

субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на трамвайных и троллейбусных маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград по регулируемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа;

субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград по регулируемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа;

расходы на решение вопросов местного значения в сфере транспортного обслуживания.

В рамках обновления и увеличения парка муниципального транспорта Волгограда предусмотрено выполнение ряда целевых показателей, направленных на выполнение поставленных задач.

В 2017 году в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) были приобретены автобусы и трамваи для линии скоростного трамвая с периодом лизинговых платежей с 2017 по 2022 годы. Право собственности на указанные транспортные средства переходит при условии оплаты лизинговых платежей и выкупной стоимости.

С учетом положений распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок:

оборудуются системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне транспортного средства в любое время года;

обеспечиваются возможностью посадки и высадки, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

С 2017 года в Волгограде на муниципальных маршрутах автомобильного и городского электрического транспорта при перевозке пассажиров по регулируемым тарифам применяется транспортная карта, планируется полностью перейти на безналичную систему оплаты проезда пассажиров на внутреннем водном транспорте на маршрутах общего пользования, городском наземном электрическом транспорте на трамвайных и троллейбусных маршрутах общего пользования, автомобильном транспорте на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград по регулируемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа.

Основные проблемы сферы реализации Программы

Анализ нынешней ситуации позволяет выявить следующие основные проблемы, сдерживающие рост в развитии улично-дорожной сети Волгограда:

ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня развития дорожной инфраструктуры;

ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог.

Характеристика выявленных проблем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Формулировка проблемы | Описание и причины  возникновения | Обоснование необходимости решения | Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда,  Волгоградской области, Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня развития  дорожной инфраструктуры | Превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;  отсутствие софинансирования  мероприятий Программы из средств бюджета Волгоградской области;  недобросовестные действия поставщиков, исполнителей, подрядчиков по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках выполнения Программы; возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожно-транспортного комплекса | Создание условий для решения проблемы позволит увеличить темпы социально-экономического развития  Волгограда | В рамках реализации стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года, утвержденной решением  Волгоградской городской Думы от 25 января 2017 г. № 53/1539 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года» (далее – Стратегия) |
| 2. | Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и  искусственных сооруже- | Резкий рост интенсивности  внутригородского и транзитного движения по автомобильным дорогам Волгограда; снижение средней скорости  движения автотранспортных средств на автомобильных до­рогах Волгограда до 30 км/ч (транспорта общего пользования – до 20–25 км/ч);  сложившаяся структура част-ных пассажирских перевозчи- | Создание условий для решения проблемы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобиль- | В рамках  реализации Стратегии | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | ний на них | ков (маршрутное такси);  изменение структуры подвижного состава (увеличение доли грузового транспорта малой грузоподъемности) | ных дорог и искусственных  сооружений на них |  | |
| 3. | Рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | Прекращение нового строительства автомобильных дорог Волгограда; многократное увеличение межремонтных сроков ремонта существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных сооружений на них; физический и моральный износ технических средств организации дорожного движения | Создание условий для решения проблемы позволит увеличить срок эксплуатации автомобильных дорог | В рамках  реализации Стратегии | |

Функционирование дорожного хозяйства Волгограда в 2019–2024 годах ориентировано на сохранение существующей сети дорог, проведение комплекса мероприятий по приведению автомобильных дорог в технически исправное состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения.

Варианты решения выявленных проблем

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  варианта | | Краткая  характеристика | Сильные стороны,  преимущества | Слабые стороны,  риски |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ограничение темпов социально-экономического развития Волгограда вследствие низкого уровня дорожной инфраструктуры | | | | | |
| 1.1. | | Последовательная стратегия развития транспортной системы Волгограда, включающая в себя совершенствование улично-дорожной сети | Осуществление эффективного управления транспортной системой  Волгограда, создание объектов транспортной инфраструктуры | Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде | Превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных до-  рог общего пользования |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | | | | | |
| 2.1. | | Повышение пропускной способности дорог, снижение опасности возникновения ДТП на автомобильных дорогах | Мониторинг выполнения и регулярный анализ реализации мероприятий Программы | Улучшение социально-экономического обслуживания населения | Отсутствие софинансирования мероприятий Программы |
| 3. Рост затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | |
| 3.1. | | Увеличение межремонтных сроков ремонта существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных сооружений на них | Осуществление перехода на качественно новый уровень ремонта и содержания дорог Волгограда | Улучшение социально-экономического обслуживания населения | Отсутствие софинансирования мероприятий Программы |

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок.

Цель Программы соответствует цели Стратегии с учетом плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 31 октября 2017 г. № 1695 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года», в рамках реализации приоритетного направления – повышение качества городской среды в части обеспечения транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок.

К числу задач, подлежащих решению для достижения цели Программы, относятся:

обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения;

обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта;

развитие улично-дорожной сети Волгограда;

федеральный проект «Дорожная сеть»;

федеральный проект «Жилье».

Плановые значения показателей конечного результата и непосредственного результата реализации Программы рассчитаны с учетом объема финансирования мероприятий Программы.

Досрочное прекращение Программы осуществляется по основаниям и в порядке, установленным постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ».

Программа реализуется с 2019 по 2024 годы.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,

ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:

доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье»;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;

доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию;

доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда;

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года;

доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», от запланированных по Программе;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», от запланированных по Программе.

Обоснование целевых значений показателей достижения цели и решения задач

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателей достижения цели (выполнения  задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет  с пояснениями и нормативная ссылка) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Доля улично- дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием | % | 67 | Отношение протяженности автомобильных дорог Волгограда с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:  1290,2 км / 1927,1 км х 100% = 67% |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены перво­очередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения | | км | 1927,1 | Протяженность автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденному постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. № 2143 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда» (далее – Перечень автомобильных дорог Волгограда), с учетом протяженности объектов, построенных в ходе реализации Программы;  постановление главы Волгограда от 16 октября 2008 г. № 2143 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда» |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены  первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда | | км | 2,615 | Закон Волгоградской области  от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. № 106 «О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда», от 24 марта 2016 г. № 399 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Рим-ского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены перво­очередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | км | 421,92 | Закон Волгоградской области  от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления администрации Волгограда  от 08 апреля 2019 г. № 379 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Дорога по ул. Пожарского (от ул. Санаторная до  ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе г. Волгограда», от 15 марта 2018 г. № 297 «О предо­ставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Реконструкция ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской)», от 10 апреля 2019 г. № 396 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Строительство ул. Электролесовской (от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель») в Советском и Кировском районах Волгограда)» |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены перво-очередные меро-приятия по раз- | км | 1,64 | Закон Волгоградской области  от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | витию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье» |  |  |  |
| 6. | Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград | тыс. чел. | 661695,3 | В 2019 году прогнозируемое количество пассажиров составит  109370,8 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 2% за счет оптимизации маршрутной сети).  В 2020 году прогнозируемое количество пассажиров составит 110464,5 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 1% за счет оптимизации маршрутной сети). В 2021–2024 годах прогнозируемое количество пассажиров составит 110465,0 тыс. человек ежегодно |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены | % | 100 | Отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, к протяженности автомобильных дорог в отношении которых осуществляется текущее содержание:  1780,8 тыс. м / 1780,8 тыс. м х 100% = 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | первоочередные мероприятия по текущему содержанию |  |  |  |
| 8. | Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда | % | 77,7 | В 2018 году протяженность улично-дорожной сети Волгограда составляет 1917,8 км, протяженность освещенных частей улиц – 1382,1 км. Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда на конец 2018 года составила 72%:  1382,1 / 1917,8 x 100% = 72%.  За период реализации Программы на улично-дорожной сети Волгограда за счет реализации указанного концессионного соглашения  в 2019–2021 годах планируется построить 3792 светоточки или  114 км новых линий наружного освещения.  С = Сп / Со x 100%, где: Сп – протяженность освещенных частей улиц с учетом вновь построенных на улично-дорожной сети Волгограда в рамках Программы  (1496,1 км), Со – общая протяженность улично-дорожной сети  Волгограда (1927,1 км):  1496,1 / 1927,1 x 100% = 77,7%.  Показатель рассчитан как соотношение освещенных частей улиц Волгограда к общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда.  2019 год – 73,8%,  2020 год – 75,8%,  2021 год – 77,7%,  2022 год – 77,7%,  2023 год – 77,7%,  2024 год – 77,7% |
| 9. | Снижение смертности в ре-зультате ДТП, | раз | 3,5 | Отношение количества смертных случаев в результате ДТП, произо-шедших в 2017 году, к прогнозиру- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 го­да |  |  | емому количеству смертных случаев по итогам реализации мероприятий Программы:  63 /18 = 3,5 раза |
| 10. | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград,  в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград | % | 100 | Отношение численности населения, проживающего в районах городского округа город-герой  Волгоград, имеющих регулярное пассажирское транспортное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, к общей численности населения городского округа город-герой  Волгоград (О):  О = Чп / Чв х 100%, где:  Чп – численность населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное пассажирское транспортное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград;  Чв – общая численность населения городского округа город-герой  Волгоград |
| 11. | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 98,6 | Отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.  В 2018 году плановое количество  рейсов – 2419973, по оценке фактическое количество рейсов – 2376402. Регулярность = 2376402 / 2419973 х 100% = 98,2%.  В 2019–2020 годах увеличение выполнения плана рейсов на 0,2% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | даст увеличение фактического выполнения количества рейсов порядка 4750 в год, на 2020–2024 го­ды показатель оставлен на уровне 2020 года (98,6%) |
| 12. | Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью | % | 85 | Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью определяется на основании расчета численности населения, проживающего в домах, расположенных в пределах 500 м до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта Волгограда.  На 2019 год доля населения с шаговой транспортной доступностью составляет (по прогнозу):  811,5 / 1014,4 х 100% = 80%.  На период с 2020 по 2024 год планируется увеличение охвата населения шаговой транспортной доступностью на 1% ежегодно |
| 13. | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улич­но-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,14 | Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по приведению в технически исправное состояние, к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:  2,615 / 1927,1 х 100% = 0,14%,  где 2,615 = 1,715 + 0,9 |
| 14. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выпол- | % | 100 | Программой запланировано 2,615 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически ис- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе |  |  | правное состояние:  2,615 / 2,615 х 100% = 100%.  Индикатор рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах |
| 15. | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены  первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21,91 | Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волго-града, в отношении которой будут выполнены мероприятия по приведению в технически исправное состояние в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:  421,92 / 1927,1 х 100% = 21,91%,  где: 421,92 = 1,871 + 7,105 + 412,94 |
| 16. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправ- | % | 100 | Индикатор рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах: 421,92 / 421,92 х 100% = 100%.  Программой запланировано 421,92 км дорог, в отношении которых будут выполнены меро- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», от запланированных по Программе |  |  | приятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:  421,92 = 1,871 + 7,105 + 412,94 |
| 17. | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены  первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,09 | Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волго-града, в отношении которой будут выполнены мероприятия по приведению в технически исправное состояние в рамках реализации федерального проекта «Жилье», к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:  1,636 / 1927,1 х 100% = 0,09% |
| 18. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и при-ведению в технически исправное состояние улично-дорож- | % | 100 | Программой запланировано 1,636 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:  1,636 / 1,636 х 100% = 100%. Индикатор рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», от запланированных по Программе |  |  |  |

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений;

освещение улично-дорожной сети Волгограда;

содержание светофорных объектов;

обеспечение безопасности дорожного движения;

приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград;

обновление парка муниципального транспорта Волгограда;

применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению;

реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда;

строительство автомобильных дорог;

реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;

реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;

обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;

строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье».

Распределение средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда отражено в приложении 1 к Программе.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

Перечень объектов строительства Программы представлен в приложении 3 к Программе.

Перечень объектов реконструкции Программы представлен в приложении 4 к Программе.

Перечень объектов ремонта Программы представлен в приложении 5 к Программе.

5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы на 2019–2024 годы составит 24 542 961,7 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 462 100,5 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда – 3 568 533,3 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 19 512 327,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 4 035 406,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 555 299,1 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда – 608 551,9 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 871 555,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 047 262,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 461 356,7 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда – 587 700,4 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 998 205,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 836 420,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 250 524,9 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда – 596 894,6 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 989 001,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 4 491 327,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 194 919,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгограда – 591 789,8 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 3 704 618,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 4 277 239,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда – 591 806,8 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 3 685 432,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 3 855 305,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда – 591 789,8 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области – 3 263 515,8 тыс. рулей.

Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.

Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.

Внесение в Программу изменений, связанных с корректировкой объема финансирования в текущем году, осуществляется в случае необходимости изменения объема финансирования по Программе в течение текущего финансового года по основаниям и в порядке, установленным постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ».

6. Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.

Ответственным исполнителем Программы является департамент городского хозяйства администрации Волгограда.

Участниками Программы являются:

Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания;

муниципальное бюджетное учреждение «Северное»,

общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград».

Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий  
Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ».

Ответственный исполнитель Программы и участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.

Организация взаимодействия в рамках Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование исполнителя, участников Программы | Функции, выполняемые в рамках реализации Программы | Нормативная  ссылка | Механизм контроля и координации действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | Обеспечивает реализацию Программы, координирует деятельность участников Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по це-левому и эффективному использованию выделяемых средств бюджета Волгограда на реализацию Программы, вносит предложения по уточне- | Решение Волгоград­ской городской Думы от 22 марта 2017 г. № 55/1587 «О даче согласия администрации Волгограда на реоргани-зацию комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | Запрашивает отчеты от участников Программы, готовит отчеты по мероприятиям Программы, участником которых является. Представляет отчеты о расхо- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | нию и корректировке Программы, распределению и перераспределению финансовых средств, выполняет функции распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда на выполнение мероприятий Программы, выполняет мероприятия Программы, подготавливает и представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы | и комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда в форме присоединения комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, переименовании комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в департамент городского хозяйства администрации Волгограда и утверж­дении Положения о департаменте городского хозяйства администрации  Волгограда» | довании средств бюджета Волгограда на реализацию Программы в департамент финансов администрации Волгограда, об исполнении мероприятий Программы – в управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда |
| 2. | Муниципальное учреждение коммунально- дорожного строитель­ства, ремонта и содержания | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания, ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети Волгограда, обес-печения безопасности дорожного движения, обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, внедрения транспортной схемы маршрутной сети город- | Устав Муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | Представляет отчеты об  исполнении мероприятий Программы в департамент городского хозяйства администрации  Волгограда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ского округа Волгоград |  |  |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение «Северное» | Обеспечивает реализацию мероприятий Программы в части содержания и ремонта улично-дорожной сети Волгограда, приобретения основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград, обеспечения безопасности дорожного движения, содержания светофорных объектов, содержания объектов наружного освещения, не переданных по концессионному соглашению | Устав муниципального бюджетного учреждения «Северное» | Представляет отчеты об  исполнении мероприятий Программы  в департамент городского хозяйства администрации  Волгограда |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Свето­сервис-Волгоград» | Выполняет мероприятие по освещению улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | Постановление администрации Волгограда от 17 января 2018 г. № 49 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, с обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград» | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда формирует отчетные данные на основании отчетов общества с ограниченной ответственностью «Свето­сервис- Волгоград» о фактических затратах на оплату электроэнергии, потребленной в результате энергоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | объектов на­ружного ос­вещения  Волгограда, и о стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения Волгограда |

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – департамент городского хозяйства администрации Волгограда, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности участников Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, организует размещение Программы на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство ул. Родниковой 3-й этап в  ЖК «Долина-2» | ед. | 1 |  |
| 2. | Строительство надземных пешеходных переходов | ед. | 14 |  |
| 3. | Строительство проезда по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда | ед. | 1 |  |
| 4. | Дорога по ул. Пожарского (от ул. Санаторной до ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе г. Волгограда | ед. | 1 |  |
| 5. | Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда | ед. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Ул. им. Хорошева (в границах от Бульвара  30-летия Победы до дворца водных видов спорта) | ед. | 1 |  |
| 7. | Автодорога по ул. им. гвардии капитана Курсекова в границах от ул. им. Джамбула Джабаева до ул. им. Грибанова в Советском районе г. Волгограда | ед. | 1 |  |
| 8. | Автобусы | ед. | 45 |  |
| 9. | Трамвайные вагоны | ед. | 20 |  |
| 10. | Специализированная техника | шт. | 111 |  |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 1

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волго­града и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением админи­страции Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,

необходимых на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда

и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» (далее – Программа),   
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главные  распорядители бюджетных средств  Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Итого по Программе, мероприя­тию |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | 4035406,1 | 4047262,9 | 3836420,5 | 4491327,6 | 4277239,0 | 3855305,6 | 24542961,7 |

| Продолжение приложения 1 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие: содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | 777055,3 | 790596,0 | 805596,0 | 1206680,0 | 1206680,0 | 1206680,0 | 5993287,3 |
| Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда | 326263,4 | 326263,4 | 326263,4 | 405317,9 | 431651,9 | 460025,5 | 2275785,5 |
| Мероприятие: содержание светофорных объектов | 26701,6 | 26701,6 | 26701,6 | 26701,6 | 26701,6 | 26701,6 | 160209,6 |
| Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 7134,5 | 111363,4 | 126616,1 | 128690,0 | 123700,0 | 118800,0 | 616304,0 |
| Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 210714,6 | 106382,6 | 102469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419566,3 |
| Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 231246,9 | 222000,0 | 222000,0 | 187044,7 | 0,0 | 0,0 | 862291,6 |
| Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 1010882,8 | 990188,5 | 984382,7 | 984382,7 | 984382,7 | 984382,7 | 5938602,1 |
| Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 96110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96110,7 |
| Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 114000,0 | 196335,0 | 327068,0 | 196335,0 | 833738,0 |
| Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2943,8 | 143734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146678,3 |
| Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 107162,1 | 0,0 | 0,0 | 194919,8 | 0,0 | 0,0 | 302081,9 |
| Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 170273,8 | 461356,7 | 250524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882155,4 |
| Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 695193,0 | 868676,2 | 877866,7 | 1161255,9 | 1177054,8 | 862380,8 | 5642427,4 |
| Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 27371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27371,1 |
| Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье» | 346352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346352,5 |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 2

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волго­града и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением админи­страции Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда

и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние меро­приятия | Срок реа­лиза­ции | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Индикаторы достижения цели,  выполнения задач (показатели  результативности мероприятий) | | | Испол­нитель | Примечание |
| всего | в том числе | | | наименование | еди­ница изме­рения | плановое значение |
| федеральный бюджет | бюджет Волго­града | бюджет Волго­градской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Продолжение приложения 2 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок | 2019–2024 годы | 24542961,7 | 1462100,5 | 3568533,3 | 19512327,9 | Доля улично- дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1) | % | 67 |  |  |
| Протяженность  автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично- дорожной сети  Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2) | км | 1927,12 |
| Протяженность  автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных  проектов (показатель 3) | км | 2,62 |
| Протяженность  автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (показатель 4) | км | 421,92 |
| Протяженность  автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье»  (показатель 5) | км | 1,64 |
| Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах  городского округа город-герой  Волгоград  (показатель 6) | тыс. чел. | 661695,30 |
| 2019 год | 4035406,1 | 555299,1 | 608551,9 | 2871555,1 | Показатель 1 | % | 67 |
| Показатель 2 | км | 1923,97 |
| Показатель 3 | км |  |
| Показатель 4 | км | 40,66 |
| Показатель 5 | км | 1,64 |
| Показатель 6 | тыс. чел. | 109370,80 |
| 2020 год | 4047262,9 | 461356,7 | 587700,4 | 2998205,8 | Показатель 1 | % | 67 |
| Показатель 2 | км | 1923,97 |
| Показатель 3 | км | 0,90 |
| Показатель 4 | км | 62,99 |
| Показатель 5 | км |  |
| Показатель 6 | тыс. чел. | 110464,50 |
| 2021 год | 3836420,5 | 250524,9 | 596894,6 | 2989001,0 | Показатель 1 | % | 67 |
| Показатель 2 | км | 1924,42 |
| Показатель 3 | км | 0,45 |
| Показатель 4 | км | 70,34 |
| Показатель 5 | км |  |
| Показатель 6 | тыс. чел. | 110465,00 |
| 2022  год | 4491327,6 | 194919,8 | 591789,8 | 3704618,0 | Показатель 1 | % | 67 |
| Показатель 2 | км | 1925,86 |
| Показатель 3 | км |  |
| Показатель 4 | км | 90,67 |
| Показатель 5 | км |  |
| Показатель 6 | тыс. чел. | 110465,00 |
| 2023 год | 4277239,0 |  | 591806,8 | 3685432,2 | Показатель 1 | % | 67 |
| Показатель 2 | км | 1927,12 |
| Показатель 3 | км | 1,27 |
| Показатель 4 | км | 90,76 |
| Показатель 5 | км |  |
| Показатель 6 | тыс. чел. | 110465,00 |
| 2024 год | 3855305,6 |  | 591789,8 | 3263515,8 | Показатель 1 | % | 67 |
| Показатель 2 | км | 1927,12 |
| Показатель 3 | км |  |
| Показатель 4 | км | 66,50 |
| Показатель 5 | км |  |
| Показатель 6 | тыс. чел. | 110465,00 |
| 1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для  безопасности дорожного движения | 2019–2024 годы | 9465152,7 |  | 170073,7 | 9295079,0 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7) | % | 100,00 |  |  |
| Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8) | % | 77,70 |
| Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9) | % | 3,50 |
| 2019 год | 1347869,4 |  | 14364,1 | 1333505,3 | Показатель 7 | % | 100,00 |
| Показатель 8 | % | 73,80 |
| Показатель 9 | % | 1,21 |
| 2020  год | 1361307,0 |  | 27904,8 | 1333402,2 | Показатель 7 | % | 100,00 |
| Показатель 8 | % | 75,80 |
| Показатель 9 | % | 1,31 |
| 2021 год | 1387646,2 |  | 42904,8 | 1344741,4 | Показатель 7 | % | 100,00 |
| Показатель 8 | % | 77,70 |
| Показатель 9 | % | 1,70 |
| 2022 год | 1767389,5 |  | 28300,0 | 1739089,5 | Показатель 7 | % | 100,00 |
| Показатель 8 | % | 77,70 |
| Показатель 9 | % | 2,10 |
| 2023 год | 1788733,5 |  | 28300,0 | 1760433,5 | Показатель 7 | % | 100,00 |
| Показатель 8 | % | 77,70 |
| Показатель 9 | % | 2,74 |
| 2024 год | 1812207,1 |  | 28300,0 | 1783907,1 | Показатель 7 | % | 100,00 |
| Показатель 8 | % | 77,70 |
| Показатель 9 | % | 3,50 |
| 1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2019–2024 годы | 5993287,3 |  | 170073,7 | 5823213,6 | Протяженность  автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда  (показатель 10) | тыс. м | 1780,80 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреж­дение «Северное» |  |
| Количество и протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11) | пог. м | 21457,10 |
| Количество инженерно-транспортных сооружений,  в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12) | кв. м | 149933,80 |
| 2019 год | 777055,3 |  | 14364,1 | 762691,2 | Показатель 10 | тыс. м | 1780,80 |
| Показатель 11 | пог. м | 21457,10 |
| Показатель 12 | кв. м | 149933,80 |
| 2020 год | 790596,0 |  | 27904,8 | 762691,2 | Показатель 10 | тыс. м | 1780,80 |
| Показатель 11 | пог. м | 21457,10 |
| Показатель 12 | кв. м | 149933,80 |
| 2021 год | 805596,0 |  | 42904,8 | 762691,2 | Показатель 10 | тыс. м | 1780,80 |
| Показатель 11 | пог. м | 21457,10 |
| Показатель 12 | кв. м | 149933,80 |
| 2022 год | 1206680,0 |  | 28300,0 | 1178380,0 | Показатель 10 | тыс. м | 1780,80 |
| Показатель 11 | пог. м | 21457,10 |
| Показатель 12 | кв. м | 149933,80 |
| 2023 год | 1206680,0 |  | 28300,0 | 1178380,0 | Показатель 10 | тыс. м | 1780,80 |
| Показатель 11 | пог. м | 21457,10 |
| Показатель 12 | кв. м | 149933,80 |
| 2024 год | 1206680,0 |  | 28300,0 | 1178380,0 | Показатель 10 | тыс. м | 1780,80 |
| Показатель 11 | пог. м | 21457,10 |
| Показатель 12 | кв. м | 149933,80 |
| 1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда | 2019–2024 годы | 2275785,5 |  |  | 2275785,5 | Количество обслуживаемых светоточек  (показатель 13) | ед. | 45728,00 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреж­дение «Северное» |  |
| 2019 год | 326263,4 |  |  | 326263,4 | 43896,00 |
| 2020 год | 326263,4 |  |  | 326263,4 | 43975,00 |
| 2021 год | 326263,4 |  |  | 326263,4 | 45728,00 |
| 2022 год | 405317,9 |  |  | 405317,9 | 45728,00 |
| 2023 год | 431651,9 |  |  | 431651,9 | 45728,00 |
| 2024 год | 460025,5 |  |  | 460025,5 | 45728,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | 2019–2024 годы | 160209,6 |  |  | 160209,6 | Количество светофорных объектов, действующих на территории  Волгограда  (показатель 14) | ед. | 267,00 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, муниципаль-ное бюджетное учреждение «Северное» |  |
| 2019 год | 26701,6 |  |  | 26701,6 | 267,00 |
| 2020 год | 26701,6 |  |  | 26701,6 | 267,00 |
| 2021 год | 26701,6 |  |  | 26701,6 | 267,00 |
| 2022 год | 26701,6 |  |  | 26701,6 | 267,00 |
| 2023 год | 26701,6 |  |  | 26701,6 | 267,00 |
| 2024 год | 26701,6 |  |  | 26701,6 | 267,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2019–2024 годы | 616304,0 |  |  | 616304,0 | Количество  разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 15) | шт. | 1,00 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорож-ного строительства, ремон­та и содержания |  |
| Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений  (показатель 16) | пог. м | 2250,00 |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда  (показатель 17) | чел. | 208,00 |
| 2019 год | 7134,5 |  |  | 7134,5 | Показатель 15 | шт. | 1,00 |
| Показатель 16 | пог. м | 2250,00 |
| Показатель 17 | чел. | 52,00 |
| 2020 год | 111363,4 |  |  | 111363,4 | Показатель 15 | шт. |  |
| Показатель 16 | пог. м |  |
| Показатель 17 | чел. | 48,00 |
| 2021 год | 126616,1 |  |  | 126616,1 | Показатель 15 | шт. |  |
| Показатель 16 | пог. м |  |
| Показатель 17 | чел. | 37,00 |
| 2022 год | 128690,0 |  |  | 128690,0 | Показатель 15 | шт. |  |
| Показатель 16 | пог. м |  |
| Показатель 17 | чел. | 30,00 |
| 2023 год | 123700,0 |  |  | 123700,0 | Показатель 15 | шт. |  |
| Показатель 16 | пог. м |  |
| Показатель 17 | чел. | 23,00 |
| 2024 год | 118800,0 |  |  | 118800,0 | Показатель 15 | шт. |  |
| Показатель 16 | пог. м |  |
| Показатель 17 | чел. | 18,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории  городского округа Волгоград | 2019–2024 годы | 419566,3 |  |  | 419566,3 | Количество  основных средств, приобретенных  в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 18) | ед. | 111,00 | Департамент городского хозяйства  адми-  нистрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреж­дение «Северное» |  |
| 2019 год | 210714,6 |  |  | 210714,6 | 111,00 |
| 2020 год | 106382,6 |  |  | 106382,6 | 55,00 |
| 2021 год | 102469,1 |  |  | 102469,1 | 55,00 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2019–2024 годы | 6897004,4 |  | 3356244,7 | 3540759,7 | Доля населения, проживающего  в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой  Волгоград, в общей численности населения городского округа  город-герой  Волгоград  (показатель 19) | % | 100,00 |  |  |
| Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам  (показатель 20) | % | 98,60 |
| Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 21) | % | 85,00 |
| 2019 год | 1338240,4 |  | 580489,9 | 757750,5 | Показатель 19 | % | 100,00 |
| Показатель 20 | % | 98,40 |
| Показатель 21 | % | 80,00 |
| 2020 год | 1212188,5 |  | 559795,6 | 652392,9 | Показатель 19 | % | 100,00 |
| Показатель 20 | % | 98,60 |
| Показатель 21 | % | 81,00 |
| 2021 год | 1206382,7 |  | 553989,8 | 652392,9 | Показатель 19 | % | 100,00 |
| Показатель 20 | % | 98,60 |
| Показатель 21 | % | 82,00 |
| 2022 год | 1171427,4 |  | 553989,8 | 617437,6 | Показатель 19 | % | 100,00 |
| Показатель 20 | % | 98,60 |
| Показатель 21 | % | 83,00 |
| 2023 год | 984382,7 |  | 553989,8 | 430392,9 | Показатель 19 | % | 100,00 |
| Показатель 20 | % | 98,60 |
| Показатель 21 | % | 84,00 |
| 2024 год | 984382,7 |  | 553989,8 | 430392,9 | Показатель 19 | % | 100,00 |
| Показатель 20 | % | 98,60 |
| Показатель 21 | % | 85,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда,  в том числе кредиторская задолжен-ность 2018 го­да | 2019–2024 годы | 862291,6 |  |  | 862291,6 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга)  (показатель 22) | % | 100,00 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |  |
| Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуще­ствляется оплата (показатель 23) | ед. | 65,00 |
| 2019 год | 231246,9  9610,3 |  |  | 231246,9  9610,3 | Показатель 22 | % | 54,5\* |
| Показатель 23 | ед. | 65,00 |
| 2020 год | 222000,0 |  |  | 222000,0 | Показатель 22 | % | 18,70 |
| Показатель 23 | ед. | 65,00 |
| 2021 год | 222000,0 |  |  | 222000,0 | Показатель 22 | % | 14,10 |
| Показатель 23 | ед. | 65,00 |
| 2022 год | 187044,7 |  |  | 187044,7 | Показатель 22 | % | 12,70 |
| Показатель 23 | ед. | 65,00 |
| 2023 год |  |  |  |  | Показатель 22 | % |  |
| Показатель 23 | ед. |  |
| 2024 год |  |  |  |  | Показатель 22 | % |  |
| Показатель 23 | ед. |  |
| 1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2019–2024 годы | 5938602,1 |  | 3356244,7 | 2582357,4 | Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда  (показатель 24) | ед. | 4,00 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |  |
| 2019 год | 1010882,8 |  | 580489,9 | 430392,9 | 4,00 |
| 2020 год | 990188,5 |  | 559795,6 | 430392,9 | 4,00 |
| 2021 год | 984382,7 |  | 553989,8 | 430392,9 | 4,00 |
| 2022 год | 984382,7 |  | 553989,8 | 430392,9 | 4,00 |
| 2023 год | 984382,7 |  | 553989,8 | 430392,9 | 4,00 |
| 2024 год | 984382,7 |  | 553989,8 | 430392,9 | 4,00 |
| 1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории  Волгограда | 2019–2024 годы | 96110,7 |  |  | 96110,7 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 25) | ед. | 781,00 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |  |
| 2019 год | 96110,7 |  |  | 96110,7 | Показатель 25 | ед. | 781,00 |
| 2020 год |  |  |  |  | Показатель 25 | ед. |  |
| 2021 год |  |  |  |  | Показатель 25 | ед. |  |
| 2022 год |  |  |  |  | Показатель 25 | ед. |  |
| 2023 год |  |  |  |  | Показатель 25 | ед. |  |
| 2024 год |  |  |  |  | Показатель 25 | ед. |  |
| 1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2019–2024 годы | 980416,3 |  | 28517,0 | 951899,3 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 26) | % | 0,14 |  |  |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 27) | % | 100,00 |
| 2019 год | 2943,8 |  |  | 2943,8 | Показатель 26 | % |  |
| Показатель 27 | % |  |
| 2020 год | 143734,5 |  |  | 143734,5 | Показатель 26 | % | 0,05 |
| Показатель 27 | % | 100,00 |
| 2021 год | 114000,0 |  |  | 114000,0 | Показатель 26 | % | 0,02 |
| Показатель 27 | % | 100,00 |
| 2022 год | 196335,0 |  | 9500,0 | 186835,0 | Показатель 26 | % |  |
| Показатель 27 | % |  |
| 2023 год | 327068,0 |  | 9517,0 | 317551,0 | Показатель 26 | % | 0,07 |
| Показатель 27 | % | 100,00 |
| 2024 год | 196335,0 |  | 9500,0 | 186835,0 | Показатель 26 | % |  |
| Показатель 27 | % |  |
| 1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2019–2024 годы | 833738,0 |  | 28517,0 | 805221,0 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных  проектов (показатель 28) | км | 1,72 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержания |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 114000,0 |  |  | 114000,0 | 0,45 |
| 2022 год | 196335,0 |  | 9500,0 | 186835,0 |  |
| 2023 год | 327068,0 |  | 9517,0 | 317551,0 | 1,27 |
| 2024 год | 196335,0 |  | 9500,0 | 186835,0 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019–2024 годы | 146678,3 |  |  | 146678,3 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 29) | км | 0,9 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж-  дение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержания |  |
| Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,  в отношении которых ведутся  работы по реконструкции вне  рамок реализации федеральных  проектов (показатель 30) | шт. | 1,00 |
| 2019 год | 2943,8 |  |  | 2943,8 | Показатель 29 | км |  |
| Показатель 30 | шт. | 1,00 |
| 2020 год | 143734,5 |  |  | 143734,5 | Показатель 29 | км | 0,90 |
| Показатель 30 | шт. | 1,00 |
| 2021 год |  |  |  |  | Показатель 29 | км |  |
| Показатель 30 | шт. |  |
| 2022 год |  |  |  |  | Показатель 29 | км |  |
| Показатель 30 | шт. |  |
| 2023 год |  |  |  |  | Показатель 29 | км |  |
| Показатель 30 | шт. |  |
| 2024 год |  |  |  |  | Показатель 29 | км |  |
| Показатель 30 | шт. |  |
| 1.4. | Задача:  федеральный проект  «Дорожная сеть» | 2019–2024 годы | 6854035,8 | 1164237,3 | 4000,0 | 5685798,5 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  (показатель 31) | % | 21,91 |  |  |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», от запланированных по Программе  (показатель 32) | % | 100,00 |
| 2019 год | 1000000,0 | 257435,9 | 4000,0 | 738564,1 | Показатель 31 | % | 2,11 |
| Показатель 32 | % | 100,00 |
| 2020 год | 1330032,9 | 461356,7 |  | 868676,2 | Показатель 31 | % | 3,27 |
| Показатель 32 | % | 100,00 |
| 2021 год | 1128391,6 | 250524,9 |  | 877866,7 | Показатель 31 | % | 3,66 |
| Показатель 32 | % | 100,00 |
| 2022 год | 1356175,7 | 194919,8 |  | 1161255,9 | Показатель 31 | % | 4,71 |
| Показатель 32 | % | 100,00 |
| 2023 год | 1177054,8 |  |  | 1177054,8 | Показатель 31 | % | 4,71 |
| Показатель 32 | % | 100,00 |
| 2024 год | 862380,8 |  |  | 862380,8 | Показатель 31 | % | 3,45 |
| Показатель 32 | % | 100,00 |
| 1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реали-зации федерального проекта «Дорожная сеть» | 2019–2024 годы | 302081,9 | 282081,9 | 4000,0 | 16000,0 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования  местного значения Волгограда в рамках реализации федерального  проекта «Дорожная сеть» (показатель 33) | км | 1,871 | Департамент городского хозяй-  ства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержания |  |
| 2019 год | 107162,1 | 87162,1 | 4000,0 | 16000,0 | 0,445 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 194919,8 | 194919,8 |  |  | 1,446 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных  дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 2019–2024 годы | 882155,4 | 882155,4 |  |  | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда  и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта  «Дорожная сеть» (показатель 34) | км | 7,11 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержания |  |
| Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (показатель 35) | шт. | 2,00 |
| 2019 год | 170273,8 | 170273,8 |  |  | Показатель 34 | км |  |
| Показатель 35 | шт. | 1,00 |
| 2020  год | 461356,7 | 461356,7 |  |  | Показатель 34 | км | 2,81 |
| Показатель 35 | шт. | 2,00 |
| 2021 год | 250524,9 | 250524,9 |  |  | Показатель 34 | км | 4,3 |
| Показатель 35 | шт. | 1,00 |
| 2022 год |  |  |  |  | Показатель 34 | км |  |
| Показатель 35 | шт. |  |
| 2023 год |  |  |  |  | Показатель 34 | км |  |
| Показатель 35 | шт. |  |
| 2024 год |  |  |  |  | Показатель 34 | км |  |
| Показатель 35 | шт. |  |
| 1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 2019–2024 годы | 5642427,4 |  |  | 5642427,4 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального  проекта «Дорожная сеть» (показатель 36) | км | 412,94 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержания |  |
| 2019 год | 695193,0 |  |  | 695193,0 | 40,23 |
| 2020 год | 868676,2 |  |  | 868676,2 | 60,18 |
| 2021 год | 877866,7 |  |  | 877866,7 | 66,04 |
| 2022 год | 1161255,9 |  |  | 1161255,9 | 89,24 |
| 2023 год | 1177054,8 |  |  | 1177054,8 | 90,76 |
| 2024 год | 862380,8 |  |  | 862380,8 | 66,50 |
| 1.4.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | 2019–2024 годы | 27371,1 |  |  | 27371,1 | Количество установленных светофорных объектов (показатель 37) | ед. | 4,00 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреж­дение «Северное» |  |
| Количество реконструированных светофорных  объектов (показатель 38) | ед. | 2,00 |
| Количество установленных выносных консолей для светофоров (показатель 39) | ед. | 50,00 |
| Количество установленных консолей для дорожных знаков 5.19.1  «Пешеходный  переход» (показатель 40) | ед. | 25,00 |
| Количество островков распределения транспортных потоков (показатель 41) | ед. | 5,00 |
| Количество организованных дополнительных полос для поворота (показатель 42) | ед. | 3,00 |
| Количество  установленных турникетных ограждений (показатель 43) | м. п. | 900,00 |
| 2019 год | 27371,1 |  |  | 27371,1 | Показатель 37 | ед. | 4,00 |
| Показатель 38 | ед. | 2,00 |
| Показатель 39 | ед. | 50,00 |
| Показатель 40 | ед. | 25,00 |
| Показатель 41 | ед. | 5,00 |
| Показатель 42 | ед. | 3,00 |
| Показатель 43 | м. п. | 900,00 |
| 2020 год |  |  |  |  | Показатель 37 | ед. |  |
| Показатель 38 | ед. |  |
| Показатель 39 | ед. |  |
| Показатель 40 | ед. |  |
| Показатель 41 | ед. |  |
| Показатель 42 | ед. |  |
| Показатель 43 | м. п. |  |
| 2021 год |  |  |  |  | Показатель 37 | ед. |  |
| Показатель 38 | ед. |  |
| Показатель 39 | ед. |  |
| Показатель 40 | ед. |  |
| Показатель 41 | ед. |  |
| Показатель 42 | ед. |  |
| Показатель 43 | м. п. |  |
| 2022 год |  |  |  |  | Показатель 37 | ед. |  |
| Показатель 38 | ед. |  |
| Показатель 39 | ед. |  |
| Показатель 40 | ед. |  |
| Показатель 41 | ед. |  |
| Показатель 42 | ед. |  |
| Показатель 43 | м. п. |  |
| 2023 год |  |  |  |  | Показатель 37 | ед. |  |
| Показатель 38 | ед. |  |
| Показатель 39 | ед. |  |
| Показатель 40 | ед. |  |
| Показатель 41 | ед. |  |
| Показатель 42 | ед. |  |
| Показатель 43 | м. п. |  |
| 2024 год |  |  |  |  | Показатель 37 | ед. |  |
| Показатель 38 | ед. |  |
| Показатель 39 | ед. |  |
| Показатель 40 | ед. |  |
| Показатель 41 | ед. |  |
| Показатель 42 | ед. |  |
| Показатель 43 | м. п. |  |
| 1.5. | Задача: федеральный проект «Жилье» | 2019–2024 годы | 346352,5 | 297863,2 | 9697,9 | 38791,4 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 44) | % | 0,09 |  |  |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», от запланированных по Программе (показатель 45) | % | 100,00 |
| 2019 год | 346352,5 | 297863,2 | 9697,9 | 38791,4 | Показатель 44 | % | 0,09 |
| Показатель 45 | % | 100,00 |
| 2020 год |  |  |  |  | Показатель 44 | % |  |
| Показатель 45 | % |  |
| 2021 год |  |  |  |  | Показатель 44 | % |  |
| Показатель 45 | % |  |
| 2022 год |  |  |  |  | Показатель 44 | % |  |
| Показатель 45 | % |  |
| 2023 год |  |  |  |  | Показатель 44 | % |  |
| Показатель 45 | % |  |
| 2024 год |  |  |  |  | Показатель 44 | % |  |
| Показатель 45 | % |  |
| 1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье» | 2019–2024 годы | 346352,5 | 297863,2 | 9697,9 | 38791,4 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье» (показатель 46) | км | 1,64 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержания |  |
| 2019 год | 346352,5 | 297863,2 | 9697,9 | 38791,4 | 1,64 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Значение показателя за 2019 год учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных до начала реализации Программы.

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 3

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волго­града и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением админи­страции Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Протяженность объекта (км) | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог, в том числе: | Всего, в том числе: | 833738,0 |  |  | 114000,0 | 196335,0 | 327068,0 | 196335,0 | 1,715\* |  |  | 0,450 |  | 1,265 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение приложения 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | бюджет Волгограда | 28517,0 |  |  |  | 9500,0 | 9517,0 | 9500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 805221,0 |  |  | 114000,0 | 186835,0 | 317551,0 | 186835,0 |
| 1.1. | Строительство ул. Родниковой 3 этап в ЖК Долина-2 | Всего, в том числе: | 170000,0 |  |  |  |  | 170000,0 |  | 1,265 |  |  |  |  | 1,265 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |
| бюджет Волгоградской области | 169983,0 |  |  |  |  | 169983,0 |  |
| 1.2. | Строительство надземных пешеходных переходов | Всего, в том числе: | 549738,0 |  |  |  | 196335,0 | 157068,0 | 196335,0 | 3,780 |  |  |  | 1,080 | 1,350 | 1,350 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда | 28500,0 |  |  |  | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 |
| бюджет Волгоградской области | 521238,0 |  |  |  | 186835,0 | 147568,0 | 186835,0 |
| 1.3. | Строительство проезда  по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от  ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 114000,0 |  |  | 114000,0 |  |  |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 114000,0 |  |  | 114000,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации  федерального проекта «Дорожная сеть», в том числе: | Всего, в том числе: | 302081,9 | 107162,1 |  |  | 194919,8 |  |  | 1,871 | 0,435 |  |  | 1,436 |  |  |
| федеральный бюджет | 282081,9 | 87162,1 |  |  | 194919,8 |  |  |
| бюджет Волгограда | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16000,0 | 16000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дорога по  ул. Пожарского (от  ул. Санаторная до ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе  г. Волгограда | Всего, в том числе: | 62305,6 | 62305,6 |  |  |  |  |  | 0,435 | 0,435 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 42305,6 | 42305,6 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16000,0 | 16000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 239776,3 | 44856,5 |  |  | 194919,8 |  |  | 1,436 |  |  |  | 1,436 |  |  |
| федеральный бюджет | 239776,3 | 44856,5 |  |  | 194919,8 |  |  |
| бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье», в том числе: | Всего, в том числе: | 346352,5 | 346352,5 |  |  |  |  |  | 1,636 | 1,636 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 297863,2 | 297863,2 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда | 9697,9 | 9697,9 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 38791,4 | 38791,4 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ул. им. Хорошева (в границах от Бульвара 30-летия Победы до дворца водных  видов спорта) | Всего, в том числе: | 133713,2 | 133713,2 |  |  |  |  |  | 0,749 | 0,749 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 114993,4 | 114993,4 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда | 3744,0 | 3744,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14975,8 | 14975,8 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Автодорога по ул. им. гвардии капитана Курсекова в границах от ул. им. Джам­була Джабаева до ул. им. Грибанова в Советском районе г. Волгограда | Всего, в том числе: | 212639,3 | 212639,3 |  |  |  |  |  | 0,887 | 0,887 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 182869,8 | 182869,8 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда | 5953,9 | 5953,9 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 23815,6 | 23815,6 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Значение показателя за 2019–2024 годы не соответствует сумме значений показателей по объектам строительства Программы в связи с тем, что строительство надземных пешеходных переходов не увеличивает протяженность улично-дорожной сети Волгограда.

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 4

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волго­града и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением админи­страции Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов реконструкции муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда

и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Протяженность объекта (км) | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: | Всего, в том числе: | 146678,3 | 2943,8 | 143734,5 |  |  |  |  | 0,900 |  | 0,900 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение приложения 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 146678,3 | 2943,8 | 143734,5 |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция ул. Ангарской  в границах от ул. им. Римского-Корсакова до авто-  заправочной станции в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 146678,3 | 2943,8 | 143734,5 |  |  |  |  | 0,900 |  | 0,900 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 146678,3 | 2943,8 | 143734,5 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в том числе: | Всего, в том числе: | 882155,4 | 170273,8 | 461356,7 | 250524,9 |  |  |  | 7,105 |  | 2,805 | 4,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 882155,4 | 170273,8 | 461356,7 | 250524,9 |  |  |  |
| бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция улицы Героев Тулы (от дороги на  г. Волжский до ул. Латошинской)  в Тракторо-  заводском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 341630,5 | 170273,8 | 171356,7 |  |  |  |  | 2,805 |  | 2,805 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 341630,5 | 170273,8 | 171356,7 |  |  |  |  |
| бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция ул. Латошинской (от  ул. Героев Тулы до  выхода на  III Продольную магистраль) | Всего, в том числе: | 540524,9 |  | 290000,0 | 250524,9 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 540524,9 |  | 290000,0 | 250524,9 |  |  |  |
| бюджет Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 5

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение

эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» по мероприятию «Ремонт автомобильных   
дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Протяженность объекта (км) | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»,  в том числе: | Всего, в том числе: | 5642427,4 | 695193,0 | 868676,2 | 877866,7 | 1161255,9 | 1177054,8 | 862380,8 | 412,943 | 40,226 | 60,183 | 66,039 | 89,238 | 90,762 | 66,495 |
| бюджет Волгоградской области | 5642427,4 | 695193,0 | 868676,2 | 877866,7 | 1161255,9 | 1177054,8 | 862380,8 |

| Продолжение приложения 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. | Ремонт ул. Гороховцев | Всего, в том числе: | 14742,0 |  | 14742,0 |  |  |  |  | 1,134 |  | 1,134 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14742,0 |  | 14742,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт  дороги по  ул. им. Мясни­кова в Трак- торозаводском районе Волгограда (выборочно) | Всего, в том числе: | 11096,4 | 11096,4 |  |  |  |  |  | 0,655 | 0,655 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11096,4 | 11096,4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт  дороги по  ул. им. академика Богомольца в Тракторозаводском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 33257,6 | 14056,6 |  |  |  | 19201,0 |  | 2,232 | 0,755 |  |  |  | 1,477 |  |
| бюджет Волгоградской области | 33257,6 | 14056,6 |  |  |  | 19201,0 |  |
| 1.4. | Ремонт  ул. им. Дегтя­рева (от пр-кта им. В.И.Лени­на до ул.  им. Шурухина) в Тракторо- заводском  районе Волгограда | Всего, в том числе: | 16346,2 | 16346,2 |  |  |  |  |  | 0,418 | 0,418 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16346,2 | 16346,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт  дороги по  ул. им. Героев Шипки в Тракторо- заводском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 14110,5 | 14110,5 |  |  |  |  |  | 0,840 | 0,840 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14110,5 | 14110,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт  дороги по ул. им. Грос- смана в Тракторозаводском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 3880,8 | 3880,8 |  |  |  |  |  | 0,371 | 0,371 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 3880,8 | 3880,8 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт  дороги по  ул. им. Клименко в Тракторозаводском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 7171,4 | 7171,4 |  |  |  |  |  | 0,443 | 0,443 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7171,4 | 7171,4 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт  дороги по  ул. им. Менжинского в Тракторо- заводском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 4761,7 | 4761,7 |  |  |  |  |  | 0,619 | 0,619 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4761,7 | 4761,7 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт  дороги по ул. Гидростроителей  в Тракторо- заводском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 10843,8 | 10843,8 |  |  |  |  |  | 0,724 | 0,724 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10843,8 | 10843,8 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт  дороги по  ул. им. Академика Бардина в Тракторо- заводском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 2669,4 | 2669,4 |  |  |  |  |  | 0,267 | 0,267 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 2669,4 | 2669,4 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ремонт  дороги по  ул. им. Петра Гончарова  в Красно- октябрьском районе Волгограда (выборочно) | Всего,  в том числе: | 4150,4 | 4150,4 |  |  |  |  |  | 0,377 | 0,377 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4150,4 | 4150,4 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Ремонт  дороги по  ул. им. Поддубного в Красно- октябрьском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 22589,4 | 22589,4 |  |  |  |  |  | 1,427 | 1,427 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 22589,4 | 22589,4 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Ремонт  ул. им. Розы Люксембург | Всего,  в том числе: | 7475,0 |  | 7475,0 |  |  |  |  | 0,575 |  | 0,575 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7475,0 |  | 7475,0 |  |  |  |  |
| 1.14. | Ремонт  дороги по  ул. им. Генерала Гуртьева в Красно- октябрьском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 6475,7 | 6475,7 |  |  |  |  |  | 0,806 | 0,806 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6475,7 | 6475,7 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Ремонт  дороги по  ул. им. Капитана Тряскина в Красно- октябрьском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 5107,2 | 5107,2 |  |  |  |  |  | 0,308 | 0,308 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 5107,2 | 5107,2 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Ремонт  дороги по  ул. им. Кузнецова в Красно­октябрьском районе Волгограда (выборочно) | Всего,  в том числе: | 12539,1 | 12539,1 |  |  |  |  |  | 1,037 | 1,037 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 12539,1 | 12539,1 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Ремонт  дороги по  ул. Башкирской в Краснооктябрьском районе Волгограда (выборочно) | Всего,  в том числе: | 5351,9 | 5351,9 |  |  |  |  |  | 0,406 | 0,406 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 5351,9 | 5351,9 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Ремонт  дороги по  ул. им. Штеменко (от  ул. им. марша­ла Еременко до ул. им. Под­дубного) в Красно- октябрьском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 16709,4 | 16709,4 |  |  |  |  |  | 0,524 | 0,524 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16709,4 | 16709,4 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Ремонт  дороги по  ул. им. Поли­ны Осипенко (от ул. им. Полоненко до  ул. Ангарской) в Дзержинском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 11637,1 | 11637,1 |  |  |  |  |  | 0,726 | 0,726 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11637,1 | 11637,1 |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Ремонт  дороги по  ул. им. Поло- ненко в Дзержинском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 14104,2 | 14104,2 |  |  |  |  |  | 0,992 | 0,992 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14104,2 | 14104,2 |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Ремонт пр-кта им. Маршала Советского Союза  Г.К.Жукова (местный  проезд) | Всего,  в том числе: | 18733,2 |  | 18733,2 |  |  |  |  | 1,124 |  | 1,124 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 18733,2 |  | 18733,2 |  |  |  |  |
| 1.22. | Ремонт  ул. Новодвинской | Всего,  в том числе: | 16649,1 |  | 16649,1 |  |  |  |  | 1,423 |  | 1,423 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16649,1 |  | 16649,1 |  |  |  |  |
| 1.23. | Ремонт  ул. Трехгорной | Всего,  в том числе: | 16991,0 |  | 16991,0 |  |  |  |  | 1,307 |  | 1,307 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16991,0 |  | 16991,0 |  |  |  |  |
| 1.24. | Ремонт автомобильной  дороги по  ул. им. Неж- дановой  (III Продольной магистрали до  ул. Феодосийской) в Ворошиловском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 23204,0 | 23204,0 |  |  |  |  |  | 0,982 | 0,982 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 23204,0 | 23204,0 |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Ремонт  ул. Ростовской | Всего,  в том числе: | 9230,0 |  | 9230,0 |  |  |  |  | 0,710 |  | 0,710 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9230,0 |  | 9230,0 |  |  |  |  |
| 1.26. | Ремонт  дороги по ул. Кузнецкая (от ул. Ардатовской до  ул. Чинарской) в Ворошиловском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 12841,9 | 12841,9 |  |  |  |  |  | 1,010 | 1,010 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 12841,9 | 12841,9 |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Ремонт  ул. им. Огарева (от  ул. им. Циолковского до ул. Рабоче- | Всего,  в том числе: | 7996,3 | 7996,3 |  |  |  |  |  | 0,455 | 0,455 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоград- | 7996,3 | 7996,3 |  |  |  |  |  |
|  | Крестьянской и от ул. Козловской до  ул. Елецкой)  в Ворошиловском районе Волгограда | ской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Ремонт  пр-кта Университетский (от границы Ворошиловского района до границы Кировского района) в  Советском районе Волгограда (выборочно) | Всего,  в том числе: | 137339,1 | 137339,1 |  |  |  |  |  | 3,615 | 3,615 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 137339,1 | 137339,1 |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Ремонт  ул. Автомобилистов (от  ул. Электро- лесовской до пр-кта Университетского) в Советском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 11774,3 | 11774,3 |  |  |  |  |  | 0,416 | 0,416 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11774,3 | 11774,3 |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Ремонт дороги по ул. Рабочей в Кировском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 8153,9 | 8153,9 |  |  |  |  |  | 0,895 | 0,895 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8153,9 | 8153,9 |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Ремонт  дороги по  ул. Тополевая (от ул. Рославльской до ул. им. Писемского) в Кировском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 9572,6 | 9572,6 |  |  |  |  |  | 0,617 | 0,617 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9572,6 | 9572,6 |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Ремонт  дороги по  ул. Гранатовой в Кировском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 6728,2 | 6728,2 |  |  |  |  |  | 0,950 | 0,950 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6728,2 | 6728,2 |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Ремонт  дороги по  ул. Вязовой  в Кировском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 2095,5 | 2095,5 |  |  |  |  |  | 0,284 | 0,284 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 2095,5 | 2095,5 |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Ремонт  дороги по  ул. Медвежье- горской в Кировском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 4714,0 | 4714,0 |  |  |  |  |  | 0,612 | 0,612 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4714,0 | 4714,0 |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Ремонт  ул. Лазоревая (от границы Кировского района до  пр-кта им. Героев Сталинграда) в  Красноармейском районе Волгограда (выборочно) | Всего,  в том числе: | 66588,9 | 66588,9 |  |  |  |  |  | 1,840 | 1,840 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 66588,9 | 66588,9 |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Ремонт  ул. Лазоревая (от пр-кта  им. Героев Сталинграда до ул. Судостроительной) в Красно- армейском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 15076,2 | 15076,2 |  |  |  |  |  | 1,270 | 1,270 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 15076,2 | 15076,2 |  |  |  |  |  |
| 1.37. | Ремонт  дороги по  ул. Гремячин- ской в Красно­армейском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 27371,0 | 27371,0 |  |  |  |  |  | 2,538 | 2,538 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 27371,0 | 27371,0 |  |  |  |  |  |
| 1.38. | Ремонт  пр-кта им. Сто­летова (от  ул. 40 лет ВЛКСМ до  ул. Удмуртской) | Всего,  в том числе: | 25012,0 | 7342,5 |  | 17669,5 |  |  |  | 0,970 | 0,403 |  | 0,567 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 25012,0 | 7342,5 |  | 17669,5 |  |  |  |
| 1.39. | Ремонт  пр-кта им. Сто­летова (от  ул. 40 лет ВЛКСМ до  ул. Караванной) | Всего,  в том числе: | 6946,6 |  |  | 6946,6 |  |  |  | 0,381 |  |  | 0,381 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6946,6 |  |  | 6946,6 |  |  |  |
| 1.40. | Ремонт  ул. им. Бахтурова | Всего,  в том числе: | 21028,7 |  |  | 21028,7 |  |  |  | 1,070 |  |  | 1,070 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 21028,7 |  |  | 21028,7 |  |  |  |
| 1.41. | Ремонт  ул. им. композитора Танеева | Всего,  в том числе: | 9388,3 |  |  |  | 9388,3 |  |  | 0,632 |  |  |  | 0,632 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9388,3 |  |  |  | 9388,3 |  |  |
| 1.42. | Ремонт  ул. им. Якуба Коласа (от  ул. им. Довженко до ул. Брестской) | Всего,  в том числе: | 11721,4 |  |  |  |  | 11721,4 |  | 1,120 |  |  |  |  | 1,120 |  |
| бюджет Волгоградской области | 11721,4 |  |  |  |  | 11721,4 |  |
| 1.43. | Ремонт  ул. Закавказской | Всего,  в том числе: | 8995,8 |  |  |  |  |  | 8995,8 | 0,850 |  |  |  |  |  | 0,850 |
| бюджет Волгоградской области | 8995,8 |  |  |  |  |  | 8995,8 |
| 1.44. | Ремонт  ул. Мачто- заводской  (от ул. Брестской до  ул. им. ком- позитора Танеева) | Всего,  в том числе: | 29055,0 |  |  |  |  |  | 29055,0 | 2,235 |  |  |  |  |  | 2,235 |
| бюджет Волгоградской области | 29055,0 |  |  |  |  |  | 29055,0 |
| 1.45. | Ремонт  ул. им. Полухина в Совет- ском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 22462,6 | 22462,6 |  |  |  |  |  | 1,679 | 1,679 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 22462,6 | 22462,6 |  |  |  |  |  |
| 1.46. | Ремонт  ул. им. Андреева | Всего,  в том числе: | 9100,0 |  | 9100,0 |  |  |  |  | 0,700 |  | 0,700 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9100,0 |  | 9100,0 |  |  |  |  |
| 1.47. | Ремонт дороги на тер. Рабочий поселок Водстрой  (от ул. им. Шу­рухина до  ул. им. Костюченко) | Всего,  в том числе: | 45760,8 |  | 45760,8 |  |  |  |  | 3,148 |  | 3,148 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 45760,8 |  | 45760,8 |  |  |  |  |
| 1.48. | Ремонт  ул. им. Кос- тюченко  (от дороги на тер. Рабочий поселок Водстрой до  III Продольной магистрали) | Всего,  в том числе: | 10295,0 |  | 10295,0 |  |  |  |  | 0,580 |  | 0,580 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10295,0 |  | 10295,0 |  |  |  |  |
| 1.49. | Ремонт  ул. им. Могилевича | Всего,  в том числе: | 19500,0 |  | 19500,0 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 19500,0 |  | 19500,0 |  |  |  |  |
| 1.50. | Ремонт ул. им. Мен- делеева (от  ул. им. марша­ла Еременко до III Продольной магистрали) | Всего,  в том числе: | 26390,0 |  | 26390,0 |  |  |  |  | 2,030 |  | 2,030 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 26390,0 |  | 26390,0 |  |  |  |  |
| 1.51. | Ремонт  ул. Автомагистральной | Всего,  в том числе: | 16640,0 |  | 16640,0 |  |  |  |  | 1,280 |  | 1,280 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16640,0 |  | 16640,0 |  |  |  |  |
| 1.52. | Ремонт  ул. 8-й Воздушной  Армии | Всего,  в том числе: | 25519,0 |  | 25519,0 |  |  |  |  | 1,963 |  | 1,963 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 25519,0 |  | 25519,0 |  |  |  |  |
| 1.53. | Ремонт  ул. Космонавтов | Всего,  в том числе: | 45965,3 |  | 45965,3 |  |  |  |  | 1,970 |  | 1,970 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 45965,3 |  | 45965,3 |  |  |  |  |
| 1.54. | Ремонт  ул. Продольной | Всего,  в том числе: | 33150,0 |  | 33150,0 |  |  |  |  | 2,550 |  | 2,550 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 33150,0 |  | 33150,0 |  |  |  |  |
| 1.55. | Ремонт  б-ра 30-летия  Победы | Всего,  в том числе: | 27108,9 |  | 27108,9 |  |  |  |  | 1,412 |  | 1,412 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 27108,9 |  | 27108,9 |  |  |  |  |
| 1.56. | Ремонт  ул. Джаныбековская  (выборочно) | Всего,  в том числе: | 9797,1 | 9797,1 |  |  |  |  |  | 0,538 | 0,538 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9797,1 | 9797,1 |  |  |  |  |  |
| 1.57. | Ремонт  ул. Новороссийской  (от ул. Кубанской до  ул. Двинской) | Всего,  в том числе: | 20150,0 |  | 20150,0 |  |  |  |  | 1,550 |  | 1,550 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 20150,0 |  | 20150,0 |  |  |  |  |
| 1.58. | Ремонт  ул. им. Рокоссовского (местный  проезд) | Всего,  в том числе: | 11570,0 |  | 11570,0 |  |  |  |  | 0,890 |  | 0,890 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11570,0 |  | 11570,0 |  |  |  |  |
| 1.59. | Ремонт  ул. им. Ткачева (от  ул. им. Пархоменко до  ул. им. Рокоссовского) | Всего,  в том числе: | 9841,0 |  | 9841,0 |  |  |  |  | 0,757 |  | 0,757 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9841,0 |  | 9841,0 |  |  |  |  |
| 1.60. | Ремонт дороги от ул. Елецкая до ул. им. Полоненко в Ворошиловском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 5828,0 | 5828,0 |  |  |  |  |  | 0,340 | 0,340 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской  области | 5828,0 | 5828,0 |  |  |  |  |  |
| 1.61. | Ремонт  ул. Социалистической  (от ул. Баррикадной до  ул. Новоузенской) | Всего,  в том числе: | 10253,1 |  | 10253,1 |  |  |  |  | 0,390 |  | 0,390 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10253,1 |  | 10253,1 |  |  |  |  |
| 1.62. | Ремонт  ул. Социалистической (от ул. Баррикадной до  ул. Профсоюзной) | Всего,  в том числе: | 20815,0 |  | 20815,0 |  |  |  |  | 0,680 |  | 0,680 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 20815,0 |  | 20815,0 |  |  |  |  |
| 1.63. | Ремонт  ул. Ковровской (от ул. КИМ до  ул. Академической) | Всего,  в том числе: | 11454,5 |  | 11454,5 |  |  |  |  | 0,419 |  | 0,419 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11454,5 |  | 11454,5 |  |  |  |  |
| 1.64. | Ремонт  ул. им. милиционера  Буханцева | Всего,  в том числе: | 23641,7 |  | 23641,7 |  |  |  |  | 1,400 |  | 1,400 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 23641,7 |  | 23641,7 |  |  |  |  |
| 1.65. | Ремонт  ул. Барри- кадной (от  ул. им. Циолковского до ул. Симбирской) | Всего,  в том числе: | 9789,0 |  | 9789,0 |  |  |  |  | 0,753 |  | 0,753 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9789,0 |  | 9789,0 |  |  |  |  |
| 1.66. | Ремонт  ул. Североморцев | Всего,  в том числе: | 2958,8 |  | 2958,8 |  |  |  |  | 0,235 |  | 0,235 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 2958,8 |  | 2958,8 |  |  |  |  |
| 1.67. | Ремонт  ул. им. Тулака | Всего,  в том числе: | 6890,0 |  | 6890,0 |  |  |  |  | 0,530 |  | 0,530 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6890,0 |  | 6890,0 |  |  |  |  |
| 1.68. | Ремонт  ул. Электро- лесовской | Всего,  в том числе: | 48165,0 |  | 48165,0 |  |  |  |  | 3,705 |  | 3,705 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 48165,0 |  | 48165,0 |  |  |  |  |
| 1.69. | Ремонт  ул. Краснопресненской | Всего,  в том числе: | 10102,5 | 10102,5 |  |  |  |  |  | 1,016 | 1,016 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10102,5 | 10102,5 |  |  |  |  |  |
| 1.70. | Ремонт  ул. им. Чебышева | Всего,  в том числе: | 14794,0 |  | 14794,0 |  |  |  |  | 1,138 |  | 1,138 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14794,0 |  | 14794,0 |  |  |  |  |
| 1.71. | Ремонт  пр-кта Университетского (местный  проезд)  (от ул. им. Зевина до  ул. Казахской) | Всего,  в том числе: | 38155,0 |  | 38155,0 |  |  |  |  | 2,935 |  | 2,935 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 38155,0 |  | 38155,0 |  |  |  |  |
| 1.72. | Ремонт дороги от ул. Казахской до доро­ги на тер. Се­ло Песчанка | Всего, в том числе: | 32243,7 |  | 32243,7 |  |  |  |  | 3,633 |  | 3,633 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 32243,7 |  | 32243,7 |  |  |  |  |
| 1.73. | Ремонт  ул. им. Гас­телло | Всего,  в том числе: | 7059,0 |  | 7059,0 |  |  |  |  | 0,543 |  | 0,543 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7059,0 |  | 7059,0 |  |  |  |  |
| 1.74. | Ремонт  ул. им. Губкина | Всего,  в том числе: | 5564,0 |  | 5564,0 |  |  |  |  | 0,428 |  | 0,428 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 5564,0 |  | 5564,0 |  |  |  |  |
| 1.75. | Ремонт  ул. им. Зины Маресевой | Всего, в том числе: | 6786,0 |  | 6786,0 |  |  |  |  | 0,522 |  | 0,522 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6786,0 |  | 6786,0 |  |  |  |  |
| 1.76. | Ремонт  ул. им. Козака | Всего,  в том числе: | 5772,0 |  | 5772,0 |  |  |  |  | 0,444 |  | 0,444 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 5772,0 |  | 5772,0 |  |  |  |  |
| 1.79. | Ремонт  ул. им. генера­ла Шумилова | Всего,  в том числе: | 22581,3 |  | 22581,3 |  |  |  |  | 2,130 |  | 2,130 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 22581,3 |  | 22581,3 |  |  |  |  |
| 1.80. | Ремонт  ул. им. Писемкого | Всего, в том числе: | 36350,5 |  | 15147,5 |  |  | 21203,0 |  | 3,263 |  | 1,632 |  |  | 1,631 |  |
| бюджет Волгоградской области | 36350,5 |  | 15147,5 |  |  | 21203,0 |  |
| 1.81. | Ремонт  ул. Лавровой от ул. Коло- совой до  ул. Абганеровской | Всего,  в том числе: | 3596,1 |  | 3596,1 |  |  |  |  | 0,316 |  | 0,316 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 3596,1 |  | 3596,1 |  |  |  |  |
| 1.82. | Ремонт  ул. Абганеровской | Всего,  в том числе: | 38926,2 |  | 38926,2 |  |  |  |  | 1,592 |  | 1,592 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 38926,2 |  | 38926,2 |  |  |  |  |
| 1.83. | Ремонт  ул. Армавирской | Всего,  в том числе: | 15431,0 |  | 15431,0 |  |  |  |  | 1,187 |  | 1,187 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 15431,0 |  | 15431,0 |  |  |  |  |
| 1.84. | Ремонт пр-кта им. Героев Сталинграда (местный  проезд) | Всего,  в том числе: | 65145,0 |  | 65145,0 |  |  |  |  | 3,394 |  | 3,394 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 65145,0 |  | 65145,0 |  |  |  |  |
| 1.85. | Ремонт  ул. Героев Малой Земли | Всего,  в том числе: | 18070,0 |  | 18070,0 |  |  |  |  | 1,604 |  | 1,604 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 18070,0 |  | 18070,0 |  |  |  |  |
| 1.86. | Ремонт  ул. им. Вучетича | Всего,  в том числе: | 22002,5 |  | 22002,5 |  |  |  |  | 1,143 |  | 1,143 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 22002,5 |  | 22002,5 |  |  |  |  |
| 1.87. | Ремонт  ул. им. Городовикова | Всего,  в том числе: | 18637,5 |  | 18637,5 |  |  |  |  | 0,965 |  | 0,965 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 18637,5 |  | 18637,5 |  |  |  |  |
| 1.88. | Ремонт  ул. Батумской | Всего,  в том числе: | 14060,0 |  | 14060,0 |  |  |  |  | 1,406 |  | 1,406 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14060,0 |  | 14060,0 |  |  |  |  |
| 1.89. | Ремонт  ул. им. Михайлова | Всего,  в том числе: | 15770,3 |  |  | 15770,3 |  |  |  | 1,213 |  |  | 1,213 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 15770,3 |  |  | 15770,3 |  |  |  |
| 1.90. | Ремонт  ул. им. Дегтярева (от  ул. им. Шурухина до  ул. им. Мещерякова) | Всего,  в том числе: | 6168,5 |  |  | 6168,5 |  |  |  | 0,475 |  |  | 0,475 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6168,5 |  |  | 6168,5 |  |  |  |
| 1.91. | Ремонт  ул. им. Мещерякова | Всего,  в том числе: | 6929,0 |  |  | 6929,0 |  |  |  | 0,533 |  |  | 0,533 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6929,0 |  |  | 6929,0 |  |  |  |
| 1.92. | Ремонт дороги от ул. Героев Тулы до  ул. Героев Шипки | Всего,  в том числе: | 8268,0 |  |  | 8268,0 |  |  |  | 0,636 |  |  | 0,636 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8268,0 |  |  | 8268,0 |  |  |  |
| 1.93. | Ремонт  ул. 95-й Гвардейской | Всего,  в том числе: | 7280,0 |  |  | 7280,0 |  |  |  | 0,560 |  |  | 0,560 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7280,0 |  |  | 7280,0 |  |  |  |
| 1.94. | Ремонт  ул. им. Демья­на Бедного | Всего,  в том числе: | 6890,0 |  |  | 6890,0 |  |  |  | 0,530 |  |  | 0,530 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6890,0 |  |  | 6890,0 |  |  |  |
| 1.95. | Ремонт  ул. им. Дундича (от  ул. им. Дежнева до границы п. Зареченского) | Всего,  в том числе: | 27040,0 |  |  | 27040,0 |  |  |  | 2,080 |  |  | 2,080 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 27040,0 |  |  | 27040,0 |  |  |  |
| 1.96. | Ремонт  ул. им. Жолудева | Всего,  в том числе: | 11856,0 |  |  | 11856,0 |  |  |  | 0,912 |  |  | 0,912 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11856,0 |  |  | 11856,0 |  |  |  |
| 1.97. | Ремонт  ул. им. Кастерина | Всего,  в том числе: | 6890,0 |  |  | 6890,0 |  |  |  | 0,530 |  |  | 0,530 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6890,0 |  |  | 6890,0 |  |  |  |
| 1.98. | Ремонт ул. Ополченской (местный проезд) | Всего,  в том числе: | 8450,0 |  |  | 8450,0 |  |  |  | 0,650 |  |  | 0,650 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8450,0 |  |  | 8450,0 |  |  |  |
| 1.99. | Ремонт  ул. Депутатской | Всего,  в том числе: | 7540,0 |  |  | 7540,0 |  |  |  | 0,580 |  |  | 0,580 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7540,0 |  |  | 7540,0 |  |  |  |
| 1.100. | Ремонт  пр-кта Волжского | Всего,  в том числе: | 28080,0 |  |  | 28080,0 |  |  |  | 2,160 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 28080,0 |  |  | 28080,0 |  |  |  |
| 1.101. | Ремонт пр-кта им. В.И.Лени­на (местный проезд) в Красно- октябрьском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 81250,0 |  |  | 81250,0 |  |  |  | 6,250 |  |  | 6,250 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 81250,0 |  |  | 81250,0 |  |  |  |
| 1.102. | Ремонт  ул. Триумфальной | Всего,  в том числе: | 10556,0 |  |  | 10556,0 |  |  |  | 0,812 |  |  | 0,812 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10556,0 |  |  | 10556,0 |  |  |  |
| 1.103. | Ремонт  пр. Тайшетского | Всего,  в том числе: | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  |  |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  |  |  |
| 1.104. | Ремонт  ул. им. Гейне | Всего,  в том числе: | 12350,0 |  |  | 12350,0 |  |  |  | 0,950 |  |  | 0,950 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 12350,0 |  |  | 12350,0 |  |  |  |
| 1.105. | Ремонт  ул. им. генерала Толбухина | Всего,  в том числе: | 15990,0 |  |  | 15990,0 |  |  |  | 1,230 |  |  | 1,230 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 15990,0 |  |  | 15990,0 |  |  |  |
| 1.106. | Ремонт  ул. им. Карла Либкнехта | Всего,  в том числе: | 8450,0 |  |  | 8450,0 |  |  |  | 0,650 |  |  | 0,650 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8450,0 |  |  | 8450,0 |  |  |  |
| 1.107. | Ремонт  ул. им. Поли­ны Осипенко (от ул. Ангарской до  ул. Новорядской) | Всего,  в том числе: | 24050,0 |  |  | 24050,0 |  |  |  | 1,850 |  |  | 1,850 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 24050,0 |  |  | 24050,0 |  |  |  |
| 1.108. | Ремонт  ул. Новорядской | Всего,  в том числе: | 17810,0 |  |  | 17810,0 |  |  |  | 1,370 |  |  | 1,370 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 17810,0 |  |  | 17810,0 |  |  |  |
| 1.109. | Ремонт  ул. Танкистов | Всего,  в том числе: | 7800,0 |  |  | 7800,0 |  |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7800,0 |  |  | 7800,0 |  |  |  |
| 1.110. | Ремонт  ул. Фонтанной | Всего,  в том числе: | 13130,0 |  |  | 13130,0 |  |  |  | 1,010 |  |  | 1,010 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 13130,0 |  |  | 13130,0 |  |  |  |
| 1.111. | Ремонт  ул. Южно-Украинской | Всего,  в том числе: | 14300,0 |  |  | 14300,0 |  |  |  | 1,100 |  |  | 1,100 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14300,0 |  |  | 14300,0 |  |  |  |
| 1.112. | Ремонт дороги по ул. Автотранспортной в Ворошиловском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 26340,8 | 26340,8 |  |  |  |  |  | 1,520 | 1,520 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 26340,8 | 26340,8 |  |  |  |  |  |
| 1.113. | Ремонт дороги по ул. Академической в Ворошиловском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 6920,0 | 6920,0 |  |  |  |  |  | 0,524 | 0,524 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6920,0 | 6920,0 |  |  |  |  |  |
| 1.114. | Ремонт дороги на р.п. Горьковский | Всего,  в том числе: | 79378,0 | 35659,4 |  | 43718,6 |  |  |  | 6,106 | 2,739 |  | 3,367 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 79378,0 | 35659,4 |  | 43718,6 |  |  |  |
| 1.115. | Ремонт  ул. им. Григория Засекина (от пр-кта Университетского до тер. Поселок Горная Поляна) | Всего,  в том числе: | 16975,4 |  |  | 16975,4 |  |  |  | 1,306 |  |  | 1,306 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16975,4 |  |  | 16975,4 |  |  |  |
| 1.116. | Ремонт  ул. Авиаторской (от  ул. Базисной до ул. Туркменской) | Всего, в том числе: | 1365,0 |  |  | 1365,0 |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 1365,0 |  |  | 1365,0 |  |  |  |
| 1.117. | Ремонт  ул. им. Джамбула Джабае­ва (от ул.  им. маршала Василевского до ул. Родниковой) | Всего,  в том числе: | 14926,6 |  |  | 14926,6 |  |  |  | 1,148 |  |  | 1,148 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14926,6 |  |  | 14926,6 |  |  |  |
| 1.118. | Ремонт  ул. им. маршала Василевского (от  пр-кта Университетского до  ул. им. Джамбула Джабаева) | Всего,  в том числе: | 14820,0 |  |  | 14820,0 |  |  |  | 1,140 |  |  | 1,140 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14820,0 |  |  | 14820,0 |  |  |  |
| 1.119. | Ремонт  ул. Туркменской | Всего,  в том числе: | 9191,0 |  |  | 9191,0 |  |  |  | 0,707 |  |  | 0,707 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9191,0 |  |  | 9191,0 |  |  |  |
| 1.120. | Ремонт  ул. Калининградской | Всего,  в том числе: | 15522,0 |  |  | 15522,0 |  |  |  | 1,194 |  |  | 1,194 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 15522,0 |  |  | 15522,0 |  |  |  |
| 1.121. | Ремонт  ул. Песчанокопской | Всего,  в том числе: | 6578,0 |  |  | 6578,0 |  |  |  | 0,506 |  |  | 0,506 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6578,0 |  |  | 6578,0 |  |  |  |
| 1.122. | Ремонт  ул. им. Саши Чекалина | Всего,  в том числе: | 9490,0 |  |  | 9490,0 |  |  |  | 0,730 |  |  | 0,730 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9490,0 |  |  | 9490,0 |  |  |  |
| 1.123. | Ремонт  ул. Тополевой (от ул. Лимо- новой до  ул. Розовой) | Всего,  в том числе: | 8216,0 |  |  | 8216,0 |  |  |  | 0,632 |  |  | 0,632 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8216,0 |  |  | 8216,0 |  |  |  |
| 1.124. | Ремонт  ул. Клайпедской (от  ул. Шабли- евской до  ул. Военный городок) | Всего,  в том числе: | 40716,0 |  |  | 40716,0 |  |  |  | 3,132 |  |  | 3,132 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 40716,0 |  |  | 40716,0 |  |  |  |
| 1.125. | Ремонт  ул. 64-й Армии (местный проезд) | Всего,  в том числе: | 35061,0 |  |  | 35061,0 |  |  |  | 2,697 |  |  | 2,697 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 35061,0 |  |  | 35061,0 |  |  |  |
| 1.126. | Ремонт  ул. им. Шекспира | Всего,  в том числе: | 10972,0 |  |  | 10972,0 |  |  |  | 0,844 |  |  | 0,844 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10972,0 |  |  | 10972,0 |  |  |  |
| 1.127. | Ремонт  ул. им. Моцарта (от  ул. 40 лет ВЛКСМ до дороги северо-восточнее  общества с ограниченной ответствен- ностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка») | Всего,  в том числе: | 34235,5 |  |  | 34235,5 |  |  |  | 2,634 |  |  | 2,634 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 34235,5 |  |  | 34235,5 |  |  |  |
| 1.128. | Ремонт  ул. Караванной (от  ул. им. Пан- ферова до  ул. Николаевской) | Всего,  в том числе: | 14274,0 |  |  | 14274,0 |  |  |  | 1,098 |  |  | 1,098 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14274,0 |  |  | 14274,0 |  |  |  |
| 1.129. | Ремонт  ул. им. Джека Лондона (от ул. Удмуртской (четная сторона) до дороги на  п. Татьянка-2) | Всего,  в том числе: | 24960,0 |  |  | 24960,0 |  |  |  | 1,920 |  |  | 1,920 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 24960,0 |  |  | 24960,0 |  |  |  |
| 1.130. | Ремонт  дороги от  ул. им. Джека Лондона до ул. Вилянской | Всего,  в том числе: | 14183,0 |  |  | 14183,0 |  |  |  | 1,091 |  |  | 1,091 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14183,0 |  |  | 14183,0 |  |  |  |
| 1.131. | Ремонт б-ра им. Энгельса (от пр-кта  им. Героев Сталинграда до Сарептско­го затона) | Всего,  в том числе: | 9009,0 |  |  | 9009,0 |  |  |  | 0,693 |  |  | 0,693 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9009,0 |  |  | 9009,0 |  |  |  |
| 1.132. | Ремонт  ул. 50 лет  Октября | Всего,  в том числе: | 29484,0 |  |  | 29484,0 |  |  |  | 2,268 |  |  | 2,268 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 29484,0 |  |  | 29484,0 |  |  |  |
| 1.133. | Ремонт  ул. Вилянской (от ул. им. Кагальницкого до филиала «Волгограднефтебаза»  общества с ограниченной ответствен- ностью  «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка») | Всего,  в том числе: | 59657,0 |  |  | 59657,0 |  |  |  | 4,589 |  |  | 4,589 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 59657,0 |  |  | 59657,0 |  |  |  |
| 1.134. | Ремонт  ул. 2-я Караванная (от  ул. Николаевской до доро­ги от ул. Дже­ка Лондона до ул. Вилянской) | Всего,  в том числе: | 17420,0 |  |  | 17420,0 |  |  |  | 1,340 |  |  | 1,340 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 17420,0 |  |  | 17420,0 |  |  |  |
| 1.135. | Ремонт  ул. Гражданской (от  б-ра им. Энгельса до  ул. Изобильной) | Всего,  в том числе: | 8840,0 |  |  | 8840,0 |  |  |  | 0,680 |  |  | 0,680 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8840,0 |  |  | 8840,0 |  |  |  |
| 1.136. | Ремонт ул.  им. Арсеньева (от пр-кта  им. Героев Сталинграда до остановки автобуса маршрута № 16 «Депо») | Всего,  в том числе: | 24960,0 |  |  | 24960,0 |  |  |  | 1,920 |  |  | 1,920 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 24960,0 |  |  | 24960,0 |  |  |  |
| 1.137. | Ремонт  дороги от  ул. им. Шурухина до городской черты | Всего,  в том числе: | 9783,8 |  |  |  | 9783,8 |  |  | 0,753 |  |  |  | 0,753 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9783,8 |  |  |  | 9783,8 |  |  |
| 1.138. | Ремонт  ул. им. Кропоткина | Всего,  в том числе: | 11295,7 |  |  |  | 11295,7 |  |  | 0,869 |  |  |  | 0,869 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11295,7 |  |  |  | 11295,7 |  |  |
| 1.139. | Ремонт  наб. Волжской флотилии | Всего,  в том числе: | 14950,0 |  |  |  | 14950,0 |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,150 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14950,0 |  |  |  | 14950,0 |  |  |
| 1.140. | Ремонт  ул. им. Патри­са Лумумбы | Всего,  в том числе: | 3900,0 |  |  |  | 3900,0 |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 3900,0 |  |  |  | 3900,0 |  |  |
| 1.141. | Ремонт  ул. им. Салтыкова-Щедрина | Всего,  в том числе: | 12220,0 |  |  |  | 12220,0 |  |  | 0,940 |  |  |  | 0,940 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 12220,0 |  |  |  | 12220,0 |  |  |
| 1.140. | Ремонт  ул. им. Шурухина (от  ул. Ополченской до пр-кта им. В.И.Ленина) | Всего,  в том числе: | 6500,0 |  |  |  | 6500,0 |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6500,0 |  |  |  | 6500,0 |  |  |
| 1.141. | Ремонт  ул. Обливской | Всего,  в том числе: | 1690,0 |  |  |  | 1690,0 |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,130 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 1690,0 |  |  |  | 1690,0 |  |  |
| 1.142. | Ремонт  ул. Тракторостроителей | Всего,  в том числе: | 28938,0 |  |  |  | 28938,0 |  |  | 2,226 |  |  |  | 2,226 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 28938,0 |  |  |  | 28938,0 |  |  |
| 1.143. | Ремонт дороги на п. Забазный | Всего,  в том числе: | 3991,0 |  |  |  | 3991,0 |  |  | 0,307 |  |  |  | 0,307 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 3991,0 |  |  |  | 3991,0 |  |  |
| 1.144. | Ремонт дороги на п. ГЭС до газовой подстанции | Всего,  в том числе: | 39000,0 |  |  |  | 39000,0 |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 39000,0 |  |  |  | 39000,0 |  |  |
| 1.145. | Ремонт дороги от ул. Лато­шинской до дороги на  паромную переправу | Всего,  в том числе: | 17810,0 |  |  |  | 17810,0 |  |  | 1,370 |  |  |  | 1,370 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 17810,0 |  |  |  | 17810,0 |  |  |
| 1.146. | Ремонт дороги от ул. Лато­шинской до Волгоградских очистных сооружений | Всего,  в том числе: | 11050,0 |  |  |  | 11050,0 |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,850 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11050,0 |  |  |  | 11050,0 |  |  |
| 1.147. | Ремонт  ул. им. Лермонтова (от ул. им. марша­ла Еременко до границы Центрального района) | Всего,  в том числе: | 13884,0 |  |  |  | 13884,0 |  |  | 1,068 |  |  |  | 1,068 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 13884,0 |  |  |  | 13884,0 |  |  |
| 1.148. | Ремонт дороги тер. Поселок Металлургов | Всего,  в том числе: | 14300,0 |  |  |  | 14300,0 |  |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14300,0 |  |  |  | 14300,0 |  |  |
| 1.149. | Ремонт дороги вдоль карьера «Жилищно-коммунальная организация»  (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 7800,0 |  |  |  | 7800,0 |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7800,0 |  |  |  | 7800,0 |  |  |
| 1.150. | Ремонт  пер. Вязниковского  (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 11960,0 |  |  |  | 11960,0 |  |  | 0,920 |  |  |  | 0,920 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 11960,0 |  |  |  | 11960,0 |  |  |
| 1.151. | Ремонт  пр-кта Металлургов (от  ул. им. марша­ла Еременко до ул. Черниговской) | Всего,  в том числе: | 10400,0 |  |  |  | 10400,0 |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10400,0 |  |  |  | 10400,0 |  |  |
| 1.152. | Ремонт  ул. Коммунаров (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 9620,0 |  |  |  | 9620,0 |  |  | 0,740 |  |  |  | 0,740 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9620,0 |  |  |  | 9620,0 |  |  |
| 1.153. | Ремонт  ул. Созидательской  (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 9594,0 |  |  |  | 9594,0 |  |  | 0,738 |  |  |  | 0,738 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 9594,0 |  |  |  | 9594,0 |  |  |
| 1.154. | Ремонт  ул. им. Ольги Ковалевой | Всего,  в том числе: | 6539,0 |  |  |  | 6539,0 |  |  | 0,503 |  |  |  | 0,503 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6539,0 |  |  |  | 6539,0 |  |  |
| 1.155. | Ремонт  ул. им. Ольги Форш | Всего, в том числе: | 3718,0 |  |  |  | 3718,0 |  |  | 0,286 |  |  |  | 0,286 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 3718,0 |  |  |  | 3718,0 |  |  |
| 1.156. | Ремонт  ул. им. Рихар­да Зорге | Всего,  в том числе: | 19435,0 |  |  |  | 19435,0 |  |  | 1,495 |  |  |  | 1,495 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 19435,0 |  |  |  | 19435,0 |  |  |
| 1.157. | Ремонт  ул. им. Руднева | Всего,  в том числе: | 21528,0 |  |  |  | 21528,0 |  |  | 1,656 |  |  |  | 1,656 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 21528,0 |  |  |  | 21528,0 |  |  |
| 1.158. | Ремонт дороги от ул. Краснополянской  до городской черты | Всего,  в том числе: | 6425,9 |  |  |  | 6425,9 |  |  | 0,494 |  |  |  | 0,494 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6425,9 |  |  |  | 6425,9 |  |  |
| 1.159. | Ремонт дороги на х. Вертячий (от дороги в Аэропорт до городской черты) | Всего,  в том числе: | 14300,0 |  |  |  | 14300,0 |  |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14300,0 |  |  |  | 14300,0 |  |  |
| 1.160. | Ремонт дороги от ул. Краснополянской до ул. Исторической | Всего,  в том числе: | 7748,0 |  |  |  | 7748,0 |  |  | 0,596 |  |  |  | 0,596 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7748,0 |  |  |  | 7748,0 |  |  |
| 1.161. | Ремонт подъездной дороги к администрации Дзержинского района Волгограда | Всего,  в том числе: | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |
| 1.162. | Ремонт  подъездной дороги к государственному учреждению здравоохранения «Областная клиническая больница № 1» от ул. Ангарской | Всего,  в том числе: | 4550,0 |  |  |  | 4550,0 |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,350 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4550,0 |  |  |  | 4550,0 |  |  |
| 1.163. | Ремонт  ул. Базисной (от ул. Рабоче-Крестьянской до границы Советского района) | Всего,  в том числе: | 6240,0 |  |  |  | 6240,0 |  |  | 0,480 |  |  |  | 0,480 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6240,0 |  |  |  | 6240,0 |  |  |
| 1.164. | Ремонт  ул. Пугачевской | Всего,  в том числе: | 10777,0 |  |  |  | 10777,0 |  |  | 0,829 |  |  |  | 0,829 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10777,0 |  |  |  | 10777,0 |  |  |
| 1.165. | Ремонт ул. Моршанской | Всего,  в том числе: | 8203,0 |  |  |  | 8203,0 |  |  | 0,631 |  |  |  | 0,631 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8203,0 |  |  |  | 8203,0 |  |  |
| 1.166. | Ремонт  ул. Моздокской | Всего,  в том числе: | 10920,0 |  |  |  | 10920,0 |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10920,0 |  |  |  | 10920,0 |  |  |
| 1.167. | Ремонт  ул. им. Ели- сеева | Всего, в том числе: | 14313,0 |  |  |  | 14313,0 |  |  | 1,101 |  |  |  | 1,101 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14313,0 |  |  |  | 14313,0 |  |  |
| 1.168. | Ремонт  ул. им. Канунникова | Всего,  в том числе: | 5850,0 |  |  |  | 5850,0 |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,450 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 5850,0 |  |  |  | 5850,0 |  |  |
| 1.169. | Ремонт  ул. им. Карпинского | Всего,  в том числе: | 7501,0 |  |  |  | 7501,0 |  |  | 0,577 |  |  |  | 0,577 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7501,0 |  |  |  | 7501,0 |  |  |
| 1.170. | Ремонт  ул. им. Куприна | Всего,  в том числе: | 28197,0 |  |  |  | 28197,0 |  |  | 2,169 |  |  |  | 2,169 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 28197,0 |  |  |  | 28197,0 |  |  |
| 1.171. | Ремонт  ул. им. Лавочкина | Всего,  в том числе: | 4550,0 |  |  |  | 4550,0 |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,350 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4550,0 |  |  |  | 4550,0 |  |  |
| 1.172. | Ремонт  ул. им. академи­ка Палладина | Всего,  в том числе: | 12753,0 |  |  |  | 12753,0 |  |  | 0,981 |  |  |  | 0,981 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 12753,0 |  |  |  | 12753,0 |  |  |
| 1.173. | Ремонт дороги от тер. Поселок Горная Поляна до  поворота на  тер. Поселок им. Гули Королевой | Всего,  в том числе: | 40300,0 |  |  |  | 40300,0 |  |  | 3,100 |  |  |  | 3,100 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 40300,0 |  |  |  | 40300,0 |  |  |
| 1.174. | Ремонт дороги на тер. Поселок Горный  от дороги  на тер. Поселок Водный | Всего,  в том числе: | 16341,0 |  |  |  | 16341,0 |  |  | 1,257 |  |  |  | 1,257 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 16341,0 |  |  |  | 16341,0 |  |  |
| 1.175. | Ремонт дороги на тер. Поселок Майский от дороги на  тер. Поселок Горный | Всего,  в том числе: | 89700,0 |  |  |  | 89700,0 |  |  | 6,900 |  |  |  | 6,900 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 89700,0 |  |  |  | 89700,0 |  |  |
| 1.176. | Ремонт дороги на тер. Поселок им. Гули Королевой | Всего,  в том числе: | 30768,4 |  |  |  | 30768,4 |  |  | 2,367 |  |  |  | 2,367 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 30768,4 |  |  |  | 30768,4 |  |  |
| 1.177. | Ремонт  ул. Базисной (от границы Ворошиловского района до ул. Авиаторской) | Всего,  в том числе: | 1638,0 |  |  |  | 1638,0 |  |  | 0,126 |  |  |  | 0,126 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 1638,0 |  |  |  | 1638,0 |  |  |
| 1.178. | Ремонт дороги от ул. Казахской до ул. Тбилисской | Всего,  в том числе: | 10946,0 |  |  |  | 10946,0 |  |  | 0,842 |  |  |  | 0,842 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10946,0 |  |  |  | 10946,0 |  |  |
| 1.179. | Ремонт дороги на тер. Село Песчанка (от автодороги «Волгоград – Каменск- Шахтинский»  (М-21) | Всего,  в том числе: | 89111,1 |  |  |  | 89111,1 |  |  | 6,855 |  |  |  | 6,855 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 89111,1 |  |  |  | 89111,1 |  |  |
| 1.180. | Ремонт дороги от пр-кта Университетского (в районе сервисного цент­ра «Ауди-Центр-Волго­град» до государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский  областной клинический кардиологический центр») | Всего,  в том числе: | 18369,0 |  |  |  | 18369,0 |  |  | 1,413 |  |  |  | 1,413 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 18369,0 |  |  |  | 18369,0 |  |  |
| 1.181. | Ремонт  ул. им. маршала Воронова (от  ул. им. Василевского до государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Волгоградский областной клинический кардиологический центр» па- раллельно  пр-кту Университетскому) | Всего,  в том числе: | 7618,0 |  |  |  | 7618,0 |  |  | 0,586 |  |  |  | 0,586 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 7618,0 |  |  |  | 7618,0 |  |  |
| 1.182. | Ремонт дороги от гаража  федерального государственного автономного образо- вательного учреждения высшего  образования «Волгоградский государственный  университет» до государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский  областной клинический кардиологический центр» с поворотом в районе комп­лекса зданий федерального государственного автономного образо- вательного учреждения высшего  образования «Волгоградский государственный  университет» | Всего,  в том числе: | 10543,0 |  |  |  | 10543,0 |  |  | 0,811 |  |  |  | 0,811 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 10543,0 |  |  |  | 10543,0 |  |  |
| 1.183. | Ремонт  ул. Химзаводской | Всего,  в том числе: | 14600,3 |  |  |  | 14600,3 |  |  | 1,123 |  |  |  | 1,123 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14600,3 |  |  |  | 14600,3 |  |  |
| 1.184. | Ремонт  ул. им. Кирова | Всего,  в том числе: | 56914,0 |  |  |  | 56914,0 |  |  | 4,378 |  |  |  | 4,378 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 56914,0 |  |  |  | 56914,0 |  |  |
| 1.185. | Ремонт  ул. Пятигорской | Всего,  в том числе: | 1911,0 |  |  |  | 1911,0 |  |  | 0,147 |  |  |  | 0,147 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 1911,0 |  |  |  | 1911,0 |  |  |
| 1.186. | Ремонт  ул. Шаблиевской (от  ул. им. Саши Чекалина до ул. Клайпедской) | Всего,  в том числе: | 4004,0 |  |  |  | 4004,0 |  |  | 0,308 |  |  |  | 0,308 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4004,0 |  |  |  | 4004,0 |  |  |
| 1.187. | Ремонт дороги на тер. Поселок Веселая Балка | Всего,  в том числе: | 8775,0 |  |  |  | 8775,0 |  |  | 0,675 |  |  |  | 0,675 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 8775,0 |  |  |  | 8775,0 |  |  |
| 1.188. | Ремонт дороги северо-восточ­нее общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере- работка» (от ул. им. композитора Танеева до городской черты) | Всего,  в том числе: | 81536,0 |  |  |  | 81536,0 |  |  | 6,272 |  |  |  | 6,272 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 81536,0 |  |  |  | 81536,0 |  |  |
| 1.189. | Ремонт  ул. им. генерала Романенко (от ул. им. Довженко до городской черты) | Всего,  в том числе: | 6760,0 |  |  |  | 6760,0 |  |  | 0,520 |  |  |  | 0,520 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 6760,0 |  |  |  | 6760,0 |  |  |
| 1.190. | Ремонт  ул. Судо- строительной (от ул. Лазо- ревой до  железно- дорожного  переезда) | Всего,  в том числе: | 3733,6 |  |  |  | 3733,6 |  |  | 0,287 |  |  |  | 0,287 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 3733,6 |  |  |  | 3733,6 |  |  |
| 1.191. | Ремонт  ул. Удмуртской (от  ул. им. Фадеева до ул.  им. Довженко) | Всего,  в том числе: | 2321,8 |  |  |  | 2321,8 |  |  | 0,179 |  |  |  | 0,179 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 2321,8 |  |  |  | 2321,8 |  |  |
| 1.192. | Ремонт дороги (от пр-кта  им. Героев Сталинграда до государственного бюджетного профессионального  образовательного учреж- дения «Волгоградский  индустриальный техникум» (вдоль Сарептского путепровода) | Всего,  в том числе: | 5668,0 |  |  |  | 5668,0 |  |  | 0,436 |  |  |  | 0,436 |  |  |
| бюджет Волгоградской  области | 5668,0 |  |  |  | 5668,0 |  |  |
| 1.193. | Ремонт  ул. им. Куйбышева  (от ул. Лазоревой до поворота на государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря») | Всего,  в том числе: | 28418,0 |  |  |  | 28418,0 |  |  | 2,186 |  |  |  | 2,186 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 28418,0 |  |  |  | 28418,0 |  |  |
| 1.194. | Ремонт  ул. им. Фадеева (от пр-кта им. Героев Сталинграда до ул. им. Бахтурова) | Всего,  в том числе: | 29263,0 |  |  |  | 29263,0 |  |  | 2,251 |  |  |  | 2,251 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 29263,0 |  |  |  | 29263,0 |  |  |
| 1.195. | Ремонт  ул. Кооперативной (от  ул. Гражданской до  ул. Латвийской) | Всего,  в том числе: | 4810,0 |  |  |  | 4810,0 |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,370 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4810,0 |  |  |  | 4810,0 |  |  |
| 1.196. | Ремонт  пр-кта Канатчиков | Всего,  в том числе: | 21775,0 |  |  |  | 21775,0 |  |  | 1,675 |  |  |  | 1,675 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 21775,0 |  |  |  | 21775,0 |  |  |
| 1.197. | Ремонт  ул. Брестской | Всего,  в том числе: | 30355,0 |  |  |  | 30355,0 |  |  | 2,335 |  |  |  | 2,335 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 30355,0 |  |  |  | 30355,0 |  |  |
| 1.198. | Ремонт  ул. Вторчермет | Всего,  в том числе: | 96200,0 |  |  |  | 96200,0 |  |  | 7,400 |  |  |  | 7,400 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 96200,0 |  |  |  | 96200,0 |  |  |
| 1.199. | Ремонт дороги к кладбищу  п. Верхнезареченского | Всего,  в том числе: | 5408,0 |  |  |  |  | 5408,0 |  | 0,416 |  |  |  |  | 0,416 |  |
| бюджет Волгоградской области | 5408,0 |  |  |  |  | 5408,0 |  |
| 1.200. | Ремонт  ул. им. Александрова  (от ул. Путиловской до  ул. Привокзальной и  участок в конце улицы) | Всего,  в том числе: | 10426,0 |  |  |  |  | 10426,0 |  | 0,802 |  |  |  |  | 0,802 |  |
| бюджет Волгоградской области | 10426,0 |  |  |  |  | 10426,0 |  |
| 1.201. | Ремонт  ул. Апатитовой | Всего,  в том числе: | 2639,0 |  |  |  |  | 2639,0 |  | 0,203 |  |  |  |  | 0,203 |  |
| бюджет Волгоградской области | 2639,0 |  |  |  |  | 2639,0 |  |
| 1.202. | Ремонт  ул. Борьбы | Всего,  в том числе: | 12597,0 |  |  |  |  | 12597,0 |  | 0,969 |  |  |  |  | 0,969 |  |
| бюджет Волгоградской области | 12597,0 |  |  |  |  | 12597,0 |  |
| 1.203. | Ремонт  ул. Героев Тулы | Всего,  в том числе: | 40092,0 |  |  |  |  | 40092,0 |  | 3,084 |  |  |  |  | 3,084 |  |
| бюджет Волгоградской области | 40092,0 |  |  |  |  | 40092,0 |  |
| 1.204. | Ремонт  ул. Днепрогэсовской  с примыка- ниями (от  ул. им. Мясникова) | Всего,  в том числе: | 9974,0 |  |  |  |  | 9974,0 |  | 0,767 |  |  |  |  | 0,767 |  |
| бюджет Волгоградской области | 9974,0 |  |  |  |  | 9974,0 |  |
| 1.205. | Ремонт  ул. Дружбы народов | Всего,  в том числе: | 13130,0 |  |  |  |  | 13130,0 |  | 1,010 |  |  |  |  | 1,010 |  |
| бюджет Волгоградской области | 13130,0 |  |  |  |  | 13130,0 |  |
| 1.206. | Ремонт  ул. Загорской | Всего,  в том числе: | 13598,0 |  |  |  |  | 13598,0 |  | 1,046 |  |  |  |  | 1,046 |  |
| бюджет Волгоградской области | 13598,0 |  |  |  |  | 13598,0 |  |
| 1.207. | Ремонт  ул. Зеленодольской | Всего,  в том числе: | 9412,0 |  |  |  |  | 9412,0 |  | 0,724 |  |  |  |  | 0,724 |  |
| бюджет Волгоградской области | 9412,0 |  |  |  |  | 9412,0 |  |
| 1.208. | Ремонт  ул. Зенитчиков (тер. Рабочий поселок Водстрой) | Всего,  в том числе: | 4862,0 |  |  |  |  | 4862,0 |  | 0,374 |  |  |  |  | 0,374 |  |
| бюджет Волгоградской области | 4862,0 |  |  |  |  | 4862,0 |  |
| 1.209. | Ремонт  ул. им. адмирала Ушакова | Всего,  в том числе: | 8476,0 |  |  |  |  | 8476,0 |  | 0,652 |  |  |  |  | 0,652 |  |
| бюджет Волгоградской области | 8476,0 |  |  |  |  | 8476,0 |  |
| 1.210. | Ремонт  дороги по  ул. 51-й Гвардейской (от ул. Красно- полянской до ул. Космонавтов) в Дзержинском  районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 45784,7 | 45784,7 |  |  |  |  |  | 3,640 | 3,640 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 45784,7 | 45784,7 |  |  |  |  |  |
| 1.211. | Ремонт  ул. Библиотечной | Всего,  в том числе: | 6539,0 |  |  |  |  | 6539,0 |  | 0,503 |  |  |  |  | 0,503 |  |
| бюджет Волгоградской области | 6539,0 |  |  |  |  | 6539,0 |  |
| 1.212. | Ремонт  ул. Богуйской | Всего,  в том числе: | 2951,0 |  |  |  |  | 2951,0 |  | 0,227 |  |  |  |  | 0,227 |  |
| бюджет Волгоградской области | 2951,0 |  |  |  |  | 2951,0 |  |
| 1.213. | Ремонт  ул. Былинной (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 19071,0 |  |  |  |  | 9581,0 | 9490,0 | 1,467 |  |  |  |  | 0,737 | 0,730 |
| бюджет Волгоградской области | 19071,0 |  |  |  |  | 9581,0 | 9490,0 |
| 1.214. | Ремонт  ул. Варшавской | Всего,  в том числе: | 3484,0 |  |  |  |  | 3484,0 |  | 0,268 |  |  |  |  | 0,268 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3484,0 |  |  |  |  | 3484,0 |  |
| 1.215. | Ремонт  ул. им. Бажова | Всего,  в том числе: | 6370,0 |  |  |  |  | 6370,0 |  | 0,490 |  |  |  |  | 0,490 |  |
| бюджет Волгоградской области | 6370,0 |  |  |  |  | 6370,0 |  |
| 1.216. | Ремонт  ул. им. генерала Глушко | Всего,  в том числе: | 4251,0 |  |  |  |  | 4251,0 |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |
| бюджет Волгоградской области | 4251,0 |  |  |  |  | 4251,0 |  |
| 1.217. | Ремонт  ул. им. Герцена | Всего,  в том числе: | 1963,0 |  |  |  |  | 1963,0 |  | 0,151 |  |  |  |  | 0,151 |  |
| бюджет Волгоградской области | 1963,0 |  |  |  |  | 1963,0 |  |
| 1.218. | Ремонт  ул. им. Качалова (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 14664,0 |  |  |  |  | 14664,0 |  | 1,128 |  |  |  |  | 1,128 |  |
| бюджет Волгоградской области | 14664,0 |  |  |  |  | 14664,0 |  |
| 1.219. | Ремонт  ул. им. Клары Цеткин | Всего,  в том числе: | 3744,0 |  |  |  |  | 3744,0 |  | 0,288 |  |  |  |  | 0,288 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3744,0 |  |  |  |  | 3744,0 |  |
| 1.220. | Ремонт  ул. Моторной (тер. Рабочий поселок  Гумрак) | Всего,  в том числе: | 32705,4 |  |  |  |  | 32705,4 |  | 2,516 |  |  |  |  | 2,516 |  |
| бюджет Волгоградской области | 32705,4 |  |  |  |  | 32705,4 |  |
| 1.221. | Ремонт  ул. Первомайской (тер. Рабочий поселок  Гумрак) | Всего,  в том числе: | 11853,4 |  |  |  |  | 11853,4 |  | 0,912 |  |  |  |  | 0,912 |  |
| бюджет Волгоградской области | 11853,4 |  |  |  |  | 11853,4 |  |
| 1.222. | Ремонт  ул. Зенитчиков (тер. Рабочий поселок  Гумрак) | Всего,  в том числе: | 8069,1 |  |  |  |  | 8069,1 |  | 0,621 |  |  |  |  | 0,621 |  |
| бюджет Волгоградской области | 8069,1 |  |  |  |  | 8069,1 |  |
| 1.223. | Ремонт  ул. Строителей (тер. Рабочий поселок  Гумрак) | Всего,  в том числе: | 8979,1 |  |  |  |  | 8979,1 |  | 0,691 |  |  |  |  | 0,691 |  |
| бюджет Волгоградской области | 8979,1 |  |  |  |  | 8979,1 |  |
| 1.224. | Ремонт  ул. им. марша­ла Жукова (тер. Рабочий поселок  Гумрак) | Всего,  в том числе: | 15028,0 |  |  |  |  | 15028,0 |  | 1,156 |  |  |  |  | 1,156 |  |
| бюджет Волгоградской области | 15028,0 |  |  |  |  | 15028,0 |  |
| 1.225. | Ремонт  дороги к  п. 5-й участок ВПЭЛС | Всего,  в том числе: | 13000,0 |  |  |  |  | 13000,0 |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |
| бюджет Волгоградской области | 13000,0 |  |  |  |  | 13000,0 |  |
| 1.226. | Ремонт дороги на свалку в Ворошиловском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 9750,0 |  |  |  |  | 9750,0 |  | 0,750 |  |  |  |  | 0,750 |  |
| бюджет Волгоградской области | 9750,0 |  |  |  |  | 9750,0 |  |
| 1.227. | Ремонт  ул. им. Плещеева | Всего,  в том числе: | 3796,0 |  |  |  |  | 3796,0 |  | 0,292 |  |  |  |  | 0,292 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3796,0 |  |  |  |  | 3796,0 |  |
| 1.228. | Ремонт  ул. Алма-Атинской | Всего,  в том числе: | 3965,0 |  |  |  |  | 3965,0 |  | 0,305 |  |  |  |  | 0,305 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3965,0 |  |  |  |  | 3965,0 |  |
| 1.229. | Ремонт  ул. Балахнинской | Всего,  в том числе: | 1235,0 |  |  |  |  | 1235,0 |  | 0,095 |  |  |  |  | 0,095 |  |
| бюджет Волгоградской области | 1235,0 |  |  |  |  | 1235,0 |  |
| 1.230. | Ремонт  ул. Балашовской | Всего,  в том числе: | 3211,0 |  |  |  |  | 3211,0 |  | 0,247 |  |  |  |  | 0,247 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3211,0 |  |  |  |  | 3211,0 |  |
| 1.231. | Ремонт  ул. Бобруйской | Всего,  в том числе: | 3679,0 |  |  |  |  | 3679,0 |  | 0,283 |  |  |  |  | 0,283 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3679,0 |  |  |  |  | 3679,0 |  |
| 1.232. | Ремонт  ул. Грушевской | Всего,  в том числе: | 2717,0 |  |  |  |  | 2717,0 |  | 0,209 |  |  |  |  | 0,209 |  |
| бюджет Волгоградской области | 2717,0 |  |  |  |  | 2717,0 |  |
| 1.233. | Ремонт  ул. Дербентской | Всего,  в том числе: | 7865,0 |  |  |  |  | 7865,0 |  | 0,605 |  |  |  |  | 0,605 |  |
| бюджет Волгоградской области | 7865,0 |  |  |  |  | 7865,0 |  |
| 1.234. | Ремонт  ул. Дубовской | Всего,  в том числе: | 11973,0 |  |  |  |  | 11973,0 |  | 0,921 |  |  |  |  | 0,921 |  |
| бюджет Волгоградской области | 11973,0 |  |  |  |  | 11973,0 |  |
| 1.235. | Ремонт  ул. 50-летия ВЛКСМ | Всего,  в том числе: | 5161,0 |  |  |  |  | 5161,0 |  | 0,397 |  |  |  |  | 0,397 |  |
| бюджет Волгоградской области | 5161,0 |  |  |  |  | 5161,0 |  |
| 1.236. | Ремонт  ул. Даугавской | Всего,  в том числе: | 9100,0 |  |  |  |  | 9100,0 |  | 0,700 |  |  |  |  | 0,700 |  |
| бюджет Волгоградской области | 9100,0 |  |  |  |  | 9100,0 |  |
| 1.237. | Ремонт  ул. им. Джамбула Джабае­ва | Всего,  в том числе: | 9503,0 |  |  |  |  | 9503,0 |  | 0,731 |  |  |  |  | 0,731 |  |
| бюджет Волгоградской области | 9503,0 |  |  |  |  | 9503,0 |  |
| 1.238. | Ремонт  ул. Кабардинской | Всего,  в том числе: | 17810,0 |  |  |  |  | 17810,0 |  | 1,370 |  |  |  |  | 1,370 |  |
| бюджет Волгоградской области | 17810,0 |  |  |  |  | 17810,0 |  |
| 1.239. | Ремонт  ул. Слесарной | Всего,  в том числе: | 24700,0 |  |  |  |  | 24700,0 |  | 1,900 |  |  |  |  | 1,900 |  |
| бюджет Волгоградской области | 24700,0 |  |  |  |  | 24700,0 |  |
| 1.240. | Ремонт  ул. Тормосиновской | Всего,  в том числе: | 8164,0 |  |  |  |  | 8164,0 |  | 0,628 |  |  |  |  | 0,628 |  |
| бюджет Волгоградской области | 8164,0 |  |  |  |  | 8164,0 |  |
| 1.241. | Ремонт дороги от поворота  на тер. Поселок им. Гули  Королевой  до поворота на тер. Поселок Водный | Всего,  в том числе: | 220220,0 |  |  |  |  | 220220,0 |  | 16,940 |  |  |  |  | 16,940 |  |
| бюджет Волгоградской области | 220220,0 |  |  |  |  | 220220,0 |  |
| 1.242. | Ремонт дороги к источнику Ергенинскому | Всего,  в том числе: | 3900,0 |  |  |  |  | 3900,0 |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| бюджет Волгоградской области | 3900,0 |  |  |  |  | 3900,0 |  |
| 1.243. | Ремонт дороги к государственному учреж­дению здравоохранения «Поликлиника № 10» | Всего,  в том числе: | 4875,0 |  |  |  |  | 4875,0 |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,375 |  |
| бюджет Волгоградской области | 4875,0 |  |  |  |  | 4875,0 |  |
| 1.244. | Ремонт  ул. им. Пожарского | Всего,  в том числе: | 45513,0 |  |  |  |  | 45513,0 |  | 3,501 |  |  |  |  | 3,501 |  |
| бюджет Волгоградской области | 45513,0 |  |  |  |  | 45513,0 |  |
| 1.245. | Ремонт  ул. им. Ромена Роллана | Всего,  в том числе: | 5629,0 |  |  |  |  | 5629,0 |  | 0,433 |  |  |  |  | 0,433 |  |
| бюджет Волгоградской области | 5629,0 |  |  |  |  | 5629,0 |  |
| 1.246. | Ремонт  ул. Удмуртской (четная сторона от  ул. им. Фа- деева до  ул. им. Довженко) | Всего,  в том числе: | 36683,4 |  |  |  |  | 36683,4 |  | 2,822 |  |  |  |  | 2,822 |  |
| бюджет Волгоградской области | 36683,4 |  |  |  |  | 36683,4 |  |
| 1.247. | Ремонт  ул. Удмуртской (нечетная сторона  от ул. им. Фа- деева до  ул. им. Довженко) | Всего,  в том числе: | 43680,0 |  |  |  |  | 43680,0 |  | 3,360 |  |  |  |  | 3,360 |  |
| бюджет Волгоградской области | 43680,0 |  |  |  |  | 43680,0 |  |
| 1.248. | Ремонт  ул. Судо- строительной (от железнодорожного  переезда до  ул. Новопортной) | Всего,  в том числе: | 15990,0 |  |  |  |  | 15990,0 |  | 1,230 |  |  |  |  | 1,230 |  |
| бюджет Волгоградской области | 15990,0 |  |  |  |  | 15990,0 |  |
| 1.249. | Ремонт  ул. Ново- портной  (от ул. Судостроительной до поворота на свалку) | Всего,  в том числе: | 33566,0 |  |  |  |  | 33566,0 |  | 2,582 |  |  |  |  | 2,582 |  |
| бюджет Волгоградской области | 33566,0 |  |  |  |  | 33566,0 |  |
| 1.250. | Ремонт  дороги (от  ул. им. Джека Лондона до грузового причала  п. Татьянка-2) | Всего,  в том числе: | 22087,0 |  |  |  |  | 22087,0 |  | 1,699 |  |  |  |  | 1,699 |  |
| бюджет Волгоградской области | 22087,0 |  |  |  |  | 22087,0 |  |
| 1.251. | Ремонт дороги от ул. 2-я Караванная до ул. им. композитора Танеева | Всего,  в том числе: | 6253,0 |  |  |  |  | 6253,0 |  | 0,481 |  |  |  |  | 0,481 |  |
| бюджет Волгоградской области | 6253,0 |  |  |  |  | 6253,0 |  |
| 1.252. | Ремонт  ул. им. командира Рудь | Всего,  в том числе: | 21034,0 |  |  |  |  | 21034,0 |  | 1,618 |  |  |  |  | 1,618 |  |
| бюджет Волгоградской области | 21034,0 |  |  |  |  | 21034,0 |  |
| 1.253. | Ремонт  ул. Лазоревой (местный  проезд) | Всего,  в том числе: | 45500,0 |  |  |  |  | 45500,0 |  | 3,500 |  |  |  |  | 3,500 |  |
| бюджет Волгоградской области | 45500,0 |  |  |  |  | 45500,0 |  |
| 1.254. | Ремонт  ул. Пролетарской | Всего,  в том числе: | 13117,0 |  |  |  |  | 13117,0 |  | 1,009 |  |  |  |  | 1,009 |  |
| бюджет Волгоградской области | 13117,0 |  |  |  |  | 13117,0 |  |
| 1.255. | Ремонт  ул. Пятиморской | Всего,  в том числе: | 14287,0 |  |  |  |  | 14287,0 |  | 1,099 |  |  |  |  | 1,099 |  |
| бюджет Волгоградской области | 14287,0 |  |  |  |  | 14287,0 |  |
| 1.256. | Ремонт дороги к о. Голодному | Всего,  в том числе: | 94900,0 |  |  |  |  | 94900,0 |  | 7,300 |  |  |  |  | 7,300 |  |
| бюджет Волгоградской области | 94900,0 |  |  |  |  | 94900,0 |  |
| 1.257. | Ремонт дороги на  п. Татьянка-1 | Всего,  в том числе: | 20670,0 |  |  |  |  | 20670,0 |  | 1,590 |  |  |  |  | 1,590 |  |
| бюджет Волгоградской области | 20670,0 |  |  |  |  | 20670,0 |  |
| 1.258. | Ремонт дороги на  п. Татьянка-2 | Всего,  в том числе: | 31200,0 |  |  |  |  | 31200,0 |  | 2,400 |  |  |  |  | 2,400 |  |
| бюджет Волгоградской области | 31200,0 |  |  |  |  | 31200,0 |  |
| 1.259. | Ремонт  ул. им. Луговского | Всего,  в том числе: | 8450,0 |  |  |  |  |  | 8450,0 | 0,650 |  |  |  |  |  | 0,650 |
| бюджет Волгоградской области | 8450,0 |  |  |  |  |  | 8450,0 |
| 1.260. | Ремонт  ул. им. Лодыгина | Всего,  в том числе: | 8463,0 |  |  |  |  |  | 8463,0 | 0,651 |  |  |  |  |  | 0,651 |
| бюджет Волгоградской области | 8463,0 |  |  |  |  |  | 8463,0 |
| 1.261. | Ремонт  ул. Калужской | Всего,  в том числе: | 4888,0 |  |  |  |  |  | 4888,0 | 0,376 |  |  |  |  |  | 0,376 |
| бюджет Волгоградской области | 4888,0 |  |  |  |  |  | 4888,0 |
| 1.262. | Ремонт ул. Мелиораторов (тер. Рабочий поселок Водстрой) | Всего,  в том числе: | 4784,0 |  |  |  |  |  | 4784,0 | 0,368 |  |  |  |  |  | 0,368 |
| бюджет Волгоградской области | 4784,0 |  |  |  |  |  | 4784,0 |
| 1.263. | Ремонт  ул. Льговской | Всего,  в том числе: | 12948,0 |  |  |  |  |  | 12948,0 | 0,996 |  |  |  |  |  | 0,996 |
| бюджет Волгоградской области | 12948,0 |  |  |  |  |  | 12948,0 |
| 1.264. | Ремонт  ул. им. Рыкачева | Всего,  в том числе: | 9321,0 |  |  |  |  |  | 9321,0 | 0,717 |  |  |  |  |  | 0,717 |
| бюджет Волгоградской области | 9321,0 |  |  |  |  |  | 9321,0 |
| 1.265. | Ремонт  ул. им. Быкова | Всего,  в том числе: | 8723,0 |  |  |  |  |  | 8723,0 | 0,671 |  |  |  |  |  | 0,671 |
| бюджет Волгоградской области | 8723,0 |  |  |  |  |  | 8723,0 |
| 1.266. | Ремонт  ул. им. Баумана | Всего,  в том числе: | 14157,0 |  |  |  |  |  | 14157,0 | 1,089 |  |  |  |  |  | 1,089 |
| бюджет Волгоградской области | 14157,0 |  |  |  |  |  | 14157,0 |
| 1.267. | Ремонт  ул. им. Грам­ши | Всего,  в том числе: | 10764,0 |  |  |  |  |  | 10764,0 | 0,828 |  |  |  |  |  | 0,828 |
| бюджет Волгоградской области | 10764,0 |  |  |  |  |  | 10764,0 |
| 1.268. | Ремонт  ул. им. Гули Королевой | Всего,  в том числе: | 2236,0 |  |  |  |  |  | 2236,0 | 0,172 |  |  |  |  |  | 0,172 |
| бюджет Волгоградской области | 2236,0 |  |  |  |  |  | 2236,0 |
| 1.269. | Ремонт  ул. им. Дежнева | Всего,  в том числе: | 21918,0 |  |  |  |  |  | 21918,0 | 1,686 |  |  |  |  |  | 1,686 |
| бюджет Волгоградской области | 21918,0 |  |  |  |  |  | 21918,0 |
| 1.270. | Ремонт  ул. Метростроевской | Всего,  в том числе: | 11570,0 |  |  |  |  |  | 11570,0 | 0,890 |  |  |  |  |  | 0,890 |
| бюджет Волгоградской области | 11570,0 |  |  |  |  |  | 11570,0 |
| 1.271. | Ремонт  ул. Переяславской | Всего,  в том числе: | 4472,0 |  |  |  |  |  | 4472,0 | 0,344 |  |  |  |  |  | 0,344 |
| бюджет Волгоградской области | 4472,0 |  |  |  |  |  | 4472,0 |
| 1.272. | Ремонт  ул. Пути- ловской (от  ул. им. Дундича до  ул. им. Бурмакова) | Всего,  в том числе: | 7436,0 |  |  |  |  |  | 7436,0 | 0,572 |  |  |  |  |  | 0,572 |
| бюджет Волгоградской области | 7436,0 |  |  |  |  |  | 7436,0 |
| 1.273. | Ремонт  ул. Верхоянской (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 19370,0 |  |  |  |  |  | 19370,0 | 1,490 |  |  |  |  |  | 1,490 |
| бюджет Волгоградской области | 19370,0 |  |  |  |  |  | 19370,0 |
| 1.274. | Ремонт  ул. Курильской | Всего,  в том числе: | 1430,0 |  |  |  |  |  | 1430,0 | 0,110 |  |  |  |  |  | 0,110 |
| бюджет Волгоградской области | 1430,0 |  |  |  |  |  | 1430,0 |
| 1.275. | Ремонт  ул. Новоремесленной | Всего,  в том числе: | 7670,0 |  |  |  |  |  | 7670,0 | 0,590 |  |  |  |  |  | 0,590 |
| бюджет Волгоградской области | 7670,0 |  |  |  |  |  | 7670,0 |
| 1.276. | Ремонт  ул. им. Матевосяна (бывшая дорога от  войсковой  части 22536 до пр-кта Волжского) | Всего,  в том числе: | 7852,0 |  |  |  |  |  | 7852,0 | 0,604 |  |  |  |  |  | 0,604 |
| бюджет Волгоградской области | 7852,0 |  |  |  |  |  | 7852,0 |
| 1.277. | Ремонт  пер. Аэропортовского | Всего,  в том числе: | 2860,0 |  |  |  |  |  | 2860,0 | 0,220 |  |  |  |  |  | 0,220 |
| бюджет Волгоградской области | 2860,0 |  |  |  |  |  | 2860,0 |
| 1.278. | Ремонт  пер. Демократического | Всего,  в том числе: | 3770,0 |  |  |  |  |  | 3770,0 | 0,290 |  |  |  |  |  | 0,290 |
| бюджет Волгоградской области | 3770,0 |  |  |  |  |  | 3770,0 |
| 1.279. | Ремонт  ул. им. Алехина | Всего,  в том числе: | 19591,0 |  |  |  |  |  | 19591,0 | 1,507 |  |  |  |  |  | 1,507 |
| бюджет Волгоградской области | 19591,0 |  |  |  |  |  | 19591,0 |
| 1.280. | Ремонт  ул. Весенней | Всего,  в том числе: | 5317,0 |  |  |  |  |  | 5317,0 | 0,409 |  |  |  |  |  | 0,409 |
| бюджет Волгоградской области | 5317,0 |  |  |  |  |  | 5317,0 |
| 1.281. | Ремонт  ул. Винницкой (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 9984,0 |  |  |  |  |  | 9984,0 | 0,768 |  |  |  |  |  | 0,768 |
| бюджет Волгоградской области | 9984,0 |  |  |  |  |  | 9984,0 |
| 1.282. | Ремонт  ул. Гаражной | Всего, в том числе: | 9971,0 |  |  |  |  |  | 9971,0 | 0,767 |  |  |  |  |  | 0,767 |
| бюджет Волгоградской области | 9971,0 |  |  |  |  |  | 9971,0 |
| 1.283. | Ремонт  ул. Заполярной (тер. Поселок Вишневая Балка) | Всего,  в том числе: | 3497,0 |  |  |  |  |  | 3497,0 | 0,269 |  |  |  |  |  | 0,269 |
| бюджет Волгоградской области | 3497,0 |  |  |  |  |  | 3497,0 |
| 1.284. | Ремонт  ул. Егорьевской | Всего,  в том числе: | 2717,0 |  |  |  |  |  | 2717,0 | 0,209 |  |  |  |  |  | 0,209 |
| бюджет Волгоградской области | 2717,0 |  |  |  |  |  | 2717,0 |
| 1.285. | Ремонт  ул. Шекснинской | Всего,  в том числе: | 28340,0 |  |  |  |  |  | 28340,0 | 2,180 |  |  |  |  |  | 2,180 |
| бюджет Волгоградской области | 28340,0 |  |  |  |  |  | 28340,0 |
| 1.286. | Ремонт  ул. Первомайской | Всего,  в том числе: | 11778,0 |  |  |  |  |  | 11778,0 | 0,906 |  |  |  |  |  | 0,906 |
| бюджет Волгоградской области | 11778,0 |  |  |  |  |  | 11778,0 |
| 1.287. | Ремонт  дороги от  ул. Качинцев до ул. Трёхгорная в Дзержинском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 9399,0 | 5070,0 |  |  |  |  | 4329,0 | 0,653 | 0,320 |  |  |  |  | 0,333 |
| бюджет Волгоградской области | 9399,0 | 5070,0 |  |  |  |  | 4329,0 |
| 1.288. | Ремонт  ул. Елабужской | Всего,  в том числе: | 5967,0 |  |  |  |  |  | 5967,0 | 0,459 |  |  |  |  |  | 0,459 |
| бюджет Волгоградской области | 5967,0 |  |  |  |  |  | 5967,0 |
| 1.289. | Ремонт  ул. Ельшанской | Всего,  в том числе: | 20644,0 |  |  |  |  |  | 20644,0 | 1,588 |  |  |  |  |  | 1,588 |
| бюджет Волгоградской области | 20644,0 |  |  |  |  |  | 20644,0 |
| 1.290. | Ремонт  ул. Изюмской | Всего,  в том числе: | 1222,0 |  |  |  |  |  | 1222,0 | 0,094 |  |  |  |  |  | 0,094 |
| бюджет Волгоградской области | 1222,0 |  |  |  |  |  | 1222,0 |
| 1.291. | Ремонт  ул. им. Венецианова | Всего,  в том числе: | 6266,0 |  |  |  |  |  | 6266,0 | 0,482 |  |  |  |  |  | 0,482 |
| бюджет Волгоградской области | 6266,0 |  |  |  |  |  | 6266,0 |
| 1.292. | Ремонт  ул. им. Паши Ангелиной | Всего,  в том числе: | 14677,0 |  |  |  |  |  | 14677,0 | 1,129 |  |  |  |  |  | 1,129 |
| бюджет Волгоградской области | 14677,0 |  |  |  |  |  | 14677,0 |
| 1.293. | Ремонт  ул. им. Саши Филиппова (от ул. Череповецкой до ул. Чарджуйской) | Всего,  в том числе: | 6526,0 |  |  |  |  |  | 6526,0 | 0,502 |  |  |  |  |  | 0,502 |
| бюджет Волгоградской области | 6526,0 |  |  |  |  |  | 6526,0 |
| 1.294. | Ремонт ул. им. Семенова-Тян-Шанского | Всего,  в том числе: | 5525,0 |  |  |  |  |  | 5525,0 | 0,425 |  |  |  |  |  | 0,425 |
| бюджет Волгоградской области | 5525,0 |  |  |  |  |  | 5525,0 |
| 1.295. | Ремонт  ул. им. Чигорина | Всего,  в том числе: | 8086,0 |  |  |  |  |  | 8086,0 | 0,622 |  |  |  |  |  | 0,622 |
| бюджет Волгоградской области | 8086,0 |  |  |  |  |  | 8086,0 |
| 1.296. | Ремонт  ул. Каменской | Всего,  в том числе: | 1482,0 |  |  |  |  |  | 1482,0 | 0,114 |  |  |  |  |  | 0,114 |
| бюджет Волгоградской области | 1482,0 |  |  |  |  |  | 1482,0 |
| 1.297. | Ремонт  ул. Кирсановской | Всего,  в том числе: | 4264,0 |  |  |  |  |  | 4264,0 | 0,328 |  |  |  |  |  | 0,328 |
| бюджет Волгоградской области | 4264,0 |  |  |  |  |  | 4264,0 |
| 1.298. | Ремонт  ул. Клинской | Всего,  в том числе: | 7826,0 |  |  |  |  |  | 7826,0 | 0,602 |  |  |  |  |  | 0,602 |
| бюджет Волгоградской области | 7826,0 |  |  |  |  |  | 7826,0 |
| 1.299. | Ремонт  ул. Ярославской | Всего,  в том числе: | 9464,0 |  |  |  |  |  | 9464,0 | 0,728 |  |  |  |  |  | 0,728 |
| бюджет Волгоградской области | 9464,0 |  |  |  |  |  | 9464,0 |
| 1.300. | Ремонт  ул. им. По- лиашвили  (тер. Село Песчанка) | Всего,  в том числе: | 21099,0 |  |  |  |  |  | 21099,0 | 1,623 |  |  |  |  |  | 1,623 |
| бюджет Волгоградской области | 21099,0 |  |  |  |  |  | 21099,0 |
| 1.301. | Ремонт  ул. Степной (тер. Рабочий поселок Горьковский) | Всего,  в том числе: | 8385,0 |  |  |  |  |  | 8385,0 | 0,645 |  |  |  |  |  | 0,645 |
| бюджет Волгоградской области | 8385,0 |  |  |  |  |  | 8385,0 |
| 1.302. | Ремонт  ул. Тбилисской | Всего,  в том числе: | 23699,0 |  |  |  |  |  | 23699,0 | 1,823 |  |  |  |  |  | 1,823 |
| бюджет Волгоградской области | 23699,0 |  |  |  |  |  | 23699,0 |
| 1.303. | Ремонт  ул. Черемуховой | Всего,  в том числе: | 3952,0 |  |  |  |  |  | 3952,0 | 0,304 |  |  |  |  |  | 0,304 |
| бюджет Волгоградской области | 3952,0 |  |  |  |  |  | 3952,0 |
| 1.304. | Ремонт  ул. Шауляйской | Всего,  в том числе: | 3341,0 |  |  |  |  |  | 3341,0 | 0,257 |  |  |  |  |  | 0,257 |
| бюджет Волгоградской области | 3341,0 |  |  |  |  |  | 3341,0 |
| 1.305. | Ремонт  ул. Юрьевской | Всего,  в том числе: | 2418,0 |  |  |  |  |  | 2418,0 | 0,186 |  |  |  |  |  | 0,186 |
| бюджет Волгоградской области | 2418,0 |  |  |  |  |  | 2418,0 |
| 1.306. | Ремонт  ул. им. лейтенанта Мостового (тер. Поселок им. Гу­ли Королевой) | Всего,  в том числе: | 3510,0 |  |  |  |  |  | 3510,0 | 0,270 |  |  |  |  |  | 0,270 |
| бюджет Волгоградской области | 3510,0 |  |  |  |  |  | 3510,0 |
| 1.307. | Ремонт  пер. им. лейтенанта  Мостового  (тер. Поселок им. Гули Королевой) | Всего,  в том числе: | 10738,0 |  |  |  |  |  | 10738,0 | 0,826 |  |  |  |  |  | 0,826 |
| бюджет Волгоградской области | 10738,0 |  |  |  |  |  | 10738,0 |
| 1.308. | Ремонт  ул. Вольной (тер. Поселок им. Гули Королевой) | Всего,  в том числе: | 5642,0 |  |  |  |  |  | 5642,0 | 0,434 |  |  |  |  |  | 0,434 |
| бюджет Волгоградской области | 5642,0 |  |  |  |  |  | 5642,0 |
| 1.309. | Ремонт  ул. им. Тимирязева | Всего,  в том числе: | 12428,0 |  |  |  |  |  | 12428,0 | 0,956 |  |  |  |  |  | 0,956 |
| бюджет Волгоградской области | 12428,0 |  |  |  |  |  | 12428,0 |
| 1.310. | Ремонт  ул. им. Ухтомского | Всего,  в том числе: | 7241,0 |  |  |  |  |  | 7241,0 | 0,557 |  |  |  |  |  | 0,557 |
| бюджет Волгоградской области | 7241,0 |  |  |  |  |  | 7241,0 |
| 1.311. | Ремонт  ул. им. Чуркина | Всего,  в том числе: | 3406,0 |  |  |  |  |  | 3406,0 | 0,262 |  |  |  |  |  | 0,262 |
| бюджет Волгоградской области | 3406,0 |  |  |  |  |  | 3406,0 |
| 1.312. | Ремонт ул. Инструментальной | Всего,  в том числе: | 8372,0 |  |  |  |  |  | 8372,0 | 0,644 |  |  |  |  |  | 0,644 |
| бюджет Волгоградской области | 8372,0 |  |  |  |  |  | 8372,0 |
| 1.313. | Ремонт дороги на государственное бюджетное профессиональное образо- вательное учреждение «Волгоградский энергетический колледж» | Всего,  в том числе: | 5850,0 |  |  |  |  |  | 5850,0 | 0,450 |  |  |  |  |  | 0,450 |
| бюджет Волгоградской области | 5850,0 |  |  |  |  |  | 5850,0 |
| 1.314. | Ремонт дороги от ул. Хим- заводской до акционерного общества закрытого типа «Химпром» | Всего,  в том числе: | 15158,0 |  |  |  |  |  | 15158,0 | 1,166 |  |  |  |  |  | 1,166 |
| бюджет Волгоград- ской области | 15158,0 |  |  |  |  |  | 15158,0 |
| 1.315. | Ремонт  наб. им. Владимира Высоцкого | Всего,  в том числе: | 20124,0 |  |  |  |  |  | 20124,0 | 1,548 |  |  |  |  |  | 1,548 |
| бюджет Волгоградской области | 20124,0 |  |  |  |  |  | 20124,0 |
| 1.316. | Ремонт  ул. им. Добролюбова | Всего,  в том числе: | 26637,0 |  |  |  |  |  | 26637,0 | 2,049 |  |  |  |  |  | 2,049 |
| бюджет Волгоградской области | 26637,0 |  |  |  |  |  | 26637,0 |
| 1.317. | Ремонт  ул. им. Ивана Федорова | Всего,  в том числе: | 1729,0 |  |  |  |  |  | 1729,0 | 0,133 |  |  |  |  |  | 0,133 |
| бюджет Волгоградской области | 1729,0 |  |  |  |  |  | 1729,0 |
| 1.318. | Ремонт  ул. им. Курчатова | Всего,  в том числе: | 5759,0 |  |  |  |  |  | 5759,0 | 0,443 |  |  |  |  |  | 0,443 |
| бюджет Волгоградской области | 5759,0 |  |  |  |  |  | 5759,0 |
| 1.319. | Ремонт  ул. им. Лазарева | Всего,  в том числе: | 3146,0 |  |  |  |  |  | 3146,0 | 0,242 |  |  |  |  |  | 0,242 |
| бюджет Волгоградской области | 3146,0 |  |  |  |  |  | 3146,0 |
| 1.320. | Ремонт  ул. им. Никитина | Всего,  в том числе: | 39455,0 |  |  |  |  |  | 39455,0 | 3,035 |  |  |  |  |  | 3,035 |
| бюджет Волгоградской области | 39455,0 |  |  |  |  |  | 39455,0 |
| 1.321. | Ремонт  ул. им. Одоевского | Всего,  в том числе: | 39741,0 |  |  |  |  |  | 39741,0 | 3,057 |  |  |  |  |  | 3,057 |
| бюджет Волгоградской области | 39741,0 |  |  |  |  |  | 39741,0 |
| 1.322. | Ремонт дороги от ул. 40 лет ВЛКСМ до открытого  акционерного общества «Волгоградский завод техуглерода» | Всего,  в том числе: | 33891,0 |  |  |  |  |  | 33891,0 | 2,607 |  |  |  |  |  | 2,607 |
| бюджет Волгоградской области | 33891,0 |  |  |  |  |  | 33891,0 |
| 1.323. | Ремонт дороги к лагерю  «Орленок» | Всего,  в том числе: | 25272,0 |  |  |  |  |  | 25272,0 | 1,944 |  |  |  |  |  | 1,944 |
| бюджет Волгоградской области | 25272,0 |  |  |  |  |  | 25272,0 |
| 1.324. | Ремонт дороги к государственному учреждению здравоохранения «Родильный дом № 4» | Всего,  в том числе: | 9841,0 |  |  |  |  |  | 9841,0 | 0,757 |  |  |  |  |  | 0,757 |
| бюджет Волгоградской области | 9841,0 |  |  |  |  |  | 9841,0 |
| 1.325. | Ремонт  дороги к  открытому  акционерному обществу «Волгоградский судо- ремонтный  завод» | Всего,  в том числе: | 2457,0 |  |  |  |  |  | 2457,0 | 0,189 |  |  |  |  |  | 0,189 |
| бюджет Волгоградской области | 2457,0 |  |  |  |  |  | 2457,0 |
| 1.326. | Ремонт дороги от ул. Караванной до  филиала «Волгограднефтебаза» общества с ограниченной ответствен- ностью  «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере- работка» | Всего,  в том числе: | 56316,0 |  |  |  |  |  | 56316,0 | 4,332 |  |  |  |  |  | 4,332 |
| бюджет Волгоградской области | 56316,0 |  |  |  |  |  | 56316,0 |
| 1.327. | Ремонт ул. Акмолинской | Всего,  в том числе: | 2366,0 |  |  |  |  |  | 2366,0 | 0,182 |  |  |  |  |  | 0,182 |
| бюджет Волгоградской области | 2366,0 |  |  |  |  |  | 2366,0 |
| 1.328. | Ремонт  ул. Андижанской | Всего,  в том числе: | 2483,0 |  |  |  |  |  | 2483,0 | 0,191 |  |  |  |  |  | 0,191 |
| бюджет Волгоградской области | 2483,0 |  |  |  |  |  | 2483,0 |
| 1.329. | Ремонт  ул. Бобровской | Всего,  в том числе: | 9516,0 |  |  |  |  |  | 9516,0 | 0,732 |  |  |  |  |  | 0,732 |
| бюджет Волгоградской области | 9516,0 |  |  |  |  |  | 9516,0 |
| 1.330. | Ремонт  ул. Ботанической | Всего,  в том числе: | 6357,0 |  |  |  |  |  | 6357,0 | 0,489 |  |  |  |  |  | 0,489 |
| бюджет Волгоградской области | 6357,0 |  |  |  |  |  | 6357,0 |
| 1.331. | Ремонт  ул. Бутурлиновской | Всего,  в том числе: | 11947,0 |  |  |  |  |  | 11947,0 | 0,919 |  |  |  |  |  | 0,919 |
| бюджет Волгоградской области | 11947,0 |  |  |  |  |  | 11947,0 |
| 1.332. | Ремонт  ул. Вилянской | Всего,  в том числе: | 2509,0 |  |  |  |  |  | 2509,0 | 0,193 |  |  |  |  |  | 0,193 |
| бюджет Волгоградской области | 2509,0 |  |  |  |  |  | 2509,0 |
| 1.333. | Ремонт  ул. Водников | Всего,  в том числе: | 9399,0 |  |  |  |  |  | 9399,0 | 0,723 |  |  |  |  |  | 0,723 |
| бюджет Волгоградской области | 9399,0 |  |  |  |  |  | 9399,0 |
| 1.334. | Ремонт  ул. Гагринской | Всего,  в том числе: | 10101,0 |  |  |  |  |  | 10101,0 | 0,777 |  |  |  |  |  | 0,777 |
| бюджет Волгоградской области | 10101,0 |  |  |  |  |  | 10101,0 |
| 1.335. | Ремонт  ул. им. Огаре­ва (от жилого дома №1 по ул. им. Огарева до  ул. Рабоче-Крестьянской) | Всего,  в том числе: | 4654,0 |  |  |  | 4654,0 |  |  | 0,358 |  |  |  | 0,358 |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 4654,0 |  |  |  | 4654,0 |  |  |
| 1.336. | Ремонт  ул. им. Костюченко (тер. Рабочий поселок Водстрой) | Всего,  в том числе: | 14300,0 |  |  | 14300,0 |  |  |  | 1,100 |  |  | 1,100 |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 14300,0 |  |  | 14300,0 |  |  |  |
| 1.337. | Ремонт пр-кта им. В.И.Лени­на (местный проезд) в Тракторо- заводском районе Волгограда | Всего,  в том числе: | 49400,0 |  |  |  |  | 49400,0 |  | 3,800 |  |  |  |  | 3,800 |  |
| бюджет Волгоградской области | 49400,0 |  |  |  |  | 49400,0 |  |
| 1.338. | Ремонт  ул. им. Козь­мы Минина | Всего,  в том числе: | 5928,0 |  | 5928,0 |  |  |  |  | 0,456 |  | 0,456 |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 5928,0 |  | 5928,0 |  |  |  |  |
| 1.339. | Ремонт местного проезда Маршала Еременко (выборочно) | Всего,  в том числе: | 2828,3 | 2828,3 |  |  |  |  |  | 0,328 | 0,328 |  |  |  |  |  |
| бюджет Волгоградской области | 2828,3 | 2828,3 |  |  |  |  |  |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 6

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  источника  и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда | Едини­ца измерения | Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной  редакцией Программы | | | | | | | Объем финансовых средств | | | | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверж­дающие  документы |
| всего по Программе | в том числе | | | | | | всего  по Программе | в том числе | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Департамент городского хозяй­ства, всего | тыс. руб. | 24088299,9 | 3922564,6 | 3885322,2 | 3771387,6 | 4296480,9 | 4277239,0 | 3855305,6 | 24542961,7 | 4035406,1 | 4047262,9 | 3836420,5 | 4491327,6 | 4277239,0 | 3855305,6 | \* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 6 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Бюджет Волгограда |  | 3567477,1 | 607495,7 | 587700,4 | 596894,6 | 591789,8 | 591806,8 | 591789,8 | 3568533,3 | 608551,9 | 587700,4 | 596894,6 | 591789,8 | 591806,8 | 591789,8 |  |
| Бюджет Волгоградской области | 19270376,0 | 2759769,8 | 2932999,0 | 2923968,1 | 3704691,1 | 3685432,2 | 3263515,8 | 19512327,9 | 2871555,1 | 2998205,8 | 2989001,0 | 3704618,0 | 3685432,2 | 3263515,8 |
| Федеральный бюджет | 1170446,8 | 555299,1 | 364622,8 | 250524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1462100,5 | 555299,1 | 461356,7 | 250524,9 | 194919,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные целевые средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Постановления Правительства Волгоградской области от 14 февраля 2014 г. № 79-п «О предоставлении и расходовании субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Волгоградской области за счет средств дорожного фонда Волгоградской области», Администрации Волгоградской области от 02 марта 2017 г. № 106-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из дорожного фонда Волгоградской области бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на формирование муниципальных дорожных фондов», от 03 апреля 2019 г. № 145-п  
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 7

к муниципальной программе «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1875

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ

по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие

улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной

работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат  (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | | |
| 1.1. | Мероприятие:  содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений | Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденным постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. № 2143 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда»,  составляет 1921,9 км.  Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства  Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. | Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. № 1997 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета» |

| Продолжение приложения 7 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | № 1997 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета»,  с применением индексов-дефляторов, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети  Волгограда определена в размере  1 630 042,0 тыс. рублей, где стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети на 2019 год – 852,8 тыс. рублей (477,0 х 105,6 х 106,4 х 105,6 х 104,9 х 105,4 х 113,1 х 105,3 х 104,9 х  103,9 х 105,0).  Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети  Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2019–2021 годы составит: 1 630 042,0 х 0,47670876 = 777 055,3 тыс. рублей,  в том числе:  14 364,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  762 691,2 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области.  Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети  Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2020 год составит: 1 630 042,0 х 0,4850157 = 790 596,0 тыс. рублей, в том числе:  27 904,8 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  762 691,2 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области.  Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети  Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2021 год составит: 1 630 042,0 х 0,49421794 =  805 596,0 тыс. рублей, в том числе:  42 904,8 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  762 691,2 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области.  На 2022–2024 годы потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности составит ежегодно: 1 630 042,0 х 0,740275 = 1 206 680,0 тыс. рублей, в том числе:  28 300,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  1 178 380,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области |  |
| 1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда | Затраты по мероприятию составляют  в общей сумме 2 275 785,5 тыс. рублей,  в том числе:  на 2019–2021 годы затраты составят 326 263,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области ежегодно;  в 2022 году – 405 317, 9 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области;  в 2023 году – 431 651,9 тыс. рублей –  за счет средств бюджета Волгоградской области;  в 2024 году – 460 025,5 тыс. рублей –  за счет средств бюджета Волгоградской области.  Расходы направляются на содержание объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград и переданных по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г., заключенному  с обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград», а также на объекты наружного освещения, не переданные по концессионному соглашению, содержание которых осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Северное» | Постановление администрации Волгограда  от 28 марта  2018 г. № 367 «О реализации концессионного соглашения от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград» |
| 1.3. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | Объем финансирования на содержание светофорных объектов составляет 26 701,6 тыс. рублей ежегодно за период 2019–2024 годов | Локально-сметный расчет на содержание, текущий ремонт,  энергоснабжение светофорных объектов на территории  городского округа город- герой Волгоград |
| 1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | Затраты по мероприятию составляют в общей сумме 616 304,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе:  в 2019 году – 7 134,5 тыс. рублей  (в рамках запланированного объема средств будет разработан проект организации дорожного движения на территории Волгограда (2 000,0 тыс. рублей), произведена установка пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (5 134,5 тыс. рублей);  в 2020 году – 111 363,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 126 616,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 128 690,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 123 700,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 118 800,0 тыс. рублей.  В рамках данного объема финансирования на будущий период планируется реализация следующих основных видов работ:  установка барьерных ограждений;  реконструкция светофорных объектов;  установка светофоров Т7, устройство автономного освещения на прилегающей к учебным заведениям улично-дорожной сети;  оборудование перекрестков светофорными объектами;  устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей;  приведение в соответствие с нормативными документами остановки общественного транспорта | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и  содержания территории  городского округа Волгоград | В 2017 году приобретены основные средства в количестве 56 единиц на условиях финансовой аренды сроком на три года на общую сумму 313 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 104 332,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области.  В 2018 году заключен долгосрочный муниципальный контракт, на основании которого приобретены основные средства в количестве 55 единиц на условиях финансовой аренды на три года, в том числе:  в 2019 и 2020 годах – 106 382,6 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области;  в 2021 году – 102 469,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области | Постановления администрации Волгограда от 20 декабря 2016 г. № 1924 «О принятии решения о заключении долгосрочного муниципального контракта на приобретение спецтехники для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим переходом прав собственности», от 11 октября 2018 г. № 1423 «О заключении долгосрочного муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия  утвержденных лимитов бюджетных обязательств» |
| 2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного  обслуживания населения всеми видами городского транспорта | | |
| 2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | В 2017 году по долгосрочным договорам финансовой аренды (лизинга) приобретены 45 автобусов на сумму  675 842,7 тыс. рублей (муниципальный контракт от 03 июля 2017 г. № 1461 на сумму 306 707,5 тыс. рублей с закрытым акционерным обществом «В-Регистр» на приобретение 20 автобусов и муниципальный контракт от 04 августа 2017 г. № 736875 на сумму 369 135,2 тыс. рублей с акционерным обществом (АО) «Сбербанк Лизинг» на приобретение 25 автобусов) и 20 трамвайных вагонов на сумму 510 489,9 тыс. рублей на условиях финансовой аренды (лизинга) сроком на пять лет (муниципальные контракты от 23 октября 2017 г. № 802313 на сумму 255 345,7 тыс. рублей и от 23 октября 2017 г. № 802315 на сумму 255 144,2 тыс. рублей с АО «Сбербанк Лизинг» на приобретение 20 трамвайных вагонов).  Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе по годам:  2019 год – 231 246,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 2018 года – 9 610,3 тыс. рублей;  2020 год – 222 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 222 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 187 044,7 тыс. рублей | Постановления администрации Волгограда от 15 мая 2017 г. № 722 «О заключении муниципального контракта на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», от 23 мая 2017 г. № 795 «О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утверж­денных лимитов бюджетных обязательств»,  от 13 июля 2017 г. № 1126 «О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утверж­денных лимитов бюджетных обязательств», от 24 июля 2017 г. № 1194 «О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утверж­денных лимитов бюджетных обязательств» |
| 2.2. | Мероприятие:  применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | В 2019 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 1 010 882,8 тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета Волгограда – 580 489,9 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 430 392,9 тыс. рублей,  в том числе:  автомобильным транспортом – 560 925,6 тыс. рублей,  электрическим транспортом – 399 957,2 тыс. рублей,  внутренним водным транспортом –  50 000,0 тыс. рублей.  В 2020 году возмещение расходов  предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 990 188,5 тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета Волгограда – 559 795,6 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 430 392,9 тыс. рублей,  в том числе:  автомобильным транспортом –  585 392,9 тыс. рублей,  электрическим транспортом – 348 771,6 тыс. рублей,  внутренним водным транспортом – 56 024,0 тыс. рублей.  В 2021–2024 годах возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 984 382,7 тыс. рублей ежегодно, из них:  за счет средств бюджета Волгограда – 553 989,8 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 430 392,9 тыс. рублей,  в том числе:  автомобильным транспортом –  579 587,1 тыс. рублей,  электрическим транспортом – 348 771,6 тыс. рублей,  внутренним водным транспортом – 56 024,0 тыс. рублей | Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № НА-37-р «О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров  и багажа в  городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования», Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 24 июня 2003 г. № 153 «Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте» |
| 2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | В 2018 году между муниципальным унитарным предприятием «Метроэлектротранс» г. Волгограда и федеральным государственным унитарным предприятием «СВЭКО» заключен контракт на выполнение работ по техническому перевооружению (модернизации) комплекса систем безопасности Волгоградского скоростного трамвая на общую сумму 238 650,0 тыс. рублей, из них 142 539,3 тыс. рублей оплачены  в 2018 году.  В настоящее время ведется приемка оставшейся части работ на общую сумму 96 110,7 тыс. рублей, а именно следующих систем:  сеть передачи данных;  структурированная кабельная система;  магистральная ВОЛС;  система электроснабжения;  магистрали (СИП);  система контроля и управления доступом;  система теленаблюдения;  экстренные вызовы;  оборудование рабочих мест;  оборудование в трамвае.  Затраты по мероприятию составляют всего 96 110,7 тыс. рублей в 2019 году за счет средств бюджета Волгоградской области | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | | |
| 3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | Затраты по мероприятию составляют всего 833 738,0 тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета Волгограда – 28 517,0 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Волгоградской области – 805 221,0 тыс. рублей;  2021 год – 114 000,0 тыс. рублей –  за счет средств бюджета Волгоградской области;  2022 год – 196 335,0 тыс. рублей, в том числе:  9 500,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  186 835,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгоградской области;  2023 год – 327 068,0 тыс. рублей, в том числе:  9 517,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  317 551,0 тыс. рублей – за счет бюджета Волгоградской области;  2024 год – 196 335,0 тыс. рублей, в том числе:  9 500,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета Волгограда,  186 835,0 тыс. рублей – за счет бюджета Волгоградской области.  Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. № 106 «О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда», от 28 декабря 2017 г. № 2002 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Строительство проезда по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда», решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете  Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Затраты по мероприятию составляют всего 146 678,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области:  2019 год – 2 943,8 тыс. рублей;  2020 год – 143 734,5 тыс. рублей. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. № 106 «О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда»,  от 24 марта 2016 г. № 399 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда «Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда» | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 4. | Задача: федеральный проект «Дорожная сеть» | | |
| 4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | Затраты по мероприятию составляют всего 302 081,9 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 282 081,9 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Волгограда – 4 000,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Волгоградской области – 16 000,0 тыс. рублей, из них по годам:  2019 год – 107 162,1 тыс. рублей, в том числе:  87 162,1 – за счет средств федерального бюджета;  4 000,0 – за счет средств бюджета  Волгограда;  16 000,0 – за счет средств бюджета  Волгоградской области;  2022 год – 194 919,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета.  Постановления администрации Волгограда от 08 апреля 2019 г. № 379  «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Дорога по ул. Пожарского (от ул. Санаторная до ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе г. Волгограда», от 10 апреля 2019 г. № 396 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Строительство ул. Электролесовской (от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель») в Советском и Кировском районах Волгограда)» | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | Затраты по мероприятию составляют всего 882 155,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе:  в 2019 году – 170 273,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 461 356,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 250 524,9 тыс. рублей.  Постановление администрации Волгограда от 15 марта 2018 г. № 297 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда «Реконструкция ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской)» | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | Затраты по мероприятию составляют всего 5 642 427,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе:  2019 год – 695 193,0 тыс. рублей;  2020 год – 868 676,2 тыс. рублей;  2021 год – 877 866,7 тыс. рублей;  2022 год – 1 161 255,9 тыс. рублей;  2023 год – 1 177 054,8 тыс. рублей;  2024 год – 862 380,8 тыс. рублей.  Закон Волгоградской области  от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД  «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г.  № 5/113 «О бюджете Волгограда  на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов», постановления  Администрации Волгоградской области от 02 марта 2017 г. № 106-п «Об утверж­дении Порядка предоставления субсидии из дорожного фонда Волгоградской области бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на формирование муниципальных дорожных фондов», от 03 апреля 2019 г. № 145-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 4.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» | Затраты по мероприятию в 2019 году составляют 27371,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области.  В рамках данного объема средств планируется проведение следующих работ:  установка светофорных объектов  в кол-ве 4 ед.:  пересечение ул. Ополченская –  ул. Рыкачева – 1 ед., пересечение  ул. Краснополянской – ул. Домостроите­лей – 1 ед., пересечение ул. им. К.Симо­нова – ул. 8-й Воздушной Армии – 1 ед., ул. Елецкая напротив дома № 9 – 1 ед.;  реконструкция светофорных объектов  в кол-ве 2 ед:  пересечение ул. Шурухина – ул.Ополченская – 1 ед., пересечение пр. Университетский – ул. Автомобилистов –  ул. Полухина – 1 ед.;  установка выносных консолей для светофоров в кол-ве 50 ед.:  пересечение ул. им. Николая Отрады  в границах ул. им. Кропоткина –  ул. им. Николая Отрады Дом № 6 – 8 ед., Пересечение пр. им. В.И.Ленина –  ул. им. Дегтярева – 3 ед., ул. им. маршала Еременко в границах Дом № 98 – Дом № 100 – 4 ед., пересечение  пр. им. В.И.Ленина – ул. Комсомольской – 6 ед., пересечение ул. Череповецкой – ул. Ардатовской – 4 ед.,  пр. Университетский в районе пересечения с ул. Тормосиновской – 2 ед.,  ул. 64 Армии – ул. Вельботная – 2 ед., пр. им. В.И.Ленина – ул. Пражская –  2 ед., пр. им. В.И.Ленина – ул. 7-й Гвардейской – дом № 43Б по пр. им. В.И.Ле­нина – 6 ед., Ул. Невская – ул. им. Пархоменко – ул. Новороссийская – 3 ед.,  Ул. им. Землячки напротив дома № 46 (в районе пересечения с дублером бульвара 30-летия Победы) – 3 ед., ул. Лазоревая – пер. Зеленоградский – 2 ед.,  пр. героев Сталинграда, 53 – пр. героев Сталинграда, 74 – 4 ед., пр. Героев  Сталинграда – ул. им. Фадеева – 1 ед.;  установка консолей для дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход»  в кол-ве 25 ед.:  пересечение ул. им. Николая Отрады  в границах ул. им. Кропоткина –  ул. им. Николая Отрады Дом № 6 –  3 ед., Пересечение пр. им. В.И.Ленина – ул. им. Дегтярева – 2 ед., Пересечение пр. Металлургов – ул.Таращанцев –  4 ед., Ул. им. маршала Еременко в границах Дом № 98 – Дом № 100 –  2 ед., Пересечение ул. им. К.Симонова – ул. 8-й Воздушной Армии – 4 ед.,  Пересечение ул. Череповецкой –  ул. Ардатовской – 1 ед., Пр. Университетский в районе пересечения  с ул. Тормосиновской – 3 ед., ул. 64 Армии – ул. Вельботная – 1 ед., ул. Лазоревая – пер. Зеленоградский – 1 ед., пр. Героев Сталинграда – ул. им. Фадеева – 4 ед.;  создание островков распределения транспортных потоков в кол-ве 5 ед.: пересечение пр. им. В.И.Ленина –  ул. им. Дегтярева – 2 ед., ул. 64-й Армии – ул. им. Засекина – 3 ед.;  организация дополнительных полос для поворота в кол-ве 3 ед.:  ул. 64-й Армии – ул. им. Засекина – 3 ед.;  установка турникетных ограждений протяженностью 900 м. п.:  ул. 64-й Армии – ул. им. Засекина – 300 п. м., ул. 64 Армии – ул. Вельботная – 300 п. м., Ул. Невская –  ул. им. Пархоменко – ул. Новороссийская – 300 п. м. | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 5. | Задача: федеральный проект «Жилье» | | |
| 5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье» | Затраты по мероприятию в 2019 году составляют всего 346 352,5 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 297 863,2 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Волгограда – 9 697,9 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Волгоградской области – 38 791,4 тыс. рублей.  Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда»