|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 04.12.2018 № 1683

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 06 декаб­ря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверж­дении Положения о муниципальных программах», руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Исполнители Программы»:

1.1.1.1. После слов «департамент городского хозяйства администрации Волгограда;» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление экономического развития и инвестиций администрации
Волгограда;».

1.1.1.2. После слов «муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз» (далее – МБУ «Волгоградзеленхоз»);» дополнить абзацем следующего содержания:

«МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда;».

1.1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

1.1.2.1. Слова «22761,4 п. м ограждения будет устроено на дворовых территориях МКД;» заменить словами «22791,4 п. м ограждения будет устроено на дворовых территориях МКД;».

1.1.2.2. Слова «количество обустроенных контейнерных площадок составит 11 шт.;» заменить словами «количество обустроенных контейнерных площадок составит 13 шт.;».

1.1.2.3. После слов «170 п. м заграждения вокруг детских игровых площадок будет установлено на дворовых территориях МКД;» дополнить словами «количество установленных качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой составит 1 шт.;».

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | – прогнозируемый общий объем финансирования составляет 2280198,01535 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 557585,41535 тыс. рублей,в 2019 году – 665145,90000 тыс. рублей,в 2020 году – 537645,90000 тыс. рублей,в 2021 году – 304523,40000 тыс. рублей,в 2022 году – 215297,40000 тыс. рублей;из федерального бюджета – 1294427,45160 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 306946,35160 тыс. рублей,в 2019 году – 306946,40000 тыс. рублей,в 2020 году – 306946,40000 тыс. рублей,в 2021 году – 221324,60000 тыс. рублей,в 2022 году – 152263,70000 тыс. рублей;из бюджета Волгоградской области – 210720,61072 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 49968,01072 тыс. рублей,в 2019 году – 49968,00000 тыс. рублей,в 2020 году – 49968,00000 тыс. рублей,в 2021 году – 36029,60000 тыс. рублей,в 2022 году – 24787,00000 тыс. рублей;из бюджета Волгограда – 167480,30000 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 39899,00000 тыс. рублей,в 2019 году – 39657,10000 тыс. рублей,в 2020 году – 39657,10000 тыс. рублей,в 2021 году – 28594,80000 тыс. рублей,в 2022 году – 19672,30000 тыс. рублей;из внебюджетных источников – 607569,65303 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 160772,05303 тыс. рублей,в 2019 году – 268574,40000 тыс. рублей,в 2020 году – 141074,40000 тыс. рублей,в 2021 году – 18574,40000 тыс. рублей,в 2022 году – 18574,40000 тыс. рублей.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год». |

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, бюджета
Волгограда, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018–2022 годы составляет 2280198,01535 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1294427,45160 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области – 210720,61072 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгограда – 167480,30000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 607569,65303 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источ­ника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механиз-ма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие под-тверж-дающие документы |
| всего по Про-грамме | в том числе |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Феде-ральный бюджет | тыс. руб. | 1294427,45160 | 306946,35160 | 306946,40000 | 306946,40000 | 221324,60000 | 152263,70000 | \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 210720,61072 | 49968,01072 | 49968,00000 | 49968,00000 | 36029,60000 | 24787,00000 |  |
| Бюджет Волго-града | тыс.руб. | 167480,30000 | 39899,00000 | 39657,10000 | 39657,10000 | 28594,80000 | 19672,30000 | В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий пери­од |
| Внебюджетный источник | тыс. руб. | 607569,65303 | 160772,05303 | 268574,40000 | 141074,40000 | 18574,40000 | 18574,40000 | \*\* |
| Итого | тыс. руб. | 2280198,01535 | 557585,41535 | 665145,90000 | 537645,90000 | 304523,40000 | 215297,40000 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании письма комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 08 февраля 2018 г. № 37-13-09/847 и подлежит уточнению в случае изменений при заключении соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии.

\*\*Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Светосервис-Волгоград», а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 19 апреля 2018 г. № 9, заключенным между администрацией Волгограда и ООО «ВолгаСтилл». Кроме того, за счет внебюджетных источников МБУ «ЖКХ Красноармейского района Волгограда» выполнено мероприятие по рейтинговому голосованию в отношении общественных территорий.

После утверждения соответствующего бюджета объемы финансовых средств, направляемых на выполнение мероприятий Программы, а также значения индикаторов и показателей будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования ежегодно будут уточняться.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству осуществляется с трудовым участием собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие будет осуществляться путем проведения субботников.

Распределение бюджетных средств по администрациям районов Волгограда на 2018 год приведено в приложении 4 к Программе. После определения дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в соответствующем году, и утверждения объемов финансирования Программа будет дополняться распределением бюджетных средств по администрациям районов Волгограда на соответствующий год.».

1.3. В разделе 4:

1.3.1. После слов «департамент ЖКХ и ТЭК;» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление экономического развития и инвестиций администрации
Волгограда;».

1.3.2. После слов «МБУ «Волгоградзеленхоз».» дополнить абзацем следующего содержания:

«МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда».».

1.3.3. Таблицу «Организация взаимодействия в рамках Программы» изложить в следующей редакции:

«Организация взаимодействия в рамках Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование исполнителей, участников Программы | Функции, выполняемые в рамках реализации Программы | Нормативная ссылка | Механизм контроля и координации действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Департамент жилищно-коммуналь- | Исполнитель-координатор Программыосуществляет кон- | Раздел 2 Положения о департаменте жи- | Запрашивает отчеты от исполнителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | троль за ходом реализации Программы, координирует деятельность исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы; информирует население о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы. Согласовывает и представляет на утверждение главе Волгограда проект постановления администрации Волгограда о внесении изменений в Программу, в том числе по проектам, представленным исполнителями Программы; осуществляет ведение ежеквартальной и итоговой отчетности в части осуществляемых полномочий по Программе в целом; размещает на официальном информационно-справочном портале Волгограда итоговую отчетность по Программе.Реализует мероприятия Программы по разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий пу- | лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, утверж­денного решением Волгоградской городской Думы от 28 мая 2014 г. № 13/393 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда» | Программы. Представляет отчет в адрес управления экономического развития и инвестиций администрации Волгограда и департамента финансов администрации Волгограда в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами Волгограда, согласовывает и представляет на утверждение главе Волгограда проекты постановлений администрации Волгограда о внесении изменений в Программу, в том числе подготовленные на основании проектов изменений исполнителей Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | тем предоставления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД организациям, осуществляющим управление МКД |  |  |
| 2. | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | Является исполнителем Программы в части распределения финансовых средств в части осуществляемых полномочий; информирует население о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий и является их заказчиком; вносит предложения по уточнению и корректировке Программы. Ведет ежеквартальную и годовую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий.Представляет ежеквартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий | В соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда, разработанными в рамках реализации Программы | Запрашивает отчеты от МУ «Комдор­строй», МБУ «Северное», представляет исполнителю-координатору Програм­мы ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы |
| 3. | Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | Реализует мероприятия Программы в части организации освещения (строительство новых и реконструкция находящихся в муниципальной собственности линий наружного освещения), выполнения ра- | Устав МУ «Ком-дорстрой», утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волго- | Представляет исполнителю Программы – департаменту городского хозяйства администрации Волгограда информацию о ходе реализа- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | бот по благоустройству общественных территорий, ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | града от 22 декабря 2011 г. № 3413р «Об утверждении Устава муниципального учреж­дения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания» | ции мероприятий Программы |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение «Северное» | Реализует мероприятия Программы в части ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, за счет субсидий на иные цели, заключает контракты в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Устав МБУ «Северное», утверж­денный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгоградаот 22 января 2016 г. № 93-р «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Северное» | Представляет исполнителю Программы – департаменту городского хозяйства администрации Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Администрации районов Волгограда | Являются исполнителями Программы на территории соответствующего района в части организации выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также в части осуществления контроля за выполнением данных мероприятий.Вносят предложения по уточнению и корректировке Программы, ведут ежеквартальную и годовую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий. Представляют исполнителю-координатору Программы ежеквартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий. Несут ответственность за эффективную реализацию и результаты мероприятий Программы, по которым они определены исполнителем | Подпункт 2.3.22 раздела 2 положений об администрациях районов Волгограда, утверж­денных решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда» | Запрашивают отчеты от МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз», представляют исполнителю-координатору Программы ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы |
| 7. | Управление экономического развития и инвестиций администрации Волгограда | Является исполнителем Программы в части осуществления контроля за реализацией соглашения от 19 апреля 2018 г. № 9 о намерении сотрудничества в сфере социально-экономиче- | Положение об управлении экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, утвержденное постановлением администрации  | Представляет исполнителю-координатору Программы ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации меро- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ского развития | Волгограда от 01 июня 2018 г. № 683, соглашение от 19 апреля 2018 г. № 9 о намерении сотрудничества в сфере социально-экономического развития  | приятий Программы |
| 8. | Муниципальные бюджетные учреждения жилищ­но-коммунального хозяйства районов Волгограда,муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз», муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и озеленения Красноармей­ского района Волгограда» | Реализуют мероприятия Программы на территории соответствующего района в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем заключения контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также организацию субботников в качестве трудового участия. Вносят предложения по уточнению и корректировке Программы | Устав МБУ ЖКХ соответствующего района Волгограда, Устав МБУ «Волгоградзеленхоз», утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 05 апреля 2016 г. № 621р «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Волгоград-Зеленхоз», постановление администрации Волгограда от 14 июня 2018 г. № 737 «О реорганизации муниципального бюджетного учреж­дения «Жилищ- | Представляют исполнителю Программы – администрации соответствующего района Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | но-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда» и муниципального учреждения «Дендрарий Красноармейского района» в форме присоединения муниципального учреждения «Дендрарий Красноармейского района» к муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-коммунальное хозяйство Красно-армейского района Волгограда» |  |
| 9. | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Участники Программы выполняют мероприятие по разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД за счет предоставленной субсидии  | Соглашение о предоставлении субсидии | Представляют исполнителю Программы – департаменту ЖКХ и ТЭК информацию о ходе реализации мероприятия Программы |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград» | Участник Программы выполняет мероприятие по капитальному ремонту линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Концессионное соглашение в отношении наружного освещения на территории муниципального образования го- | Представляет исполнителю Программы – департаменту городского хозяйства администрации Волгограда ин- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | родской округ город-герой Волгоград, заключенное между муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград и ООО «Свето­сервис-Волгоград» | формацию о ходе реализации мероприятия Программы |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаСтилл» | Участник Программы выполняет мероприятие по благоустройству общественной территории «Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда» | Соглашение от 19 апреля 2018 г. № 9 о намерении сотрудничества в сфере социально-экономического развития  | Представляет исполнителю Программы – управлению экономического развития и инвестиций администрации Волгограда информацию о ходе реализации мероприятия Программы |

1.4. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой.».

1.5. В разделе 7 таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеимущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малые архитектурные формы: |  |  |  |
| 1.1. | Урны | шт. | 1133 |  |
| 1.2. | Скамейки | шт. | 1141 |  |
| 2. | Детские игровые площадки | шт. | 91 |  |
| 3. | Спортивные площадки | шт. | 117 |  |
| 4. | Заграждение вокруг спортивных площадок | кв. м | 8786,2 |  |
| 5. | Травмобезопасное покрытие на спортивных площадках | кв. м | 14547,0 |  |
| 6. | Контейнерные площадки | шт. | 13 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Ограждение территории | п. м | 22791,4 |  |
| 8. | Камеры видеонаблюдения | шт. | 55 |  |
| 9. | Заграждение вокруг детских игровых площадок | п. м | 170 |  |
| 10. | Светоточки на дворовых территориях МКД (строительство) | шт. | 65 |  |
| 11. | Качели на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями со спинкой | шт. | 1 |  |

1.6. Приложения 4, 5, 6, 9 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

1.7. Приложение 7 к Программе дополнить разделом в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 04.12.2018 № 1683

«Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных средств по администрациям районов Волгограда на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя | Срок реализации | Всего объемфинансирования(тыс. руб.) | Объем финансирования по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (размещение малых архитектурных форм)(тыс. руб.) | Объем финансирования по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (размещение малых архитектурных форм) (тыс. руб.) |
| всего | в том числе | всего | в том числе | оборудование детскими игровыми и спортивными площадками | установка заграждения вокруг спортивных площадок | устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках | устройство ограждения | установка камервидеонаблюдения | обустройство контейнерных площадок | установка заграждения вокруг детских игровых площадок | установка качелей на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями со спинкой |
| федеральный бюджет (далее – ФБ) | областной бюджет (далее – ОБ) | бюджет Волгограда (далее – БВ) |  | ФБ | ОБ | БВ | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ | ФБ | ОБ | БВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1. | Администрация Кировскогорайона Волгограда | 2018 год | 1282,87532 | 992,85074 | 161,58170 | 128,44288 | 103,40000 | 80,00000 | 13,00000 | 10,40000 | 1009,77532 | 781,55074 | 127,18170 | 101,04288 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,70000 | 84,90000 | 13,80000 | 11,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 46,40000 | 7,60000 | 6,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Администрация Советского района Волгограда | 2018 год | 774,13727 | 599,20985 | 97,47369 | 77,45373 | 103,40000 | 80,00000 | 13,00000 | 10,40000 | 539,20000 | 417,40000 | 67,90000 | 53,90000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,53727 | 101,80985 | 16,57369 | 13,15373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | 2018 год | 1229591,190 | 951,70358 | 154,92849 | 122,95912 | 74,40000 | 57,58560 | 9,37440 | 7,44000 | 899,99800 | 696,59845 | 113,39975 | 89,99980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,19319 | 197,51953 | 32,15434 | 25,51932 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Администрация Центрального района Волгограда | 2018 год | 17234,12350 | 13339,22561 | 2171,45211 | 1723,44578 | 1049,18640 | 812,03196 | 132,19589 | 104,95855 | 6019,56647 | 4659,09727 | 758,49256 | 601,97664 | 1167,98595 | 904,11892 | 147,11920 | 116,74783 | 5787,72862 | 4479,67780 | 729,31570 | 578,73512 | 2992,65606 | 2316,29966 | 377,02876 | 299,32764 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,00000 | 168,00000 | 27,30000 | 21,70000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Администрация Дзержинского района Волгограда | 2018 год | 4262,20000 | 3298,92743 | 537,07256 | 426,20001 | 944,85965 | 731,32152 | 119,03066 | 94,50747 | 1885,84722 | 1459,63140 | 237,63109 | 188,58473 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1168,29313 | 904,27451 | 147,21081 | 116,80781 | 101,80000 | 78,80000 | 12,80000 | 10,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,40000 | 124,90000 | 20,40000 | 16,10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 2018 год | 5390,28606 | 4172,18742 | 679,21755 | 538,88109 | 636,84128 | 492,92832 | 80,24907 | 63,66389 | 2148,23740 | 1662,78018 | 270,70175 | 214,75547 | 251,64562 | 194,77893 | 31,71014 | 25,15655 | 1201,23706 | 929,78233 | 151,36920 | 120,08553 | 514,62436 | 398,31926 | 64,84267 | 51,46243 | 182,68292 | 141,39658 | 23,01805 | 18,26829 | 403,35702 | 312,20667 | 50,82746 | 40,32289 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,66040 | 39,99515 | 6,49921 | 5,16604 |
| 7. | Администрация Тракторозаводского районаВолгограда | 2018 год | 7682,35950 | 5946,15680 | 967,97672 | 768,22598 | 577,84192 | 447,24964 | 72,80808 | 57,78420 | 4038,09980 | 3125,49980 | 508,80000 | 403,80000 | 183,96318 | 142,38750 | 23,17936 | 18,39632 | 1502,00500 | 1162,55187 | 189,25263 | 150,20050 | 1380,44960 | 1068,46799 | 173,93665 | 138,04496 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Администрация Красноармейского района Волгограда | 2018 год | 3078,20000 | 2382,50000 | 387,90000 | 307,80000 | 103,40000 | 80,00000 | 13,00000 | 10,40000 | 1706,20000 | 1320,60000 | 215,00000 | 170,60000 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,30000 | 509,50000 | 83,00000 | 65,80000 | 610,30000 | 472,40000 | 76,90000 | 61,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 40933,77284 | 31682,76143 | 5157,60282 | 4093,40859 | 3593,32925 | 2781,11704 | 452,65810 | 359,55411 | 18246,92421 | 14123,15784 | 2299,10685 | 1824,65952 | 1603,59475 | 1241,28535 | 202,00870 | 160,30070 | 8490,97068 | 6572,01200 | 1069,93753 | 849,02115 | 7210,75361 | 5581,09080 | 908,54692 | 721,11589 | 894,78292 | 692596,58 | 112,71805 | 89,46829 | 463,35702 | 358,60667 | 58,42746 | 46,32289 | 378,40000 | 292,90000 | 47,70000 | 37,80000 | 51,66040 | 39,99515 | 6,49921 | 5,16604 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 04.12.2018 № 1683

«Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено-вание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание |
| всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение |
| федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет Волгограда | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Продолжение приложения 2  |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: повышение качества и комфорта городской среды, развитие гармоничных и благоприятных условийпроживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства Волгограда | 2018–2022 годы | 2280198,01535 | 1294427,45160 | 210720,61072 | 167480,30000 | 607569,65303 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) в рамках реализации Программы (индикатор 1) | шт. | 76 |   |   |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (индикатор 2) | шт. | 904 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы (индикатор 3) | тыс. кв. м | 1057,5 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (индикатор 4) | тыс. кв. м | 7793,1 |
| Количество благоустроенных общест­венных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (индикатор 5) | шт. | 22 |
| Площадь благоустроенных общест­венных территорий в рамках реализации Программы (индикатор 6) | тыс. кв. м | 658,1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (индикатор 7) | тыс. кв. м | 3953,0 |
| 2018 год | 557585,41535 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 160772,05303 | Индикатор 1  | шт. | 16 |
| Индикатор 2 | шт. | 844 |
| Индикатор 3 | тыс. кв. м | 211,5 |
| Индикатор 4 | тыс. кв. м | 6947,1 |
| Индикатор 5 | шт. | 9 |
| Индикатор 6 | тыс. кв. м | 177,1 |
| Индикатор 7 | тыс. кв. м | 3472,0 |
| 2019 год | 665145,90000 | 306946,40000 | 49968,00000 | 39657,10000 | 268574,400000 | Индикатор 1  | шт. | 15 |
| Индикатор 2 | шт. | 859 |
| Индикатор 3 | тыс. кв. м | 211,5 |
| Индикатор 4 | тыс. кв. м | 7158,6 |
| Индикатор 5 | шт. | 11 |
| Индикатор 6 | тыс. кв. м | 34,8 |
| Индикатор 7 | тыс. кв. м | 3506,8 |
| 2020 год | 537645,90000 | 306946,40000 | 49968,00000 | 39657,10000 | 141074,40000 | Индикатор 1  | шт. | 15 |
| Индикатор 2 | шт. | 874 |
| Индикатор 3 | тыс. кв. м | 211,5 |
| Индикатор 4 | тыс. кв. м | 7370,1 |
| Индикатор 5 | шт. | 15 |
| Индикатор 6 | тыс. кв. м | 232,6 |
| Индикатор 7 | тыс. кв. м | 3739,4 |
| 2021 год | 304523,40000 | 221324,60000 | 36029,60000 | 28594,80000 | 18574,40000 | Индикатор 1  | шт. | 15 |
| Индикатор 2 | шт. | 889 |
| Индикатор 3 | тыс. кв. м | 211,5 |
| Индикатор 4 | тыс. кв. м | 7581,6 |
| Индикатор 5 | шт. | 19 |
| Индикатор 6 | тыс. кв. м | 200 |
| Индикатор 7 | тыс. кв. м | 3939,4 |
| 2022 год | 215297,40000 | 152263,70000 | 24787,00000 | 19672,30000 | 18574,40000 | Индикатор 1  | шт. | 15 |
| Индикатор 2 | шт. | 904 |
| Индикатор 3 | тыс. кв. м | 211,5 |
| Индикатор 4 | тыс. кв. м | 7793,1 |
| Индикатор 5 | шт. | 22 |
| Индикатор 6 | тыс. кв. м | 13,6 |
| Индикатор 7 | тыс. кв. м | 3953 |
| 1.1. | Задача: комплексное благоустройство дворо-вых территорий МКД | 2018–2022 годы | 972652,50740 | 678823,18159 | 110505,92703 | 87703,04575 | 95620,35303 | Доля благо-устроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых террито-рий МКД (индикатор 8) | % | 30,5 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (инди-катор 9) | % | 69,5 |
| 2018 год | 192313,70740 | 132346,98159 | 21544,82703 | 17099,14575 | 21322,75303 | Индикатор 8 | % | 28,5 |
| Индикатор 9 | % | 64,8 |
| 2019 год | 195246,00000 | 136743,90000 | 22260,60000 | 17667,10000 | 18574,40000 | Индикатор 8 | % | 29,0 |
| Индикатор 9 | % | 66,0 |
| 2020 год | 195246,00000 | 136743,90000 | 22260,60000 | 17667,10000 | 18574,40000 | Индикатор 8 | % | 29,5 |
| Индикатор 9 | % | 67,2 |
| 2021 год | 194923,40000 | 136494,20000 | 22220,00000 | 17634,80000 | 18574,40000 | Индикатор 8 | % | 30,0 |
| Индикатор 9 | % | 68,3 |
| 2022 год | 194923,40000 | 136494,20000 | 22219,90000 | 17634,90000 | 18574,40000 | Индикатор 8 | % | 30,5 |
| Индикатор 9 | % | 69,5 |
| 1.1.1. | Мероприятие: разработка проектно-смет-ной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018–2022 годы | 13064,31000 | 10111,60000 | 1646,20000 | 1306,51000 | 0,0 | Количество разработанных проектов на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД (пока-затель 1) | шт. | 81 | Депар-тамент жилищно-комму-нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 2018 год | 2741,91000 | 2122,20000 | 345,50000 | 274,21000 | 0,0 | Показатель 1 | шт. | 17 |
| 2019 год | 2741,90000 | 2122,20000 | 345,50000 | 274,20000 | 0,0 | Показатель 1 | шт. | 17 |
| 2020 год | 2741,90000 | 2122,20000 | 345,50000 | 274,20000 | 0,0 | Показатель 1 | шт. | 17 |
| 2021 год | 2419,30000 | 1872,50000 | 304,90000 | 241,90000 | 0,0 | Показатель 1 | шт. | 15 |
| 2022 год | 2419,30000 | 1872,50000 | 304,80000 | 242,00000 | 0,0 | Показатель 1 | шт. | 15 |
| 1.1.2. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | 2018–2022 годы | 638722,67015 | 494371,84909 | 80478,79404 | 63872,02702 | 0,0 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД (показатель 2) | кв. м | 329402,0 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреж-дение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее – МУ «Ком­дорстрой»), муниципальное бюджетное уч-реждение (МБУ)«Северное» |   |
| 2018 год | 122060,27015 | 94474,64909 | 15379,59404 | 12206,02702 | 0,0 | Показатель 2 | кв. м | 61778,0 |
| 2019 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,0 | Показатель 2 | кв. м | 66906,0 |
| 2020 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,0 | Показатель 2 | кв. м | 66906,0 |
| 2021 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,0 | Показатель 2 | кв. м | 66906,0 |
| 2022 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,0 | Показатель 2 | кв. м | 66906,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капи-тальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2022 годы | 111591,35441 | 12361,37107 | 2012,53017 | 1597,10014 | 95620,35303 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 3) | шт. | 1290 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда,МУ «Ком-дорстрой» |  |
| 2018 год | 26577,75441 | 4067,37107 | 662,13017 | 525,50014 | 21322,75303 | Показатель 3 | шт. | 338 |
| 2019 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 238 |
| 2020 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 238 |
| 2021 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 238 |
| 2022 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 238 |
| 1.1.3.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2022 годы | 19216,33841 | 12361,37107 | 2012,53017 | 1597,10014 | 3245,33703 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек(показатель 3) | шт. | 230 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой» |  |
| 2018 год | 8500,33841 | 4067,37107 | 662,13017 | 525,50014 | 3245,33703 | Показатель 3 | шт. | 110 |
| 2019 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,0 | Показатель 3 | шт. | 30 |
| 2020 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,0 | Показатель 3 | шт. | 30 |
| 2021 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,0 | Показатель 3 | шт. | 30 |
| 2022 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,0 | Показатель 3 | шт. | 30 |
| 1.1.3.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2022 годы | 92375,01600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92375,01600 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 3) | шт. | 1060 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 2018 год | 18077,41600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18077,41600 | Показатель 3 | шт. | 228 |
| 2019 год | 18574,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 208 |
| 2020 год | 18574,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 208 |
| 2021 год | 18574,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 208 |
| 2022 год | 18574,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18574,40000 | Показатель 3 | шт. | 208 |
| 1.1.4. | Мероприятие: размещение малых архи-тектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018–2022 годы | 19458,12925 | 15059,91704 | 2451,45810 | 1946,75411 | 0,0 | Количество установленных урн на дворовых территориях МКД(показатель 4) | шт. | 1133 | Администрации районов Волгограда, муниципальные бюджетные учреж-дения жилищно-коммунального хозяйства (далее – МБУ ЖКХ)районов Волгограда, МБУ «Волго-град-зеленхоз», муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда (далее – МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |   |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 5) | шт. | 1141 |
| 2018 год | 3593,32925 | 2781,11704 | 452,65810 | 359,55411 | 0,0 | Показатель 4 | шт. | 221 |
| Показатель 5 | шт. | 217 |
| 2019 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,0 | Показатель 4 | шт. | 228 |
| Показатель 5 | шт. | 231 |
| 2020 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,0 | Показатель 4 | шт. | 228 |
| Показатель 5 | шт. | 231 |
| 2021 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,0 | Показатель 4 | шт. | 228 |
| Показатель 5 | шт. | 231 |
| 2022 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,0 | Показатель 4 | шт. | 228 |
| Показатель 5 | шт. | 231 |
| 1.1.5. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | 2018–2022 годы | 88304,92421 | 68347,95784 | 11126,30685 | 8830,65952 | 0,0 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 6) | шт. | 91 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районовВолгограда, МБУ«Волго-град-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |   |
| Количество установленных спортивных площадок на дворовых территориях МКД (показатель 7) | шт. | 117 |
| 2018 год | 18246,92421 | 14123,15784 | 2299,10685 | 1824,65952 | 0,0 | Показатель 6 | шт. | 19 |
| Показатель 7 | шт. | 25 |
| 2019 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,0 | Показатель 6 | шт. | 18 |
| Показатель 7 | шт. | 23 |
| 2020 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,0 | Показатель 6 | шт. | 18 |
| Показатель 7 | шт. | 23 |
| 2021 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,0 | Показатель 6 | шт. | 18 |
| Показатель 7 | шт. | 23 |
| 2022 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,0 | Показатель 6 | шт. | 18 |
| Показатель 7 | шт. | 23 |
| 1.1.6. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2018–2022 годы | 37259,55361 | 28838,69080 | 4694,94692 | 3725,91589 | 0,0 | Протяженность ограждения (показатель 8) | п. м | 22791,4 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районовВолгограда, МБУ «Волго-град-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |     |
| 2018 год | 7210,75361 | 5581,09080 | 908,54692 | 721,11589 | 0,0 | Показатель 8 | п. м | 7141,0 |
| 2019 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,0 | Показатель 8 | п. м | 3912,6 |
| 2020 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,0 | Показатель 8 | п. м | 3912,6 |
| 2021 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,0 | Показатель 8 | п. м | 3912,6 |
| 2022 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,0 | Показатель 8 | п. м | 3912,6 |
| 1.1.7. | Мероприятие: установ­ка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | 2018–2022 годы | 3335,98292 | 2581,79658 | 420,31805 | 333,86829 | 0,0 | Количество установленных камер видео-наблюдения на дворовых территориях МКД (показатель 9) | шт. | 55 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 894,78292 | 692,59658 | 112,71805 | 89,46829 | 0,0 | Показатель 9 | шт. | 19 |
| 2019 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,0 | Показатель 9 | шт. | 9 |
| 2020 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,0 | Показатель 9 | шт. | 9 |
| 2021 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,0 | Показатель 9 | шт. | 9 |
| 2022 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,0 | Показатель 9 | шт. | 9 |
| 1.1.8. | Мероприятие: установка заграждения вокруг спортивных площадок | 2018–2022 годы | 9886,79475 | 7652,88535 | 1245,60870 | 988,30070 | 0,0 | Площадь заграждения (показатель 10) | кв. м | 8786,2 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районовВолгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 1603,59475 | 1241,28535 | 202,00870 | 160,30070 | 0,0 | Показатель 10 | кв. м | 1586,2 |
| 2019 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,0 | Показатель 10 | кв. м | 1800,0 |
| 2020 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,0 | Показатель 10 | кв. м | 1800,0 |
| 2021 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,0 | Показатель 10 | кв. м | 1800,0 |
| 2022 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,0 | Показатель 10 | кв. м | 1800,0 |
| 1.1.9. | Мероприятие: устройство травмо-безопасного покрытия на спортивных площадках | 2018–2022 годы | 49386,97068 | 38226,41200 | 6222,73753 | 4937,82115 | 0,0 | Площадь травмобезо-пасного покрытия (показатель 11) | кв. м | 14547,0 | Администрации районов Волгограда,МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 8490,97068 | 6572,01200 | 1069,93753 | 849,02115 | 0,0 | Показатель 11 | кв. м | 2547,0 |
| 2019 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,0 | Показатель 11 | кв. м | 3000,0 |
| 2020 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,0 | Показатель 11 | кв. м | 3000,0 |
| 2021 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,0 | Показатель 11 | кв. м | 3000,0 |
| 2022 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,0 | Показатель 11 | кв. м | 3000,0 |
| 1.1.10. | Мероприятие: обустройство контейнер-ных площадок | 2018–2022 годы | 1211,75702 | 937,80667 | 152,82746 | 121,12289 | 0,0 | Количество контейнерных площадок(показатель 12) | шт. | 13 | Администрации районов Волго-града,МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 463,35702 | 358,60667 | 58,42746 | 46,32289 | 0,0 | Показатель 12 | шт. | 5 |
| 2019 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,0 | Показатель 12 | шт. | 2 |
| 2020 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,0 | Показатель 12 | шт. | 2 |
| 2021 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,0 | Показатель 12 | шт. | 2 |
| 2022 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,0 | Показатель 12 | шт. | 2 |
| 1.1.11. | Мероприятие: установка заграждения вокруг детских игровых площадок | 2018–2022 годы | 378,40000 | 292,90000 | 47,70000 | 37,80000 | 0,0 | Протяженность заграждения (показатель 13) | п. м | 170,0 | Администрации районов Волгограда,МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 378,40000 | 292,90000 | 47,70000 | 37,80000 | 0,0 | Показатель 13 | п. м | 170,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 13 | п. м | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 13 | п. м | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 13 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 13 | п. м | 0 |
| 1.1.12. | Мероприятие: установка качелей на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями со спинкой | 2018–2022 годы | 51,66040 | 39,99515 | 6,49921 | 5,16604 | 0,0 | Количество установленных качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой(показатель 14) | шт. | 1 | Администрации районов Волгограда,МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 51,66040 | 39,99515 | 6,49921 | 5,16604 | 0,0 | Показатель 14 | шт. | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | шт. | 0 |  |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.13. | Мероприятие: организация трудо-вого участия граждан путем проведения субботника | 2018–2022 годы | Финансирование не требуется | Количество проведенных субботников на дворовых территориях МКД(показатель 15) | шт. | 150 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго-град-зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | Показатель 15 | шт. | 30 |
| 2019 год | Показатель 15 | шт. | 30 |
| 2020 год | Показатель 15 | шт. | 30 |
| 2021 год | Показатель 15 | шт. | 30 |
| 2022 год | Показатель 15 | шт. | 30 |
| 1.2. | Задача: благоустройство общественных территорий | 2018–2022 годы | 1307545,50795 | 615604,27001 | 100214,68369 | 79777,25425 | 511949,30000 | Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий (индикатор 10) | % | 3,15 | Депар-тамент городского хозяйства админи-страции Волгограда, МУ «Ком-дорстрой», админи-страции районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда»  |   |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, при­ходящихся на одного жителя (индикатор 11) | кв. м/чел. | 4,0 |
| 2018 год | 365271,70795 | 174599,37001 | 28423,18369 | 22799,85425 | 139449,30000 | Индикатор 10 | % | 2,76 |
| Индикатор 11 | кв. м/чел. | 3,4 |
| 2019 год | 469899,90000 | 170202,50000 | 27707,40000 | 21990,00000 | 250000,00000 | Индикатор 10 | % | 2,79 |
| Индикатор 11 | кв. м/чел. | 3,5 |
| 2020 год | 342399,90000 | 170202,50000 | 27707,40000 | 21990,00000 | 122500,00000 | Индикатор 10 | % | 2,98 |
| Индикатор 11 | кв. м/чел. | 3,7 |
| 2021 год | 109600,00000 | 84830,40000 | 13809,60000 | 10960,00000 | 0,0 | Индикатор 10 | % | 3,13 |
| Индикатор 11 | кв. м/чел. | 3,9 |
| 2022 год | 20374,00000 | 15769,50000 | 2567,10000 | 2037,40000 | 0,0 | Индикатор 10 | % | 3,15 |
| Индикатор 11 | кв. м/чел. | 4,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 2018–2022 годы | 291,14863 | 0,0 | 0,0 | 241,84863 | 49,30000 | Количество бюллетеней(показатель 16) | шт. | 438100 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХрайонов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз» |   |
| Количество демонстрационных план-шетов (пока-затель 17) | шт. | 108 |
| 2018 год | 291,14863 | 0,0 | 0,0 | 241,84863 | 49,30000 | Показатель 16 | шт. | 438100 |
| Показатель 17 | шт. | 108 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 16 | шт. | 0 |
| Показатель 17 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 16 | шт. | 0 |
| Показатель 17 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 16 | шт. | 0 |
| Показатель 17 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 16 | шт. | 0 |
| Показатель 17 | шт. | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 2018–2022 годы | 33026,75000 | 2515,30650 | 409,468500 | 324,97500 | 29777,00000 | Количество разработанных проектов на благоустройство общественных территорий (показатель 18) | шт. | 17 | Управление экономического развития и инвестиций админист­рации Волгограда,МУ «Ком-дорстрой», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда |  |
| 2018 год | 11551,75000 | 309,40650 | 50,36850 | 39,97500 | 11152,00000 | Показатель 18 | шт. | 4 |
| 2019 год | 18825,00000 | 154,80000 | 25,20000 | 20,00000 | 18625,00000 | Показатель 18 | шт. | 3 |
| 2020 год | 650,00000 | 503,10000 | 81,90000 | 65,00000 | 0,0 | Показатель 18 | шт. | 4 |
| 2021 год | 1600,00000 | 1238,40000 | 201,60000 | 160,00000 | 0,0 | Показатель 18 | шт. | 4 |
| 2022 год | 400,00000 | 309,60000 | 50,40000 | 40,00000 | 0,0 | Показатель 18 | шт. | 2 |
| 1.2.3. | Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных терри-торий | 2018–2022 годы | 1274227,60932 | 613088,96351 | 99805,21519 | 79210,43062 | 482123,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы(показатель 19) | шт. | 20 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», администрации районов Волго-града, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград-зеленхоз» |   |
| в том числе по объектам: | 2018 год | 353428,80932 | 174289,96351 | 28372,81519 | 22518,03062 | 128248,00000 | Показатель 19 | шт. | 7 |  |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе | 28549,45400 | 22097,27740 | 3597,23120 | 2854,94540 | 0,0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| детский городской парк «Сказ­ка» в Ворошиловском районе | 28988,07300 | 22436,76850 | 3652,49720 | 2898,80720 | 0,0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицыв Центральном районе | 128248,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128248,00000 | Управление экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| склон поймы р. Царицы в Центральном районе | 68205,76100 | 52791,25901 | 8593,92589 | 6820,57610 | 0,0 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| пр-кт им. В.И.Ленина в Цент-ральном районе | 51147,46619 | 39588,15593 | 6444,61395 | 5114,69631 | 0,0 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| ул. Комсомольская в Центральном районе | 23290,05513 | 18026,50267 | 2934,54695 | 2329,00551 | 0,0 | Депар-тамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красно-армейском районе | 25000,00000 | 19350,00000 | 3150,00000 | 2500,00000 | 0,0 | Администрация Красноармейского района Волгограда |
| 2019 год | 451074,90000 | 170047,70000 | 27682,20000 | 21970,00000 | 231375,00000 | Показатель 19 | шт. | 2 |  |
| 2020 год | 341749,90000 | 169699,40000 | 27625,50000 | 21925,00000 | 122500,00000 | Показатель 19 | шт. | 4 |  |
| 2021 год | 108000,00000 | 83592,00000 | 13608,00000 | 10800,00000 | 0,0 | Показатель 19 | шт. | 4 |  |
| 2022 год | 19974,00000 | 15459,90000 | 2516,70000 | 1997,40000 | 0,0 | Показатель 19 | шт. | 3 |  |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 04.12.2018 № 1683

«Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ

по мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Расчет затрат(с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) |
| 1.1. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018–2022 годы составляет 13064,31000 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 2741,91000 тыс. рублей;2019 год – 2741,90000 тыс. рублей;2020 год – 2741,90000 тыс. рублей; | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |

|  |  |  | Продолжение приложения 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2021 год – 2419,30000 тыс. рублей;2022 год – 2419,30000 тыс. рублей.Затраты на 2019–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом выявления потребности в проектировании работ на дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии) |  |
| 1.2. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД(16 шт.), подлежащих благоустройству в 2018 году,и всего на 2018–2022 годы составляет639089,75084 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 122427,35084 тыс. рублей;2019 год – 129165,60000 тыс. рублей;2020 год – 129165,60000 тыс. рублей;2021 год – 129165,60000 тыс. рублей;2022 год – 126165,60000 тыс. рублей.Затраты на 2019–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД, комплексная проектно-сметная документация |
| 1.3. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании реконструкции линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки(89,3 тыс. рублей) с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018–2022 годы составляет 1290 светоточек – 111591,35441 тыс. рублей;2018 год: 26577,75441 тыс. рублей;2019 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;2020 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;2021 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;2022 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей.Затраты на 2019–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании плановых затрат на освещение дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии) | Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация |
| 1.4. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018–2022 годы составляет 19626,61628 тыс. рублей, из них:6121,31555 тыс. рублей – 1133 шт. (урны),13505,30073 тыс. рублей – 1141 шт. (скамейки);2018 год – 3761,78796 тыс. рублей, из них:1196,51555 тыс. рублей – 221 шт. (урны),2565,30073 тыс. рублей – 217 шт. (скамейки);2019 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:1231,20000 тыс. рублей – 228 шт. (урны),2735,00000 тыс. рублей – 231 шт. (скамейки);2020 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:1231,20000 тыс. рублей – 228 шт. (урны),2735,00000 тыс. рублей – 231 шт. (скамейки);2021 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:1231,20000 тыс. рублей – 228 шт. (урны),2735,00000 тыс. рублей – 231 шт. (скамейки);2022 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:1231,20000 тыс. рублей – 228 шт. (урны);2735,00000 тыс. рублей – 231 шт. (скамейки).Затраты на 2019–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.5. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018–2022 годы составляет 89278,72720 тыс. рублей, из них:53559,56604 тыс. рублей – 91 шт. (детские игровые площадки),35719,26116 тыс. рублей – 117 шт. (спортивные площадки);2018 год – 19220,72720 тыс. рублей, из них:11367,96604 тыс. рублей – 19 шт. (детские игровые площадки),7852,86116 тыс. рублей – 25 шт. (спортивные площадки);2019 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:10547,90000 тыс. рублей – 18 шт. (детские игровые площадки),6966,60000 тыс. рублей – 23 шт. (спортивные площадки);2020 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:10547,90000 тыс. рублей – 18 шт. (детские игровые площадки),6966,60000 тыс. рублей – 23 шт. (спортивные площадки);2021 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:10547,90000 тыс. рублей – 18 шт. (детские игровые площадки),6966,60000 тыс. рублей – 23 шт. (спортивные площадки);2022 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:10547,90000 тыс. рублей – 18 шт. (детские игровые площадки),6966,60000 тыс. рублей – 23 шт. (спортивные площадки).Затраты на 2019–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.6. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018–2022 годы составляет 38346,48653 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 8297,68653 тыс. рублей;2019 год – 7512,20000 тыс. рублей;2020 год – 7512,20000 тыс. рублей;2021 год – 7512,20000 тыс. рублей;2022 год – 7512,20000 тыс. рублей.Затраты на 2019–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.7. | Мероприятие: установка камер видеонаблюдения | Стоимость на 2019–2022 годы определена на основании локального сметного расчета: 67,81000 тыс. рублей x 36 шт. = 2441,20000 тыс. рублей, где 67,81000 тыс. рублей – стоимость установки одной камеры видеонаблюдения и всего на 2018–2022 го­ды составляет 3336,94666 тыс. рублей, в том числе:2018 год: 895,74666 тыс. рублей (19 шт.);2019 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;2020 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;2021 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;2022 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей(затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – на основании локального сметного расчета |
| 1.8. | Мероприятие: установказаграждения вокруг спортивных площадок | Стоимость на 2019–2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018–2022 годы составляет 9888,36791 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 1605,16791 тыс. рублей;2019 год – 2070,80000 тыс. рублей;2020 год – 2070,80000 тыс. рублей;2021 год – 2070,80000 тыс. рублей;2022 год – 2070,80000 тыс. рублей(затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – на основании локального сметного расчета |
| 1.9. | Мероприятие: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках | Стоимость на 2019–2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018– 2022 годы составляет 50240,10034 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 9344,10034 тыс. рублей;2019 год – 10224,00000 тыс. рублей;2020 год – 10224,00000 тыс. рублей;2021 год – 10224,00000 тыс. рублей;2022 год – 10224,00000 тыс. рублей(затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – на основании локального сметного расчета |
| 1.10. | Мероприятие: обустройство контейнерных площадок | Стоимость на 2019–2022 годы определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018– 2022 годы составляет 1017,61634 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 269,21634 тыс. рублей;2019 год – 187,10000 тыс. рублей;2020 год – 187,10000 тыс. рублей;2021 год – 187,10000 тыс. рублей;2022 год – 187,10000 тыс. рублей(затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно) | Расчеты произведены:на 2018 год – на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019–2022 годы – на основании локального сметного расчета |
| 1.11. | Мероприятие: установка заграждения вокруг детских игровых площадок | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2022 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 378,40000 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей | Локальный сметный расчет |
| 2. | Задача: благоустройство общественных территорий |
| 2.1. | Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей | Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции |
| 2.2. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018–2022 годы составляет 33026,80137 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 11551,80137 тыс. рублей;2019 год – 18825,00000 тыс. рублей;2020 год – 650,00000 тыс. рублей;2021 год – 1600,00000 тыс. рублей;2022 год – 400,00000 тыс. рублей | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |
| 2.3. | Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Потребность в финансировании на 2018–2022 годы составляет 1271021,38884 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 350222,58884 тыс. рублей на 7 шт. следующих общественных территорий:территория поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда;склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда;пр-кт им. В.И.Ленина в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. В.И.Ленина (комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ул. Краснознаменской до пл. Возрождения);ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (комплексное благоустройство улицы в границах автомобильной дороги до границ красных линий, от ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И.Ленина);территория детского городского парка «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда;территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» – памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда;пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда;2019 год – 451074,90000 тыс. рублей;2020 год – 341749,90000 тыс. рублей;2021 год – 108000,00000 тыс. рублей;2022 год – 19974,00000 тыс. рублей.Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы по прогнозным значениям | Локальный сметный расчет |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 4

к постановлению

администрации Волгограда

от 04.12.2018 № 1683

«Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 06.12.2017 № 1855

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных средств по администрациям районов Волгограда на 2018 год

для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя | Срок реализации | Объем финансирования по проведению рейтингового голосования по общественным территориям (тыс. руб.) |
| всего | бюджет Волгограда | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Администрация Центрального района Волгограда | 2018 | 16,00000 | 16,00000 | 0,00000 |
| 2. | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 2018 | 39,40000 | 39,40000 | 0,00000 |
| 3. | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 2018 | 34,95000 | 34,95000 | 0,00000 |
| 4. | Администрация Дзержинского района Волгограда | 2018 | 39,20000 | 39,20000 | 0,00000 |
| 5. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | 2018 | 39,09863 | 39,09863 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Продолжение приложения 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Администрация Советского района Волгограда | 2018 | 25,40000 | 25,40000 | 0,00000 |
| 7. | Администрация Кировского района Волгограда | 2018 | 47,80000 | 47,80000 | 0,00000 |
| 8. | Администрация Красноармейского района Волгограда | 2018 | 49,30000 | 0,00000 | 49,30000 |
|  | Итого |  | 291,14863 | 241,84863 | 49,30000 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 5

к постановлению

администрации Волгограда

от 04.12.2018 № 1683

«Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

дворовых территорий многоквартирных домов с визуализацией объектов

Качели на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями со спинкой

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единицаизмерения | Количество | Цена с НДС(руб.) | Сумма с НДС(руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подвеска качели с резиновым сиденьем со спинкой для качелей ***4970*** | шт. | 2 | 10 903,20 | 21 806,40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Продолжение приложения 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Качели на деревянных стойках двойные (без подвесов)***4142******4142*** | шт. | 1 | 29 854,00 | 29 854,00 |
|  | Итого | 51 660,40 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»