|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта озеленения | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| Количество высаживаемых деревьев  План/факт (шт) | Количество высаживаемых кустарников план/факт (шт) | Ремонт и/или устройство поливочного водопровода (п.м) план/факт | Количество высаживаемых деревьев  План/факт (шт) | Количество высаживаемых кустарников план/факт (шт) | Ремонт и/или устройство поливочного водопровода (п.м) план/факт | Количество высаживаемых деревьев  План/факт (шт) | Количество высаживаемых кустарников план/факт (шт) | Ремонт и/или устройство поливочного водопровода (п.м) план/факт |
| ул. Менделеева | 16/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Пр. Ленина первая полоса | 100/100 | 0/0 | 0/ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Пр. Металлургов | 30/30 | 0/0 | 6885/6885 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Парк 70-летия Победы | 54/54 | 2753/0 | 13419/0 | 123/0 | 0/0 | 13019/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Парк Гагарина | 230/20 | 2000/0 | 7072,5/7072,5 | 92/118 | 1070/1070 | 2210,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Парк ниж. пос. Баррикады | 30/30 | 0/0 | 1300/1300 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Разделительная полоса по пр. Ленина | 0/0 | 543/0 | 7950/7950 | 0/ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ул. Титова | 0/0 | 0/0 | 4097/4097 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ул. Богунская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/21 | 50/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Информация о высаженных зеленых насаждениях в целях Компенсационного озеленения в разрезе периодов: 2016 г., 2017 г. и первое полугодие 2018 года на территории Краснооктябрьского района Волгограда