|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 23.04.2020 № 376

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Администрации Волгоградской области от 31 августа 2017 г.
№ 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | – прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 2069498,65579 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 473766,00592 тыс. рублей,в 2019 году – 758355,32960 тыс. рублей,в 2020 году – 519877,82027 тыс. рублей,в 2021 году – 194968,80000 тыс. рублей,в 2022 году – 122530,70000 тыс. рублей,в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;средства федерального бюджета – 1189792,27809 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 306946,35160 тыс. рублей,в 2019 году – 473424,62843 тыс. рублей,в 2020 году – 401929,79806 тыс. рублей,в 2021 году – 4425,10000 тыс. рублей,в 2022 году – 3066,40000 тыс. рублей,в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;средства областного бюджета – 180829,86564 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 49968,01072 тыс. рублей,в 2019 году – 122262,67087 тыс. рублей,в 2020 году – 7382,38405 тыс. рублей,в 2021 году – 720,40000 тыс. рублей,в 2022 году – 496,40000 тыс. рублей,в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;средства местного бюджета – 43605,23120 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 39899,00000 тыс. рублей,в 2019 году – 1800,19304 тыс. рублей,в 2020 году – 940,63816 тыс. рублей,в 2021 году – 571,90000 тыс. рублей,в 2022 году – 393,50000 тыс. рублей,в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;средства внебюджетных источников –655271,28086 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 76952,64360 тыс. рублей,в 2019 году – 160867,83726 тыс. рублей,в 2020 году – 109625,00000 тыс. рублей,в 2021 году – 189251,40000 тыс. рублей,в 2022 году – 118574,40000 тыс. рублей,в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год». |

1.1.2. Раздел «Конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Конечные результаты Программы | – количество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы составит 92 шт.;количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы, составит 920 шт.;площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы, составит 7867,6 тыс. кв. м;количество благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы, составит 48 шт.;площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы составит 1284,4 тыс. кв. м;площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы, составит 4579,3 тыс. кв. м;доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД составит 31,0%;охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД составит 70,8%;доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем количестве дворовых территорий МКД составит 30,5%;доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий составит 3,64%;доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД составит 29,0%». |

1.2. В абзаце тринадцатом раздела 1 слова «62 дворовые территории (объединяющие 148 МКД)» заменить словами «66 дворовых территорий (объединяющих 163 МКД)».

1.3. В разделе 3 таблицу «Обоснование целевых значений показателей достижения цели и решения задач Программы» изложить в следующей редакции:

«Обоснование целевых значений показателей достижения цели

и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателейдостижения цели (выпол-нениязадач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование(расчет с пояснениями) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Коли-чество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы | шт. | 92 | В благоустройстве нуждаются 277 дворовых территорий МКД, однако, исходя из объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет) планируется благоустраивать:в 2018 году – 16 дворовых территорий МКД; в 2019 году – 33 дворовые территории МКД; в 2020 году – 9 дворовых территорий МКД;в 2021–2022 годах – по 17 дворовых территорий МКД ежегодно (посчитано среднее значение исходя из фактического выполнения за 2018–2019 годы):16 шт. + 33 шт. + 9 шт. + (17 шт. x 2) = 92 дворовые территории МКД; в 2023–2024 годах – при отсутствии прог­нозного финансирования не представляет­ся возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД.При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы |
| 2. | Коли-чество благоустроенных дворовых территорий МКДс учетом терри-торий, благо- | шт. | 920 | В благоустройстве нуждаются 277 дворовых территорий МКД, однако, исходя из прогнозируемого объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет) планируется благоустраивать:в 2018 году – 16 дворовых территорий МКД; в 2019 году – 33 дворовые территории МКД; в 2020 году – 9 дворовых территорий МКД;в 2021–2022 годах – по 17 дворовых территорий МКД ежегодно (посчитано среднее значение исходя из фактического выполнения за 2018–2019 годы); |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устроенных до начала реализации Программы |  |  | в 2023–2024 годах – при отсутствии прог­нозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД (92 дворовые территории МКД за 7 лет реализации Программы).При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.Значение индикатора определяется:2018 год: 828 шт. + 16 шт. = 844 шт., где 828 шт. – количество благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;2019 год: 844 шт. + 33 шт. = 877 шт.;2020 год: 877 шт. + 9 шт. = 886 шт.;2021 год: 886 шт. + 17 шт. = 903 шт.;2022 год: 903 шт. + 17 шт. = 920 шт.;2023 год: 920 шт. + 0 шт. = 920 шт.;2024 год: 920 шт. + 0 шт. = 920 шт.;2018–2024 годы всего: 828 шт. + 92 шт. = 920 шт. |
| 3. | Площадь благоуст­роенных дворовых территорий МКД с учетом терри-торий,благо­устроенных до начала реализации Программы | тыс. кв. м | 7867,6 | В 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий МКД, суммарная площадь которых составляет 211,5 тыс. кв. м, в 2019 го­ду благоустроено 33 дворовые территории МКД, площадь которых составляет 407,4 тыс. кв. м, в 2020 году планируется благоустроить 9 дворовых территорий МКД, площадь которых составляет 94,9 тыс. кв. м.Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД на 2021–2022 годы спрогнозирована на основании средней площади дворовой территории МКД, рассчитанной по площади дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2018–2020 годах: (211,5 + 407,4 + 94,9) / (16 + 33 + 9) = 12,3 тыс. кв. м – средняя площадь дворовой территории МКД.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных дворовых территорий МКД.При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.Значение индикатора определяется:2018 год: 6735,6 тыс. кв. м + 211,5 тыс. кв. м = 6947,1 тыс. кв. м, где 6735,6 тыс. кв. м – площадь благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;2019 год: 6947,1 тыс. кв. м + 407,4 тыс. кв. м = 7354,5 тыс. кв. м;2020 год: 7354,5 тыс. кв. м + 94,9 тыс. кв. м = 7449,4 тыс. кв. м;2021 год: 7449,4 тыс. кв. м + (12,3 тыс. кв. м х 17 шт.) = 7658,5 тыс. кв. м, где 17 шт. – количество дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве в 2021 году;2022 год: 7658,5 тыс. кв. м + (12,3 тыс. кв. м х 17 шт.) = 7867,6 тыс. кв. м;2023 год: 7867,6 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7867,6 тыс. кв. м;2024 год: 7867,6 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7867,6 тыс. кв. м;2018–2024 годы всего: 6735,6 тыс. кв. м + 1132 тыс. кв. м = 7867,6 тыс. кв. м |
| 4. | Коли-чествоблагоустро-енных общественных терри-торий с учетом терри-торий,благоустроенных до начала реализации Программы | шт. | 48 | В благоустройстве нуждаются 46 общественных территорий, в связи с чем планируется благоустраивать общественные территории:в 2018 году – 7 шт.;в 2019 году – 7 шт.;в 2020 году – 7 шт.;в 2021 году – 17 шт.;в 2022 году – 8 шт.;в 2023 году – 0 шт.;в 2024 году – 0 шт. (46 общественных территорий за 7 лет Программы).В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных общественных территорий.Значение индикатора определяется:2018 год: 2 шт. + 7 шт. = 9 шт., где 2 шт. – количество благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы;2019 год: 9 шт. + 7 шт. = 16 шт.;2020 год: 16 шт. + 7 шт. = 23 шт.;2021 год: 23 шт. + 17 шт. = 40 шт.;2022 год: 40 шт. + 8 шт. = 48 шт.;2023 год: 48 шт. + 0 шт. = 48 шт.;2024 год: 48 шт. + 0 шт. = 48 шт.;2018–2024 годы всего: 2 шт. + 46 шт. = 48 шт. |
| 5. | Площадь благоуст­роенных общест­венных территорий в рамках реализации Программы | тыс. кв. м | 1284,4 | Площадь 46 общественных территорий составляет 1284,4 тыс. кв. м (прямой подсчет) |
| 6. | Площадь благоуст­роенных общест­венных терри-торий с учетом терри-торий,благоуст­роенных до начала реализации Программы | тыс. кв. м | 4579,3 | Значение индикатора определяется:2018 год: 3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м = 3547,1 тыс. кв. м, где:3294,9 тыс. кв. м – площадь благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы (с учетом актуализации данных проведенной инвентаризации),252,2 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году;2019 год: 3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м = 3821,4 тыс. кв. м, где 274,3 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году;2020 год: 3821,4 тыс. кв. м + 151,2 тыс. кв. м = 3972,6 тыс. кв. м, где 151,2 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;2021 год: 3972,6 тыс. кв. м + 341,3 тыс. кв. м = 4313,9 тыс. кв. м, где 341,3 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;2022 год: 4313,9 тыс. кв. м + 265,4 тыс. кв. м = 4579,3 тыс. кв. м, где 265,4 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;2023 год: 4579,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 4579,3 тыс. кв. м, где 0 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году;2024 год: 4579,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 4579,3 тыс. кв. м, где 0 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году;2018–2024 годы всего: 3294,9 тыс. кв. м + 1284,4 тыс. кв. м = 4579,3 тыс. кв. м.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий |
| 7. | Доляблагоустроенных дво-ровых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД | % | 31,0 | Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД:2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;2019 год: ((844 + 33) / 2963) x 100% = 29,5%;2020 год: ((877+ 9) / 2963) x 100% = 29,9%;2021 год: ((886 + 17) / 2963) x 100% = 30,5%;2022 год: ((903 + 17) / 2963) x 100% = 31,0%;2023 год: ((920 + 0) / 2963) x 100% = 31,0%;2024 год: ((920 + 0) / 2963) x 100% = 31,0%;2018–2024 годы всего: ((828 + 92) / 2963) x 100% = 31,0%.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 8. | Охват на­селения благоуст­роенны­ми дворовыми территориями МКД | % | 70,8 | Значение индикатора определяется как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда.Для определения среднего количества граждан, проживающих на одной дворовой территории МКД (КЖср), принимаем, что на одну дворовую территорию МКД приходится два МКД.Возьмем несколько дворовых территорий МКД с разными категориями МКД:ДВ-1: два 9-этажных МКД с 5 подъездами;ДВ-2: два 5-этажных МКД с 4 подъездами;ДВ-3: один 16-этажный и один 9-этажный МКД с 5 подъездами.Рассчитаем количество квартир для каждо­го вида дворовой территории МКД (Кдв):Кдв-1: 9 x 4 x 5 x 2 = 360 квартир;Кдв-2: 5 x 4 x 4 x 2 = 160 квартир;Кдв-3: 16 x 5 + 9 x 4 x 5 = 260 квартир.Среднее количество квартир по трем дворовым территориям МКД (Кдв/ср) находим следующим образом:Кдв/ср = (ДВ-1 + ДВ-2 + ДВ-3) / 3 = (360 + 160 + 260) / 3 = 260 квартир.В среднем в одной квартире зарегистрировано 3 человека. Исходя из этого определим КЖср:КЖср = Кдв/ср x 3 = 260 x 3 = 780 граждан.Соответственно, охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД определяется как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориямик средней численности населения Волгограда:2018 год: ((780 граждан x (828 шт. + 16 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 65,0%, где 1013501 чел. – среднегодовая численность населения Волгограда в 2018 году;2019 год: ((780 граждан x (844 шт. + 33 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 67,5%;2020 год: ((780 граждан x (877 шт. + 9 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 68,2%;2021 год: ((780 граждан x (886 шт. + 17 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 69,5%;2022 год: ((780 граждан x (903 шт. + 17 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 70,8%;2023 год: ((780 граждан x (920 шт. + 0 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 70,8%;2024 год: ((780 граждан x (920 шт. + 0 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 70,8%.2018–2024 годы всего: ((780 граждан x 920 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 70,8%.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 9. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем количестве дворовых территорий МКД | % | 30,5 | Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД:2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;2019 год: ((844 + 17) / 2963) x 100% = 29,0%;2020 год: ((861 + 9) / 2963) x 100% = 29,4%;2021 год: ((870 + 17) / 2963) x 100% = 29,9%;2022 год: ((887 + 17) / 2963) x 100% = 30,5%;2023 год: ((904 + 0) / 2963) x 100% = 30,5%;2024 год: ((904 + 0) / 2963) x 100% = 30,5%;2018–2024 годы всего: ((828 + 76) / 2963) x 100% = 30,5%.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 10. | Доляблагоустроенных общест­венных территорий в общей площади общест­венных территорий | % | 3,64 | Значение индикатора определяется как отношение площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий:2018 год: ((3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 2,82%, где 125668,7 тыс. кв. м – площадь общественных территорий;2019 год: ((3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,04%;2020 год: ((3821,4 тыс. кв. м + 151,2 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,16%;2021 год: ((3972,6 тыс. кв. м + 341,3 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,43%;2022 год: ((4313,9 тыс. кв. м + 265,4 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,64%;2023 год: ((4579,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,64%;2024 год: ((4579,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,64%;2018–2024 годы всего: (4579,3 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,64%.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий |
| 11. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализа-ции ме-роприятий по комплек­сному благоустройству дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД | % | 29,0 | Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общемуколичеству дворовых территорий МКД (данный показатель введен в 2019 году):2019 год: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%;2020 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;2021 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;2022 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;2023 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;2024 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;2019–2024 годы всего: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%.В 2023–2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |

1.3. В разделе 4:

1.3.1. В пункте 4.2:

1.3.1.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 01 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 01 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:».

1.3.1.2. После абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).».

1.3.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) обеспечиваются департаментом по
градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

На основании утвержденной документации по планировке территории (проектов межевания) администрация Волгограда обеспечивает мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых многоквартирными домами.

В 2020 году планируется проведение кадастровых работ в целях формирования земельных участков, занимаемых МКД, в количестве 50 единиц.».

1.3.3. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. Контрольными событиями в ходе реализации Программы являются:

заключение не менее 90% муниципальных контрактов, необходимых для реализации Программы, ежегодно до 01 ноября;

проведение субботников на дворовых территориях МКД (трудовое участие граждан) ежегодно до 30 октября;

актуализация (при необходимости) результатов инвентаризации ежегодно до 30 октября.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.».

1.4. В разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Расчет затрат(с пояснениями) | Обоснование расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.1. | Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Всего на 2018–2024 годы составляет 455598,55751 тыс. рублей |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на комплексное благо­устройство дворовых территорий МКД | Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018–2024 годы составляет 2741,92900 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 2741,92900 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |
| 1.1.2. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, и всего на 2018–2024 годы составляет262755,97329 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 120437,74896 тыс. рублей;2019 год – 90261,91093 тыс. рублей;2020 год – 52056,31340 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей; | Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД, комп­лексная проектно-сметная документация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.3. | Реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании обновления линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018–2024 годы составляет 96857,04002 тыс. рублей, в том числе:2018 год: 27105,79496 тыс. рублей;2019 год: 19841,54446 тыс. рублей;2020 год: 12760,90060 тыс. рублей;2021 год: 18574,40000 тыс. рублей;2022 год: 18574,40000 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных  | Локальный сметный расчет, комп­лексная проектно-сметная документация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.Затраты на 2021–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года за счет средств концессионера (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2023–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.4. | Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018–2024 годы составляет 20053,11943 тыс. рублей, из них:2850,81301 тыс. рублей – 1079 шт. (урны),6882,64641 тыс. рублей – 1190 шт. (скамейки);2018 год – 3433,77829 тыс. рублей, из них:1092,17653 тыс. рублей – 221 шт. (урны),2341,60175 тыс. рублей – 217 шт. (скамейки);2019 год – 4741,96114 тыс. рублей, из них:1337,43648 тыс. рублей – 204 шт. (урны),3404,52466 тыс. рублей – 224 шт. (скамейки);2020 год – 2203,68000 тыс. рублей, из них:585,00000 тыс. рублей – 75 шт. (урны),1618,68000 тыс. рублей – 94 шт. (скамейки);2021 год – 5717,40000 тыс. рублей, из них: | Расчеты произведены на 2018–2019 годы на осно-вании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020–2022 го­ды – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1552,20000 тыс. рублей – 199 шт. (урны),4165,20000 тыс. рублей – 242 шт. (скамейки);2022 год – 3956,30000 тыс. рублей, из них:1060,80000 тыс. рублей – 136 шт. (урны);2895,50000 тыс. рублей – 168 шт. (скамейки);2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.Затраты на 2021–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2023–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.5. | Оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018–2024 годы составляет 46753,00717 тыс. рублей, из них:26187,47240 тыс. рублей – 43 шт. (детские игровые площадки),15899,04177 тыс. рублей – 44 шт. (спортивные площадки);2018 год – 18399,68681 тыс. рублей, из них:10882,36739 тыс. рублей – 19 шт. (детские игровые площадки), | Расчеты произведены на 2018–2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 год – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 7517,31942 тыс. рублей – 25 шт. (спортивные площадки);2019 год – 16045,96736 тыс. рублей, из них:10246,14501 тыс. рублей – 18 шт. (детские игровые площадки),5799,82235 тыс. рублей – 14 шт. (спортивные площадки);2020 год – 12307,35300 тыс. рублей, из них:4724,28000 тыс. рублей – 6 шт. (детские игровые площадки),7583,07300 тыс. рублей – 5 шт. (спортивные площадки);2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2023–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.6. | Устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018–2024 годы составляет 10938,91284 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 7217,50272 тыс. рублей;2019 год – 2292,21012 тыс. рублей;2020 год – 1429,20000 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей; | Расчеты произведены на 2018–2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 год – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.7. | Установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 894,78292 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 894,78292 тыс. рублей (16 шт.);2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению). Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы  | Расчеты произведены на 2018–2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации |
| 1.1.8. | Установка заграждения вокруг спортивных площадок | Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018–2024 го­ды составляет 2003,49374 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 1603,59500 тыс. рублей;2019 год – 399,89874 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей; | Расчеты произведены на 2018–2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.9. | Устройство травмо­безопасного покрытия на спортивных площадках | Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной це­ны и всего на 2018–2024 годы составляет 11706,84168 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 8490,97068 тыс. рублей;2019 год – 3215,87100 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018–2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации |
| 1.1.10. | Обустройство контейнерных площадок | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 463,39702 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 463,39702 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей; | Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению). Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 1.1.11. | Установка заграждения вокруг детских игровых площадок | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 378,40000 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |
| 1.1.12. | Установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 51,66040 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 51,66040 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Мероприятие: благоустройство общественных территорий | Всего на 2018–2024 годы составляет 1487926,23159 тыс. рублей |  |
| 1.2.1. | Проведение рейтингового голосования по общест­венным территориям | Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей | Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018–2024 годы составляет 22724,92126 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 4799,75100 тыс. рублей;2019 год – 16425,17026 тыс. рублей;2020 год – 1500,00000 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |
| 1.2.3. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 1464910,16170 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 277455,85953 тыс. рублей;2019 год – 479156,92890 тыс. рублей;2020 год – 437620,37327 тыс. рублей;2021 год – 170677,00000 тыс. рублей;2022 год – 100000,00000 тыс. рублей; | Локальный сметный расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2021–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений за счет внебюджетных источников.Затраты на 2023–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 2. | Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД |
| 2.1. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 82233,66630 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 82233,66630 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |
| 2.2. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 15775,71368 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 15775,71368 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур. Затраты на 2021–2024 годы | Локальный сметный расчет, комп­лексная проектно-сметная документация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |
| 2.3. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 5770,67549 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 5770,67549 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |
| 2.4. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 17584,19554 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 17584,19554 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |
| 2.5. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 4609,61568 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 4609,61568 тыс. рублей; | Локальный сметный расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год– 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.Затраты на 2021–2024 годы будут откорректированы в ходе реализации Программы |  |

1.5. В разделе 6:

1.5.1. В таблице «Организация взаимодействия в рамках Программы» строку 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение «Северное» | Реализует мероприятия Программы в части ремонта дорожного покрытия и реконструкции (строительства), устройство линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, за счет субсидий на иные цели, заключает контракты в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  | Устав МБУ «Северное», утверж­денный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 января 2016 г. № 93-р «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Северное» | Представляет соисполнителю Программы – департаменту городского хозяйства администрации Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Програм­мы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |

1.5.2. После таблицы «Организация взаимодействия в рамках Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Общественная комиссия для организации обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы, персональный состав которой утверждается распоряжением департамента, вправе определять общественные территории, подлежащие благоустройству, включенные в адресный перечень, в случае возникновения экономии денежных средств или поступления дополнительных средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем году.».

1.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации Программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеимущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малые архитектурные формы: |  |  |  |
| 1.1. | Урны | шт. | 1100 |  |
| 1.2. | Скамейки | шт. | 1218 |  |
| 2. | Детские игровые площадки | шт. | 62 |  |
| 3. | Спортивные площадки | шт. | 58 |  |
| 4. | Заграждение вокруг спортивных площадок | кв. м | 1892,04 |  |
| 5. | Травмобезопасное покрытие на спортивных площадках | кв. м | 3147,0 |  |
| 6. | Контейнерные площадки | шт. | 5 |  |
| 7. | Ограждение территории | п. м | 12642 |  |
| 8. | Камеры видеонаблюдения | шт. | 16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Заграждение вокруг детских игровых площадок | п. м | 165 |  |
| 10. | Светоточки на дворовых территориях МКД (строительство) | шт. | 180 |  |
| 11. | Качели на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями со спинкой | шт. | 1 |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы за счет средств указанных лиц, представлен в приложении 8 к Программе.».

1.7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

1.8. Дополнить приложением 8 к Программе в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 23.04.2020 № 376

«Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве,
исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома или дворовой территории | Год принятия решения о включении многоквартирного дома или дворовой территории | Год фактического выполнения работ по благоустройству дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тракторозаводский район |
| 1. | Ул. им. Салтыкова-Щедрина, 26, 28, 30, 32, ул. им. Атласова, 4, ул. им. Рыкачева, 3 | 2017 | 2018 |

| Продолжение приложения 1 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Ул. им. Менжинского, 22, 24 | 2017 | 2018 |
| 3. | Наб. Волжской флотилии, 29 | 2017 | 2019 |
| 4. | Ул. Героев Тулы, 13, 15, 17 | 2017 |  |
| 5. | Ул. им. Костюченко, 1, 3, 7 | 2017 |  |
| 6. | Ул. им. Менжинского, 19а, ул. им. Кропоткина, 3, 5 | 2017 |  |
| 7. | Ул. им. академика Богомольца, 5 | 2017 |  |
| 8. | Ул. им. Быкова, 7 | 2017 |  |
| 9. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 177, ул. Загорская, 19, 21 | 2017 |  |
| 10. | Ул. им. Менжинского, 18 | 2017 |  |
| 11. | Ул. им. Баумана, 6 | 2017 |  |
| 12. | Ул. Метростроевская, 11 | 2017 |  |
| 13. | Ул. им. Менжинского, 26, 28 | 2017 | 2019 |
| 14. | Ул. им. Рыкачева, 5, 7 | 2017 |  |
| 15. | Ул. им. Дзержинского, 3 | 2017 |  |
| 16. | Ул. Борьбы, 12 | 2017 | 2019 |
| 17. | Ул. Борьбы, 19 | 2017 |  |
| 18. | Ул. Борьбы, 9, 11, 13, пр-кт им. В.И.Ленина, 203, 205 | 2017 |  |
| 19. | Ул. им. Колумба, 5, 5а, 14 | 2017 |  |
| 20. | Ул. Ополченская, 25, 27, ул. им. Быкова, 4а, ул. им. Гули Королевой, 9 | 2017 |  |
| 21. | Ул. Гороховцев, 22, ул. им. академика Богомольца, 10 | 2017 |  |
| 22. | Ул. им. академика Богомольца, 7 | 2017 |  |
| 23. | Ул. Гороховцев, 28, 30 | 2017 |  |
| 24. | Ул. им. Менжинского, 15, 17 | 2017 |  |
| 25. | Ул. Загорская, 6, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7 | 2017 |  |
| 26. | Ул. Мелиораторов, 2, 4, 6, ул. им. Луконина, 1, 3, 5, ул. им. Костюченко, 33, 35 | 2017 |  |
| 27. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 201, ул. Борьбы, 15 | 2017 |  |
| 28. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 225, 227 | 2018 |  |
| 29. | Ул. им. Николая Отрады, 10, 10а, 14, 16 | 2018 |  |
| Краснооктябрьский район |
| 30. | Ул. им. генерала Штеменко, 22 | 2017 |  |
| 31. | Ул. им. маршала Еременко, 110, 114 | 2017 |  |
| 32. | Ул. им. Хользунова, 36/2 | 2017 |  |
| 33. | Ул. им. Хользунова, 36 | 2017 |  |
| 34. | Ул. Депутатская, 25 | 2017 |  |
| 35. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 149а | 2017 |  |
| 36. | Ул. Таращанцев, 44 | 2017 |  |
| 37. | Ул. им. маршала Еременко, 150 | 2017 |  |
| 38. | Ул. им. Петра Гончарова, 1, пр-кт Металлургов, 23, 25, ул. им. Вершинина, 22 | 2017 |  |
| 39. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 81 | 2017 |  |
| 40. | Ул. Инициативная, 2, 4, ул. им. Ольги Форш, 5, ул. Таращанцев, 12, 14, 16 | 2017 |  |
| 41. | Ул. им. генерала Штеменко, 37а | 2017 |  |
| 42. | Ул. Таращанцев, 2, 4, 6, 8, ул. Инициативная, 6, 8 | 2017 |  |
| 43. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 107 | 2017 |  |
| 44. | Ул. им. Германа Титова, 22, 26, 28 | 2017 |  |
| 45. | Ул. им. Рихарда Зорге, 51 | 2017 |  |
| 46. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 93, пр-кт Металлургов, 1, ул. им. Кузнецова, 38 | 2017 |  |
| 47. | Ул. им. Германа Титова, 15, 13 | 2017 |  |
| 48. | Ул. им. Кузнецова, 30 | 2017 |  |
| 49. | Ул. им. Хользунова, 9, ул. Таращанцев, 56, пер. Аэропортовский, 1 | 2017 |  |
| 50. | Ул. Короткая, 30, 28, 32, ул. Варшавская, 3, ул. им. Кузнецова, 27, 29 | 2017 |  |
| 51. | Ул. им. генерала Штеменко, 36 | 2017 |  |
| 52. | Ул. им. Кузнецова, 1, 5, 7, 9 | 2017 | 2018 |
| 53. | Ул. им. маршала Еременко, 130, ул. им. Германа Титова, 17, 19 | 2017 |  |
| 54. | Ул. Богунская, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | 2017 |  |
| 55. | Пр-кт Металлургов, 31, 33, ул. им. Вершинина, 32, 34, ул. им. маршала Еременко, 72, 74 | 2017 |  |
| 56. | Ул. им. маршала Еременко, 78, пр-кт Металлургов, 32, 34 | 2017 | 2019 |
| 57. | Ул. им. Хользунова, 36/4 | 2017 | 2018 |
| 58. | Пр-кт Металлургов, 12, 18, 20, ул. Таращанцев, 7, 9 | 2017 | 2019 |
| 59. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 153, 155 | 2017 |  |
| 60. | Ул. Тарифная, 3, 5, 7, 9, 11 | 2018 |  |
| 61. | Ул. им. Кузнецова, 44, пр-кт им. В.И.Ленина, 99, 101 | 2018 |  |
| 62. | Ул. Триумфальная, 7, 9, 11, 13 | 2018 | 2019 |
| 63. | Ул. им. маршала Еременко, 92 | 2018 |  |
| 64. | Ул. им. маршала Еременко, 118 | 2018 | 2019 |
| 65. | Ул. им. Хользунова, 19, ул. им. Германа Титова, 24 | 2018 |  |
| 66. | Ул. Варшавская, 7 | 2018 |  |
| 67. | Ул. им. маршала Еременко, 154, 156, ул. Тарифная, 17, тер. Поселок Мирный, 46 | 2018 |  |
| 68. | Ул. им. Пельше, 11, 13, ул. Таращанцев, 61 | 2018 |  |
| 69. | Ул. Таращанцев, 47, 43, 45, ул. им. Хользунова, 26, 30 | 2018 |  |
| 70. | Ул. им. Ольги Форш, 3 | 2018 |  |
| 71. | Ул. им. генерала Штеменко, 50, 52, 54, 56 | 2018 |  |
| 72. | Ул. Триумфальная, 3, 5, 5а | 2018 |  |
| 73. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 111, 113 | 2018 |  |
| 74. | Ул. Таращанцев, 50, ул. им. Хользунова, 16, 18 | 2019 |  |
| 75. | Ул. Короткая, 24, 26, ул. им. Кузнецова, 19, 21, 23 | 2019 |  |
| 76. | Ул. Триумфальная, 18, 24, 26, 28 | 2019 |  |
| 77. | Ул. им. маршала Еременко, 59, 61 | 2020 |  |
| Дзержинский район |
| 78. | Ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12 | 2017 | 2018 |
| 79. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 48 | 2017 | 2018 |
| 80. | Ул. Шекснинская, 22, 24 | 2017 | 2018 |
| 81. | Ул. им. Землячки, 33, ул. 8-й Воздушной Армии, 66, ул. Шекснинская, 38 | 2017 |  |
| 82. | Ул. им. маршала Рыбалко, 16 | 2017 |  |
| 83. | Ул. Нарвская, 2, 4, 6, 6/1, 8, 10 | 2017 |  |
| 84. | Ул. Колпинская, 9, 11 | 2017 |  |
| 85. | Ул. Краснополянская, 34, 36, 38 | 2017 |  |
| 86. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 46 | 2017 | 2019 |
| 87. | Ул. им. маршала Рыбалко, 12а | 2017 |  |
| 88. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 15а | 2017 |  |
| 89. | Ул. им. Тургенева, 10а, 10 | 2017 |  |
| 90. | Ул. Колпинская, 1а | 2017 |  |
| 91. | Ул. Ангарская, 114 | 2017 |  |
| 92. | Ул. им. маршала Рыбалко, 14, 14б, 12 | 2017 |  |
| 93. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 15, б-р 30-летия Победы, 56, 60а | 2017 |  |
| 94. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 175, 173, 171 | 2017 | 2019 |
| 95. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 169, 167, 165, 163 | 2017 |  |
| 96. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 161, 159, 157 | 2017 |  |
| 97. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 149, 147, 145, 143 | 2017 |  |
| 98. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 141, 139, 137, 135 | 2017 |  |
| 99. | Ул. им. политрука Тимофеева, 8, 5, 10, ул. Жирновская, 19, ул. им. Твардовского, 10, 12 | 2017 |  |
| 100. | Ул. им. Тургенева, 12, 14, 16, 18 | 2017 |  |
| 101. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 34 | 2017 | 2019 |
| 102. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 26, 30, 28, 24 | 2017 |  |
| 103. | Ул. им. Константина Симонова, 18, 20, б-р 30-летия Победы, 72 | 2017 | 2019 |
| 104. | Ул. Восточно-Казахстанская, 14, ул. 51-й Гвардейской, 40, 42, 44 | 2018 |  |
| 105. | Ул. им. Землячки, 62, 62а, ул. 8-й Воздушной Армии, 54 | 2018 | 2019 |
| 106. | Ул. Ангарская, 112, 116, 118 | 2018 |  |
| 107. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 95 | 2018 |  |
| 108. | Ул. Рионская, 3, 5, ул. им. Карла Либкнехта, 13 | 2018 |  |
| 109. | Ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 24б | 2018 |  |
| 110. | Б-р 30-летия Победы, 70 | 2018 | 2019 |
| 111. | Ул. им. Константина Симонова, 22, 24, 26 | 2018 |  |
| 112. | Ул. им. Константина Симонова, 28, 30, ул. 8-й Воздушной Армии, 38 | 2018 |  |
| 113. | Б-р 30-летия Победы, 60, 64 | 2018 |  |
| 114. | Ул. Космонавтов, 33 | 2019 |  |
| 115. | Ул. им. Землячки, 56 | 2020 |  |
| Центральный район |
| 116. | Ул. Мира, 6, 8, 10, ул. им. В.И.Ленина, 12 | 2017 | 2018 |
| 117. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 10, ул. Советская, 11, 13, ул. Аллея Героев, 3, 5 | 2017 | 2018 |
| 118. | Ул. 7-й Гвардейской, 19, 19а, 21, 23, ул. Коммунальная, 6, 8, 10 | 2017 | 2018 |
| 119. | Ул. Советская, 22, ул. им. маршала Чуйкова, 19, 23 | 2017 | 2018 |
| 120. | Ул. им. Гоголя, 4, ул. Коммунистическая, 16, 16а, ул. Мира, 11, ул. Пролеткультская, 3, 5 | 2017 |  |
| 121. | Ул. Порт-Саида, 8, 8а, пр-кт им. В.И.Ленина, 22, 22а, ул. им. Гагарина, 7 | 2017 | 2018 |
| 122. | Ул. им. Рокоссовского, 42, 44, ул. им. Ткачева, 15, ул. Двинская, 18, 20 | 2017 |  |
| 123. | Ул. 7-й Гвардейской, 8, 10, ул. Бакинская, 1, пр-кт им. В.И.Ленина, 45, 47 | 2017 |  |
| 124. | Ул. им. Гагарина, 12, пр-кт им. В.И.Ленина, 25 | 2017 |  |
| 125. | Ул. Советская, 6, ул. им. маршала Чуйкова, 3 | 2017 |  |
| 126. | Ул. им. Пархоменко, 19, 21 | 2017 |  |
| 127. | Ул. Новороссийская, 16 | 2017 |  |
| 128. | Ул. им. Пархоменко, 5, ул. Невская, 5, 7, ул. Новороссийская, 10 | 2017 |  |
| 129. | Ул. Невская, 12б | 2017 |  |
| 130. | Ул. им. Рокоссовского, 40а, 40б, 40в, 40г | 2017 |  |
| 131. | Ул. Хиросимы, 7, 7а | 2017 |  |
| 132. | Ул. Хиросимы, 9, 11, 13 | 2017 |  |
| 133. | Ул. им. Ткачева, 4, 6, 8, 10, ул. им. Пархоменко, 39 | 2017 |  |
| 134. | Ул. Двинская, 3, ул. им. Пархоменко, 25, 27 | 2017 |  |
| 135. | Ул. Хиросимы, 15, 15а | 2017 |  |
| 136. | Ул. им. Пархоменко, 43, 43а, 43б | 2017 |  |
| 137. | Ул. Пражская, 16, 16а | 2017 |  |
| 138. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 37, 39 | 2017 |  |
| 139. | Ул. им. Наумова, 4, ул. им. маршала Чуйкова, 49, 51, ул. Советская, 32, 34, ул. Пражская, 1 | 2017 |  |
| 140. | Ул. им. Дымченко, 18, 18а, 20 | 2017 |  |
| 141. | Ул. Невская, 7а | 2019 |  |
| 142. | Ул. Невская, 9 | 2019 |  |
| 143. | Ул. Невская, 11 | 2019 |  |
| 144. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 68 | 2019 |  |
| 145. | Ул. им. Землянского, 1, 3, 5, 7, 9 | 2019 |  |
| 146. | Ул. Днестровская, 2 | 2019 |  |
| 147. | Ул. Днестровская, 2а | 2019 |  |
| 148. | Ул. Хиросимы, 14 | 2019 |  |
| 149. | Ул. им. Ткачева, 16 | 2019 | 2019 |
| 150. | Ул. им. Ткачева, 16а | 2019 |  |
| 151. | Ул. им. Ткачева, 3, 5, ул. Двинская, 2а | 2019 |  |
| 152. | Ул. Советская, 27 | 2019 |  |
| 153. | Пр-кт им. В.И.Ленина, 68а | 2019 |  |
| 154. | Ул. Коммунистическая, 10 | 2019 |  |
| Ворошиловский район |
| 155. | Ул. им. Огарева, 29, 31 | 2017 |  |
| 156. | Ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52 | 2017 |  |
| 157. | Ул. Кузнецкая, 99, 101, 101а, 103, ул. Радомская, 2, ул. Ковенская, 1а | 2017 | 2019 |
| 158. | Ул. им. Циолковского, 22, 24, 36 | 2017 | 2019 |
| 159. | Ул. Козловская, 41, 49/1 | 2017 | 2018 |
| 160. | Ул. Дубовская, 16а, 18 | 2017 |  |
| 161. | Ул. КИМ, 10а, 12 | 2017 |  |
| 162. | Ул. Профсоюзная, 21 | 2017 |  |
| 163. | Ул. Дубовская, 10 | 2017 |  |
| 164. | Ул. Моздокская, 5 | 2017 |  |
| 165. | Ул. КИМ, 10 | 2017 |  |
| 166. | Ул. Кузнецкая, 77 | 2017 |  |
| 167. | Ул. им. Циолковского, 5 | 2017 |  |
| 168. | Ул. Кузнецкая, 85/4 | 2017 |  |
| 169. | Ул. им. милиционера Буханцева, 72 | 2017 |  |
| 170. | Ул. Елецкая, 14, 16, ул. Моздокская, 7 | 2017 |  |
| 171. | Ул. Академическая, 16, 18, ул. Клинская, 38, ул. Козловская, 15, 17 | 2017 |  |
| 172. | Ул. Профсоюзная, 17, 17/1, 19 | 2017 |  |
| 173. | Ул. им. Огарева, 21, ул. Ковровская, 20 | 2017 |  |
| 174. | Ул. Социалистическая, 14, 16 | 2017 |  |
| 175. | Ул. Бобруйская, 6, 8, ул. Рабоче-Крестьянская, 63 | 2017 | 2019 |
| 176. | Ул. Ростовская, 9, 11, 13, ул. Кузнецкая, 12 | 2017 |  |
| 177. | Ул. Козловская, 4 | 2017 |  |
| 178. | Ул. Елецкая, 13, 15, 17 | 2017 |  |
| 179. | Ул. Гродненская, 10 | 2017 |  |
| 180. | Ул. Кузнецкая, 87/5 | 2019 |  |
| Советский район |
| 181. | Ул. Шефская, 86 | 2017 | 2018 |
| 182. | Ул. Владимирская, 55 | 2017 |  |
| 183. | Ул. 35-й Гвардейской, 4 | 2017 |  |
| 184. | Ул. Алексеевская, 19, 21 | 2017 |  |
| 185. | Ул. им. маршала Василевского, 2, 4, 6 | 2017 |  |
| 186. | Ул. Краснопресненская, 19, ул. Петроградская, 5 | 2017 |  |
| 187. | Ул. им. Тулака, 7 | 2017 | 2019 |
| 188. | Ул. Ярославская, 8 | 2017 |  |
| 189. | Ул. им. Голубятникова, 11 | 2017 |  |
| 190. | Ул. Осетинская, 7 | 2017 |  |
| 191. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 5 | 2017 |  |
| 192. | Ул. Деповская, 6, 8, 10 | 2017 |  |
| 193. | Ул. им. Тулака, 9, 11, 13 | 2017 | 2019 |
| 194. | Ул. им. Карла Маркса, 25, 27 | 2017 |  |
| 195. | Ул. им. Гвоздкова, 16, 18 | 2017 |  |
| 196. | Ул. Казахская, 1/5, 1/3, ул. Шауляйская, 2 | 2017 | 2019 |
| 197. | Ул. Казахская, 22, 24 | 2017 | 2019 |
| 198. | Пр-кт Университетский, 19, 21, 23, ул. Казахская, 26, 28, 32 | 2017 | 2019 |
| 199. | Пр-кт Университетский, 80 | 2017 |  |
| 200. | Пр-кт Университетский, 74, 76 | 2017 |  |
| 201. | Пр-кт Университетский, 78 | 2017 |  |
| 202. | Ул. им. Богданова, 28, 30 | 2017 |  |
| 203. | Пр-кт Университетский, 90 | 2017 |  |
| 204. | Ул. Даугавская, 4, 4а | 2017 |  |
| 205. | Ул. Даугавская, 11 | 2017 |  |
| 206. | Ул. Даугавская, 15, 17 | 2017 |  |
| 207. | Ул. Даугавская, 13 | 2017 |  |
| 208. | Ул. Казахская, 17, 19, 19/1 | 2018 |  |
| 209. | Ул. Казахская, 21, 23, 23/1 | 2018 |  |
| 210. | Ул. Казахская, 25, 27 | 2018 |  |
| 211. | Ул. им. Тулака, 12, 14, ул. Туркменская, 21 | 2018 |  |
| 212. | Ул. Шауляйская, 10, ул. Юрьевская, 4 | 2018 |  |
| 213. | Ул. им. Тулака, 4 | 2018 |  |
| 214. | Ул. Автомобилистов, 8, 10, 12 | 2018 |  |
| 215. | Ул. Запорожская, 3, 6 | 2018 |  |
| 216. | Пр-кт Университетский, 46, ул. Тормосиновская, 1, ул. Алексеевская, 5, 7 | 2018 |  |
| 217. | Пр-кт Университетский, 48, 50, 52, ул. Урюпинская, 2а | 2018 |  |
| 218. | Ул. Алексеевская, 9, 11, 13, 15 | 2018 |  |
| Кировский район |
| 219. | Ул. Вельботная, 3, 5 | 2017 |  |
| 220. | Ул. им. Воронкова, 23/20, 27, 29, 31, 33/1, ул. Тополевая, 3/26 | 2017 |  |
| 221. | Ул. им. Кирова, 86а | 2017 |  |
| 222. | Ул. им. Кирова, 74 | 2017 |  |
| 223. | Ул. 64-й Армии, 87 | 2017 |  |
| 224. | Ул. им. Губкина, 15 | 2017 |  |
| 225. | Ул. им. Писемского, 12, 14, 16, 18, 20 | 2017 |  |
| 226. | Ул. Закавказская, 1, 3, 5, 7 | 2017 |  |
| 227. | Ул. им. Козака, 11, 9, 7 | 2017 |  |
| 228. | Ул. им. Кирова, 126 | 2017 |  |
| 229. | Ул. им. Зины Маресевой, 5а | 2017 |  |
| 230. | Ул. им. Кирова, 134б | 2017 | 2019 |
| 231. | Ул. им. Кирова, 134 | 2017 | 2019 |
| 232. | Ул. им. Кирова, 130, 130а | 2017 | 2019 |
| 233. | Ул. им. Писемского, 89, 91, 93 | 2017 | 2018 |
| 234. | Пер. им. Успенского, 18 | 2017 |  |
| 235. | Ул. им. Воронкова, 78, 80, 82, 82а | 2017 |  |
| 236. | Ул. 64-й Армии, 113а, 115 | 2017 |  |
| 237. | Ул. им. Козака, 3, 5, 5а, ул. им. Кирова, 112, 114, 114а | 2017 | 2019 |
| 238. | Ул. им. Быстрова, 84, 84а, 84б, 86 | 2017 |  |
| 239. | Ул. им. Козьмы Минина, 4а, 6, ул. им. Кирова, 118, 120, 122 | 2017 | 2019 |
| 240. | Ул. им. Губкина, 13, 15а, ул. 64-й Армии, 8 | 2019 |  |
| 241. | Ул. им. Розы Люксембург, 5 | 2019 |  |
| 242. | Ул. им. Козьмы Минина, 14, 16, ул. 64-й Армии, 24 | 2019 |  |
| 243. | Ул. 64-й Армии, 36, 38, 38а, 38б | 2019 |  |
| Красноармейский район |
| 244. | Ул. им. Панферова, 14 | 2017 |  |
| 245. | Ул. Удмуртская, 47а, 51, ул. им. Панферова, 2 | 2017 | 2019 |
| 246. | Ул. им. Фадеева, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 2017 |  |
| 247. | Ул. Удмуртская, 30 | 2017 |  |
| 248. | Пр-кт им. Столетова, 32, 34 | 2017 |  |
| 249. | Пр-кт им. Героев Сталинграда, 21 | 2017 | 2019 |
| 250. | Ул. Удмуртская, 93 | 2017 |  |
| 251. | Пр-кт Канатчиков, 1 | 2017 |  |
| 252. | Ул. Удмуртская, 6 | 2017 |  |
| 253. | Ул. Изобильная, 14 | 2017 |  |
| 254. | Ул. им. Доценко, 68, 68а, пер. Обводный, 2 | 2017 | 2018 |
| 255. | Пр-кт им. Героев Сталинграда, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2017 |  |
| 256. | Пр-кт им. Героев Сталинграда, 28, 30, ул. им. Фадеева, 19, 21, 23 | 2017 |  |
| 257. | Ул. Удмуртская, 103 | 2017 |  |
| 258. | Пр-кт Канатчиков, 6 | 2017 |  |
| 259. | Ул. Удмуртская, 95 | 2017 |  |
| 260. | Пр-кт Канатчиков, 20, 22, 26 | 2017 | 2019 |
| 261. | Б-р им. Энгельса, 28 | 2017 |  |
| 262. | Ул. Брестская, 21 | 2017 |  |
| 263. | Ул. Удмуртская, 32 | 2017 |  |
| 264. | Пр-кт им. Героев Сталинграда, 2 | 2017 |  |
| 265. | Ул. Гражданская, 14 | 2017 |  |
| 266. | Ул. Удмуртская, 45 | 2017 |  |
| 267. | Ул. Гремячинская, 26, 28 | 2017 |  |
| 268. | Пр-кт им. Героев Сталинграда, 1 | 2017 |  |
| 269. | Ул. Караванная, 43 | 2017 |  |
| 270. | Ул. Пролетарская, 29, 33, 35 | 2017 | 2019 |
| 271. | Ул. Пролетарская, 25, 27, 31 | 2017 | 2019 |
| 272. | Б-р им. Энгельса, 26 | 2018 |  |
| 273. | Ул. им. Арсеньева, 4 | 2019 |  |
| 274. | Ул. Остравская, 8, 12, 14, 16 | 2019 |  |
| 275. | Пр-кт им. Героев Сталинграда, 23, 25, ул. Остравская, 6 | 2019 | 2019 |
| 276. | Ул. Пролетарская, 39, 41, 45, пр-кт им. Героев Сталинграда, 47, 49 | 2020 |  |
| 277. | Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 2020 |  |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 23.04.2020 № 376

«Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год |
| 2. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (2-й этап, в том числе благоустройство склона поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда) | 2019 год |
| 3. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (3-й этап) | 2020 год |
| 4. | Пр-кт им. В.И.Ленина в Центральном районе Волгограда | 2018 год |
| 5. | Ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда | 2018 год |
| 6. | Детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда | 2018 год |
| 7. | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год |

|  | Продолжение приложения 2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (2-й этап, 1 очередь) | 2019 год |
| 9. | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (2-й этап, 2 очередь) | 2020 год |
| 10. | Склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда | 2018 год |
| 11. | Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда | Проектно-сметная документация (ПСД) 2019 год, строительно-монтажные работы (СМР) 2021–2024 годы |
| 12. | Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 13. | Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 14. | Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда (1-й этап) | ПСД 2019 год,СМР 2019 год |
| 15. | Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда (2-й этап) | 2020 год |
| 16. | Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 17. | Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 18. | Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр. им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда») (1-й этап, 2-й этап) | ПСД 2019 год, СМР 2020–2024 годы |
| 19. | Ул. Мира в Центральном районе Волгограда  | 2020 год |
| 20. | Прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 21. | Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 22. | Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 23. | Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторо-заводском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 24. | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год |
| 25. | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда (2-й этап) | 2019 год |
| 26. | Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 27. | Благоустройство территории, прилегающей к государственному учреждению здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» по ул. Казахской в Советском районе Волгограда | 2019 год |
| 28. | Озеленение объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г.»: Благоустройство» | 2019 год |
| 29. | Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда | 2019 год |
| 30. | Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (1-й этап) | 2020 год |
| 31. | Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (2-й этап) | 2021–2024 годы |
| 32. | Благоустройство территории, прилегающей к ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» по ул. Ангарской в Дзержинском районе Волгограда | ПСД 2019 год,СМР 2020 год |
| 33. | Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда | ПСД 2020 год, СМР 2021–2024 годы |
| 34. | Площадь перед ГБУК «Волгоградский Государственный Театр «Царицынская Опера» | ПСД 2020 год, СМР 2021–2024 годы |
| 35. | Благоустройство территории, прилегающей к «Народному стадиону Трактор», расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской | 2021–2024 годы |
| 36. | Благоустройство ул. Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 37. | Благоустройство территории парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда (2-й и 3-й этапы) | 2021–2024 годы |
| 38. | Благоустройство сквера им. Руднева в Кировском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 39. | Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль в Дзержинском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 40. | Сквер им. 8 марта в Центральном районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 41. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию ГУЗ «Поликлиника № 30» по ул. Ангарской, д. 114а в Дзержинском районе Волгограда | 2021–2024 годы |
| 42. | Благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали | 2021–2024 годы |
| 43. | Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)  | 2021–2024 годы |
| 44. | Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах ул. Новосибирской – пр-кта Университетского) в Советском районе Волгограда (1-й этап, 2-й этап) | 2021–2024 годы |
| 45. | Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина | 2021–2024 годы |
| 46. | Благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда | 2021–2024 годы |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 23.04.2020 № 376

«Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий  | Исполнитель | При-ме­ча-ние |
| всего | в том числе | наименование | еди-ница изме-рения | значение показателя конечного и непо-средствен-ного результата реализации\*  |
| федеральный бюджет | областной бюджет |  местный бюджет  | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Продолжение приложения 3 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: повышение качества и комфорта городской среды, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства Волгограда | 2018–2024 го­ды | 2069498,65579 | 1189792,27809 | 180829,86564 | 43605,23120 | 655271,28086 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) в рамках реализации Программы (показатель 1) | шт. | 92 |   |   |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 2) | шт. | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 3) | тыс. кв. м | 7867,6 |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 4) | шт. | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы (показатель 5) | тыс. кв. м | 1284,4 |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 6) | тыс. кв. м | 4579,3 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых терри- торий МКД (показатель 7) | % | 31,0 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (показатель 8) | % | 70,8 |  |  |
| 2018 год | 473766,00592 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 76952,64360 | Показатель 1  | шт. | 16 |
| Показатель 2 | шт. | 844 |
| Показатель 3 | тыс.кв. м | 6947,1 |
| Показатель 4 | шт. | 9 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 252,2 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3547,1 |
| Показатель 7 | % | 28,5 |
| Показатель 8 | % | 65,0 |
| 2019 год | 758355,32960 | 473424,62843 | 122262,67087 | 1800,19304 | 160867,83726 | Показатель 1  | шт. | 33 |
| Показатель 2 | шт. | 877 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7354,5 |
| Показатель 4 | шт. | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 | тыс. кв. м | 274,3 |  |  |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3821,4 |
| Показатель 7 | % | 29,5 |
| Показатель 8 | % | 67,5 |
| 2020 год | 519877,82027 | 401929,79806 | 7382,38405 | 940,63816 | 109625,00000 | Показатель 1  | шт. | 9 |
| Показатель 2 | шт. | 886 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7449,4 |
| Показатель 4 | шт. | 23 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 151,2 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3972,6 |
| Показатель 7 | % | 29,9 |
| Показатель 8 | % | 68,2 |
| 2021 год | 194968,80000 | 4425,10000 | 720,40000 | 571,90000 | 189251,40000 | Показатель 1  | шт. | 17 |
| Показатель 2 | шт. | 903 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7658,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 | шт. | 40 |  |  |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 341,3 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4313,9 |
| Показатель 7 | % | 30,5 |
| Показатель 8 | % | 69,5 |
| 2022 год | 122530,70000 | 3066,40000 | 496,40000 | 393,50000 | 118574,40000 | Показатель 1  | шт. | 17 |
| Показатель 2 | шт. | 920 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7867,6 |
| Показатель 4 | шт. | 48 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 265,4 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4579,3 |
| Показатель 7 | % | 31,0 |
| Показатель 8 | % | 70,8 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 1  | шт. | 0 |
| Показатель 2 | шт. | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 | тыс. кв. м | 7867,6 |  |  |
| Показатель 4 | шт. | 48 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 0 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4579,3 |
| Показатель 7 | % | 31,0 |
| Показатель 8 | % | 70,8 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 1  | шт. | 0 |
| Показатель 2 | шт. | 920 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7867,6 |
| Показатель 4 | шт. | 48 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 0 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4579,3 |
| Показатель 7 | % | 31,0 |
| Показатель 8 | % | 70,8 |
| 1.1. | Задача: реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2018– 2024 го­ды | 1943524,78910 | 1189792,27809 | 67262,74895 | 43605,23120 | 642864,53086 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем количестве дворовых территорий МКД (показатель 9) | % | 30,5 |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий (показатель 10) | % | 3,64 |
| 2018 год | 473766,00592 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 76952,64360 | Показатель 9 | % | 28,5 |
| Показатель 10 | % | 2,82 |
| 2019 год | 632381,46291 | 473424,62843 | 8695,55418 | 1800,19304 | 148461,08726 | Показатель 9 | % | 29,0 |
| Показатель 10 | % | 3,04 |
| 2020 год | 519877,82027 | 401929,79806 | 7382,38405 | 940,63816 | 109625,00000 | Показатель 9 | % | 29,4 |
| Показатель 10 | % | 3,16 |
| 2021 год | 194968,80000 | 4425,10000 | 720,40000 | 571,90000 | 189251,40000 | Показатель 9 | % | 29,9 |
| Показатель 10 | % | 3,43 |
| 2022 год | 122530,70000 | 3066,40000 | 496,40000 | 393,50000 | 118574,40000 | Показатель 9 | % | 30,5 |
| Показатель 10 | % | 3,64 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 9 | % | 30,5 |
| Показатель 10 | % | 3,64 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 9 | % | 30,5 |
| Показатель 10 | % | 3,64 |
| 1.1.1. | Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018–2024 го­ды | 455598,55751 | 330173,36780 | 26070,36396 | 18288,07489 | 81066,75086 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (показатель 11 ) | тыс. кв. м | 873,3 |  |  |
|  |  | 2018 год | 191219,24676 | 131050,50905 | 21333,80378 | 16931,59033 | 21903,34360 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 211,5 |  |  |
| 2019 год | 136799,36375 | 121921,56069 | 2239,37613 | 248,81967 | 12389,60726 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 205,5 |
| 2020 год | 80757,44700 | 69709,79806 | 1280,38405 | 142,26489 | 9625,00000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 209,1 |
| 2021 год | 24291,80000 | 4425,10000 | 720,40000 | 571,90000 | 18574,40000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 209,1 |
| 2022 год | 22530,70000 | 3066,40000 | 496,40000 | 393,50000 | 18574,40000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 209,1 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018–2024 го­ды | 2741,92900 | 2122,20000 | 345,51900 | 274,21000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД (показатель 12) | шт. | 17 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее – департамент ЖКХ и ТЭК) администрации Волгограда |   |
| 2018 год | 2741,92900 | 2122,20000 | 345,51900 | 274,21000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 17 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 1.1.1.2. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | 2018– 2024 го­ды | 262755,97329 | 232690,77275 | 17736,84824 | 12328,35230 | 0,00000 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД (показатель 13) | кв. м | 144782,75 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее – МУ «Ком­дорстрой»), муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Северное» |   |
| 2018 год | 120437,74896 | 93218,91371 | 15175,11951 | 12043,71574 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 65310,6 |
| 2019 год | 90261,91093 | 88456,67191 | 1624,71508 | 180,52394 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 48327,15 |
| 2020 год | 52056,31340 | 51015,18713 | 937,01365 | 104,11262 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 31145,0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.3. | Мероприятие: реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 го­ды | 96857,04002 | 14402,77843 | 846,08991 | 541,42082 | 81066,75086 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 14) | шт. | 1098 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |   |
| 2018 год | 27105,79496 | 4026,69735 | 655,50887 | 520,24514 | 21903,34360 | Показатель 14 | шт. | 338 |
| 2019 год | 19841,54446 | 7302,89849 | 134,13483 | 14,90388 | 12389,60726 | Показатель 14 | шт. | 212 |
| 2020 год | 12760,90060 | 3073,18259 | 56,44621 | 6,27180 | 9625,00000 | Показатель 14 | шт. | 132 |
| 2021 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |
| 2022 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 го­ды | 17549,68016 | 11329,59584 | 789,64370 | 535,14902 | 4895,29160 | Показатель 14 | шт. | 182 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |   |
|  | 2018 год | 9252,58296 | 4026,69735 | 655,50887 | 520,24514 | 4050,13160 | Показатель 14 | шт. | 110 |
|  | 2019 год | 8297,09720 | 7302,89849 | 134,13483 | 14,90388 | 845,16000 | Показатель 14 | шт. | 72 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 го­ды | 76171,45926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76171,45926 | Показатель 14 | шт. | 873 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда |   |
| 2018 год | 17853,21200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17853,21200 | Показатель 14 | шт. | 228 |
| 2019 год | 11544,44726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11544,44726 | Показатель 14 | шт. | 140 |
| 2020 год | 9625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9625,00000 | Показатель 14 | шт. | 89 |
| 2021 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |
| 2022 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |  |  |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.3. | Мероприятие: устройство линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 го­ды | 3135,90060 | 3073,18259 | 56,44621 | 6,27180 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 43 |  МБУ «Северное» |   |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2020 год | 3135,90060 | 3073,18259 | 56,44621 | 6,27180 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 43 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.4. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 го­ды | 20053,11943 | 16955,97227 | 1774,42588 | 1322,72128 | 0,00000 | Количество установленных урн на дворовых территориях МКД (показатель 15) | шт. | 835 | Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, администрации районов Волгограда, муниципальные бюджетные учрежде-ния жилищно-коммунального хозяйства (далее – МБУ ЖКХ) районов Волгограда, МБУ «Волго-градзелен-хоз», МБУ «Центр благоуст­ройства и озеленения Красно-армейского района Волгограда (далее – «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда») |   |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 16) | шт. | 945 |
| 2018 год | 3433,77829 | 2657,74394 | 432,60435 | 343,43000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 221 |
| Показатель 16 | шт. | 217 |
| 2019 год | 4741,96114 | 4647,12193 | 85,35529 | 9,48392 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 204 |
| Показатель 16 | шт. | 224 |
| 2020 год | 2203,68000 | 2159,60640 | 39,66624 | 4,40736 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 75 |
| Показатель 16 | шт. | 94 |
| 2021 год | 5717,40000 | 4425,10000 | 720,40000 | 571,90000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 199 |
| Показатель 16 | шт. | 242 |
| 2022 год | 3956,30000 | 3066,40000 | 496,40000 | 393,50000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 136 |
| Показатель 16 | шт. | 168 |
|  |  | 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |  |
|  | Показатель 16 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| Показатель 16 | шт. | 0 |
| 1.1.1.5. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | 2018– 2024 го­ды | 46753,00717 | 42027,61280 | 2828,73901 | 1896,65536 | 0,00000 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 17) | шт. | 43 | Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, администрации районов Волго-града, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| Количество установленных спортивных площадок на дворовых территориях МКД (показатель 18) | шт. | 44 |
| 2018 год | 18399,68681 | 14241,35878 | 2318,37934 | 1839,94869 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 19 |
| Показатель 18 | шт. | 25 |
| 2019 год | 16045,96736 | 15725,04808 | 288,82732 | 32,09196 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 18 |
| Показатель 18 | шт. | 14 |
|  |  | 2020 год | 12307,35300 | 12061,20594 | 221,53235 | 24,61471 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 6 |  |  |
| Показатель 18 | шт. | 5 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 0 |
| Показатель 18 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 0 |
| Показатель 18 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 0 |
| Показатель 18 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 0 |
| Показатель 18 | шт. | 0 |
| 1.1.1.6. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 го­ды | 10938,91284 | 9233,28869 | 976,38742 | 729,23673 | 0,00000 | Протяженность ограждения (показатель 19) | п. м | 9592,5 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 7217,50272 | 5586,30678 | 909,40204 | 721,79390 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 7140 |
| 2019 год | 2292,21012 | 2246,36591 | 41,25978 | 4,58443 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 1737 |
| 2020 год | 1429,20000 | 1400,61600 | 25,72560 | 2,85840 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 715,5 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 0 |
| 1.1.1.7. | Мероприятие: установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | 2018–2024 го­ды | 894,78292 | 692,58978 | 112,74485 | 89,44829 | 0,00000 | Количество установленных камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД (показатель 20) | шт. | 16 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 894,78292 | 692,58978 | 112,74485 | 89,44829 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 16 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие: установка заграждения вокруг спортивных площадок | 2018–2024 го­ды | 2003,49374 | 1633,08311 | 209,25110 | 161,15953 | 0,00000 | Площадь заграждения (показатель 21) | кв. м | 1892,04 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волго-града, МБУ «Волго­градзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 1603,59500 | 1241,18234 | 202,05293 | 160,35973 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 1592,04 |
| 2019 год | 399,89874 | 391,90077 | 7,19817 | 0,79980 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 300 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.9. | Мероприятие: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках | 2018–2024 го­ды | 11706,84168 | 9723,56490 | 1127,74796 | 855,52882 | 0,00000 | Площадь травмобезо­пасного покрытия (показатель 22) | кв. м | 3147 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волго-града, МБУ «Волго­градзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 8490,97068 | 6572,01130 | 1069,86230 | 849,09708 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 2547 |
| 2019 год | 3215,87100 | 3151,55360 | 57,88566 | 6,43174 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 600 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |  |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.10. | Мероприятие: обустройство контейнерных площадок | 2018–2024 го­ды | 463,39702 | 358,63832 | 58,42298 | 46,33572 | 0,00000 | Количество контейнерных площадок (показатель 23) | шт. | 5 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 463,39702 | 358,63832 | 58,42298 | 46,33572 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 5 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 1.1.1.11. | Мероприятие: установка заграждения вокруг детских игровых площадок | 2018–2024 го­ды | 378,40000 | 292,88160 | 47,67840 | 37,84000 | 0,00000 | Протяженность заграждения (показатель 24) | п. м | 165 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 378,40000 | 292,88160 | 47,67840 | 37,84000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 165 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 1.1.1.12. | Мероприятие: установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой | 2018–2024 го­ды | 51,66040 | 39,98515 | 6,50921 | 5,16604 | 0,00000 | Количество установленных качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой (показатель 25) | шт. | 1 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волго-града» |    |
| 2018 год | 51,66040 | 39,98515 | 6,50921 | 5,16604 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 1 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 1.1.1.13. | Мероприятие: организация трудового участия граждан путем проведения субботника | 2018–2024 го­ды | Финансирование не требуется | Количество проведенных субботников на дворовых территориях МКД (показатель 26) | шт. | 134 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | Показатель 26 | шт. | 30 |
| 2019 год | Показатель 26 | шт. | 18 |
| 2020 год | Показатель 26 | шт. | 18 |
| 2021 год | Показатель 26 | шт. | 34 |
| 2022 год | Показатель 26 | шт. | 34 |
| 2023 год | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2024 год | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие: благоустройство общественных территорий  | 2018–2024 го­ды | 11487926,23159 | 859618,91029 | 41192,38499 | 25317,15631 | 561797,78000 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя (показатель 27) | кв. м/чел. | 4,52 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре админи-страции Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда», МБУ «Институт градостроительного планирования Волгограда «Мегаполис» (далее – «Мегаполис»), муниципальное учреждение культуры «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина Красно-октябрьского района Волгограда») |   |
| 2018 год | 282546,75916 | 175895,84255 | 28634,20694 | 22967,40967 | 55049,30000 | Показатель 27 | кв. м/чел. | 3,4 |
| 2019 год | 495582,09916 | 351503,06774 | 6456,17805 | 1551,37337 | 136071,48000 | Показатель 27 | кв. м/чел. | 3,95 |
| 2020 год | 439120,37327 | 332220,00000 | 6102,00000 | 798,37327 | 100000,00000 | Показатель 27 | кв. м/ чел. | 3,92 |
|  |  | 2021 год | 170677,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170677,00000 | Показатель 27 | кв. м/чел. | 4,26 |  |
|  | 2022 год | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | Показатель 27 | кв. м/чел. | 4,52 |   |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 27 | кв. м/чел. | 4,52 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 27 | кв. м/чел. | 4,52 |
| 1.1.2.1. | Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 2018–2024 го-ды | 291,14863 | 0,00000 | 0,00000 | 241,84863 | 49,30000 | Количество бюллетеней (показатель 28) | шт. | 438100 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз» |  |
| Количество демонстрационных планшетов (показатель 29) | шт. | 108 |
| 2018 год | 291,14863 | 0,00000 | 0,00000 | 241,84863 | 49,30000 | Показатель 28 | шт. | 438100 |
| Показатель 29 | шт. | 108 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 1.1.2.2. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 2018–2024 го­ды | 22724,92126 | 6561,85937 | 165,20958 | 766,37231 | 15231,48000 | Количество разработанных проектов на благоустройство общественных территорий (показатель 30) | шт. | 12 | Управление экономического развития и инвести-ций аппа-рата главы Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, МБУ «Мегаполис», МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина Красно-октябрь-ского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 4799,75100 | 309,40727 | 50,36863 | 39,97510 | 4400,00000 | Показатель 30 | шт. | 4 |
| 2019 год | 16425,17026 | 4782,45210 | 87,84095 | 723,39721 | 10831,48000 | Показатель 30 | шт. | 6 |
|  |  | 2020 год | 1500,00000 | 1470,00000 | 27,00000 | 3,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 2 |  |
|  | 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 0 |  |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 0 |
| 1.1.2.3. | Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 2018–2024 го­ды | 1464910,16170 | 853057,05092 | 41027,17541 | 24308,93537 | 546517,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы (показатель 31) | шт. | 46 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, администрации районов Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз» |   |
|  | в том числе по объектам: | 2018 год | 277455,85953 | 175586,43528 | 28583,83831 | 22685,58594 | 50600,00000 | Показатель 31 | шт. | 7 |   |  |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе (1-й этап) | 28549,45200 | 22097,27586 | 3597,23095 | 2854,94519 | 0,00000 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе | 28988,07300 | 22436,76850 | 3652,49720 | 2898,80730 | 0,00000 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицы в Центральном районе (1-й этап) | 50600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50600,00000 | Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда |
|  | склон поймы р. Царицы в Центральном районе |  | 68205,76100 | 52791,25901 | 8593,92589 | 6820,57610 | 0,00000 |  |  |  | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| пр-кт им. В.И.Ле­нина в Центральном районе | 52822,51840 | 40884,62925 | 6655,63733 | 5282,25182 | 0,00000 | Департамент городского хозяйства  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | администрации Волгограда |  |
| ул. Комсомольская в Центральном районе | 23290,05513 | 18026,50266 | 2934,54694 | 2329,00553 | 0,00000 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе (1-й этап) | 25000,00000 | 19350,00000 | 3150,00000 | 2500,00000 | 0,00000 | Администрация Красноармейского района Волгограда |
| в том числе по объектам: территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе (2-й этап) | 2019 год | 479156,92890 | 346720,61564 | 6368,33710 | 827,97616 | 125240,00000 | Показатель 31 | шт. | 7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
|  | 16270,74500 | 15945,33006 | 292,87346 | 32,54148 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (2-й этап, в том числе Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (благоустройство склона поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда. 1-й этап) |   | 267153,16060 | 139074,89739 | 2554,43689 | 283,82632 | 125240,00000 |  |  |  | Управление экономического развития и инвести-ций аппа-рата главы Волгограда, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе (2-й этап) |  | 27026,93943 | 26486,40078 | 486,48477 | 54,05388 | 0,00000 |  |  |  | Администрация Красно-армейского района Волгограда |  |
| объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г.»: Благоустройство» | 61894,76500 | 60538,89464 | 1111,93856 | 243,93180 | 0,00000 | Администрация Центрального района Волгограда |
|  | парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Красно-октябрьском рай-оне Волгограда (1-й этап) |   | 60706,9512 | 59492,81246 | 1092,72480 | 121,41394 | 0,00000 |  |  |  | Администрация Красно-октябрьского района Волгограда,  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина Красно-октябрьского района Волгограда» |  |
| парк Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда | 14910,91442 | 14612,69620 | 268,39638 | 29,82184 | 0,00000 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| территория, прилегающая к государственному учреждению здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» по ул. Казахской в Советском районе Волгограда | 31193,45325 | 30569,58411 | 561,48224 | 62,38690 | 0,00000 | Администрация Советского района Волгограда |
|  |   | 2020 год | 437620,37327 | 330750,00000 | 6075,00000 | 795,37327 | 100000,00000 | Показатель 31 | шт. | 7 |  |  |
| 2021 год | 170677,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170677,00000 | Показатель 31 | шт. | 17 |
| 2022 год | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | Показатель 31 | шт. | 8 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 0 |
| 1.2. | Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2018–2024 го­ды | 125973,86669 | 0,00000 | 113567,11669 | 0,00000 | 12406,75000 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий МКД (показатель 32) | % | 29,0 |   |   |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 0 |
| 2019 год | 125973,86669 | 0,00000 | 113567,11669 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
|  |  | 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |  |  |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых терри-торий МКД | 2018–2024 го­ды | 82233,66630 | 0,00000 | 82233,66630 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД (показатель 33) | кв. м | 47112,9 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2019 год | 82233,66630 | 0,00000 | 82233,66630 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 47112,9 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |   |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 го­ды | 15775,71368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 12406,75000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 34) | шт. | 210 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой» |   |
| Количество разработанных проектов на реконструкцию (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения  | шт. | 4 |
| . |  |  |  |  |  |  |  | дворовых территорий МКД (показатель 35) |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |  |  |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2019 год | 15775,71368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 34 | шт. | 210 |
| Показатель 35 | шт. | 4 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 1.2.2.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 го­ды | 3368,96368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 180 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |   |
| Показатель 35 | шт. | 4 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2019 год | 3368,96368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 180 |
| Показатель 35 | шт. | 4 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
|  | Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 1.2.2.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 го­ды | 12406,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 34 | шт. | 30 | Департамент городского хозяйства админи-страции Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |   |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2019 год | 12406,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 34 | шт. | 30 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018–2024 го­ды | 5770,67549 | 0,00000 | 5770,67549 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных урн на дворовых территориях МКД (показатель 36) | шт. | 265 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 37) | шт. | 273 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2019 год | 5770,67549 | 0,00000 | 5770,67549 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 265 |
| Показатель 37 | шт. | 273 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |  |  |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 1.2.4. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | 2018–2024 го­ды | 17584,19554 | 0,00000 | 17584,19554 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 38) | шт. | 19 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| Количество установленных спортивных площадок на дворовых территориях МКД (показатель 39) | шт. | 14 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 17584,19554 | 0,00000 | 17584,19554 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 19 |  |
| Показатель 39 | шт. | 14 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 1.2.5. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2018–2024 го­ды | 4609,61568 | 0,00000 | 4609,61568 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность ограждения (показатель 40) | п. м | 3049,5 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго­градзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно-армейского района Волгограда» |   |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 0 |
| 2019 год | 4609,61568 | 0,00000 | 4609,61568 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 3049,5 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | п. м | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*По показателям, значения которых в 2022 году применимы для 2023–2024 годов, значения показателей в 2023–2024 годах указаны на уровне
2022 года в связи с тем, что продлен срок реализации Программы до 2024 года на период реализации федерального проекта «Формирование ком-

Продолжение приложения 3

фортной городской среды» в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3). После доведения плановых объемов финансирования на 2023–2024 годы показатели будут откорректированы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 4

к постановлению

администрации Волгограда

от 23.04.2020 № 376

«Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверж­дающие документы |
| всего по Программе | в том числе | всего по Программе | в том числе |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Продолжение приложения 4 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего | тыс. руб. | 2176357,22592 | 473766,00592 | 496947,52000 | 515145,90000 | 475200,40000 | 215297,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 2069498,65579 | 473766,00592 | 758355,32960 | 519877,82027 | 194968,80000 | 122530,70000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) администрации Волгограда | тыс. руб. | 10322,42900 | 2741,92900 | 0,00000 | 2741,90000 | 2419,30000 | 2419,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 7156,54900 | 2741,92900 | 4414,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | \*, \*\*, \*\*\* |
| Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 1197509,90285 | 269958,53485 | 182143,66800 | 351744,50000 | 241444,60000 | 152218,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 650380,38756 | 269958,53485 | 325229,63871 | 55192,21400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2283,23651 | 0,00000 | 2283,23651 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 41003,67200 | 7721,75950 | 17500,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 66136,06144 | 7721,75950 | 22205,08944 | 35000,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 21207,14856 | 5425,23606 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 215612,89572 | 5425,23606 | 67478,44716 | 141500,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 20083,31250 | 4301,40000 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 47240,20908 | 4301,40000 | 6229,59658 | 35500,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 94926,80100 | 17250,12350 | 61894,76500 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 175197,36827 | 17250,12350 | 62387,65900 | 94350,37327 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 99787,87932 | 59005,96682 | 25000,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 89502,11617 | 59005,96682 | 20286,93685 | 9000,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 56581,44977 | 799,53727 | 40000,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 66675,30503 | 799,53727 | 39666,55526 | 25000,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 17112,58782 | 1330,67532 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 9778,75661 | 1330,67532 | 5674,78879 | 1564,08000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-армейского района Волгограда | тыс. руб. | 78066,68950 | 28278,20000 | 34006,57700 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 84264,48954 | 28278,20000 | 41630,92404 | 13146,15300 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет Волгограда | тыс. руб. | 128544,29000 | 39899,00000 | 721,09000 | 39657,10000 | 28594,80000 | 19672,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 43605,23120 | 39899,00000 | 1800,19304 | 940,63816 | 571,90000 | 393,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | тыс. руб. | 1032,31000 | 274,21000 | 0,00000 | 274,20000 | 241,90000 | 242,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 283,03924 | 274,21000 | 8,82924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 101900,68165 | 26995,79433 | 364,28732 | 35174,40000 | 24144,40000 | 15221,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 27585,43289 | 26995,79433 | 479,25414 | 110,38442 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 716,77630 | 0,00000 | 716,77630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 2420,82345 | 807,63595 | 35,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1036,81322 | 807,63595 | 38,50227 | 70,00000 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 2152,16612 | 573,97862 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1104,39240 | 573,97862 | 126,73878 | 283,00000 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 2043,60750 | 465,42000 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 659,09306 | 465,42000 | 1,99806 | 71,00000 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 3441,45143 | 1739,47440 | 123,78953 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 2413,90026 | 1739,47440 | 244,91759 | 308,83327 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 7563,97294 | 5935,78544 | 50,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 6110,78327 | 5935,78544 | 36,32283 | 18,00000 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 1761,00123 | 102,81373 | 80,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 338,40342 | 102,81373 | 64,91469 | 50,00000 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 1754,27503 | 176,08753 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 304,46260 | 176,08753 | 4,57191 | 3,12816 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-армейского района Волгограда | тыс. руб. | 4474,00065 | 2827,80000 | 68,01315 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 3052,13454 | 2827,80000 | 77,36723 | 26,29231 | 71,48750 | 49,18750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 167242,42072 | 49968,01072 | 6489,81000 | 49968,00000 | 36029,60000 | 24787,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180829,86564 | 49968,01072 | 122262,67087 | 7382,38405 | 720,40000 | 496,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | тыс. руб. | 1300,71900 | 345,51900 | 0,00000 | 345,50000 | 304,90000 | 304,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 424,98214 | 345,51900 | 79,46314 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 131214,62438 | 34014,73854 | 3278,58584 | 44319,80000 | 30422,00000 | 19179,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 124924,11518 | 34014,73854 | 89915,91678 | 993,45986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28,25279 | 0,00000 | 28,25279 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 3271,48980 | 967,97730 | 315,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 5050,56373 | 967,97730 | 3300,48643 | 630,00000 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 2667,68855 | 679,17605 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 8628,00212 | 679,17605 | 5249,72607 | 2547,00000 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 2525,54970 | 537,03720 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 6576,68877 | 537,03720 | 5248,55157 | 639,00000 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 5274,07192 | 2171,45365 | 1114,10577 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 5140,50430 | 2171,45365 | 1120,81065 | 1696,14000 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 9868,33790 | 7429,82540 | 450,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 10196,34855 | 7429,82540 | 2452,42315 | 162,00000 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 2806,05379 | 97,54129 | 720,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 8493,08560 | 97,54129 | 7793,44431 | 450,00000 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 2150,15479 | 161,64229 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 3771,88084 | 161,64229 | 3429,98511 | 28,15344 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-армейского района Волгограда | тыс. руб. | 6163,73089 | 3563,10000 | 612,11839 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 7595,44162 | 3563,10000 | 3643,61087 | 236,63075 | 90,05000 | 62,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1340815,16160 | 306946,35160 | 353334,11000 | 306946,40000 | 221324,60000 | 152263,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 1189792,27809 | 306946,35160 | 473424,62843 | 401929,79806 | 4425,10000 | 3066,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | тыс. руб. | 7989,40000 | 2122,20000 | 0,00000 | 2122,20000 | 1872,50000 | 1872,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 6448,52762 | 2122,20000 | 4326,32762 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 964394,59682 | 208948,00198 | 178500,79484 | 272250,30000 | 186878,20000 | 117817,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 497870,83949 | 208948,00198 | 234834,46779 | 54088,36972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1538,20742 | 0,00000 | 1538,20742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 35311,35875 | 5946,14625 | 17150,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 60048,68449 | 5946,14625 | 18866,10074 | 34300,00000 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 16387,29389 | 4172,08139 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 205880,50120 | 4172,08139 | 62101,98231 | 138670,00000 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 15514,15530 | 3298,94280 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 40004,42725 | 3298,94280 | 979,04695 | 34790,00000 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 86211,27765 | 13339,19545 | 60656,86970 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 167642,96371 | 13339,19545 | 61021,93076 | 92345,40000 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 82355,56848 | 45640,35598 | 24500,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 73194,98435 | 45640,35598 | 17798,19087 | 8820,00000 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 52014,39475 | 599,18225 | 39200,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 57843,81601 | 599,18225 | 31808,19626 | 24500,00000 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 13208,15800 | 992,94550 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 5702,41317 | 992,94550 | 2240,23177 | 1532,79840 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красно-армейского района Волгограда | тыс. руб. | 67428,95796 | 21887,30000 | 33326,44546 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 73616,91338 | 21887,30000 | 37909,94594 | 12883,22994 | 553,13750 | 383,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 539755,35360 | 76952,64360 | 136402,51000 | 118574,40000 | 189251,40000 | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 655271,28086 | 76952,64360 | 160867,83726 | 109625,00000 | 189251,40000 | 118574,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств местного бюджета в целях софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 12 апреля 2018 г. № 18701000-1-2018-002, заключенным между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Волгограда.

\*\*Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 12 апреля 2018 г. № 18701000-1-2018-002, заключенного между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Волгограда. Объем финансирования мероприятий на 2019 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании постановления Администрации Волгоградской области от 12 марта 2019 г. № 115-п «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования Программы, а также в 2019 году предоставляется дотация из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в сумме 120 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий на 2020 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды от 23.01.2020 № 18701000-1-2020-006.

\*\*\*Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Светосервис-Волгоград», а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 19 апреля 2018 г. № 9, заключенным между администрацией Волгограда и ООО «ВолгаСтилл».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 5

к постановлению

администрации Волгограда

от 23.04.2020 № 376

«Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств, необходимых на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда (далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | Итого |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018–2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) администрации Волгограда | 2741,92900 | 4414,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7156,54900 |
| Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 269958,53485 | 325229,63871 | 55192,21400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 650380,38756 |

| Продолжение приложения 5 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Департамент по градо­строительству и архитектуре администрации Волгограда | 0,00000 | 2283,23651 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2283,23651 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 7721,75950 | 22205,08944 | 35000,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 66136,06144 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 5425,23606 | 67478,44716 | 141500,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 215612,89572 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 4301,40000 | 6229,59658 | 35500,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 47240,20908 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 17250,12350 | 62387,65900 | 94350,37327 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 175197,36827 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 59005,96682 | 20286,93685 | 9000,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 89502,11617 |
| Администрация Советского района Волгограда | 799,53727 | 39666,55526 | 25000,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 66675,30503 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 1330,67532 | 5674,78879 | 1564,08000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 9778,75661 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 28278,20000 | 41630,92404 | 13146,15300 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 84264,48954 |
| Мероприятие 1.1.1.1: разработка проектно-сметной документации | Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | 2741,92900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2741,92900 |
| Мероприятие 1.1.1.2: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 120437,74896 | 90261,91093 | 52056,31340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 262755,97329 |
| Мероприятие 1.1.1.3: реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 5202,45136 | 7451,93720 | 3135,90060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15790,28916 |
| Мероприятие 1.1.1.4: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | 0,00000 | 1373,38812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1373,38812 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 577,84167 | 349,41000 | 0,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 2136,46417 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 636,84128 | 400,32000 | 0,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 2246,37378 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 785,34794 | 228,37370 | 0,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 2222,93414 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 1049,18640 | 492,89400 | 741,18000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 3492,47290 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 74,40100 | 24,94429 | 0,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 1308,55779 |
| Администрация Советского района Волгограда | 103,40000 | 176,46843 | 0,00000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 1489,08093 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 103,36000 | 415,15335 | 100,08000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 1827,80585 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 103,40000 | 1281,00925 | 1362,42000 | 714,67500 | 494,53750 | 0,00000 | 0,00000 | 3956,04175 |
| Мероприятие 1.1.1.5: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | 0,00000 | 3041,23188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3041,23188 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 4038,09980 | 636,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4674,57380 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 2148,23740 | 1821,98241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3970,21981 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 2038,60982 | 636,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2675,08982 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 6019,56647 | 0,00000 | 366,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6385,98647 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 899,99800 | 1691,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2591,70800 |
| Администрация Советского района Волгограда | 539,20000 | 1001,31360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1540,51360 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 1009,77532 | 1693,75241 | 1304,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4008,22773 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 1706,20000 | 5523,02306 | 10636,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17865,45606 |
| Мероприятие 1.1.1.6: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 1380,44960 | 374,90696 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1755,35656 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 514,62436 | 109,07980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 623,70416 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 1175,04224 | 134,17380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1309,21604 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 2992,65606 | 0,00000 | 122,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3115,05606 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 255,19319 | 174,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 429,21319 |
| Администрация Советского района Волгограда | 131,53727 | 86,10792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 217,64519 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 109,70000 | 177,04502 | 159,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 446,04502 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 658,30000 | 1236,87662 | 1147,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3042,67662 |
| Мероприятие 1.1.1.7: установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 182,68292 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 182,68292 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 101,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,80000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 610,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 610,30000 |
| Мероприятие 1.1.1.8: установка заграждения вокруг спортивных площадок | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 183,96343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 183,96343 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 251,64562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 251,64562 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 1167,98595 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1167,98595 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 0,00000 | 399,89874 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 399,89874 |
| Мероприятие 1.1.1.9: устройство травмобезопасного покры-тия на спортивных площадках | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 1502,00500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1502,00500 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 1201,23706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1201,23706 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 5787,72862 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5787,72862 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 0,00000 | 3215,87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3215,87100 |
| Мероприятие 1.1.1.10: обустройство контейнерных площадок | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 403,35702 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 403,35702 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 60,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,04000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.1.1.11: установка заграж-дения вокруг дет-ских площадок | Администрация Дзержинского района Волгограда | 161,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,40000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 217,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 217,00000 |
| Мероприятие 1.1.1.12: установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой | Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 51,66040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,66040 |
| Мероприятие 1.1.2.1: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 39,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,40000 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 34,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,95000 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 39,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,20000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,00000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 39,09863 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,09863 |
| Администрация Советского района Волгограда | 25,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,40000 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 47,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47,80000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.1.2.2: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Департамент по градо­строительству и архитектуре администрации Волгограда | 0,00000 | 2283,23651 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2283,23651 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 2979,41775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2979,41775 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 0,00000 | 331,03600 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1831,03600 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 199,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199,75100 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| Мероприятие 1.1.2.3: выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 144318,33453 | 141913,16060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286231,49513 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 57537,52500 | 16270,74500 | 9000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82808,27000 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 25000,00000 | 27026,93943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52026,93943 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 0,00000 | 61894,76500 | 93120,37327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 155015,13827 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 0,00000 | 60706,95120 | 140000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200706,95120 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 14910,91442 | 35000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49910,91442 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 35500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35500,00000 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 31193,45325 | 25000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56193,45325 |
| Мероприятие 1.2.1: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 0,00000 | 82233,66630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82233,66630 |
| Мероприятие 1.2.2: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3368,96368 |
| Мероприятие 1.2.3: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 822,13320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 822,13320 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 0,00000 | 1337,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1337,10000 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 1116,32670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1116,32670 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 327,63960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 327,63960 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 809,29500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 809,29500 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 703,69467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 703,69467 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 0,00000 | 654,48632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 654,48632 |
| Мероприятие 1.2.4: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 2131,83311 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2131,83311 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 0,00000 | 2282,07673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2282,07673 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 3284,77900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3284,77900 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 1356,99720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1356,99720 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 4579,48320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4579,48320 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 2376,43542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2376,43542 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 1572,59088 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1572,59088 |
| Мероприятие 1.2.5: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красно­октябрьского района Волгограда | 0,00000 | 489,90102 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 489,90102 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 829,46338 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 829,46338 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 440,88076 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 440,88076 |
| Администрация Советского района Волгограда | 0,00000 | 1820,43386 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1820,43386 |
| Администрация Кировского района Волгограда | 0,00000 | 308,70792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 308,70792 |
| Администрация Красно­армейского района Волгограда | 0,00000 | 720,22874 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 720,22874 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 6

к постановлению

администрации Волгограда

от 23.04.2020 № 376

«Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству

не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

правил благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Статус объекта недвижимости | Срок реализации благоустройства (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тракторозаводский район |
| 1. | Ул. им. Дзержинского, 85 | Территория, прилегающая к земельному участку | 2020 |
| 2. | Ул. им. Костюченко, 9б | Территория, прилегающая к земельному участку | 2020–2021 |
| Советский район |
| 1. | Ул. Кондукторская, 128 | Промышленное предприятие  | 2022 |
| 2. | Ул. Казахская, 28б | Земельный участок под размещение объекта торговли | 2022 |
| 3. | Ул. 25-летия Октября | Земельный участок под размещение объекта торговли | 2022 |
| 4. | Пр-кт Университетский, 77а | Земельный участок под размещение объекта торговли | 2022 |

Продолжение приложения 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Ул. им. гвардии сержанта Шумского (восточнее квартала 06-05-045) | Земельный участок под размещение ярмарки | 2022 |
| 6. | Ул. им. Голубятникова, тер. Рабочий поселок Горьковский | Земельный участок под размещение ярмарки | 2020 |
| 7. | Пр-кт Университетский – ул. Выборгская | Земельный участок, предназначенный для многоквартирной застройки по адресу: Волгоград, Советский район, ул. Суровикинская | 2022 |
| 8. | Ул. им. Богданова, 2 | В границах административного здания по ул. им. Богданова, 2 | 2020 |
| 9. | Пр-кт Университетский, 47 | Земельный участок под размещение храма | 2024 |
| 10. | Ул. Электролесовская, 9а | Земельный участок | 2021 |
| 11. | Ул. 25-летия Октября, 1б | Земельный участок под размещение торгового объекта | 2021 |
| 12. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Волгоградская, 178 | Земельный участок под размещение объекта торговли | 2021 |
| 13. | Ул. 25-летия Октября, 1, строение 18 | Земельный участок | 2022 |
| 14. | Ул. им. Бабича, 12, 14, 16 | Земельные участки | 2022 |
| 15. | Ул. им. Малиновского, 3 | Земельный участок | 2022 |
| 16. | Пр-кт Университетский, 37а | Земельный участок | 2024 |
| 17. | Ул. Стадионная, 34а | Земельный участок | 2022 |
| 18. | Ул. Стадионная, 20 | Земельный участок | 2022 |
| Кировский район |
| 1. | Пер. Школьный, 2а | Павильон по реализации продовольственных товаров  | 2020 |
| 2. | Ул. им. Писемского, 38 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 3. | Ул. им. Писемского, 30а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 4. | Ул. 64-й Армии, 63 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 5. | Ул. им. Кирова, 141 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 6. | Ул. им. Кирова, 94б | Земельный участок | 2020–2024 |
| 7. | Ул. Абганеровская, 107 | Земельный участок | 2020–2024 |

Продолжение приложения 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | О. Сарпинский, тер. Хутор Кожзавод, 11 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 9. | Ул. им. Кирова, 128б | Земельный участок | 2020–2024 |
| 10. | Ул. им. Губкина, 2 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 11. | Ул. им. Губкина, 11а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 12. | Тер. Поселок им. Саши Чекалина, 10 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 13. | Тер. Поселок Веселая Балка, 62а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 14. | Ул. Турбинная, 182 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 15. | Ул. им. Кирова, 116 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 16. | Ул. им. Кирова, 121 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 17. | Ул. Алычевая, 1а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 18. | Ул. им. гвардии майора Маресьева, здание 2 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 19. | Ул. им. Козака, 7а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 20. | Ул. им. Кирова, 136а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 21. | Ул. им. Писемского, 1а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 22. | Ул. им. Быстрова, 86а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 23. | Ул. 64-й Армии, 32а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 24. | Ул. Ясеневая, 114 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 25. | Тер. Поселок Веселая Балка, 52 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 26. | Тер. Поселок им. Саши Чекалина, 8а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 27. | Ул. им. генерала Шумилова, 25а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 28. | Ул. им. генерала Шумилова, 12а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 29. | Ул. им. Кирова, 114б | Земельный участок | 2020–2024 |
| 30. | Ул. им. Курчатова, 6а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 31. | Ул. им. Быстрова, 80 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 32. | Ул. им. Писемского, 84а | Земельный участок | 2020–2024 |

Продолжение приложения 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Ул. 64-й Армии, 40а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 34. | Ул. 64-й Армии, 129а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 35. | Ул. им. Никитина, 123 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 36. | Ул. им. Быстрова, 60 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 37. | Ул. им. Быстрова, 56 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 38. | Ул. Красных партизан, 28 | Земельный участок | 2020–2024 |
| 39. | Ул. им. Кирова, 94а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 40. | Ул. им. гвардии  майора Маресьева, здание 2 | Земельный участок | 2020–2024 |
| Красноармейский район |
| 1. | Б-р им. Энгельса, 20б | Земельный участок | 2020–2024 |
| 2. | Ул. 50 лет Октября, 15а | Земельный участок | 2020–2024 |
| 3. | Ул. им. Бахтурова, 12к | Земельный участок | 2020–2024 |
| 4. | Б-р им. Энгельса, 36а | Земельный участок | 2020–2024 |
| Ворошиловский район |
| 1. | Ул. Череповецкая, 25а | Земельный участок | 2020 |
| 2. | Ул. им. Азизбекова, 73 | Земельный участок | 2020 |
| 3. | Ул. Котлубанская, 100г | Земельный участок | 2020 |
| Дзержинский район |
| 1. | Ул. Южно-Украинская, 1 | Территория, прилегающая к ул. Южно-Украинской, 1 | 2020 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»