|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 08.11.2017 № 1723

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 апреля 2017 г. № 651 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверж­дении Положения о муниципальных программах», руководствуясь [статьей 39](consultantplus://offline/ref=0217476535676E74D50F35B700FF0EDE80C4FC1F2C44F83C67BF4C4AE9V67CH) Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 28 апреля 2017 г. № 651 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм­мы» паспорта Программы:

1.1.1. Заменить:

слова «составит 128007 кв. м» словами «составит 121689 кв. м»,

слова «достигнет 757 шт.» словами «достигнет 758 шт.».

1.1.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«количество установленных спортивно-оздоровительных площадок составит 18 шт.,

площадь покрытия на существующих спортивных площадках составит 1335,25 кв. м,

площадь установленной ударогасящей сетки вокруг существующих спортивных площадок составит 891,8 кв. м».

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Организация взаимодействия в рамках Программы» изложить в новой редакции:

«Организация взаимодействия в рамках Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное  наименование исполнителей, участников Программы | Функции,  выполняемые  в рамках  реализации  Программы | Нормативная ссылка | Механизм  контроля и  координации  действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  администрации Волгограда | Исполнитель- координатор  Программы:  осуществляет контроль за ходом реализации Программы, координирует деятельность исполнителей Програм­мы по подготовке и реализации мероприятий Программы, информирует население о проводимых  мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы,  согласовывает и представляет на утверждение гла­ве администрации Волгограда проекты постановлений администрации Волгограда о внесении изменений в Программу, в том | [Раздел 2](consultantplus://offline/ref=0217476535676E74D50F2BBA169351DB82CEA4132D45F0683CEF4A1DB63CED9567D62CBD91A318B2A4772A88V77DH) Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплек­са администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы  от 28 мая 2014 г. № 13/393 «Об утверждении  Положения о  департаменте  жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волго­града», муниципальные правовые акты Волгограда, разработанные в рамках реализации Программы | Запрашивает отче­ты от исполнителей Программы, представляет отчет в департамент экономического развития администрации Волгограда и департамент финансов администрации Волгограда в со- ответствии с действующими муниципальными правовыми актами Волгограда, со- гласовывает и представляет на утверждение главе администрации Волгограда проекты постановлений администрации Волгограда  о внесении изменений в Програм­му, в том числе  по проектам, представленным исполнителями  Программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | числе по проектам, представленным исполнителями Программы, осуществляет  ведение ежеквартальной и итоговой отчетности  в части осуществляемых полномочий по Програм­ме в целом, размещает на офи- циальном информационно-справочном портале Волгограда итоговую отчетность по Программе.  Реализует мероприятия Програм­мы по установке спортивно-оздоровительных  площадок, ударо- гасящих сеток и устройству покрытия на существующих спортивных площадках путем предоставления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД организациям, осуществляющим управление МКД |  |  |
| 2. | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | Является исполнителем Програм­мы в части распределения финансовых средств в части осуществляемых полномочий, информирует население  о проводимых  мероприятиях по благоустройству общественных территорий и  является их заказчиком, вносит предложения по уточнению и  корректировке Программы, ведет ежеквартальную и годовую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий, представляет еже­квартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий | Муниципальные правовые акты Волгограда, разработанные в рамках реализации Программы | Запрашивает отчеты от МУ «Комдор­строй», МБУ «Северное», представляет исполнителю-координатору  Программы ежеквартальные, годовые и итоговые  отчеты о ходе реализации мероприя­тий Программы |
| 3. | Муниципальное учреждение коммунально-дорожного  строительства, ремонта и содержания | Реализует мероприятия Програм­мы в части организации освещения (строительство новых и  реконструкция находящихся в муниципальной собственности линий наружного освещения), выполнения работ по благоустройству общественных территорий, ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0217476535676E74D50F2BBA169351DB82CEA4132D42F7633AE24A1DB63CED9567VD76H) от 05 апреля  2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за­купок товаров, ра­бот, услуг для обе­спечения государ­ственных и муниципальных нужд» | Устав МУ «Ком­дорстрой», утверж­денный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 декабря 2011 г. № 3413р «Об утверждении Устава муниципального учреж­дения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания» | Представляет  исполнителю Программы – департаменту городского хозяйства администрации Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Программы |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение «Северное» | Реализует мероприятия Програм­мы в части ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД, участвующих в Программе за счет субсидий на иные цели, за- ключает контрак­ты в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0217476535676E74D50F35B700FF0EDE80C4FC1F2C44F83C67BF4C4AE9V67CH) от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го- сударственных и муниципальных нужд» | Устав МБУ «Северное», утверж­денный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 22 января  2016 г. № 93-р «Об утверждении Устава муници- пального бюджетного учреж­дения «Северное» | Представляет  исполнителю Программы – департаменту городского хозяйства администрации Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Программы |
| 5. | Администрации районов Волгограда | Являются исполнителями Программы на территории соответствующего района Волгограда  в части организации выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, включая установку малых  архитектурных форм, детских  игровых площадок, устройство ограждения, а также в части осуществления контроля за выполнением данных мероприятий.  Вносят предложения по уточнению и корректировке Програм­мы, ведут еже- квартальную и годовую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий, представляют  исполнителю- координатору Программы ежеквартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий, несут ответственность за  эффективную  реализацию и  результаты мероприятий Программы, по которым они опре- делены испол- нителем | Подпункт 2.3.22 раздела 2 Положений об администрациях рай- онов Волгограда, утвержденных [решением](consultantplus://offline/ref=F496DED81B41F57C9C9C75F1E16A7E7E3CD7AD62B64CC21F2A11E944E9F0C52B6D5AFA2791ADFAFD9D3C58O5oCH) Волгоградской городской Думы  от 24 декабря 2010 г. № 40/1252 «Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда» | Запрашивают отче­ты от МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз», представляют  исполнителю- координатору Программы ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации мероприя­тий Программы |
| 6. | Муниципальные бюджетные учреждения жилищно-коммунального хозяйства районов Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз» | Реализуют мероприятия Програм­мы на территории соответствующего района  Волгограда в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, включая установку малых  архитектурных форм, детских  игровых площадок, устройство ограждения пу- тем заключения контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A32C0EE8B3CFCA44B268158B3169CB7217D7E1B2254BF59C2A68CF5A83BA4DF2C6M5ECJ)  от 05 апреля  2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го- сударственных и муниципальных нужд», а также организацию субботников в качестве трудового участия. Вносят предложения по уточнению и корректировке Программы | Устав МБУ ЖКХ соответствующе­го района Волгограда, Устав МБУ «Волгоградзеленхоз», утвержденный распоряжением департамента  муниципального имущества администрации Волго­града от 05 апре­ля 2016 г. № 621р «Об утверждении Устава муниципального бюд- жетного учреж­дения «Волгоградзеленхоз» | Представляют  исполнителю Программы – администрации соответствующего района Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий  Программы |
| 7. | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Участники Программы выполняют мероприятия по установке спортивно-оздоровительных  площадок, ударогасящих сеток  и устройству покрытия на существующих спортивных площадках за счет предоставленной субсидии на благо- устройство дворовых территорий МКД | Соглашение о предоставлении субсидии | Представляет  исполнителю Программы – департаменту ЖКХ и ТЭК информацию о ходе реализации мероприятий  Программы |

1.3. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:

«5. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД, общественных территорий проводятся с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает в себя:

ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД,

обеспечение освещения дворовых территорий МКД,

установку скамеек,

установку урн.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включены:

оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми площадками,

устройство ограждений,

оборудование дворовых территорий МКД спортивно-оздоровительными площадками,

устройство покрытия на существующих спортивных площадках,

установка ударогасящей сетки вокруг существующих спортивных площадок.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=A32C0EE8B3CFCA44B268158B3169CB7217D7E1B2254BFE9D246BCF5A83BA4DF2C65CE03864A09316828659ACM2EDJ) мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.

Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД осуществляется на дворовые территории МКД, нуждающиеся в комплексном благоустройстве на основании проведенной инвентаризации в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=0217476535676E74D50F35B700FF0EDE80C4FC1F2C44F83C67BF4C4AE9V67CH) Губернатора Волгоградской области от 21 июня 2017 г. № 370 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области». Количество разработанных проектов на выполнение ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД составит 77 шт. в пределах предусмотренных Программой средств бюджета Волгограда».

1.4. В разделе 7 Программы таблицу изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малые архитектурные формы: |  |  |  |
| 1.1. | Урны | шт. | 385 |  |
| 1.2. | Скамейки | шт. | 385 |  |
| 2. | Детские игровые площадки | шт. | 49 |  |
| 3. | Ограждение территории | п. м | 8785 |  |
| 4. | Спортивно-оздоровительные площадки | шт. | 18 |  |
| 5. | Покрытие на существующих спортивных площадках | кв. м | 1335,25 |  |
| 6. | Ударогасящая сетка вокруг  существующих спортивных площадок | кв. м | 891,8 |  |

1.5. Приложения 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно.

1.6. Приложение 5 к Программе дополнить новыми разделами согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.С.Пешкова

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 08.11.2017 № 1723

«Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 28.04.2017 № 651

ПЕРЕЧЕНЬ   
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реали- зации | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Индикаторы достижения цели,  выполнения задач (показатели  результативности мероприятий) | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | [в том числе](file:///C:/Users/gkh_metelskaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/AFE61F37.xlsx#RANGE!P910): | | наименование | единица измерения | пла- новое значение |
| федеральный бюджет | бюджет Волгограда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: повышение уровня благоустрой­ства территории Волгограда, повышение качества и комфорта городской среды, развитие гармоничных  и благоприятных условий проживания жителей за счет совершен- ствования внешне­го благоустройства Волгограда | 2017 год | 464695,4 | 448609,0 | 16086,4 | Количество благо­устроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) с учетом территорий, благоустроенных до на­чала реализации Программы | шт. | 828 |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом  территорий, благоустроенных до на­чала реализации Программы | тыс. кв. м | 6735,6 |
| Количество общественных терри- торий | шт. | 352 |
| Площадь обще- ственных терри- торий | тыс. кв. м | 15963,09 |
| 1.1. | Задача: комплексное благоустройство дворовых  территорий МКД | 2017 год | 309072,7 | 299072,7 | 10000,0 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 31,6 |  |  |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД | % | 63,6 |
| 1.1.1. | Мероприятие:  разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД | 2017 год | 6735,0 | 0,0 | 6735,0 | Количество разработанных проектов на выполнение ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД | шт. | 77 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремон­та и содержа­ния (далее – МУ «Ком­дорстрой») |  |
| 1.1.2. | Мероприятие:  ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | 2017 год | 210960,6 | 210915,6 | 45,0 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД | кв. м | 121689,0 | Департамент городского хозяйства админи- страции Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», муниципальное бюджетное учреж­дение (МБУ) «Северное» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие:  разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2017 год | 3220,0 | 0,0 | 3220,0 | Количество разработанных проектов на строительство (реконструкцию) линий на­ружного освещения для обеспечения освещения дворовых терри- торий МКД | шт. | 43 | Департамент городского хозяйства админи- страции Волгограда, МУ «Ком-дорстрой» |  |
| 1.1.4. | Мероприятие: строительство  (реконструкция) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2017 год | 44363,2 | 44363,2 | 0,0 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек на дворовых территориях МКД | шт. | 758 | Департамент городского хозяйства админи- страции Волгограда, МУ «Ком-дорстрой» |  |
| 1.1.5. | Мероприятие:  размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2017 год | 5734,9 | 5734,9 | 0,0 | Количество установленных урн на дворовых территориях МКД | шт. | 385 | Администрации районов Волгограда, муниципальные бюджетные учреждения жилищно-коммунального хозяйства районов Волгограда (далее – МБУ ЖКХ районов Волгограда), МБУ «Волго-  градзеленхоз») |  |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД | шт. | 385 |
| 1.1.6. | Мероприятие:  оборудование дворовых территорий МКД детскими  игровыми площадками | 2017 год | 19473,6 | 19473,6 | 0,0 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД | шт. | 49 | Администрации  районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда,  МБУ «Волго­градзеленхоз» |  |
| 1.1.7. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2017 год | 9246,7 | 9246,7 | 0,0 | Протяженность ограждения | п. м | 8785,0 | Администрации  районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда,  МБУ «Волго­градзеленхоз» |  |
| 1.1.8. | Мероприятие:  оборудование дворовых территорий МКД спортивно-оздоровительными площадками | 2017 год | 7160,4 | 7160,4 | 0,0 | Количество установленных спортивно-оздорови- тельных площадок на дворовых территориях МКД | шт. | 18 | Департамент жилищно-коммуналь- ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 1.1.9. | Мероприятие: устройство покрытия на существующих спортивных площадках | 2017 год | 1598,6 | 1598,6 | 0,0 | Площадь покрытия на существующих спортивных площадках | кв. м | 891,8 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 1.1.10. | Мероприятие:  установка ударо- гасящей сетки вокруг существующих спортивных площадок | 2017 год | 579,7 | 579,7 | 0,0 | Площадь установленной ударогасящей сетки вокруг существующих спортивных площадок | кв. м | 1335,25 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 1.1.11. | Мероприятие:  организация трудового участия граждан путем проведения субботника | 2017 год | Финансирование не  требуется | | | Количество проведенных субботников на дворовых территориях МКД | шт. | 205 | Администрации  районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда,  МБУ «Волго­градзеленхоз» |  |
| 1.1.12. | Мероприятие:  информирование населения о проводимых мероприятиях по благоуст­ройству дворовых территорий МКД | 2017 год | Финансирование не требуется | | | Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | шт. | 36 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 1.2. | Задача: благоустройство общественных терри- торий | 2017 год | 155622,7 | 149536,3 | 6086,4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 8,4 | Департамент городского хозяйства админи- страции Волгограда,  МУ «Ком-дорстрой» |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоуст­роенных до начала реализации Программы | тыс. кв. м | 1341,14 |
| Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | % | 91,6 |
| Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | тыс. кв. м | 14622,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 2017 год | 155622,7 | 149536,3 | 6086,4 | Количество благо­устроенных общественных терри- торий | шт. | 2 | Департамент городского хозяйства админи- страции Волгограда, МУ «Ком-дорстрой» |  |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 08.11.2017 № 1723

«Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 28.04.2017 № 651

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ

по мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год

(далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат  (с пояснениями) | Нормативная  ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) | | |
| 1.1. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2017 год в количестве 77 шт. составит 6735,0 тыс. рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
| 1.2. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проек- | Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД, проектно-сметная документация |

|  |  | | Продолжение приложения 2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
|  |  | | тах или по результатам изготовленной проектно-сметной документации, в рамках Программы на 2017 год и составляет 210960,6 тыс. рублей |  | |
| 1.3. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | | Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и составляет на 2017 год 3220,0 тыс. рублей | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ | |
| 1.4. | Мероприятие: строительство (реконструкция) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | | Потребность в финансировании строительства линий наружного освещения определена исходя из стоимости по результатам изготовленной проектно-сметной документации в рамках Программы на 2017 год и составляет 44363,2 тыс. рублей | Локальный сметный расчет | |
| 1.5. | Мероприятие: размещение малых  архитектурных форм (далее – МАФ) на дворовых территориях МКД | | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и составляет 5734,9 тыс. рублей (МАФ), из них:  1686,0 тыс. рублей – 385 шт. (урны),  4048,9 тыс. рублей – 385 шт. (скамейки) | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | |
| 1.6. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми площадками | | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и составляет 19473,6 тыс.  рублей | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | |
| 1.7. | | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и составляет 9246,7 тыс. рублей | | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.8. | | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД спортивно-оздоровительными площадками | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и составляет 7160,4 тыс.  рублей | | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.9. | | Мероприятие: устройство покрытия на существующих спортивных площадках | Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и составляет 1598,6 тыс. рублей | | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.10. | | Мероприятие: установка ударогасящей сетки вокруг существующих спортивных площадок | Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и составляет 579,7 тыс. рублей | | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 2. | | Задача: благоустройство общественных территорий | | | |
| 2.1. | | Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Потребность в финансировании на 2017 год составляет 155622,7 тыс. рублей на 2 шт. общественных территорий с учетом следующего распределения средств: 116791,4 тыс. рублей – территория поймы р. Царицы и 38831,3 тыс. рублей – территория по ул. Невской | | Согласно сметным расчетам |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 08.11.2017 № 1723

«Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 28.04.2017 № 651

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

дворовых территорий многоквартирных домов с визуализацией объектов

Спортивно-оздоровительные площадки

Вариант 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена с НДС  (руб.) | Сумма с НДС  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  | Продолжение приложения 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гимнастический городок | шт. | 1 | 151 150,00 | 151 150,00 |
| 2. | Тренажер  ***D:\Картинки МАФ\icons\7521.jpg***  ***D:\Картинки МАФ\7521.jpg*** | шт. | 1 | 67 950,00 | 67 950,00 |
| 3. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7529.jpg  D:\Картинки МАФ\7529.jpg | шт. | 1 | 38 380,00 | 38 380,00 |
| 4. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7532.jpg  D:\Картинки МАФ\7532.jpg | шт. | 1 | 52 430,00 | 52 430,00 |
| 5. | Комплекс из пяти турников, шведской стенки  и рукохода «Зигзаг»  D:\Картинки МАФ\icons\6452.jpg  D:\Картинки МАФ\6452.jpg | шт. | 1 | 135 430,00 | 135 430,00 |
| Итого | | | | | 445 340,00 |

Продолжение приложения 3

Вариант 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена с НДС  (руб.) | Сумма с НДС  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7521.jpg  D:\Картинки МАФ\7521.jpg | шт. | 1 | 67 950,00 | 67 950,00 |

|  |  | Продолжение приложения 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7529.jpg  D:\Картинки МАФ\7529.jpg | шт. | 1 | 38 380,00 | 38 380,00 |
| 3. | Комплекс из пяти турников, шведской стенки  и рукохода «Зигзаг»  D:\Картинки МАФ\icons\6452.jpg  D:\Картинки МАФ\6452.jpg | шт. | 1 | 135 430,00 | 135 430,00 |
| 4. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7541.jpg  D:\Картинки МАФ\7541.jpg | шт. | 1 | 43 110,00 | 43 110,00 |
| Итого | | | | | 284 870,00 |

Продолжение приложения 3

Вариант 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена с НДС  (руб.) | Сумма с НДС  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гимнастический городок  **D:\Картинки МАФ\icons\6302.jpg**  **D:\Картинки МАФ\6302.jpg**  **D:\Картинки МАФ\6302 (1).jpg** | шт. | 1 | 102 990,00 | 102 990,00 |

|  |  | Продолжение приложения 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Комплекс из пяти турников, шведской стенки  и рукохода «Зигзаг»  D:\Картинки МАФ\icons\6452.jpg  D:\Картинки МАФ\6452.jpg | шт. | 1 | 135 430,00 | 135 430,00 |
| Итого | | | | | 238 420,00 |

Продолжение приложения 3

Вариант 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена с НДС  (руб.) | Сумма с НДС  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гимнастический городок  **D:\Картинки МАФ\icons\6309.jpg**  **D:\Картинки МАФ\6309.jpg** | шт. | 1 | 151 150,00 | 151 150,00 |

|  |  | Продолжение приложения 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 2. | Гимнастический городок  D:\Картинки МАФ\icons\6305.jpg  D:\Картинки МАФ\6305.jpg | шт. | 1 | 93 720,00 | | 93 720,00 | |
| 3. | Гимнастический городок  D:\Картинки МАФ\icons\6315.jpg  D:\Картинки МАФ\6315.jpg | шт. | 1 | 453 570,00 | 453 570,00 | |
| 4. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7521.jpg  D:\Картинки МАФ\7521.jpg | шт. | 1 | 67 950,00 | 67 950,00 | |
| 5. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7529.jpg  D:\Картинки МАФ\7529.jpg | шт. | 1 | 38 380,00 | 38 380,00 | |
| 6. | Тренажер  D:\Картинки МАФ\icons\7532.jpg  D:\Картинки МАФ\7532.jpg | шт. | 1 | 52 430,00 | 52 430,00 | |
| 7. | Комплекс из пяти турников, шведской стенки  и рукохода «Зигзаг»  D:\Картинки МАФ\icons\6452.jpg  D:\Картинки МАФ\6452.jpg | шт. | 1 | 135 430,00 | 135 430,00 | |
| Итого | | | | | 992 630,00 | |

Продолжение приложения 3

Вариант 5


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена с НДС  (руб.) | Сумма с НДС  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой  **006500 - Стойка баскетбольная**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/c56ac94f651aabd65d57225aa984ffd521f4d6e1/6500_min_200_200_5_100.jpg** | шт. | 2 | 19 740,00 | 39 480,00 |

|  |  | Продолжение приложения 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Гандбольные ворота с сеткой  **006601 - Гандбольные ворота без сетки**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/206a12b228c8bb0df288e8e329c3e55f245471c5/6601_min_200_200_5_100.jpg** | шт. | 2 | 17 650,00 | 35 300,00 |
| 3. | Стойки волейбольные с сеткой  **006504 - Стойки волейбольные (без сетки)**  **http://ksil.com/images/cms/thumbs/543f37bc4020d4071c120be5bd3d9419e83236c6/6504_min_200_200_5_100.jpg** | шт. | 1 | 14 960,00 | 14 960,00 |
| Итого | | | | | 89 740,00 |

Продолжение приложения 3

Покрытие на существующих спортивных площадках

Средняя стоимость работ по устройству покрытия на существующих спортивных площадках за 1 кв. м составляет   
1197,2 рубля.



Продолжение приложения 3

Ударогасящая сетка вокруг существующих спортивных площадок

Профильная труба угловых стоек 80 х 80 мм, центральных стоек 80 х 60 мм, трос 6 мм, ударогасящая сетка: ячейка   
100 х 100 мм, толщина прутка 4 мм. Стоимость с НДС 1 кв. м составляет 650,00 рублей.



Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»