Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 июля 2019 г. N 120-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 812-П

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской обл. от 03.03.2020 N 45-ОД, приказов комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 03.12.2020 N 202-ОД, от 10.06.2022 N 83-ОД, от 19.01.2023 N 7-ОД, от 19.02.2024 N 10-ОД, от 11.10.2024 N 100-ОД, от 30.10.2024 N 108-ОД, от 20.12.2024 N 133-ОД) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 12 Закона Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", приказываю:

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 19.02.2024 N 10-ОД)

1. Утвердить Порядок применения оснований для внесения изменений в региональную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденную постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

О.Д.НИКОЛАЕВ

# Утвержден

приказом

комитета

жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса

Волгоградской области

от 30.07.2019 N 120-ОД

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 812-П

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской обл. от 03.03.2020 N 45-ОД, приказов комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 03.12.2020 N 202-ОД, от 10.06.2022 N 83-ОД, от 19.01.2023 N 7-ОД, от 19.02.2024 N 10-ОД, от 11.10.2024 N 100-ОД, от 30.10.2024 N 108-ОД, от 20.12.2024 N 133-ОД) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру применения оснований для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденную постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п (далее именуется - Региональная программа), установленных частью 4 статьи 12 Закона Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области" (далее именуется - Закон N 174-ОД).

1.2. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Региональную программу орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - уполномоченный орган), создает комиссию (далее именуется - комиссия).

Положение о комиссии утверждается уполномоченным органом.

1.3. Обратиться в уполномоченный орган с заявлением о внесении изменений в Региональную программу (далее именуется - заявление) вправе следующие лица (далее именуется - заявитель):

региональный оператор - в отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а также на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, по основаниям, предусмотренным разделами II, III, подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 раздела IV, разделами V и VI настоящего Порядка;

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

органы местного самоуправления муниципальных образований - в отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив либо управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления, по основаниям, предусмотренным разделами II, III, подпунктами 4.1.1 - 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV и разделом V настоящего Порядка;

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, - по основаниям, предусмотренным разделом VI.

(п. 1.3 в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 30.10.2024 N 108-ОД)

## II. Выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих

исключению из Региональной программы или включению в нее

2.1. Внесение изменений в Региональную программу в случае выбытия многоквартирных домов, подлежащих исключению из Региональной программы, осуществляется при наличии оснований для исключения многоквартирного дома из Региональной программы, предусмотренных частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части 2 статьи 11 Закона N 174-ОД.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия документов, подтверждающих основание для внесения изменений в Региональную программу в соответствии с настоящим пунктом Порядка (решение органа местного самоуправления муниципального образования о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или решение о закрытии населенного пункта или копию технического паспорта на многоквартирный дом).

(п. 2.1 в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

2.1.1. - 2.1.2. Исключены с 11.10.2024. - Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД.

2.2. Внесение изменений в Региональную программу в случае включения многоквартирных домов в Региональную программу осуществляется при соблюдении одного из условий, определенных подпунктами 2.2.1 - 2.2.2 настоящего Порядка.

2.2.1. Получение уполномоченным органом сведений, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований, о выявлении многоквартирного дома, подлежащего включению в Региональную программу, в соответствии с частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части 2 статьи 11 Закона N 174-ОД.

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

акт осмотра состояния общего имущества в многоквартирном доме, предоставляемого органом местного самоуправления муниципального образования по итогам осмотра в соответствии с Порядком подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, требований к таким планам, порядка предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них, утвержденным приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 04 августа 2023 г. N 68-ОД (далее - акт осмотра) с приложением документов, на основании которых происходило заполнение формы, с предложением.

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

2.2.2. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию после утверждения Региональной программы.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копию документов, подтверждающих ввод многоквартирного дома в эксплуатацию (при наличии).

2.2.3. Срок проведения работ по капитальному ремонту общего имущества вновь включенных в Региональную программу многоквартирных домов устанавливается в соответствии критериями определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, в порядке, утвержденном постановлением Администрации Волгоградской области от 26 октября 2017 г. N 570-п "Об утверждении Порядка применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, для целей формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее именуется - критерии определения очередности проведения капитального ремонта).

## III. Увеличение перечня услуг и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных

в Региональную программу

3.1. Внесение изменений Региональную программу в случае увеличения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее именуется - работы по капитальному ремонту) осуществляется при соблюдении одного из условий, определенных подпунктами 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Порядка.

3.1.1. Внесение изменений в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 17 Закона N 174-ОД.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

акт осмотра, с предложением о включении в Региональную программу работ по капитальному ремонту, которые входят в состав перечня услуг и (или) работ, установленного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 17 Закона N 174-ОД, но не были предусмотрены утвержденной Региональной программой.

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

3.1.2. Установление наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 17 Закона N 174-ОД, но не были предусмотрены утвержденной Региональной программой.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

акт осмотра, с предложением о включении в Региональную программу работ по капитальному ремонту, которые входят в состав перечня услуг и (или) работ, установленного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 17 Закона N 174-ОД, но не были предусмотрены утвержденной Региональной программой.

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

технический паспорт многоквартирного дома или иной документ, содержащий техническое описание конструктивных элементов многоквартирного дома.

3.1.3. Принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о проведении услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входящих в состав перечня услуг и работ по капитальному ремонту, указанных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 17 Закона N 174-ОД, при условии принятия такими собственниками решения о финансировании данных услуг и работ за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт, и (или) за счет иных источников (за исключением средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт, исходя из установленного минимального размера взноса).

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копию протокола общего собрания собственников помещений о принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входящих в состав перечня услуг и работ по капитальному ремонту, указанных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 17 Закона N 174-ОД.

3.2. Срок проведения работ по капитальному ремонту, включенных в Региональную программу в связи с увеличением перечня работ по капитальному ремонту, устанавливается в соответствии с критериями определения очередности проведения капитального ремонта.

## IV. Изменение сроков проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную

программу, на более ранний срок, в том числе по предписаниям

и требованиям контролирующих органов

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства

Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

4.1. Внесение изменений в Региональную программу в случае изменения сроков выполнения работ по капитальному ремонту на более ранний срок осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

4.1.1. Принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении работ по капитальному ремонту в более ранний срок по предписаниям и требованиям контролирующих органов при условии достаточности средств на проведение указанных неотложных работ, обеспечиваемой:

средствами фонда капитального ремонта многоквартирного дома, в котором возникла необходимость проведения неотложных работ по капитальному ремонту;

средствами финансовой поддержки за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) кредитными или заемными средствами, используемыми на проведение неотложных работ по капитальному ремонту, погашаемыми за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт (при недостаточности средств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта);

иными средствами, в том числе средствами собственников помещений в многоквартирном доме, собранными на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в котором возникла необходимость проведения неотложных работ по капитальному ремонту (при недостаточности средств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта);

средствами фондов капитального ремонта многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в последующие годы, в пределах объема средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в году рассмотрения заявления, за вычетом средств, необходимых для оплаты работ (услуг) по капитальному ремонту, запланированных в году рассмотрения заявления (при недостаточности средств, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего пункта и при невыделении средств, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта).

Сведения о средствах фондов капитального ремонта, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, уполномоченный орган запрашивает у регионального оператора самостоятельно.

Под неотложными работами в настоящем Порядке понимаются работы по капитальному ремонту, проведение которых обязательно для предотвращения угрозы возникновения аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, и сопутствующие им работы по капитальному ремонту, входящие в состав перечня услуг и работ по капитальному ремонту, указанных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 17 Закона N 174-ОД.

(пп. 4.1.1 в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

4.1.2. Включение территории, прилегающей к многоквартирному дому, в государственную и (или) муниципальную и (или) иную программу по благоустройству со сроком ее реализации в текущем этапе Региональной программы.

4.1.3. Наличие проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, оплата услуг по разработке которой была осуществлена без использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

При этом размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт в отношении рассматриваемых многоквартирных домов должен составлять не менее чем 80 процентов от размера представленных счетов на оплату.

4.2. Для внесения изменений в Региональную программу в соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Порядка Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении неотложных работ по капитальному ремонту в более ранний срок;

копия требования (предписания) контролирующих органов;

копия заключения специализированной организации, проводившей обследование соответствующего многоквартирного дома, о необходимости проведения неотложных работ по капитальному ремонту, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления (при наличии);

документ об определении объема и предельной стоимости неотложных работ по капитальному ремонту, в отношении которых подано заявление, утвержденный заявителем;

копии документов о привлечении кредитных и (или) заемных средств для финансирования проведения неотложных работ по капитальному ремонту (при наличии);

копии документов о привлечении иных средств, в том числе средств собственников помещений в многоквартирном доме, собранных на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в котором возникла необходимость проведения неотложных работ по капитальному ремонту для финансирования проведения работ по капитальному ремонту (при наличии);

справка, заверенная уполномоченным лицом, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства бюджета бюджетной системы Российской Федерации на финансирование неотложных работ по капитальному ремонту в необходимом объеме, а также уведомление органа, уполномоченного на распределение бюджетных ассигнований, о готовности софинансирования проведения неотложных работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении либо письмо, подтверждающее обязательство главного распорядителя бюджетных средств о выделении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации на финансирование неотложных работ по капитальному ремонту в необходимом объеме (при наличии);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о направлении иных средств, в том числе средств собственников помещений в многоквартирном доме, собранных на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, на проведение неотложных работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме в более ранний срок (при наличии);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт, в размере, позволяющем возместить в течение 36 месяцев привлеченные региональным оператором средства для проведения капитального ремонта, начиная с месяца начала проведения капитального ремонта (при наличии).

4.3. Для внесения изменений в Региональную программу в соответствии с подпунктами 4.1.2 - 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Порядка Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

документ, подтверждающий включение территории, прилегающей к многоквартирному дому, в государственную и (или) муниципальную и (или) иную программу (при обращении в случае, предусмотренном подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Порядка);

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

проектную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту, получившую положительное заключение достоверности определения сметной стоимости на соответствующий вид работ, согласованную с региональным оператором и органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, оплата услуг по разработке которой была осуществлена без использования средств фонда капитального ремонта (при обращении в случае, предусмотренном подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Порядка).

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

4.4. Срок проведения неотложных работ устанавливается не позднее периода реализации региональной программы, следующего за периодом, в котором рассмотрено заявление, с учетом финансовой устойчивости деятельности регионального оператора.

(п. 4.4 в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

## V. Принятие решения о переносе срока проведения капитального

ремонта на более поздний период, сокращение перечня услуг

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

5.1. Внесение изменений в Региональную программу в случае принятия решения о переносе срока проведения капитального ремонта на более поздний период осуществляется при соблюдении одного из условий, определенных подпунктами 5.1.1 - 5.1.4 настоящего Порядка.

5.1.1. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (отдельного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе работ (отдельного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период.

Срок проведения работ по капитальному ремонту в указанном случае устанавливается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

5.1.2. Запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме установлена необходимость (отсутствие необходимости) повторного выполнения работ по капитальному ремонту в срок, установленный Региональной программой, или о необходимости (об отсутствии необходимости) выполнения работ по капитальному ремонту, не проведенных в срок, предусмотренный Региональной программой, с указанием срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

абзац исключен с 11.10.2024. - Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД;

копия решения комиссии по рассмотрению вопросов установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах о необходимости (отсутствии необходимости) повторного выполнения работ по капитальному ремонту в срок, установленный Региональной программой, или о необходимости (об отсутствии необходимости) выполнения работ по капитальному ремонту, не проведенных в срок, предусмотренный Региональной программой.

|  |  | Приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД в абз. 6 пп. 5.1.2 п. 5.1 разд. 5 внесены изменения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок проведения работ по капитальному ремонту в указанном случае устанавливается решением комиссии по рассмотрению вопросов установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с критериями определения очередности проведения капитального ремонта.

5.1.3. Собственники помещений в многоквартирном доме, формировавшие фонд капитального ремонта на специальном счете, не провели капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в срок, предусмотренный региональной программой, в связи с чем после изменения способа формирования фонда капитального ремонта в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации возникает необходимость определить иной срок для проведения капитального ремонта многоквартирного дома региональным оператором.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия решения органа местного самоуправления муниципального образования об изменении способа формирования фонда капитального ремонта;

копия решения комиссии по рассмотрению вопросов установления необходимости проведения работ по капитальному ремонту о необходимости (об отсутствии необходимости) выполнения работ по капитальному ремонту, не проведенных в срок, предусмотренный Региональной программой, с указанием срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Срок проведения работ по капитальному ремонту в указанном случае устанавливается решением комиссии по рассмотрению вопросов установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с критериями определения очередности проведения капитального ремонта.

5.1.4. В порядке, установленном приказом уполномоченного органа, определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия решения комиссии по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принятого в соответствии с приказом уполномоченного органа о невозможности выполнения работ по капитальному ремонту и необходимости переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период с указанием срока его проведения, сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме или об отсутствии невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Срок проведения работ по капитальному ремонту в указанном случае устанавливается решением комиссии по рассмотрению вопросов установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с критериями определения очередности проведения капитального ремонта.

5.2. Внесение изменений в Региональную программу в случае сокращения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту осуществляется при соблюдении одного из условий, предусмотренных подпунктами 5.2.1 - 5.2.3 настоящего Порядка.

5.2.1. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о сокращении перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о сокращении перечня работ по капитальному ремонту.

5.2.2. Установление отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной Региональной программой предусмотрен капитальный ремонт.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

технический паспорт многоквартирного дома или иной документ, содержащий техническое описание конструктивных элементов многоквартирного дома;

акт осмотра, с предложением о сокращении в Региональной программе перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту в отношении такого многоквартирного дома (при наличии).

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

5.2.3. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 и частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса, если ранее на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме был установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающий состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации и частью 1 статьи 17 Закона N 174-ОД и при этом собственниками помещений в многоквартирном доме не принято или не реализуется решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт, для финансирования таких услуг и (или) работ.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта и (или) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования об изменении способа формирования фонда капитального ремонта);

копия протокола решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым был установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, превышающий состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации и частью 1 статьи 17 Закона N 174-ОД.

## VI. Изменение сроков проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную

программу, на основании результатов обследования

технического состояния многоквартирных домов

(введен приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства

Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

6.1. Внесение изменений в Региональную программу на основании результатов обследования технического состояния многоквартирных домов осуществляется при соблюдении одного из условий, определенных подпунктами 6.1.1 - 6.1.2 настоящего Порядка.

6.1.1. Установление необходимости переноса в Региональной программе срока оказания услуги и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на более ранний.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

заключение о техническом состоянии многоквартирного дома.

Сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (по каждому конструктивному элементу) определяются исходя из рекомендации о сроках проведения работ по капитальному ремонту, указанных в заключении о техническом состоянии многоквартирного дома, и достаточности средств фонда капитального ремонта на проведение указанных работ.

В этом случае достаточность средств фонда капитального ремонта на проведение работ устанавливается отдельно для каждого муниципального района, городского округа Волгоградской области на календарный год, в котором рекомендовано проведение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном на территории данного муниципального района, городского округа Волгоградской области.

Достаточность средств определяется исходя из остатка средств фонда капитального ремонта на счету регионального оператора по муниципальному району, городскому округу, прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в году реализации Региональной программы, в котором рекомендовано проведение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, за вычетом средств, которые планируется израсходовать на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в план на этот год.

6.1.2. Установление необходимости переноса в Региональной программе срока оказания услуги и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на более поздний.

Для внесения изменений в Региональную программу в указанном случае заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

копия заключения о техническом состоянии многоквартирного дома.

Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (по каждому конструктивному элементу в многоквартирном доме) определяются исходя из рекомендации о сроках проведения очередного обследования многоквартирного дома, указанных в заключении о техническом состоянии многоквартирного дома, но не позднее шести лет, следующих за периодом Региональной программы, в котором было запланировано оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6.2. В случае проведения обследования технического состояния многоквартирного дома на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в таком многоквартирном доме основанием для внесения изменений в Региональную программу являются копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома и заключение о техническом состоянии многоквартирного дома.

Сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (по каждому конструктивному элементу) определяются исходя из рекомендации о сроках проведения работ по капитальному ремонту, указанных в заключении о техническом состоянии многоквартирного дома.

## VII. Порядок принятия решения о применении оснований

для внесения изменений в Региональную программу

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства

Волгоградской обл. от 11.10.2024 N 100-ОД)

7.1. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.1, подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 пункта 2.2, подпунктах 3.1.1 - 3.1.3 пункта 3.1, пунктах 4.2 - 4.3, подпунктах 5.1.1 - 5.1.4 пункта 5.1, подпунктах 6.1.1 - 6.1.2 пункта 6.1, пункте 6.2 настоящего Порядка (далее именуются - документы), принимает одно из следующих решений:

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

о направлении документов в комиссию;

о возвращении документов заявителю.

7.2. Основанием для возвращения документов заявителю является их предоставление не в полном объеме, несоответствие представленных заявителем документов требованиям (по форме, содержанию и т.д.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Комиссия в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документов из уполномоченного органа рассматривает их и принимает решение о наличии (отсутствии) оснований для внесения изменений в Региональную программу.

7.4. Основаниями для принятия комиссией решения об отсутствии оснований для внесения изменений в Региональную программу являются:

- несоблюдение условий применения оснований для внесения изменений в Региональную программу, определенных в пункте 2.1, подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 пункта 2.2, подпунктах 3.1.1 - 3.1.3 пункта 3.1, подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 пункта 4.1, подпунктах 5.1.1 - 5.1.4 пункта 5.1, подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2, подпунктах 6.1.1 - 6.1.2 пункта 6.1, пункте 6.2 настоящего Порядка;

(в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

- несоответствие данных в представленных документах сведениям, полученным комиссией в порядке, установленном пунктом 7.5 настоящего Порядка.

7.5. Комиссия вправе запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления, управляющих организаций, иных организаций, граждан информацию, необходимую для принятия решения о наличии (отсутствии) оснований для внесения изменений в Региональную программу.

7.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в порядке, установленном пунктом 4.7 Положения о комиссии по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области, утвержденного приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 21 мая 2018 г. N 75-ОД.

7.7. Протокол и документы, указанные в пункте 2.1, подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 пункта 2.2, подпунктах 3.1.1 - 3.1.3 пункта 3.1, пунктах 4.2 - 4.3, подпунктах 5.1.1 - 5.1.4 пункта 5.1, подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2, подпунктах 6.1.1 - 6.1.2 пункта 6.1, пункте 6.2 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня подписания направляются региональному оператору для подготовки предложений для формирования проекта изменений в Региональную программу.

(п. 7.7 в ред. приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 20.12.2024 N 133-ОД)

7.8. Разработка проекта изменений в Региональную программу, его рассмотрение и утверждение осуществляется в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 12 Закона N 174-ОД.