|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 30.12.2019 № 1549

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Волгограда»

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство Волгограда».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1887 «О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 31 декабря 2015 г. № 1882 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Волгограда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и   
подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1549

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство Волгограда»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство Волгограда»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | – муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель  Программы | – департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| Соисполнители Программы | – департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,  администрация Тракторозаводского района Волгограда,  администрация Краснооктябрьского района Волгограда,  администрация Дзержинского района Волгограда,  администрация Центрального района Волгограда,  администрация Ворошиловского района  Волгограда,  администрация Советского района Волгограда,  администрация Кировского района Волгограда,  администрация Красноармейского района Волгограда |
| Участники Программы | – муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) «Волгоградзеленхоз»,  МБУ жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) районов Волгограда,  МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» |
| Цель Программы | – благоустройство территории и создание благоприятной среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей Волгограда |
| Задачи Программы | – организация наружного освещения;  организация благоустройства кладбищ;  организация озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования;  организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования |
| Этапы и сроки реализации  Программы | – 2019–2024 годы, разделения на этапы реализации Программы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования Программы | – всего по Программе – 3006352,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 557641,0 тыс. рублей,  2020 год – 531326,8 тыс. рублей,  2021 год – 411348,6 тыс. рублей,  2022 год – 400196,5 тыс. рублей,  2023 год – 529906,3 тыс. рублей,  2024 год – 575932,9 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –2953724,7 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 505013,6 тыс. рублей,  2020 год – 531326,8 тыс. рублей,  2021 год – 411348,6 тыс. рублей,  2022 год – 400196,5 тыс. рублей,  2023 год – 529906,3 тыс. рублей,  2024 год – 575932,9 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета – 52447,3 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 52447,3 тыс. рублей,  2020 год – 0 рублей,  2021 год – 0 рублей,  2022 год – 0 рублей,  2023 год – 0 рублей,  2024 год – 0 рублей;  прочие безвозмездные целевые средства – 180,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 180,1 тыс. рублей,  2020 год – 0 рублей,  2021 год – 0 рублей,  2022 год – 0 рублей,  2023 год – 0 рублей,  2024 год – 0 рублей |
| Конечные результаты  Программы | – доля высаженных компенсационных на­саждений составит не менее 100% от количества снесенных (12849 единиц зеленых насаждений);  доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, составит не менее 95%;  доля разработанной проектно-сметной документации от необходимой потребности в разработке проектно-сметной документации для строительства кладбищ составит 25%;  доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ составит 100%;  охват территорий озеленения общего пользования текущим содержанием составит 100% (1663,64 га);  доля территорий озеленения общего пользования, на которых выполняется капитальный ремонт или реконструкция, от общего количества озелененных территорий составит 2,50%;  обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями составит 10,8 кв. м/чел.;  доля выполненных прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования от запланированных составит 100%;  доля положительно оценивающих уровень благоустройства территорий общего пользо­вания от числа опрошенных составит 65%;  доля годового объема размещения социальной рекламы от годового объема распространения наружной рекламы на территории Волгограда составит 12%;  доля рекламных конструкций, установленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, от общего количества рекламных конструкций к концу реализации Програм­мы не должна превышать 1%;  доля разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций современного формата от общего числа выданных разрешений составит 18%. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В целях реализации [стратеги](consultantplus://offline/ref=99E885CD879C42D1F9598B378767EF6DB4A21180A3224E8991FD59F3C72E8FB6B5F737A31B221E95BA53CC69110AD271A1334D5A9650EF3824476AFEqBE1F)и социально-экономического развития Волго­града до 2030 года, утвержденной решением Волгоградской городской Думы   
от 25 января 2017 г. № 53/1539 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года» (далее – Стратегия), необходимо обеспечить выполнение комплекса мероприятий по благоустройству. Общественные пространства городской среды играют важную роль в процессе жизнедеятельности людей. Комфортное, безопасное и креативное пространство является привлекательным не только для жителей Волгограда, но и для туристов и инвесторов, которые положительно влияют на экономическую составляющую Волгограда.

Правилами благоустройства территории городского округа Волгоград, утвержденными решением Волгоградской городской Думы от 21 октября 2015 г. № 34/1091 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Волгоград», регламентировано, что объектами благоустройства территории являются территории Волгограда, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

Основными приоритетными направлениями реализации Программы по повышению эффективности в сфере благоустройства являются:

поддержание в технически исправном состоянии и развитие наружного освещения Волгограда;

повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ Волгограда;

комплексный подход к текущему содержанию и капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования;

сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства: пляжных зон, фонтанов, малых архитектурных форм и так далее.

В настоящее время система наружного освещения Волгограда насчитывает 45731 светоточку, 4147 из которых освещают территории парков и скверов Волгограда. Для комфортного и безопасного нахождения в парках и скверах   
Волгограда в вечернее время необходимо поддержание нормативной работы светильников уличного освещения.

Демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов торговли и рекламных конструкций позволит улучшить внешний облик Волгограда.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик Волгограда и его эстетические особенности, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в нем. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками, фонтанами, малыми архитектурными формами, парковыми сооружениями формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей Волгограда, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

В то же время в благоустройстве Волгограда существует ряд проблем:

неблагоприятное существующее состояние природно-экологического кар­каса, которое обусловлено отсутствием эффективного процесса воспроизводства зеленых насаждений, поскольку количество высаживаемых деревьев и кустарников не перекрывает объема вырубки старовозрастных и аварийных деревьев;

отсутствие поливочных водопроводов на многих объектах озеленения, без которых невозможно обеспечить качественное содержание зеленых насаждений в климатических условиях Волгограда;

отсутствие газонов, обеспечивающих комфортный микроклимат, снижающих температуру воздуха, способствующих повышению влажности, поглощению пыли и шума;

ненадлежащее состояние благоустройства на объектах озеленения, которое должно обеспечивать комфортную, эстетически выразительную городскую среду (малые архитектурные формы, мощение пешеходных дорожек, ограждения).

При существующем финансовом обеспечении объекты озеленения не в состоянии осуществлять свои специфические, крайне важные для Волгограда и его жителей функции (рекреационные, эстетические, экологические и др.) и, как следствие, приходят в ненадлежащее состояние. Для предотвращения этого процесса необходимы плановые мероприятия по реконструкции, восстановлению существующих объектов озеленения.

Наряду с конкретными проблемными направлениями имеются проблемы общего (организационного) характера, решение которых позволит сформировать социально ориентированную и комфортную городскую среду в Волгограде.

В целях обеспечения стратегии устойчивого территориального и градостроительного развития Волгограда, с учетом его существующей инфраструктуры, ландшафтно-природных особенностей и современной экономической ситуации вопросы благоустройства имеют первостепенное значение для обеспечения безопасной, социально ориентированной, экологически комфортной и биопозитивной окружающей городской среды.

Актуальность Программы обусловлена еще и тем, что сфера благоустройства территории является важной составляющей деятельности муниципального хозяйства. Программа включает анализ современного состояния проблемы, определяет цель и задачи, а также ресурсы и источники финансирования с разработкой плана мероприятий.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности защитных экологических функций, восстановления и повышения уровня благоустройства территории Волгограда.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является благоустройство территории и создание   
благоприятной среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей Волгограда.

Цель Программы соответствует цели Стратегии в рамках реализации   
приоритетного направления – повышения качества городской среды.

Задачи Программы соответствуют полномочиям структурных подразделений администрации Волгограда.

К числу задач Программы, подлежащих решению для достижения цели Программы, относятся:

организация наружного освещения;

организация благоустройства кладбищ;

организация озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования;

организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

Плановые значения показателей конечного результата и непосредственного результата реализации Программы в основном зависят от степени финансирования мероприятий, характера действия внешних факторов в рассматриваемый период.

Условием досрочного прекращения реализации Программы может служить корректировка Стратегии, досрочное выполнение мероприятий Програм­мы, невозможность достижения стратегических целей и результатов Программы за счет объемов финансирования, низкая эффективность Программы.

Программа реализуется с 2019 по 2024 годы.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,

ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными показателями достижения цели и решения задач Программы являются:

доля высаженных компенсационных насаждений от количества снесенных;

доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах;

доля разработанной проектно-сметной документации от необходимой   
потребности в разработке проектно-сметной документации для строительства кладбищ;

доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ;

охват территорий озеленения общего пользования текущим содержанием;

доля территорий озеленения общего пользования, на которых выполняется капитальный ремонт или реконструкция, от общего количества озелененных территорий;

обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями;

доля выполненных прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования от запланированных;

доля положительно оценивающих уровень благоустройства территорий общего пользования от числа опрошенных;

доля годового объема размещения социальной рекламы от годового   
объема распространения наружной рекламы на территории Волгограда;

доля рекламных конструкций, установленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, от общего количества рекламных конструкций;

доля разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций современного формата от общего числа выданных разрешений.

Обоснование целевых значений показателей достижения цели

и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей достижения цели и решения задач | Единица измерения | Целевое  значение в результате реализации Программы | Обоснование  (расчет с пояснениями) | Нормативная ссылка на методику расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля высаженных компенсационных на­саждений от количества снесенных  (не менее) | % | 100 | С = Свысаж / Сснос х 100%, где:  С – доля высаженных компенсационных на­саждений от количества снесенных;  Сснос – количество запланированных к сносу насаждений;  Свысаж – количество  запланированных к  высадке компенсационных насаждений.  Количество прогнозных высаженных компенсационных насаждений  за 2019–2024 годы составит 12849 единиц: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12849 / 12849 х 100% = 100%.  Показатель рассчитан как соотношение количества высаженных компенсационных насаждений к количеству снесенных. Программой предусмотрена высадка компенсационных насаждений в количестве не  менее, чем количество снесенных |  |
| 2. | Доля действую­щих светильников, рабо- тающих в вечернем и ночном режимах | % | Не менее 95 | С = Сраб / Cобщ х 100%, где:  C – поддерживаемая освещенность улиц  Волгограда;  Cраб – светоточки, находящиеся в рабочем  состоянии (шт.);  Собщ – общее количество обслуживаемых свето- точек (шт.).  3745 светоточек и более / 3942 светоточки х  100% = 95% и более.  Показатель рассчитан как соотношение светоточек, находящихся в  рабочем состоянии, к  общему количеству  обслуживаемых свето- точек |  |
| 3. | Доля разработанной проектно-сметной документации от необходимой потребности в разработ­ке проектно-сметной документации для строительства кладбищ | % | 25 | С = N1 / N х 100%, где:  С – доля разработанной проектно-сметной документации от необходимой потребности;  N – требуемое количество проектно-сметной документации;  N1 – количество проектно-сметной докумен-  тации, запланированной к разработке.  1 / 4 х 100% = 25% |  |
| 4. | Доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию,  текущему содержанию и ремонту, от  общего количества кладбищ | % | 100 | С = Сon / Co x 100%, где:  С – доля кладбищ, на  которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию  и ремонту, от общего  количества кладбищ;  Сon – количество кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему  содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ;  Со – общее количество кладбищ.  18 / 18 x 100% = 100%.  Показатель рассчитан как соотношение количества кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и  ремонту, к общему количеству кладбищ |  |
| 5. | Охват территорий озеленения общего пользования текущим содержанием | % | 100 | Общая площадь озелененных территорий  составляет 1663,64 га.  С = Сраб / Cобщ х 100%, где:  C – процент охвата;  Cраб – площадь объектов, на которых выполняются работы (га);  Cобщ – общая площадь озелененных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию (га).  1663,64 / 1663,64 х  100% = 100%.  Показатель рассчитан как соотношение площади объектов озеленения общего пользования, на территории которых проводятся мероприятия по содержанию (текущему ремонту), к общей площади озелененных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию  объектов озеленения  общего пользования |  |
| 6. | Доля территорий озеленения общего пользования, на которых выполняется капитальный ремонт или реконструкция, от общего количества озелененных территорий | % | 2,50 | Площадь территорий озеленения общего пользования на территории Волгограда составляет 1663,64 га.  При проведении работ по реконструкции и  благоустройству будут проведены мероприятия на площади 41,53 га.  41,53 / 1663,64 х 100% = 2,50%.  Показатель рассчитан как соотношение площади объектов озеленения общего пользования, на территории которых проведены мероприятия по реконструкции и  благоустройству, к общей площади объектов озеленения, на территории которых действуют муниципальные контрак­ты по текущему содержанию |  |
| 7. | Обеспеченность жителей Волгограда  зелеными на­саждениями | кв. м/чел. | 10,8 | Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 29 июня 2007 г. № 47/1112 «Об утверж­дении Генерального  плана Волгограда» |  |
| 8. | Доля выполненных прочих мероприятий по благо­устройству территорий  общего пользования от запланированных | % | 100 | Программой запланировано 910 прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования:  910 / 910 х 100% = 100%.  Показатель рассчитан как соотношение количества выполненных  мероприятий по благоустройству территорий общего пользования  к запланированному  количеству таких мероприятий |  |
| 9. | Доля положительно оценивающих уровень благоустройства территорий  общего пользования от числа опрошенных | % | 65 | Оценка проводится один раз в год после проведения прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования на основе результатов опроса посредством анкетирования  респондентов на территориях общего пользования, на которых проводились эти мероприятия. Количество опрошенных по каждому мероприятию должно составлять не менее 50 человек.  Показатель рассчитан как соотношение числа положительно оцени- вающих уровень благоустройства к общему числу опрошенных  респондентов |  |
| 10. | Доля годового объема размещения социальной рекла­мы от годового объема рас- пространения наружной  рекламы на территории Волгограда | % | 12 | Расчет произведен в  пределах 12% годового объема распространяемой рекламы (согласно условиям договоров на установку и эксплуата- цию рекламных конструкций владелец  рекламных конструкций обязан предоставлять 12% годового объема распространяемой  рекламы для безвозмездного размещения социальной рекламы).  Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2024 год /  предполагаемый годовой объем распространяемой рекламы за 2024 год x 100% = 60537,6 кв. м / 504480 кв. м x 100% = 12% |  |
| 11. | Доля рекламных конструкций, установленных с нарушением тре- бований действующего  законодательства Российской Федерации, от общего количества рекламных конструкций | % | 1 | Предполагается к размещению 1253 законных отдельно стоящих рекламных конструкций (РКок), из них не более 13 конструкций (РКнз), установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.  РК = РКнз / РКок x 100% = 13 / 1253 x 100% = 1%. Показатель рассчитан как соотношение предполагаемого количества рекламных конструкций, размещенных на территории Волгограда с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, к предполагаемому  общему количеству  рекламных конструкций на территории Волгограда |  |
| 12. | Доля разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций современного формата от  общего числа выданных разрешений | % | 18 | Предполагается к размещению 1240 законных отдельно стоящих рекламных конструкций (Ро), из них 223 современного формата (Рс).  Р = Рс / Ро x 100% =  223 / 1240 x 100% = 18%.  Показатель рассчитан как соотношение предполагаемого количества рекламных конструкций современного формата к предполагаемому количеству отдельно стоящих рекламных конструкций |  |

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Задача 1. Организация наружного освещения.

Мероприятие: содержание линий наружного освещения.

Задача 2. Организация благоустройства кладбищ.

Мероприятия:

разработка проектно-сметной документации для строительства кладбищ;

содержание мест захоронения.

Задача 3. Организация озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования.

Мероприятия:

текущее озеленение объектов озеленения общего пользования;

благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция);

компенсационное озеленение.

Задача 4. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

Мероприятия:

праздничное оформление территорий;

демонтаж нестационарных объектов;

установка и содержание малых архитектурных форм;

содержание и благоустройство территорий общего пользования.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.

5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Программы

Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансирования Программы включают в себя расходы, планируемые на реализацию Программы.

Общий объем финансирования Программы на 2019–2024 годы составит 3006352,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2953724,7 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 505013,6 тыс. рублей,

2020 год – 531326,8 тыс. рублей,

2021 год – 411348,6 тыс. рублей,

2022 год – 400196,5 тыс. рублей,

2023 год – 529906,3 тыс. рублей,

2024 год – 575932,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 52447,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 52447,3 тыс. рублей,

2020 год – 0 рублей,

2021 год – 0 рублей,

2022 год – 0 рублей,

2023 год – 0 рублей,

2024 год – 0 рублей;

за счет прочих безвозмездных целевых средств – 180,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 180,1 тыс. рублей,

2020 год – 0 рублей,

2021 год – 0 рублей,

2022 год – 0 рублей,

2023 год – 0 рублей,

2024 год – 0 рублей.

Итого по Программе – 3006352,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 557641,0 тыс. рублей,

2020 год – 531326,8 тыс. рублей,

2021 год – 411348,6 тыс. рублей,

2022 год – 400196,5 тыс. рублей,

2023 год – 529906,3 тыс. рублей,

2024 год – 575932,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета, прочих безвозмездных средств.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в процессе изменения объема финансирования в установленном порядке на очередной финансовый год и плановый период.

Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Распределение средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда представлено в приложении 4 к Программе.

6. Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Волгограда, распоряжениями департамента городского хозяйства администрации Волгограда, законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.

Ответственным исполнителем Программы является департамент городского хозяйства администрации Волгограда.

Соисполнителями Программы являются:

департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,

администрация Тракторозаводского района Волгограда,

администрация Краснооктябрьского района Волгограда,

администрация Дзержинского района Волгограда,

администрация Центрального района Волгограда,

администрация Ворошиловского района Волгограда,

администрация Советского района Волгограда,

администрация Кировского района Волгограда,

администрация Красноармейского района Волгограда.

Участниками Программы являются:

МБУ «Волгоградзеленхоз»,

МБУ ЖКХ районов Волгограда,

МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда».

Функции и полномочия ответственного исполнителя Программы, соисполнителей Программы осуществляются в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ».

Ответственный исполнитель Программы и соисполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы в своей части. Соисполнители Программы выполняют мероприятия Программы в установленные сроки и в рамках выделенного бюджетного финансирования.

Организация взаимодействия в рамках Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное  наименование ответственного  исполнителя, соисполнителей,  участников Программы | Функции, выполняемые  в рамках реализации  Программы | Нормативная ссылка | Механизм  контроля и  координации действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | Является ответственным исполнителем Программы;  вносит предложения по  уточнению и корректировке  Программы, распределению  финансовых средств в части осуществляемых полномочий;  осуществляет реализацию мероприятий Программы в части организации освещения, благоустройства кладбищ и обеспечения ограничения проезда транспортных средств в местах проведения массовых мероприятий, организуемых администрацией Волгограда;  осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности в части осуществляемых полномочий по Программе в целом, размещает на официальном информационно-справочном портале Волгограда итоговую отчетность по Програм­ме, представляет отчет в управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда в | \* | Осуществляет контроль за ходом реализации Программы,  координирует деятельность соисполнителей Программы по подготовке и реализации  мероприятий Программы,  запрашивает  отчеты от со- исполнителей Программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда;  согласовывает и представляет на подписание главе Волгограда проекты постановлений администрации Волгограда о внесении изменений в Программу, в том числе подготовленные на  основании писем соисполнителей и участников Програм­мы, содержащих проекты  о внесении изменений в  Программу |  |  |
| 2. | Департамент по градо- строительству и архитектуре администрации Волгограда | Является соисполнителем Программы в части распространения наружной рекламы;  реализует мероприятия по демонтажу нестационарных объектов путем размещения муниципальных заказов и  заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в соответствии  с требованиями Федерально­го [закона](consultantplus://offline/ref=C723CAEA80C197FAA7DE4BF7AC1BF4D03E0D05483D60A093BA4809321AEFNDG) от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  ведет ежеквартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий;  осуществляет подготовку проектов о внесении изменений в Программу в части осуществляемых полномочий и представляет их на дальнейшее согласование  ответственному исполнителю Программы | \*\* | Представляет ответственному исполнителю Программы ежеквартальные, годовые и итоговые отче­ты о ходе реализации мероприятий Программы, подготавливает проекты о внесении изменений в Программу и направляет их на согласование ответственному исполнителю Программы |
| 3. | Администрации районов Волгограда | Являются соисполнителями Программы на территории соответствующего района Волгограда;  управляют реализацией Программы в части, касающейся озеленения и благоустройства территории соответст- вующего района Волгограда, координируют деятельность участников Программы по подготовке и реализации  мероприятий Программы, вносят предложения по  уточнению и корректировке Программы, распределению финансовых средств;  ведут ежеквартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий; представляют ответственному исполнителю Програм­мы ежеквартальную, годовую и итоговую отчетность по Программе в части осуществляемых полномочий;  осуществляют подготовку проектов о внесении изменений в Программу в части осуществляемых полномочий и представляют их на дальнейшее согласование  ответственному исполнителю Программы;  организуют опросы населения соответствующего района Волгограда по оценке уровня благоустройства территорий общего пользования после проведенных мероприятий по благоустройству | \*\*\* | Запрашивают отчеты от уча­стников Программы. Представляют отче­ты по своим направлениям деятельности в рамках Программы ответственному  исполнителю Программы  в соответствии с действующи­ми муниципальными правовыми актами Волгограда |
| 4. | МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ ЖКХ районов  Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» | Являются участниками Программы;  участвуют в реализации  мероприятий Программы по озеленению и прочим мероприятиям по благоустройству территорий общего пользования;  осуществляют функции муниципальных заказчиков по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Волгограда в рамках реализации Программы; несут ответственность за  эффективную реализацию  и результаты мероприятий Программы, по которым они определены участниками,  рациональное и экономное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств | Уставы МБУ ЖКХ районов Волгограда | Представляют отчеты о ходе реализации мероприятий Программы  соисполнителям Программы  (администрациям районов Волгограда) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Пункт 3.2 раздела 3 Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 22 марта 2017 г. № 55/1587 «О даче согласия администрации Волгограда на реорганизацию комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда в форме присоединения комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, о переименовании комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда в департамент городского хозяйства администрации Волгограда и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда».

\*\* Пункт 2.1 раздела 2 Положения о департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. № 26/783 «О переименовании комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по градостроительству и архитектуре  
администрации Волгограда».

\*\*\* Положения об администрациях районов Волгограда, утвержденные решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда».

В ходе реализации Программы могут возникнуть финансовые и организационно-управленческие риски.

Финансовым риском реализации Программы может являться задержка (отсутствие) бюджетного и внебюджетного финансирования, которая может привести к невыполнению мероприятий Программы в указанный срок.

Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сроков реализации мероприятий Программы, недостаточной проработкой вопросов,   
решаемых в рамках Программы. Минимизация указанных рисков возможна за счет осуществления ответственным исполнителем Программы непрерывного контроля за ходом реализации Программы, обеспечения взаимодействия между соисполнителями и участниками Программы.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации Программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, определяется на основании договоров, муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации Программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  имущества | Единица  измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрации районов Волгограда: |  |  |  |
| 1.1. | Поливочные водопроводы | п. м | 72796,7 |  |
| 1.2. | Компенсационное озеленение  (деревья и кустарники) | единиц  зеленых насаждений | 12849 |  |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 30.12.2019 № 1549

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Волгограда»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.),  в том числе | | | | | | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | прочие безвозмездные целевые средства | наименование | единица измерения | значение показателя  конечного и непосредственного результата реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: благо­устройство территории  и создание благоприятной среды для | На весь период,  в том числе: | 3006352,1 | 2953724,7 | 52447,3 | 0 | 0 | 180,1 | Доля высаженных компенсационных насаждений от количества сне- | % | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 1 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | проживания  и проведения свободного времени жителей и гостей Волгограда |  |  |  |  |  |  |  | сенных  (показатель 1) |  |  |  |  |
| Доля годового объема размещения социальной рекламы  от годового объема распространения наружной  рекламы  (показатель 2) | % | 12 |
| 2019 год | 557641,0 | 505013,6 | 52447,3 | 0 | 0 | 180,1 | Показатель 1 | % | 100 |
| Показатель 2 | % | 10 |
| 2020 год | 531326,8 | 531326,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | % | 100 |
| Показатель 2 | % | 10 |
| 2021 год | 411348,6 | 411348,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | % | 100 |
| Показатель 2 | % | 10 |
| 2022 год | 400196,5 | 400196,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | % | 100 |
| Показатель 2 | % | 11 |
| 2023 год | 529906,3 | 529906,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | % | 100 |
| Показатель 2 | % | 12 |
| 2024 год | 575932,9 | 575932,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | % | 100 |
| Показатель 2 | % | 12 |
| 1.1. | Задача 1.  Организация наружного освещения | На весь период, в том числе: | 187987,4 | 187987,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля дейст- вующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах (не менее) (показатель 3) | % | 95 |  |  |
| 2019 год | 43403,1 | 43403,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 95 |
| 2020 год | 27339,8 | 27339,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 95 |
| 2021 год | 26643,3 | 26643,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 95 |
| 2022 год | 33570,6 | 33570,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 95 |
| 2023 год | 27517,4 | 27517,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 95 |
| 2024 год | 29513,2 | 29513,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 95 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.  Погашение кредиторской задолженности | На весь период, в том числе: | 20625,0 | 20625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля погашенной  кредиторской задолженности | % | 100 | Департамент го- родского хозяйства администрации Волгограда (далее – ДГХ) |  |
| 2019 год | 20625,0 | 20625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 100 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.  Содержание линий наружного освещения | На весь период, в том числе: | 167362,4 | 167362,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обслуживаемых свето- точек  (показатель 4) | шт. | 3942 | ДГХ |  |
| 2019 год | 22778,1 | 22778,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 3942 |
| 2020 год | 27339,8 | 27339,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 4789 |
| 2021 год | 26643,3 | 26643,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 4667 |
| 2022 год | 33570,6 | 33570,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 4789 |
| 2023 год | 27517,4 | 27517,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 4147 |
| 2024 год | 29513,2 | 29513,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 4147 |
| 1.2. | Задача 2.  Организация благоустройства кладбищ | На весь период, в том числе: | 30539,4 | 30514,4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Доля разра- ботанной проектно-сметной документации от необходимой потребности в раз- работке  проектно-сметной документации для строительства кладбищ  (показатель 5) | % | 25 | ДГХ |  |
| Доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и  ремонту,  от общего  количества кладбищ  (показатель 6) | % | 100 | ДГХ |
| 2019 год | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | % | 100 | ДГХ |
| 2020 год | 24649,4 | 24649,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 6 | % | 100 | ДГХ |
| 2024 год | 5865,0 | 5865,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 5 | % | 25 | ДГХ |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации для строительства кладбищ | На весь период, в том числе: | 5865,0 | 5865,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства кладбищ  (показатель 7) | шт. | 1 | ДГХ |  |
| 2024 год | 5865,0 | 5865,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 1 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2.  Содержание мест захоронения | На весь период, в том числе: | 24674,4 | 24649,4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Количество кладбищ, на которых ежегодно выполняются мероприятия по содержанию и текущему ремонту  (показатель 8) | шт. | 18 | ДГХ |  |
| 2019 год | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 18 |
| 2020 год | 24649,4 | 24649,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 18 |
| 1.3. | Задача 3.  Организация озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования | На весь период, в том числе: | 2433952,1 | 2413208,0 | 20584,0 | 0 | 0 | 160,1 | Охват территорий озеленения общего пользования текущим содержанием (показатель 9) | % | 100 |  |  |
| Доля территорий озеленения общего пользования, на которых выполняется капитальный ремонт или  реконструкция, от обще­го количества озелененных территорий (показатель 10) | % | 2,50 |
| Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями  (показатель 11) | кв. м/  чел. | 10,8 |
| 181671,6 | 180464,1 | 1188,1 | 0 | 0 | 19,4 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  муниципальное бюджетное учреж­дение (далее – МБУ) «Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) Тракторозаводского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0,01 |
| 245321,2 | 245021,6 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 2,52 |
| 365964,0 | 365590,0 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 2,84 |
| 656729,3 | 655077,4 | 1631,9 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз» |  |
| Показатель 10 | % | 3,50 |
| 252750,8 | 251349,0 | 1381,8 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0,15 |
| 272213,2 | 268929,5 | 3223,0 | 0 | 0 | 60,7 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 2,52 |
| 211887,7 | 201655,2 | 10232,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 11,0 |
| 247414,3 | 245121,2 | 2253,1 | 0 | 0 | 40,0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 1,11 |
| 2019 год | 436176,3 | 415432,2 | 20584,0 | 0 | 0 | 160,1 | Показатель 9 | % | 100 |  |  |
| Показатель 10 | % | 1,16 |
| Показатель 11 | кв. м/  чел. | 10,8 |
| 27286,6 | 26079,1 | 1188,1 | 0 | 0 | 19,4 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0,01 |
| 50606,3 | 50306,7 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 2,52 |
| 61875,0 | 61501,0 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 122761,0 | 121109,1 | 1631,9 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 47009,7 | 45607,9 | 1381,8 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0,15 |
| 40959,5 | 37675,8 | 3223,0 | 0 | 0 | 60,7 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 40213,2 | 29980,7 | 10232,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда, МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 3,38 |
| 45465,0 | 43171,9 | 2253,1 | 0 | 0 | 40,0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0,32 |
| 2020 год | 437521,3 | 437521,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 |  |  |
| Показатель 10 | % | 0,54 |
| Показатель 11 | кв. м/ чел. | 10,8 |
| 24838,2 | 24838,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 43139,8 | 43139,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 82633,4 | 82633,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 137108,0 | 137108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |  |
| Показатель 10 | % | 3,49 |
| 43556,8 | 43556,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 31605,6 | 31605,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 28512,4 | 28512,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 46127,1 | 46127,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |  |
| Показатель 10 | % | 0,79 |
| 2021 год | 360677,5 | 360677,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 |  |
| Показатель 10 | % | 0,09 |
| Показатель 11 | кв. м/  чел. | 10,8 |
| 22695,1 | 22695,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 39600,5 | 39600,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 66804,4 | 66804,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0,73 |
| 103885,9 | 103885,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 10 | % | 0,004 |
| 42132,4 | 42132,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 26783,0 | 26783,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 26784,5 | 26784,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 31991,7 | 31991,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 2022 год | 343905,2 | 343905,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 |  |
| Показатель 10 | % | 0,25 |
| Показатель 11 | кв. м/  чел. | 10,8 |
| 21632,4 | 21632,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 37426,6 | 37426,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 63069,0 | 63069,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 2,11 |
| 101692,8 | 101692,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 10 | % | 0,004 |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 25484,3 | 25484,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 25562,3 | 25562,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 29020,5 | 29020,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 2023 год | 404187,8 | 404187,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 |  |
| Показатель 10 | % | 0,32 |
| Показатель 11 | кв. м/  чел. | 10,8 |
| 31510,5 | 31510,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 37274,0 | 37274,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 45791,1 | 45791,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 95640,8 | 95640,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 71376,4 | 71376,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0,41 |
| 38287,2 | 38287,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 5,22 |
| 44290,5 | 44290,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 2024 год | 451484,0 | 451484,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 |  |
| Показатель 10 | % | 0,19 |
| Показатель 11 | кв. м/  чел. | 10,8 |
| 53708,8 | 53708,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 37274,0 | 37274,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 45791,1 | 45791,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Дзержин­ского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 95640,8 | 95640,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 76004,4 | 76004,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0,41 |
| 52528,1 | 52528,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 2,72 |
| 50519,5 | 50519,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 9 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 10 | % | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1.  Погашение кредиторской задолженности | На весь период, в том числе: | 24048,3 | 24048,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля погашенной кредиторской задолженности | % | 100 |  |
| 2019 год | 101,1 | 101,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 6682,0 | 6682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 9633,7 | 9633,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 6829,5 | 6829,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 290,0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 512,0 | 512,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2.  Текущее озеленение объектов  озеленения  общего пользования | На весь период, в том числе: | 2112075,6 | 2109458,0 | 2617,6 | 0 | 0 | 0 | Площадь  объектов  озеленения общего пользования, на территории которых проведены рабо­ты по содержанию  (текущему  ремонту)  (показатель 12) | га | 1663,64 |  |
| 159909,8 | 159688,1 | 221,7 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда, МБУ «ЖКХ Тракторо-заводского района Волгограда» |
| 231950,0 | 231650,4 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 291316,8 | 290942,8 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 589478,6 | 588846,7 | 631,9 | 0 | 0 | 0 | 241,82 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 248346,4 | 247964,6 | 381,8 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 203832,5 | 203609,5 | 223,0 | 0 | 0 | 0 | 169,55 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 162031,3 | 161798,8 | 232,5 | 0 | 0 | 0 | 88,17 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 225210,2 | 224957,1 | 253,1 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2019 год | 350949,4 | 348331,8 | 2617,6 | 0 | 0 | 0 | 1614,58 |  |
| 24767,0 | 24545,3 | 221,7 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 40504,4 | 40204,8 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 47661,7 | 47287,7 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 104986,8 | 104354,9 | 631,9 | 0 | 0 | 0 | 202,29 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 42605,3 | 42223,5 | 381,8 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 25708,1 | 25485,1 | 223,0 | 0 | 0 | 0 | 168,19 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 27944,6 | 27712,1 | 232,5 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 36771,5 | 36518,4 | 253,1 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благо-устройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2020 год | 382462,1 | 382462,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663,04 |  |
| 24736,6 | 24736,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 39870,5 | 39870,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 56024,3 | 56024,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 123148,1 | 123148,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,82 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 43556,8 | 43556,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 28671,4 | 28671,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,55 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 28309,3 | 28309,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,17 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 38145,1 | 38145,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2021 год | 330962,7 | 330962,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663,04 |  |
| 22602,6 | 22602,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторо-заводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 39600,5 | 39600,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 48024,3 | 48024,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 93043,7 | 93043,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,82 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 42132,4 | 42132,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 26783,0 | 26783,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,55 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 26784,5 | 26784,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,17 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 31991,7 | 31991,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2022 год | 318730,1 | 318730,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663,04 |  |
| 21544,2 | 21544,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 37426,6 | 37426,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 48024,3 | 48024,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 91650,6 | 91650,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,82 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 25484,3 | 25484,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,55 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 25562,3 | 25562,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,17 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 29020,5 | 29020,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2023 год | 352697,9 | 352697,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654,79 |  |
| 26770,4 | 26770,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 37274,0 | 37274,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 45791,1 | 45791,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 88324,7 | 88324,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,37 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 46278,9 | 46278,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,55 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 26715,3 | 26715,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,17 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 41526,2 | 41526,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2024 год | 376273,4 | 376273,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654,79 |  |
| 39489,0 | 39489,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 37274,0 | 37274,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 45791,1 | 45791,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 88324,7 | 88324,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,37 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз» |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,7 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 50906,8 | 50906,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,55 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 26715,3 | 26715,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,17 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 47755,2 | 47755,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3.  Благоустройство объектов озеленения общего пользования (ка- питальный ремонт (реконструкция) | На весь период, в том числе: | 162505,5 | 144379,0 | 17966,4 | 0 | 0 | 160,1 | Площадь  объектов  озеленения общего пользования, на территории которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции) (показатель 13) | га | 41,53 |  |
| Количество изготовленной проектно-сметной документации (показатель 14) | шт. | 6 |
| 2020,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 13 | га | 0,4 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 6517,9 | 5497,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 13 | га | 8,47 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 14 | шт. | 2 |
| 1952,2 | 966,4 | 966,4 | 0 | 0 | 19,4 | Показатель 13 | га | 0,02 | Администрация  Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 3701,8 | 3701,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 12,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 57255,8 | 54195,1 | 3000,0 | 0 | 0 | 60,7 | Показатель 13 | га | 4,28 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 36566,2 | 36566,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 5,51 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 2 |
| 42469,6 | 32469,6 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 9,7 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 1 |
| 12022,0 | 9982,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 40,0 | Показатель 13 | га | 0,65 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 1 |
| 2019 год | 31602,6 | 13476,1 | 17966,4 | 0 | 0 | 160,1 | Показатель 13 | га | 18,71 |  |
| Показатель 14 | шт. | 2 |
| 2020,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 13 | га | 0,4 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1952,2 | 966,4 | 966,4 | 0 | 0 | 19,4 | Показатель 13 | га | 0,02 | Администрация  Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 3701,8 | 3701,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 12,5 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1149,5 | 1149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1277,9 | 257,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 13 | га | 0 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 14 | шт. | 1 |
| 7060,7 | 4000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 60,7 | Показатель 13 | га | 2,9 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 10400,5 | 400,5 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 2,7 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 1 |
| 4040,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 40,0 | Показатель 13 | га | 0,19 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2020 год | 12653,9 | 12653,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 8,91 |  |
| Показатель 14 | шт. | 4 |
| 1591,9 | 1591,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 2 |
| 3080,0 | 3080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 8,45 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 14 | шт. | 1 |
| 7982,0 | 7982,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0,46 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 1 |
| 2021 год | 19860,1 | 19860,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 1,42 |  |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 18780,1 | 18780,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 1,41 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1080,0 | 1080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0,01 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2022 год | 16124,7 | 16124,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 4,11 |  |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 15044,7 | 15044,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 4,1 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1080,0 | 1080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0,01 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2023 год | 33227,0 | 33227,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 5,29 |  |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 25097,5 | 25097,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0,69 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 8129,5 | 8129,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 4,6 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 49037,2 | 49037,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 3,09 |  |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 25097,6 | 25097,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 0,69 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 23939,6 | 23939,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 13 | га | 2,4 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.3.4. | Мероприятие 3.4.  Компенсационное озеленение | На весь период, в том числе: | 135322,7 | 135322,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество высаженных насаждений (показатель 15) | единиц зеленых насаждений (далее – е.з.н.) | 12849 |  |
| Устройство  и ремонт  поливочного водопровода (показатель 16) | п. м | 72796,7 |
| 19708,5 | 19708,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 474 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 11783 |
| 9669,4 | 9669,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1273 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 18949 |
| 31399,0 | 31399,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 626 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 51099,1 | 51099,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 6314 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волго­градзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 32131,7 |
| 2384,4 | 2384,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 2917 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 4295,4 | 4295,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 439 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 1133 |
| 7096,8 | 7096,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 296 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 3800 |
| 9670,1 | 9670,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 510 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 5000 |
| 2019 год | 29576,0 | 29576,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 7379 |  |
| Показатель 16 | п. м | 22685,7 |
| 466,3 | 466,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 106 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 2405 |
| 6400,1 | 6400,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1273 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 13949 |
| 6862,6 | 6862,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 2203 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 4331,7 |
| 2384,4 | 2384,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 2917 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 4141,5 | 4141,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 174 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 1361,2 | 1361,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 80 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 1578,1 | 1578,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 0 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 2000 |
| 6381,8 | 6381,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 626 | Администрация Дзержинского  района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 2020 год | 42405,3 | 42405,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1557 |  |
| Показатель 16 | п. м | 12733 |
| 101,6 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 61 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 10879,9 | 10879,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1137 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 5600 |
| 203,1 | 203,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 0 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 1000 |
| 25017,2 | 25017,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 3269,3 | 3269,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда, МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 5000 |
| 2934,2 | 2934,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 359 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 1133 |
| 2021 год | 9854,7 | 9854,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1192 |  |
| Показатель 16 | п. м | 5600 |
| 92,5 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 55 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 9762,2 | 9762,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1137 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 5600 |
| 2022 год | 9050,4 | 9050,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1189 |  |
| Показатель 16 | п. м | 5600 |
| 88,2 | 88,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 52 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 0 |
| 8962,2 | 8962,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 1137 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 5600 |
| 2023 год | 18262,9 | 18262,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 618 |  |
| Показатель 16 | п. м | 11938 |
| 4740,1 | 4740,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 3438 |
| 7316,1 | 7316,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 350 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 5500 |
| 2764,3 | 2764,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 168 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 2500 |
| 3442,4 | 3442,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 0 | Администрация Кировского района Волгограда, МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 500 |
| 2024 год | 26173,4 | 26173,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 914 |  |
| Показатель 16 | п. м | 14240 |
| 14219,8 | 14219,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 5940 |
| 7316,1 | 7316,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 350 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 16 | п. м | 5500 |
| 2764,3 | 2764,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 168 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 16 | п. м | 2500 |
| 1873,2 | 1873,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 15 | е.з.н. | 296 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |  |
| Показатель 16 | п. м | 300 |
| 1.4. | Задача 4.  Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | На весь период, в том числе: | 353873,2 | 322014,9 | 31838,3 | 0 | 0 | 20,0 | Доля выполненных прочих меро- приятий по благоустройству территорий общего пользования от заплани- рованных  (показатель 17) | % | 100 |  |  |
| Доля положительно оценивающих уровень благоустройства территорий общего пользования от числа опрошенных  (показатель 18) | % | 65 |
| Доля рекламных конструкций, установленных с нарушением тре- бований действующего законодательства Российской Федерации, от обще­го количества рекламных конструкций (показатель 19) | % | 1 |
| Доля разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций современного формата от общего числа выданных разрешений (показатель 20) | % | 18 |
| 36771,1 | 6172,7 | 30598,4 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | ДГХ,  Муниципальное учреждение (далее – МУ) коммунально-дорожного строитель- ства, ремонта и  содержания (далее – «Комдор­строй»),  МУ «Гор­эколес» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 130253,2 | 129113,8 | 1119,4 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 21339,2 | 21339,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 5797,5 | 5797,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 109758,2 | 109662,7 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 9232,1 | 9232,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 28721,9 | 28696,9 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 19 | % | 1 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| Показатель 20 | % | 18 |
| 2019 год | 78036,6 | 46178,2 | 31838,3 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 17 | % | 100 |  |
| Показатель 18 | % | 65 |
| Показатель 19 | % | 18,6 |
| Показатель 20 | % | 9,7 |
| 36771,1 | 6172,7 | 30598,4 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | ДГХ,  МУ «Ком­дорстрой», МУ «Гор­эколес» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 19 | % | 18,6 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| Показатель 20 | % | 9,7 |
| 16347,6 | 15208,2 | 1119,4 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 990,0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 12029,7 | 11934,2 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2011,9 | 2011,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 3788,8 | 3763,8 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 4597,4 | 4597,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2020 год | 41816,3 | 41816,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 |  |
| Показатель 18 | % | 65 |
| Показатель 19 | % | 5 |
| Показатель 20 | % | 10 |
| 14744,9 | 14744,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 8750,0 | 8750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 10196,0 | 10196,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 840,0 | 840,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 3285,4 | 3285,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 19 | % | 5 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| Показатель 20 | % | 10 |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2021 год | 24027,8 | 24027,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 |  |
| Показатель 18 | % | 65 |
| Показатель 19 | % | 16 |
| Показатель 20 | % | 11 |
| 12674,8 | 12674,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 8970,0 | 8970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2293,0 | 2293,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2022 год | 22720,7 | 22720,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 |  |
| Показатель 18 | % | 65 |
| Показатель 19 | % | 1 |
| Показатель 20 | % | 13 |
| 12085,1 | 12085,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 8475,9 | 8475,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2069,7 | 2069,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благо-устройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2023 год | 98201,1 | 98201,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 |  |
| Показатель 18 | % | 65 |
| Показатель 19 | % | 1 |
| Показатель 20 | % | 16 |
| 43227,2 | 43227,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 5799,6 | 5799,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 34021,4 | 34021,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 4644,1 | 4644,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 8008,8 | 8008,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волго-градзеленхоз» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 19 | % | 1 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| Показатель 20 | % | 16 |
| 2024 год | 89070,7 | 89070,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 |  |
| Показатель 18 | % | 65 |
| Показатель 19 | % | 1 |
| Показатель 20 | % | 18 |
| 31173,6 | 31173,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 5799,6 | 5799,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 36065,2 | 36065,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 1556,1 | 1556,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 9276,2 | 9276,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 17 | % | 100 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 18 | % | 65 |
| 5100,0 | 5100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 19 | % | 1 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| Показатель 20 | % | 18 |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1.  Погашение кредиторской задолженности | На весь период, в том числе: | 3858,0 | 3858,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля погашенной  кредиторской задолженности | % | 100 |  |  |
| 3438,5 | 3438,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 100 | Администрация Централь-ного района Волго-града, МБУ «Волго-градзелен-хоз» |
| 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 100 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 19,5 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 100 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благо-устройства и озеленения Красно­армейского района Волго-града» |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2. Праздничное оформление территорий | На весь период, в том числе: | 18022,5 | 18022,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий по праздничному оформлению территории района (показатель 21) | шт. | 26 |  |  |
| 3088,8 | 3088,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда, МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 2474,9 | 2474,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 2208,8 | 2208,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 3750,0 | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 2019 год | 6250,0 | 6250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
| 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 2020 год | 6250,0 | 6250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Ворошиловского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 год | 2163,8 | 2163,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 240,1 | 240,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 464,9 | 464,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 708,8 | 708,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2024 год | 3358,7 | 3358,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1348,7 | 1348,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 1.4.3. | Мероприятие 4.3.  Демонтаж  нестационарных объектов | На весь период, в том числе: | 15361,2 | 15361,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий по демонтажу нестационарных объектов (показатель 22) | шт. | 806 |  |  |
| 1727,2 | 1727,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 720,0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 1614,0 | 1614,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 2100,0 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 2019 год | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 2020 год | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 год | 5729,6 | 5729,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |  |
| 863,6 | 863,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 1050,0 | 1050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 1076,0 | 1076,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 2024 год | 7891,6 | 7891,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |  |
| 863,6 | 863,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| 1050,0 | 1050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| 538,0 | 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Администрация Кировского района Волго-града,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| 5100,0 | 5100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 1.4.4. | Мероприятие 4.4.  Установка и содержание малых архитектурных форм | На весь период, в том числе: | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий по установке и содержанию малых архитектурных форм  (показатель 23) | шт. | 1 |  |  |
| 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Советского района Волгограда, МБУ«ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 год | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 4.5.  Содержание и благоустройство территорий общего пользования | На весь период, в том числе: | 316361,5 | 284503,2 | 31838,3 | 0 | 0 | 20,0 | Количество мероприятий по благоустройству территорий общего пользования  (показатель 24) | шт. | 77 |  |  |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок и вывоз твердых коммунальных отходов  с территорий районов  Волгограда (показатель 25) | куб. м | 58366,17 |
| Количество изготовленной проектно-сметной документации (показатель 26) | шт. | 1 |
| 36771,1 | 6172,7 | 30598,4 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 13 | ДГХ, МУ «Ком­дорстрой», МУ «Гор­эколес» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 1 |
| 125437,2 | 124297,8 | 1119,4 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 24 | шт. | 32 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 4640 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 19119,2 | 19119,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 6 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 11340 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 159,0 | 159,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 106613,3 | 106517,8 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 8 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 17954,07 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 5409,3 | 5409,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 9 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 13951,1 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 22852,4 | 22827,4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 8 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 10481 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2019 год | 67688,6 | 35830,3 | 31838,3 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 24 | шт. | 21 |  |
| Показатель 25 | куб. м | 1291,1 |
| Показатель 26 | шт. | 1 |
| 36771,1 | 6172,7 | 30598,4 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 13 | ДГХ,  МУ «Ком­дорстрой», МУ «Гор­эколес» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 1 |
| 15597,6 | 14458,2 | 1119,4 | 0 | 0 | 20,0 | Показатель 24 | шт. | 3 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 159,0 | 159,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Центрального района Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 10879,7 | 10784,2 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 1261,9 | 1261,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 1291,1 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 3019,3 | 2994,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2020 год | 34066,3 | 34066,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 7 |  |
| Показатель 25 | куб. м | 11340 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 13994,9 | 13994,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 11340 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 9446,0 | 9446,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2535,4 | 2535,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2021 год | 24027,8 | 24027,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 5 |  |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 12674,8 | 12674,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 8970,0 | 8970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Советского района Волгограда, МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2293,0 | 2293,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2022 год | 22720,7 | 22720,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 5 |  |
| Показатель 25 | куб. м | 6330 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 12085,1 | 12085,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 8475,9 | 8475,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 6330 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2069,7 | 2069,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 1 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2023 год | 90037,7 | 90037,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 19 |  |
| Показатель 25 | куб. м | 20376,34 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 42123,5 | 42123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 11 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 2320 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 5559,6 | 5559,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 33286,5 | 33286,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 9603,34 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2859,3 | 2859,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 3165 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 6208,8 | 6208,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 5288 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2024 год | 77820,4 | 77820,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 20 |  |
| Показатель 25 | куб. м | 19028,73 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 28961,3 | 28961,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 12 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 2320 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 5559,6 | 5559,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Красно- октябрьского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 0 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 35555,2 | 35555,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Советского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 8350,73 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 1018,1 | 1018,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Кировского района Волгограда,  МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 3165 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
| 6726,2 | 6726,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 24 | шт. | 2 | Администрация Красно- армейского района Волгограда, МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района Волгограда» |
| Показатель 25 | куб. м | 5193 |
| Показатель 26 | шт. | 0 |
|  | Итого по Программе | На весь период, в том числе: | 3006352,1 | 2953724,7 | 52447,3 | 0 | 0 | 180,1 |  |  |  |  |  |
| 255297,9 | 224674,5 | 30623,4 | 0 | 0 | 0 | ДГХ,  МУ «Ком­дорстрой», МУ «Гор­эколес» |
| 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 311924,8 | 309577,9 | 2307,5 | 0 | 0 | 39,4 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 266660,4 | 266360,8 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 367464,0 | 367090,0 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 662526,8 | 660874,9 | 1631,9 | 0 | 0 | 20,0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 254250,8 | 252849,0 | 1381,8 | 0 | 0 | 20,0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 381971,4 | 378592,2 | 3318,5 | 0 | 0 | 60,7 | Администрация Советского района Волгограда |
| 276136,2 | 273818,1 | 2278,1 | 0 | 0 | 40,0 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| 221119,8 | 210887,3 | 10232,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волгограда |
| 2019 год | 557641,0 | 505013,6 | 52447,3 | 0 | 0 | 180,1 |  |
| 80199,2 | 49575,8 | 30623,4 | 0 | 0 | 0 | ДГХ,  МУ «Ком­дорстрой», МУ «Гор­эколес» |
| 43634,2 | 41287,3 | 2307,5 | 0 | 0 | 39,4 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 51596,3 | 51296,7 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 62625,0 | 62251,0 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 127358,5 | 125706,6 | 1631,9 | 0 | 0 | 20,0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 47759,7 | 46357,9 | 1381,8 | 0 | 0 | 20,0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 52989,2 | 49610,0 | 3318,5 | 0 | 0 | 60,7 | Администрация Советского района Волгограда |
| 42225,1 | 31992,6 | 10232,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волгограда |
| 49253,8 | 46935,7 | 2278,1 | 0 | 0 | 40,0 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| 2020 год | 531326,8 | 531326,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51989,2 | 51989,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ |
| 39583,1 | 39583,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 51889,8 | 51889,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 83383,4 | 83383,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 138108,0 | 138108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 44306,8 | 44306,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 41801,6 | 41801,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Советского района Волгограда |
| 29352,4 | 29352,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волгограда |
| 49412,5 | 49412,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 2021 год | 411348,6 | 411348,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26643,3 | 26643,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ |
| 35369,9 | 35369,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 39600,5 | 39600,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 66804,4 | 66804,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 103885,9 | 103885,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 42132,4 | 42132,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 35753,0 | 35753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Советского района Волгограда |
| 26874,5 | 26874,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волгограда |
| 34284,7 | 34284,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| 2022 год | 400196,5 | 400196,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33570,6 | 33570,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ |
| 33717,5 | 33717,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 37426,6 | 37426,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 63069,0 | 63069,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 101692,8 | 101692,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 33960,2 | 33960,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Советского района Волгограда |
| 25652,3 | 25652,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волгограда |
| 31090,2 | 31090,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| 2023 год | 529906,3 | 529906,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27517,4 | 27517,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ,  МУ «Ком­дорстрой» |
| 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 74737,7 | 74737,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 43073,6 | 43073,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 45791,1 | 45791,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 95740,8 | 95740,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Ворошиловского района Волго- града |
| 105397,8 | 105397,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Советского района Волгограда |
| 42931,3 | 42931,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волго- града |
| 52299,3 | 52299,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- армейского района Волго- града |
| 2024 год | 575932,9 | 575932,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35378,2 | 35378,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ,  МУ «Ком­дорстрой» |
| 5100,0 | 5100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент по градострои­тельству и архитектуре администрации Волгограда |
| 84882,4 | 84882,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| 43073,6 | 43073,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| 45791,1 | 45791,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| 95740,8 | 95740,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Центрального района Волгограда |
| 40017,3 | 40017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 112069,6 | 112069,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Советского района Волгограда |
| 54084,2 | 54084,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Кировского района Волгограда |
| 59795,7 | 59795,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1549

ОБОСНОВАНИЕ

затрат по мероприятиям муниципальной программы «Благоустройство Волгограда»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка (ссылка на методику расчета (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятие 1.1.  Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году составляет  20 млн. 625 тыс. рублей |  |
| 2. | Мероприятие 1.2.  Содержание линий наружного освещения Волгограда | Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий на­ружного освещения Волгограда с поддерживаемым нормативным  процентом горения не менее 95% на 2019–2024 годы с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 187 млн. 987 тыс. 400 рублей,  в том числе по годам:  2019 год – 43 млн. 403 тыс. 100 рублей, в том числе:  20 млн. 625 тыс. рублей – кредиторская задолженность за 2017 год,  22 млн. 778 тыс. 100 рублей – содержание 3942 светоточек по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, заключенному | Постановление администрации Волгограда от 17 января 2018 г.  № 49 «О заключении концессионного согла­шения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, с обще- |

|  |  | Продолжение приложения 2 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | между администрацией Волгограда и обществом с ограниченной  ответственностью «Светосервис-Волгоград» (далее – концессионное соглашение), в том числе: 3895 светоточек – в парках, скверах и иллюминации, 47 светоточек – мероприятие по архитектурно-художественному освещению Волгограда по концессионному соглашению;  2020 год – 27 млн. 339 тыс. 800 рублей – содержание 4789 светоточек, в том числе: 3842 светоточки – по концессионному соглашению,  947 светоточек – в парках, скверах и иллюминации, не вошедших  в концессионное соглашение;  2021 год – 26 млн. 643 тыс. 300 рублей – содержание 4667 светоточек;  2022 год – 33 млн. 570 тыс. 600 рублей – содержание 4789 светоточек;  2023 год – 27 млн. 517 тыс. 400 рублей – содержание 4147 светоточек;  2024 год – 29 млн. 513 тыс. 200 рублей – содержание 4147 светоточек | ством с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград»;  решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. № 16/368 «О бюджете Волгограда  на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов» |
| 3. | Мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД)  для строительства кладбищ | Потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение изыскательских и проектных работ на строительство кладбища на территории  Кировского района к северо-западу от границы с Красноармейским районом площадью 40 га с государственной экспертизой проекта  с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 5 млн. 865 тыс. рублей в 2024 году |  |
| 4. | Мероприятие 2.2.  Содержание мест  захоронения | Потребность в финансировании текущего содержания кладбищ  на 2019–2024 годы составляет 24 млн. 674 тыс. 400 рублей (18 кладбищ), в том числе по годам:  2019 год – 25 тыс. рублей (18 кладбищ);  2020 год – 24 млн. 649 тыс. 400 рублей (18 кладбищ);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей.  Выполнение работ по уборке мусора, подметанию аллей, очистке  аллей ото льда, расчистке снега, уборке общественных туалетов,  покраске кладбищенских сооружений, закупке и доставке песко- соляной смеси, завозу технической воды.  Сумма финансирования на содержание кладбищ определена по калькуляциям департамента городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 5. | Мероприятие 3.1.  Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году составляет  24 млн. 048 тыс. 300 рублей, в том числе:  101 тыс. 100 рублей – администрация Тракторозаводского района  Волгограда;  6 млн. 682 тыс. рублей – администрация Дзержинского района  Волгограда;  9 млн. 633 тыс. 700 рублей – администрация Центрального района Волгограда;  6 млн. 829 тыс. 500 рублей – администрация Советского района  Волгограда;  290 тыс. рублей – администрация Кировского района Волгограда;  512 тыс. рублей – администрация Красноармейского района Волгограда |  |
| 6. | Мероприятие 3.2.  Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования | Потребность в финансировании на 2019–2024 годы составляет 2 млрд. 112 млн. 075 тыс. 600 рублей (1663,64 га), в том числе по годам:  2019 год – 350 млн. 949 тыс. 400 рублей (1614,58 га);  2020 год – 382 млн. 462 тыс. 100 рублей (1663,04 га);  2021 год – 330 млн. 962 тыс. 700 рублей (1663,04 га);  2022 год – 318 млн. 730 тыс. 100 рублей (1663,04 га);  2023 год – 352 млн. 697 тыс. 900 рублей (1654,79 га);  2024 год – 376 млн. 273 тыс. 400 рублей (1654,79 га);  в том числе по главным распорядителям бюджетных средств Волгограда (далее – ГРБС): | Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. № 1473 «Об утверждении Положения о фор- мировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда:  2019–2024 годы – 159 млн. 909 тыс. 800 рублей (146,1 га), в том  числе по годам:  2019 год – 24 млн. 767 тыс. рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 146,1 га);  2020 год – 24 млн. 736 тыс. 600 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 146,1 га);  2021 год – 22 млн. 602 тыс. 600 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 146,1 га);  2022 год – 21 млн. 544 тыс. 200 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 146,1 га);  2023 год – 26 млн. 770 тыс. 400 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 146,1 га);  2024 год – 39 млн. 489 тыс. рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 146,1 га) |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:  2019–2024 годы – 231 млн. 950 тыс. рублей (495,5 га), в том числе  по годам:  2019 год – 40 млн. 504 тыс. 400 рублей, в том числе:  40 млн. 047 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 495,5 га),  157 тыс. 500 рублей – обеспечение работы туалетного модуля  в парке «70 лет Победы»,  299 тыс. 600 рублей – дотации из областного бюджета на индексацию заработный платы работников муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда»;  2020 год – 39 млн. 870 тыс. 500 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 495,5 га);  2021 год – 39 млн. 600 тыс. 500 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 495,5 га);  2022 год – 37 млн. 426 тыс. 600 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 495,5 га);  2023 год – 37 млн. 274 тыс. рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 495,5 га);  2024 год – 37 млн. 274 тыс. рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 495,5 га) |
| Администрация Дзержинского района Волгограда:  2019–2024 годы – 291 млн. 316 тыс. 800 рублей (194,0 га), в том  числе по годам:  2019 год – 47 млн. 661 тыс. 700 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 194 га);  2020 год – 56 млн. 024 тыс. 300 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 194 га);  2021 год – 48 млн. 024 тыс. 300 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 194 га);  2022 год – 48 млн. 024 тыс. 300 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 194 га);  2023 год – 45 млн. 791 тыс. 100 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 194 га);  2024 год – 45 млн. 791 тыс. 100 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 194 га) |
| Администрация Центрального района Волгограда:  2019–2024 годы – 589 млн. 478 тыс. 600 рублей (241,82 га), в том  числе по годам:  2019 год – 104 млн. 986 тыс. 800 рублей (202,29 га), в том числе:  103 млн. 022 тыс. 784 рубля – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 202,29 га),  631 тыс. 900 рублей – дотации из областного бюджета на индексацию заработной платы работников МБУ «Волгоградзеленхоз»,  1 млн. 332 тыс. 116 рублей – приобретение основных средств;  2020 год – 123 млн. 148 тыс. 100 рублей (241,82 га), в том числе:  111 млн. 148 тыс. 100 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 202,29 га),  12 млн. рублей – выполнение работ по содержанию, озеленению и  благоустройству объектов озеленения общего пользования с привлечением подрядных организаций или собственными силами – 8,45 га  (0-я Продольная);  2021 год – 93 млн. 043 тыс. 700 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 241,82 га);  2022 год – 91 млн. 650 тыс. 600 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 241,82 га);  2023 год – 88 млн. 324 тыс. 700 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 233,37 га);  2024 год – 88 млн. 324 тыс. 700 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 233,37 га) |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда:  2019–2024 годы – 248 млн. 346 тыс. 400 рублей (269,7 га), в том  числе по годам:  2019 год – 42 млн. 605 тыс. 300 рублей, в том числе:  41 млн. 774 тыс. 100 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 269,7 га),  157 тыс. 500 рублей – обеспечение работы туалетных модулей  в парке «Сказка»,  673 тыс. 700 рублей – выплаты по исполнительным листам;  2020 год – 43 млн. 556 тыс. 800 рублей, в том числе:  43 млн. 286 тыс. 800 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 269,7 га),  270 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей в парке «Сказка»;  2021 год – 42 млн. 132 тыс. 400 рублей, в том числе:  41 млн. 862 тыс. 400 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 269,7 га),  270 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей  в парке «Сказка»;  2022 год – 40 млн. 017 тыс. 300 рублей, в том числе:  39 млн. 747 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 269,7 га),  270 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей  в парке «Сказка»;  2023 год – 40 млн. 017 тыс. 300 рублей, в том числе:  39 млн. 747 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 269,7 га),  270 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей  в парке «Сказка»;  2024 год – 40 млн. 017 тыс. 300 рублей, в том числе:  39 млн. 747 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 269,7 га),  270 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей  в парке «Сказка» |
| Администрация Советского района Волгограда:  2019–2024 годы – 203 млн. 832 тыс. 500 рублей (169,55 га), в том  числе по годам:  2019 год – 25 млн. 708 тыс. 100 рублей, в том числе:  25 млн. 485 тыс. 100 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 168,19 га),  223 тыс. рублей – индексация заработной платы работников  МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района  Волгограда» за счет дотации на сбалансированность бюджетов;  2020 год – 28 млн. 671 тыс. 400 рублей, в том числе:  28 млн. 131 тыс. 400 рублей – муниципальное задание (площадь  территории озеленения – 169,55 га),  540 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.);  2021 год – 26 млн. 783 тыс. рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 169,55 га);  2022 год – 25 млн. 484 тыс. 300 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 169,55 га);  2023 год – 46 млн. 278 тыс. 900 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 169,55 га);  2024 год – 50 млн. 906 тыс. 800 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 169,55 га) |
| Администрация Кировского района Волгограда:  2019–2024 годы – 162 млн. 031 тыс. 300 рублей (88,17 га), в том  числе по годам:  2019 год – 27 млн. 944 тыс. 600 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 80,0 га);  2020 год – 28 млн. 309 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 88,17 га);  2021 год – 26 млн. 784 тыс. 500 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 88,17 га);  2022 год – 25 млн. 562 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 88,17 га);  2023 год – 26 млн. 715 тыс. 300 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 88,17 га);  2024 год – 26 млн. 715 тыс. 300 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 88,17 га) |
| Администрация Красноармейского района Волгограда:  2019–2024 годы – 225 млн. 210 тыс. 200 рублей (58,8 га), в том  числе по годам:  2019 год – 36 млн. 771 тыс. 500 рублей (58,8 га), в том числе:  263 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей,  234 тыс. 940 рублей – приобретение основных средств в целях  обеспечения выполнения муниципального задания,  36 млн. 020 тыс. 460 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 58,8 га): выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования,  253 тыс. 071 рубль – индексация заработной платы работников  МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского  района Волгограда»;  2020 год – 38 млн. 145 тыс. 100 рублей (58,2 га), в том числе:  37 млн. 605 тыс. 100 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 58,2 га): выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования,  уходу и обслуживанию дендрологического сада,  540 тыс. рублей – обеспечение работы туалетных модулей;  2021 год – 31 млн. 991 тыс. 700 рублей – муниципальное задание  (площадь территории озеленения – 58,2 га);  2022 год – 29 млн. 020 тыс. 500 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 58,2 га);  2023 год – 41 млн. 526 тыс. 200 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 58,4 га);  2024 год – 47 млн. 755 тыс. 200 рублей – муниципальное задание (площадь территории озеленения – 58,4 га) |
| 7. | Мероприятие 3.3.  Благоустройство  объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) | Потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) на 2019–2024 годы составляет 162 млн. 505 тыс. 500 рублей (41,53 га, 6 ПСД), в том числе по годам:  2019 год – 31 млн. 602 тыс. 600 рублей (18,71 га, 2 ПСД);  2020 год – 12 млн. 653 тыс. 900 рублей (8,91 га, 4 ПСД);  2021 год – 19 млн. 860 тыс. 100 рублей (1,42 га);  2022 год – 16 млн. 124 тыс. 700 рублей (4,11 га);  2023 год – 33 млн. 227 тыс. рублей (5,29 га);  2024 год – 49 млн. 037 тыс. 200 рублей (3,09 га);  в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Центрального района Волгограда:  2019–2024 годы – 6 млн. 517 тыс. 900 рублей (8,47 га), в том числе  по годам:  2019 год:  1 млн. 277 тыс. 900 рублей (257 тыс. 938 рублей – обеспечение работы модульных биотуалетов (4 ед.), 1 млн. рублей – разработка ПСД на  выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории пл. Павших Борцов и сквера, прилегающего к собору Александ­ра Невского в Центральном районе Волгограда, 20 тыс. рублей – реализация проекта инициативного бюджетирования «Фонтан желаний»), 996 тыс. 697 рублей (896 тыс. 797 рублей – погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству газона методом гидропосева с планировкой территории на склоне, расположенном по адресу: наб. 62-й Армии в границах от ул. 7-й Гвардейской до  ул. им. Землянского, 99 тыс. 900 рублей – погашение задолженности  за изготовление технического паспорта);  2020 год – 3 млн. 080 тыс. рублей (8,45 га), в том числе:  1 млн. 080 тыс. рублей – обеспечение работы модульных биотуалетов (4 ед.),  2 млн. рублей – разработка ПСД;  2021 год – 1 млн. 080 тыс. рублей (0,01 га) – обеспечение работы  модульных биотуалетов (4 ед.);  2022 год – 1 млн. 080 тыс. рублей (0,01 га) – обеспечение работы  модульных биотуалетов (4 ед.);  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Дзержинского района Волгограда:  2019–2024 годы – 36 млн. 566 тыс. 200 рублей (5,51 га, 2 ПСД), в том числе по годам:  2019 год – 1 млн. 149 тыс. 500 рублей, в том числе:  1 млн. 049 тыс. 500 рублей – кредиторская задолженность за 2018 год (оплата исполнительного листа),  100 тыс. рублей – приобретение косилки;  2020 год – 1 млн. 591 тыс. 900 рублей (2 ПСД):  изготовление ПСД и дизайн-проектов «Парк героев-летчиков»  (2-я очередь),  изготовление ПСД и дизайн-проектов «Парк Русь»;  2021 год – 18 млн. 780 тыс. 100 рублей (1,41 га) – капитальные работы по озеленению и благоустройству объектов озеленения, выполняемые с привлечением подрядных организаций или собственными силами;  2022 год – 15 млн. 044 тыс. 700 рублей (4,1 га) – капитальные работы по озеленению и благоустройству объектов озеленения, выполняемые с привлечением подрядных организаций или собственными силами;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:  2019–2024 годы – 3 млн. 701 тыс. 800 рублей (12,5 га), в том числе  по годам:  2019 год – 3 млн. 701 тыс. 800 рублей (12,5 га), в том числе:  3 млн. 059 тыс. 300 рублей – выполнение работ по оснащению инженерными коммуникациями фонтана в парке «70 лет Победы»,  15 тыс. 500 рублей – изготовление исполнительной схемы фонтана  в парке «70 лет Победы»,  40 тыс. рублей – изготовление ПСД фонтана в парке «70 лет Победы»,  532 тыс. 187 рублей – приобретение основных средств,  54 тыс. 813 рублей – приобретение материальных запасов;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда:  2019–2024 годы – 1 млн. 952 тыс. 200 рублей (0,02 га), в том числе  по годам:  2019 год – 1 млн. 952 тыс. 200 рублей (0,02 га) – реализация проекта инициативного бюджетирования «Точка притяжения» (966 тыс.  400 рублей – местный бюджет, 966 тыс. 400 рублей – областной бюджет, 19 тыс. 400 рублей – целевые средства);  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Советского района Волгограда:  2019–2024 годы – 57 млн. 255 тыс. 800 рублей (4,28 га), в том числе по годам:  2019 год – 7 млн. 060 тыс. 700 рублей (2,9 га), в том числе:  2 млн. 020 тыс. 200 рублей – реализация проекта «Территория гостеприимства» (обустройство парка «Петровский») (1 млн. рублей –  средства местного бюджета, 1 млн. рублей – дотация областного  бюджета, 20 тыс. 200 рублей – целевые безвозмездные средства),  2 млн. 020 тыс. 500 рублей – реализация проекта «Школьный сквер» (благоустройство территории возле муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» по ул. Казахской) (1 млн. рублей – средства местного бюджета, 1 млн. рублей – дотация областного бюджета, 20 тыс. 500 рублей –  целевые безвозмездные средства),  3 млн. 020 тыс. рублей – реализация проекта «Сквер Памяти» (благоустройство сквера на пересечении ул. Панфиловской и пр-кта Университетского) (2 млн. рублей – средства местного бюджета, 1 млн. рублей – дотация областного бюджета, 20 тыс. рублей – целевые безвозмездные средства);  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 25 млн. 097 тыс. 500 рублей (0,69 га) – благоустройство парка «Центр народной дипломатии»;  2024 год – 25 млн. 097 тыс. 600 рублей (0,69 га) – благоустройство парка «Центр народной дипломатии» |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда:  2019–2024 годы – 2 млн. 020 тыс. рублей (0,4 га), в том числе по годам:  2019 год – 2 млн. 020 тыс. рублей (0,4 га) – реализация проекта инициа­тивного бюджетирования – благоустройство сквера «Старая Одесса»  в границах ул. Рабоче-Крестьянской, д. 35–39 (1 млн. рублей – средства местного бюджета, 1 млн. рублей – средства областного бюджета, 20 тыс. рублей – целевые безвозмездные средства);  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Кировского района Волгограда:  2019–2024 годы – 42 млн. 469 тыс. 600 рублей (9,7 га, 1 ПСД),  в том числе по годам:  2019 год – 10 млн. 400 тыс. 500 рублей (2,7 га) – благоустройство парка «50 лет Октября»;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 8 млн. 129 тыс. 500 рублей (4,6 га), в том числе:  2 млн. 012 тыс. 400 рублей – благоустройство сквера им. Руднева (0,6 га), 6 млн. 117 тыс. 100 рублей – благоустройство бульварной части по  ул. им. Кирова (4 га);  2024 год – 23 млн. 939 тыс. 600 рублей, в том числе:  10 млн. 966 тыс. 300 рублей – озеленение бульварной части по  ул. 64-й Армии в границах от кинотеатра «Авангард» до банка «Сбербанк» (2,4 га),  12 млн. 973 тыс. 300 рублей – благоустройство территории парка  «50 лет Октября» (6202,0 кв. м) |
| Администрация Красноармейского района Волгограда:  2019–2024 годы – 12 млн. 022 тыс. рублей (0,65 га), в том числе  по годам:  2019 год – 4 млн. 040 тыс. рублей (0,19 га), в том числе:  2 млн. 020 тыс. рублей – реализация проекта инициативного бюдже- тирования «Гордимся прошлым, создавая будущее» (0,15 га) (в том  числе 20 тыс. рублей – целевые средства),  2 млн. 020 тыс. рублей – реализация проекта инициативного бюдже- тирования «Спортивная молодежь – прекрасное будущее» (0,04 га)  (в том числе 20 тыс. рублей – целевые средства);  2020 год – 7 млн. 982 тыс. рублей (0,46 га), в том числе:  6 млн. 982 тыс. рублей – благоустройство общественной территории, прилегающей к Дому культуры «Судоверфь»,  1 млн. рублей – разработка ПСД (технологическое присоединение);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| 8. | Мероприятие 3.4. Компенсационное озеленение | Потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение составляет 135 млн. 322 тыс. 700 рублей (12849 единиц зеленых насаждений (е.з.н.), 72796,7 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:  2019 год – 29 млн. 576 тыс. рублей (7379 е.з.н., 22685,7 п. м поливочного водопровода);  2020 год – 42 млн. 405 тыс. 300 рублей (1557 е.з.н., 12733 п. м поливочного водопровода);  2021 год – 9 млн. 854 тыс. 700 рублей (1192 е.з.н., 5600 п. м поливочного водопровода);  2022 год – 9 млн. 050 тыс. 400 рублей (1189 е.з.н., 5600 п. м поливочного водопровода);  2023 год – 18 млн. 262 тыс. 900 рублей (618 е.з.н.,11938 п. м поливочного водопровода);  2024 год – 26 млн. 173 тыс. 400 рублей (914 е.з.н., 14240 п. м поливочного водопровода);  в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда:  2019–2024 годы – 19 млн. 708 тыс. 500 рублей (474 е.з.н., 11783 п. м  поливочного водопровода), в том числе по годам:  2019 год – 466 тыс. 300 рублей, в том числе:  184 тыс. 600 рублей – посадка 106 е.з.н.,  281 тыс. 100 рублей – устройство и ремонт 2405 п. м поливочного  водопровода;  2020 год – 101 тыс. 600 рублей – посадка 61 е.з.н.;  2021 год – 92 тыс. 500 рублей – посадка 55 е.з.н.;  2022 год – 88 тыс. 200 рублей – посадка 52 е.з.н.;  2023 год – 4 млн. 740 тыс. 100 рублей, в том числе:  300 тыс. рублей – посадка 100 е.з.н.,  4 млн. 440 тыс. 100 рублей – устройство и ремонт 3438 п. м поливочного водопровода;  2024 год – 14 млн. 219 тыс. 800 рублей, в том числе:  300 тыс. рублей – посадка 100 е.з.н.,  13 млн. 919 тыс. 800 рублей – устройство и ремонт 5940 п. м поливочного водопровода |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:  2019–2024 годы – 9 млн. 669 тыс. 400 рублей (1273 е.з.н., 18949 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:  2019 год – 6 млн. 400 тыс. 100 рублей (1273 е.з.н., 13949 п. м поливочного водопровода), в том числе:  1 млн. 552 тыс. 228 рублей – компенсационная посадка деревьев и кустов роз на территории парка «70 лет Победы», по пр-кту им. В.И.Ле­нина, пр-кту Металлургов (1273 е.з.н.),  4 млн. 847 тыс. 872 рубля – устройство поливочного водопровода  на территории парка «70 лет Победы» (13949 п. м) (3 млн. 078 тыс.  317 рублей – приобретение материалов, 131 тыс. 763 рубля – заработная плата с начислениями работникам МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» (согласно сметному расчету), 1 млн. 637 тыс. 792 рубля – технологическое подключение поливочного водопровода (согласно коммерческому предложению);  2020 год – 3 млн. 269 тыс. 300 рублей – устройство поливочного водопровода на объекте озеленения пр-кта Металлургов (5000 п. м);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Дзержинского района Волгограда:  2019–2024 годы – 31 млн. 399 тыс. рублей (626 е.з.н.), в том числе  по годам:  2019 год – 6 млн. 381 тыс. 800 рублей:  закупка и посадка саженцев (626 шт.),  изготовление ПСД и дизайн-проектов «Парк героев-летчиков»  (2-я очередь),  изготовление ПСД и дизайн-проектов «Парк Русь»;  2020 год – 25 млн. 017 тыс. 200 рублей, в том числе:  1 млн. 403 тыс. 700 рублей – изготовление ПСД и дизайн-проектов «Парк героев-летчиков» (2-я очередь),  1 млн. 464 тыс. 800 рублей – изготовление ПСД и дизайн-проектов «Парк Русь»;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Центрального района Волгограда:  2019–2024 годы – 51 млн. 099 тыс. 100 рублей (устройство 950 кв. м рулонного газона, устройство (ремонт) 32131,7 п. м поливочного  водопровода, посадка 6314 е.з.н. деревьев и кустарников, посадка  1132,25 кв. м многолетников), в том числе по годам:  2019 год – 6 млн. 862 тыс. 600 рублей (устройство 950 кв. м рулонного газона, устройство (ремонт) 4331,7 п. м поливочного водопровода,  посадка 2203 е.з.н. деревьев и кустарников, посадка 1132,25 кв. м  многолетников);  2020 год – 10 млн. 879 тыс. 900 рублей (устройство (ремонт) 5600 п. м поливочного водопровода, посадка 1137 е.з.н. деревьев и кустарников, изготовление ПСД по устройству (ремонту) поливочного водопровода);  2021 год – 9 млн. 762 тыс. 200 рублей (устройство (ремонт) 5600 п. м поливочного водопровода, посадка 1137 е.з.н. деревьев и кустарников, изготовление ПСД по устройству (ремонту) поливочного водопровода);  2022 год – 8 млн. 962 тыс. 200 рублей (устройство (ремонт) 5600 п. м поливочного водопровода, посадка 1137 е.з.н. деревьев и кустарников, изготовление ПСД по устройству (ремонту) поливочного водопровода);  2023 год – 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) 5500 п. м поливочного водопровода, посадка 350 е.з.н. деревьев и кустарников);  2024 год – 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) 5500 п. м поливочного водопровода, посадка 350 е.з.н. деревьев и кустарников) |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда:  2019–2024 годы – 2 млн. 384 тыс. 400 рублей (2917 е.з.н.), в том числе по годам:  2019 год – 2 млн. 384 тыс. 400 рублей (2917 е.з.н.), в том числе:  1 млн. 171 тыс. 200 рублей – технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения в сквере у Казанского Кафедрального собора,  723 тыс. 700 рублей – технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода ул. Череповецкой в границах ул. Ростовской и ул. Гомельской,  82 тыс. 800 рублей – технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода  ул. им. Циолковского от ул. им. Огарева до ул. Баррикадной,  406 тыс. 700 рублей – приобретение посадочного материала (2917 е.з.н.);  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Советского района Волгограда:  2019–2024 годы – 4 млн. 295 тыс. 400 рублей (439 е.з.н., 1133 п. м  поливочного водопровода), в том числе по годам:  2019 год – 1 млн. 361 тыс. 200 рублей – посадка елей (80 е.з.н.);  2020 год – 2 млн. 934 тыс. 200 рублей – 359 е.з.н. и устройство 1133 п. м поливочного водопровода у здания администрации Советского района Волгограда;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Кировского района Волгограда:  2019–2024 годы – 7 млн. 096 тыс. 800 рублей (296 е.з.н., 3800 п. м  поливочного водопровода), в том числе по годам:  2019 год – 1 млн. 578 тыс. 100 рублей – компенсационное озеленение, устройство и ремонт 2000 п. м поливочного водопровода;  2020 год – 203 тыс. 100 рублей – устройство и ремонт 1000 п. м поливочного водопровода;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 3 млн. 442 тыс. 400 рублей – устройство и ремонт 500 п. м поливочного водопровода бульварной части по ул. 64-й Армии  (1 млн. 722 тыс. 750 рублей – на восточной стороне бульварной части по ул. 64-й Армии, 1 млн. 719 тыс. 650 рублей – на западной стороне бульварной части по ул. 64-й Армии);  2024 год – 1 млн. 873 тыс. 200 рублей, в том числе:  1 млн. 200 тыс. рублей – приобретение и посадка 296 е.з.н.,  673 тыс. 200 рублей – устройство и ремонт 300 п. м поливочного  водопровода в сквере по ул. им. Кирова |
| Администрация Красноармейского района Волгограда:  2019–2024 годы – 9 млн. 670 тыс. 100 рублей (510 е.з.н., 5000 п. м  поливочного водопровода), в том числе по годам:  2019 год – 4 млн. 141 тыс. 500 рублей (оказание услуг по посадке  174 е.з.н., проектно-изыскательские работы пешеходной зоны по  ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный»);  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (устройство (ремонт) 2500 п. м поливочного водопровода, приобретение и посадка 168 е.з.н.);  2024 год – 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (устройство (ремонт) 2500 п. м поливочного водопровода, приобретение и посадка 168 е.з.н.) |
| 9. | Мероприятие 4.1.  Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности в 2019 году составляет  3 млн. 858 тыс. рублей, в том числе:  3 млн. 438 тыс. 500 рублей – администрация Центрального района Волгограда,  400 тыс. рублей – администрация Советского района Волгограда,  19 тыс. 500 рублей – администрация Красноармейского района Волгограда |  |
| 10. | Мероприятие 4.2. Праздничное оформление территории | Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по праздничному оформлению территории Волгограда на 2019–2024 годы  составляет 18 млн. 022 тыс. 500 рублей на 26 мероприятий, в том числе по годам:  2019 год – 6 млн. 250 тыс. рублей (9 мероприятий);  2020 год – 6 млн. 250 тыс. рублей (8 мероприятий);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 2 млн. 163 тыс. 800 рублей (5 мероприятий);  2024 год – 3 млн. 358 тыс. 700 рублей (4 мероприятия);  в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда:  2019–2024 годы – 3 млн. 088 тыс. 800 рублей (6 мероприятий по праздничному оформлению: 3 мероприятия – приобретение флагов, 3 мероприятия – приобретение новогодней ели), в том числе по годам:  2019 год – 750 тыс. рублей – приобретение новогодней ели (1 меро- приятие);  2020 год – 750 тыс. рублей – приобретение флагов (1373 шт.), приобретение новогодней ели (2 мероприятия);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 240 тыс. 100 рублей – приобретение флагов (1373 шт.)  (1 мероприятие);  2024 год – 1 млн. 348 тыс. 700 рублей – приобретение флагов (1373 шт.), приобретение новогодней ели (1 шт.) (2 мероприятия) |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:  2019–2024 годы – 1 млн. 500 тыс. рублей (2 мероприятия), в том  числе по годам:  2019 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Краснооктябрьского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодних украшений);  2020 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Краснооктябрьского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодних украшений);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Центрального района Волгограда:  2019–2024 годы – 2 млн. рублей (2 мероприятия), в том числе  по годам:  2019 год – 1 млн. рублей – подготовка Центрального района Волгограда к новогодним мероприятиям (1 мероприятие);  2020 год – 1 млн. рублей – подготовка Центрального района Волгограда к новогодним мероприятиям (1 мероприятие);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Советского района Волгограда:  2019–2024 годы – 2 млн. 474 тыс. 900 рублей (5 мероприятий),  в том числе по годам:  2019 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Советского района Волгограда к Новому году (приобретение и установка новогодней ели);  2020 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Советского района Волгограда к Новому году (приобретение и установка новогодней ели);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 464 тыс. 900 рублей (2 мероприятия) – праздничное оформление Советского района Волгограда ко Дню победы (приобретение флагов);  2024 год – 510 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Советского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодней гирлянды) |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда:  2019–2024 годы – 1 млн. 500 тыс. рублей (2 мероприятия), в том числе по годам:  2019 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – приобретение елочных украшений, светодиодного фонтана и фигуры, гирлянд для новогодних мероприятий;  2020 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – приобретение елочных украшений, светодиодного фонтана и фигуры, гирлянд для новогодних мероприятий;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Кировского района Волгограда:  2019–2024 годы – 2 млн. 208 тыс. 800 рублей (4 мероприятия),  в том числе по годам:  2019 год – 750 тыс. рублей (2 мероприятия) (новогодние украшения: 15 гирлянд по 20,0 м, 6 звезд, 1 снеговик, 3 шара, 11 консолей);  2020 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) (19 консолей);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 708 тыс. 800 рублей – приобретение новогодней ели с украшениями (1 мероприятие);  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Красноармейского района Волгограда:  2019–2024 годы – 3 млн. 750 тыс. рублей (4 мероприятия), в том числе по годам:  2019 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Красноармейского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодней ели);  2020 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Красноармейского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодней гирлянды, игрушек, ограждения);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 750 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Красноармейского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодней гирлянды, игрушек, ограждения);  2024 год – 1 млн. 500 тыс. рублей (1 мероприятие) – праздничное оформление Красноармейского района Волгограда к Новому году (приобретение световой композиции (2 шт.) |
| 11. | Мероприятие 4.3.  Демонтаж нестационарных объектов | Всего на 2019–2024 годы – 15 млн. 361 тыс. 200 рублей на демонтаж 806 нестационарных объектов, в том числе по годам:  2019 год – 240 тыс. рублей (6 нестационарных объектов);  2020 год – 1 млн. 500 тыс. рублей (73 нестационарных объекта);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 5 млн. 729 тыс. 600 рублей (307 нестационарных объектов);  2024 год – 7 млн. 891 тыс. 600 рублей (420 нестационарных объектов);  в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда:  2019–2024 годы – 1 млн. 727 тыс. 200 рублей (80 нестационарных  объектов), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 863 тыс. 600 рублей – демонтаж 40 нестационарных  объектов;  2024 год – 863 тыс. 600 рублей – демонтаж 40 нестационарных  объектов |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:  2019–2024 годы – 720 тыс. рублей (66 нестационарных объектов),  в том числе по годам:  2019 год – 240 тыс. рублей – демонтаж 6 нестационарных объектов;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 240 тыс. рублей – демонтаж 30 нестационарных объектов;  2024 год – 240 тыс. рублей – демонтаж 30 нестационарных объектов |
| Администрация Центрального района Волгограда:  2019–2024 годы – 200 тыс. рублей (8 нестационарных объектов),  в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 100 тыс. рублей – демонтаж 4 нестационарных объектов;  2024 год – 100 тыс. рублей – демонтаж 4 нестационарных объектов |
| Администрация Кировского района Волгограда:  2019–2024 годы – 1 млн. 614 тыс. рублей (32 нестационарных объекта), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 1 млн. 076 тыс. рублей – демонтаж 1 павильона и 15 гаражей;  2024 год – 538 тыс. рублей – демонтаж 1 павильона и 15 гаражей |
| Администрация Красноармейского района Волгограда:  2019–2024 годы – 2 млн. 100 тыс. рублей (60 нестационарных объектов), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 1 млн. 050 тыс. рублей – демонтаж 30 нестационарных  объектов;  2024 год – 1 млн. 050 тыс. рублей – демонтаж 30 нестационарных  объектов |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда:  объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства  Российской Федерации, всего на 2019–2024 годы – 9 млн. рублей  (560 конструкций), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 1 млн. 500 тыс. рублей (73 конструкции);  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 2 млн. 400 тыс. рублей (187 конструкций);  2024 год – 5 млн. 100 тыс. рублей (300 конструкций) |
| 12. | Мероприятие 4.4. Установка и содержание малых архитектурных форм | Всего на 2019–2024 годы – 270 тыс. рублей на установку и содержание 1 малой архитектурной формы (далее – МАФ), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 270 тыс. рублей (1 МАФ);  2024 год – 0 рублей;  в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Советского района Волгограда:  2019–2024 годы – 270 тыс. рублей (1 МАФ), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 270 тыс. рублей – приобретение лавочек, урн на ул. Калининградскую (1 МАФ);  2024 год – 0 рублей |
| 13. | Мероприятие 4.5.  Содержание и благоустройство территорий общего поль- зования | Всего на 2019–2024 годы – 316 млн. 361 тыс. 500 рублей (77 мероприятий, 58366,17 куб. м, 1 ПСД), в том числе по годам:  2019 год – 67 млн. 688 тыс. 600 рублей (21 мероприятие, 1291,1 куб. м, 1 ПСД);  2020 год – 34 млн. 066 тыс. 300 рублей (7 мероприятий, 11340,0 куб. м);  2021 год – 24 млн. 027 тыс. 800 рублей (5 мероприятий);  2022 год – 22 млн. 720 тыс. 700 рублей (5 мероприятий, 6330,0 куб. м);  2023 год – 90 млн. 037 тыс. 700 рублей (19 мероприятий, 20376,34 куб. м);  2024 год – 77 млн. 820 тыс. 400 рублей (20 мероприятий, 19028,73 куб. м);  в том числе по ГРБС: |  |
| Департамент городского хозяйства администрации Волгограда,  муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, муниципальное учреждение (МУ) «Горэколес»:  2019–2024 годы – 36 млн. 771 тыс. 100 рублей (13 мероприятий, 1 ПСД), в том числе по годам:  2019 год – 36 млн. 771 тыс. 100 рублей (13 мероприятий, 1 ПСД), в том числе:  773 тыс. рублей (12 мероприятий) – перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий (МУ «Комдорстрой»);  35 млн. 998 тыс. 117 рублей (1 мероприятие) – разработка ПСД  (10 млн. 799 тыс. 435 рублей – подготовка задания на проектирование, сбор, анализ и обобщение исходных данных, рекогносцировочные  обследования, изыскательские работы; 25 млн. 198 тыс. 682 рубля  (1 мероприятие) – разработка проектной документации, получение  согласований и положительных экспертных заключений, передача  заказчику результата выполненных работ (МУ «Горэколес»);  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда:  2019–2024 годы – 125 млн. 437 тыс. 200 рублей (32 мероприятия,  4640 куб. м), в том числе по годам:  2019 год – 15 млн. 597 тыс. 600 рублей (3 мероприятия), в том числе:  13 млн. 588 тыс. 600 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий  общего пользования (1 млн. 119 тыс. 400 рублей – областной бюджет, 20 тыс. рублей – целевые средства, 694 тыс. рублей – дотации на  реализацию проекта инициативного бюджетирования «Безопасные ступени»),  59 тыс. 300 рублей (1 мероприятие) – подготовка мест массового  отдыха населения у воды,  116 тыс. 300 рублей (1 мероприятие) – ремонт лестниц;  2020 год – 13 млн. 994 тыс. 900 рублей (2 мероприятия), в том числе:  13 млн. 879 тыс. 500 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий  общего пользования,  115 тыс. 400 рублей (1 мероприятие) – подготовка мест массового  отдыха населения у воды;  2021 год – 12 млн. 674 тыс. 800 рублей (2 мероприятия), в том числе:  12 млн. 569 тыс. 700 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий  общего пользования,  105 тыс. 110 рублей (1 мероприятие) – подготовка мест массового  отдыха населения у воды;  2022 год – 12 млн. 085 тыс. 100 рублей (2 мероприятия), в том числе:  11 млн. 984 тыс. 930 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий  общего пользования,  100 тыс. 200 рублей (1 мероприятие) – подготовка мест массового  отдыха населения у воды;  2023 год – 42 млн. 123 тыс. 500 рублей (11 мероприятий, 2320 куб. м), в том числе:  15 млн. 489 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий  общего пользования,  240 тыс. рублей (1 мероприятие) – содержание объектов культурного наследия,  500 тыс. рублей (5 мероприятий) – ремонт лестниц,  22 млн. 998 тыс. 100 рублей (1 мероприятие) – приобретение основных средств,  2 млн. 760 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) – предотвращение  образования, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, 97 тыс. 600 рублей (1 мероприятие) – ремонт и содержание фонтана, 37 тыс. рублей (2 мероприятия) – подготовка мест массового отдыха населения у воды;  2024 год – 28 млн. 961 тыс. 300 рублей (12 мероприятий, 2320 куб. м), в том числе:  21 млн. 884 тыс. 800 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий  общего пользования,  240 тыс. рублей (1 мероприятие) – содержание объектов культурного наследия,  500 тыс. рублей (5 мероприятий) – ремонт лестниц,  363 тыс. 200 рублей (1 мероприятие) – приобретение основных средств,  2 млн. 760 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) – предотвращение  образования, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, 97 тыс. 600 рублей (1 мероприятие) – ремонт и содержание фонтана, 763 тыс. 900 рублей (2 мероприятия) – подготовка мест массового  отдыха населения у воды,  23 млн. 050 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) – ремонт помещений |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда:  2019–2024 годы – 19 млн. 119 тыс. 200 рублей (6 мероприятий,  11340 куб. м), в том числе по годам:  2019 год – 0 рублей;  2020 год – 8 млн. рублей (2 мероприятия, 11340 куб. м) – ликвидация несанкционированных свалок, в том числе:  4 млн. 925 тыс. рублей (6980 куб. м) – в 100–400 м северо-западнее  п. Солнечного, 100 м севернее приволжской железной дороги,  3 млн. 075 тыс. рублей (4360 куб. м) – за жилым домом № 6 по ул. Варшавской;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 5 млн. 559 тыс. 600 рублей (2 мероприятия);  2024 год – 5 млн. 559 тыс. 600 рублей (2 мероприятия) |
| Администрация Центрального района Волгограда:  2019–2024 годы – 159 тыс. рублей (1 мероприятие), в том числе  по годам:  2019 год – 159 тыс. рублей (1 мероприятие) – транспортно-экспедиционные услуги на поставку вертолета Ми-8Т;  2020 год – 0 рублей;  2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей |
| Администрация Советского района Волгограда:  2019–2024 годы – 106 млн. 613 тыс. 300 рублей (8 мероприятий,  17954,07 куб. м), в том числе по годам:  2019 год – 10 млн. 879 тыс. 700 рублей (1 мероприятие), в том числе: 10 млн. 784 тыс. 200 рублей – уборка и благоустройство территорий общего пользования в рамках муниципального задания,  95 тыс. 500 рублей – индексация окладов работников МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда» за счет  дотации на сбалансированность бюджетов;  2020 год – 9 млн. 446 тыс. рублей (1 мероприятие) – уборка и благоустройство территорий общего пользования в рамках муниципального задания;  2021 год – 8 млн. 970 тыс. рублей (1 мероприятие) – уборка и благоустройство территорий общего пользования в рамках муниципального задания;  2022 год – 8 млн. 475 тыс. 900 рублей (1 мероприятие) – уборка и  благоустройство территорий общего пользования в рамках муниципального задания;  2023 год – 33 млн. 286 тыс. 500 рублей (2 мероприятия), в том числе:  28 млн. 686 тыс. 500 рублей – уборка и благоустройство территорий общего пользования в рамках муниципального задания,  4 млн. 600 тыс. рублей – мероприятия по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на  территориях общего пользования (будут ликвидированы загрязнения (несанкционированные свалки) в объеме 9603,34 куб. м);  2024 год – 35 млн. 555 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), в том числе:  31 млн. 555 тыс. 200 рублей – уборка и благоустройство территорий общего пользования в рамках муниципального задания,  4 млн. рублей – мероприятия по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях  общего пользования (будут ликвидированы загрязнения (несанкционированные свалки) в объеме 8350,73 куб. м) |
| Администрация Кировского района Волгограда:  2019–2024 годы – 5 млн. 409 тыс. 300 рублей (9 мероприятий,  13951,1 куб. м), в том числе по годам:  2019 год – 1 млн. 261 тыс. 900 рублей (2 мероприятия, 1291,1 куб. м),  в том числе:  51 тыс. 900 рублей – подготовка пляжа на о. Сарпинском,  1 млн. 210 тыс. рублей – ликвидация свалок в объеме 1291,1 куб. м  на о. Сарпинском;  2020 год – 90 тыс. рублей (1 мероприятие) – подготовка пляжа на о. Сарпинском;  2021 год – 90 тыс. рублей (1 мероприятие) – подготовка пляжа на  о. Сарпинском;  2022 год – 90 тыс. рублей (1 мероприятие) – подготовка пляжа на  о. Сарпинском;  2023 год – 2 млн. 859 тыс. 300 рублей (2 мероприятия, 3165 куб. м),  в том числе:  90 тыс. рублей – подготовка пляжа на о. Сарпинском,  2 млн. 769 тыс. 300 рублей – ликвидация свалок в объеме 3165 куб. м  на территории Кировского района Волгограда;  2024 год – 1 млн. 018 тыс. 100 рублей (2 мероприятия, 3165 куб. м),  в том числе:  65 тыс. рублей – подготовка пляжа на о. Сарпинском,  953 тыс. 100 рублей – ликвидация свалок в объеме 3165 куб. м на  территории Кировского района Волгограда |
| Администрация Красноармейского района Волгограда:  2019–2024 годы – 22 млн. 852 тыс. 400 рублей (8 мероприятий,  10481 куб. м), в том числе по годам:  2019 год – 3 млн. 019 тыс. 300 рублей (1 мероприятие), в том числе:  2 млн. 994 тыс. 300 рублей – уборка территорий общего пользования  в рамках муниципального задания,  25 тыс. рублей – индексация размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МБУ «Центр благоустройства  и озеленения Красноармейского района Волгограда»;  2020 год – 2 млн. 535 тыс. 400 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий общего пользования в рамках муниципального задания;  2021 год – 2 млн. 293 тыс. рублей (1 мероприятие) – уборка территорий общего пользования в рамках муниципального задания;  2022 год – 2 млн. 069 тыс. 700 рублей (1 мероприятие) – уборка территорий общего пользования в рамках муниципального задания;  2023 год – 6 млн. 208 тыс. 800 рублей (2 мероприятия, 5288 куб. м),  в том числе:  3 млн. 749 тыс. 700 рублей – уборка территорий общего пользования  в рамках муниципального задания,  2 млн. 459 тыс. 100 рублей – ликвидация несанкционированных свалок (5288 куб. м);  2024 год – 6 млн. 726 тыс. 200 рублей (2 мероприятия, 5193 куб. м),  в том числе:  4 млн. 312 тыс. 200 рублей – уборка территорий общего пользования  в рамках муниципального задания,  2 млн. 414 тыс. рублей – ликвидация несанкционированных свалок (5193 куб. м) |

Примечания:

1. При реализации Программы расчет затрат на последующие годы будет корректироваться.

2. Стоимость работ по каждому мероприятию может изменяться в зависимости от условий проектирования и строительства, а также от   
требований действующего законодательства Российской Федерации на момент реализации конкретного мероприятия Программы.

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1549

ИСТОЧНИКИ

ресурсного обеспечения муниципальной программы «Благоустройство Волгограда» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  источника  и главного распорядителя бюджетных средств  Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный  первоначальной редакцией Программы | | | | | | | Объем финансовых средств | | | | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверж­дающие документы |
| всего  по Программе | в том числе | | | | | | всего по Программе | в том числе | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего | тыс.  руб. | 2900351,7 | 439437,8 | 428327,1 | 407645,0 | 528817,6 | 528256,4 | 567867,8 | 3006352,1 | 557641,0 | 531326,8 | 411348,6 | 400196,5 | 529906,3 | 575932,9 |  |
| Департамент городского  хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания | тыс.  руб. | 141468,0 | 17235,8 | 17235,8 | 17235,8 | 26065,0 | 27917,4 | 35778,2 | 255297,9 | 80199,2 | 51989,2 | 26643,3 | 33570,6 | 27517,4 | 35378,2 | \* |
| Департамент по градострои­тельству и  архитектуре администрации Волгограда | тыс.  руб. | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 400,0 | 5100,0 | 9000,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 2400,0 | 5100,0 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс.  руб. | 368785,3 | 40778,8 | 40409,3 | 39389,3 | 88588,1 | 74737,4 | 84882,4 | 311924,8 | 43634,2 | 39583,1 | 35369,9 | 33717,5 | 74737,7 | 84882,4 |
| Администрация Красно- октябрьского района Волгограда | тыс.  руб. | 276367,8 | 48566,4 | 47629,4 | 45043,0 | 45043,0 | 45043,0 | 45043,0 | 266660,4 | 51596,3 | 51889,8 | 39600,5 | 37426,6 | 43073,6 | 43073,6 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс.  руб. | 350302,2 | 72670,4 | 71602,7 | 68655,8 | 45791,1 | 45791,1 | 45791,1 | 367464,0 | 62625,0 | 83383,4 | 66804,4 | 63069,0 | 45791,1 | 45791,1 |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс.  руб. | 587483,9 | 104307,3 | 100213,4 | 95740,8 | 95740,8 | 95740,8 | 95740,8 | 662526,8 | 127358,5 | 138108,0 | 103885,9 | 101692,8 | 95740,8 | 95740,8 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс.  руб. | 283166,8 | 51943,6 | 48106,0 | 45779,3 | 45779,3 | 45779,3 | 45779,3 | 254250,8 | 47759,7 | 44306,8 | 42132,4 | 40017,3 | 40017,3 | 40017,3 |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс.  руб. | 412514,6 | 37082,1 | 36431,7 | 34261,4 | 87272,0 | 105397,8 | 112069,6 | 381971,4 | 52989,2 | 41801,6 | 35753,0 | 33960,2 | 105397,8 | 112069,6 |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс.  руб. | 207733,5 | 28896,0 | 28196,4 | 26780,3 | 46472,8 | 36950,3 | 40437,7 | 221119,8 | 42225,1 | 29352,4 | 26874,5 | 25652,3 | 42931,3 | 54084,2 |
| Администрация Красно- армейского района Волгограда | тыс.  руб. | 262255,2 | 37957,4 | 37228,0 | 34759,3 | 44565,5 | 50499,3 | 57245,7 | 276136,2 | 49253,8 | 49412,5 | 34284,7 | 31090,2 | 52299,3 | 59795,7 |
| Местный  бюджет | тыс. руб. | 2900351,7 | 439437,8 | 428327,1 | 407645,0 | 528817,6 | 528256,4 | 567867,8 | 2953724,7 | 505013,6 | 531326,8 | 411348,6 | 400196,5 | 529906,3 | 575932,9 |
| Департамент городского  хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | тыс. руб. | 141468,0 | 17235,8 | 17235,8 | 17235,8 | 26065,0 | 27917,4 | 35778,2 | 224674,5 | 49575,5 | 51989,2 | 26643,3 | 33570,6 | 27517,4 | 35378,2 |
| Департамент по градострои­тельству и  архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 400,0 | 5100,0 | 9000,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 2400,0 | 5100,0 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 368785,3 | 40778,8 | 40409,3 | 39389,3 | 88588,1 | 74737,4 | 84882,4 | 309577,9 | 41287,3 | 39583,1 | 35369,9 | 33717,5 | 74737,7 | 84882,4 |
| Администрация Красно- октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 276367,8 | 48566,4 | 47629,4 | 45043,0 | 45043,0 | 45043,0 | 45043,0 | 266360,8 | 51296,7 | 51889,8 | 39600,5 | 37426,6 | 43073,6 | 43073,6 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 350302,2 | 72670,4 | 71602,7 | 68655,8 | 45791,1 | 45791,1 | 45791,1 | 367090,0 | 62251,0 | 83383,4 | 66804,4 | 63069,0 | 45791,1 | 45791,1 |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 587483,9 | 104307,3 | 100213,4 | 95740,8 | 95740,8 | 95740,8 | 95740,8 | 660874,9 | 125706,6 | 138108,0 | 103885,9 | 101692,8 | 95740,8 | 95740,8 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 283166,8 | 51943,6 | 48106,0 | 45779,3 | 45779,3 | 45779,3 | 45779,3 | 252849,0 | 46357,9 | 44306,8 | 42132,4 | 40017,3 | 40017,3 | 40017,3 |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 412514,6 | 37082,1 | 36431,7 | 34261,4 | 87272,0 | 105397,8 | 112069,6 | 378592,2 | 49610,0 | 41801,6 | 35753,0 | 33960,2 | 105397,8 | 112069,6 |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 207733,5 | 28896,0 | 28196,4 | 26780,3 | 46472,8 | 36950,3 | 40437,7 | 210887,3 | 31992,6 | 29352,4 | 26874,5 | 25652,3 | 42931,3 | 54084,2 |
| Администрация Красно- армейского района Волгограда | тыс. руб. | 262255,2 | 37957,4 | 37228,0 | 34759,3 | 44565,5 | 50499,3 | 57245,7 | 273818,1 | 46935,7 | 49412,5 | 34284,7 | 31090,2 | 52299,3 | 59795,7 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52447,3 | 52447,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент городского  хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623,4 | 30623,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307,5 | 2307,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Красно- октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,6 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,0 | 374,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631,9 | 1631,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381,8 | 1381,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318,5 | 3318,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232,5 | 10232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Красно- армейского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278,1 | 2278,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие безвозмездные целевые  средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,1 | 180,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,4 | 39,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Красно- армейского района Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Соглашения от 26 февраля 2019 г. № 125/19 о предоставлении в 2019 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения, от 26 июня 2019 г.   
№ 358/19 о предоставлении в 2019 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения, заключенные между комитетом финансов Волгоградской области и администрацией Волгограда.

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство Волгограда», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1549

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,

необходимых на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Волгограда» (далее – Программа),

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главные распорядители  бюджетных средств Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Итого по Программе, мероприятию |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  «Благоустройство Волгограда» | Департамент городского  хозяйства администрации  Волгограда | 80199,2 | 51989,2 | 26643,3 | 33570,6 | 27517,4 | 35378,2 | 255297,9 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 43634,2 | 39583,1 | 35369,9 | 33717,5 | 74737,7 | 84882,4 | 311924,8 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 51596,3 | 51889,8 | 39600,5 | 37426,6 | 43073,6 | 43073,6 | 266660,4 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 62625,0 | 83383,4 | 66804,4 | 63069,0 | 45791,1 | 45791,1 | 367464,0 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 127358,5 | 138108,0 | 103885,9 | 101692,8 | 95740,8 | 95740,8 | 662526,8 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 47759,7 | 44306,8 | 42132,4 | 40017,3 | 40017,3 | 40017,3 | 254250,8 |

|  |  |  |  | Продолжение приложения 4 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Администрация Советского  района Волгограда | 52989,2 | 41801,6 | 35753,0 | 33960,2 | 105397,8 | 112069,6 | 381971,4 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 42225,1 | 29352,4 | 26874,5 | 25652,3 | 42931,3 | 54084,2 | 221119,8 |
|  | Администрация Красноармейского района Волгограда | 49253,8 | 49412,5 | 34284,7 | 31090,2 | 52299,3 | 59795,7 | 276136,2 |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 2400,0 | 5100,0 | 9000,0 |
| Мероприятие:  погашение  кредиторской  задолженности | Департамент городского  хозяйства администрации  Волгограда | 20625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20625,0 |
| Мероприятие:  содержание  линий наружного освещения | Департамент городского  хозяйства администрации  Волгограда | 22778,1 | 27339,8 | 26643,3 | 33570,6 | 27517,4 | 29513,2 | 167362,4 |
| Мероприятие: разработка  проектно-сметной документации для строительства кладбищ | Департамент городского  хозяйства администрации  Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865,0 | 5865,0 |
| Мероприятие:  содержание мест захоронения | Департамент городского  хозяйства администрации  Волгограда | 25,0 | 24649,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24674,4 |
| Мероприятие:  погашение  кредиторской  задолженности | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 101,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,1 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 6682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682,0 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 9633,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9633,7 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 6829,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6829,5 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,0 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 512,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,0 |
| Мероприятие:  текущее озеленение объектов  озеленения обще­го пользования | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 24767,0 | 24736,6 | 22602,6 | 21544,2 | 26770,4 | 39489,0 | 159909,8 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 40504,4 | 39870,5 | 39600,5 | 37426,6 | 37274,0 | 37274,0 | 231950,0 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 47661,7 | 56024,3 | 48024,3 | 48024,3 | 45791,1 | 45791,1 | 291316,8 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 104986,8 | 123148,1 | 93043,7 | 91650,6 | 88324,7 | 88324,7 | 589478,6 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 42605,3 | 43556,8 | 42132,4 | 40017,3 | 40017,3 | 40017,3 | 248346,4 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 25708,1 | 28671,4 | 26783,0 | 25484,3 | 46278,9 | 50906,8 | 203832,5 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 27944,6 | 28309,3 | 26784,5 | 25562,3 | 26715,3 | 26715,3 | 162031,3 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 36771,5 | 38145,1 | 31991,7 | 29020,5 | 41526,2 | 47755,2 | 225210,2 |
| Мероприятие: благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) | Администрация Дзержинского района Волгограда | 1149,5 | 1591,9 | 18780,1 | 15044,7 | 0 | 0 | 36566,2 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 1952,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952,2 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 1277,9 | 3080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 0 | 0 | 6517,9 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 7060,7 | 0 | 0 | 0 | 25097,5 | 25097,6 | 57255,8 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 2020,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020,0 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 10400,5 | 0 | 0 | 0 | 8129,5 | 23939,6 | 42469,6 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 3701,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701,8 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 4040,0 | 7982,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022,0 |
| Мероприятие: компенсационное озеленение | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 466,3 | 101,6 | 92,5 | 88,2 | 4740,1 | 14219,8 | 19708,5 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 6400,1 | 3269,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9669,4 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 6381,8 | 25017,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31399,0 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 6862,6 | 10879,9 | 9762,2 | 8962,2 | 7316,1 | 7316,1 | 51099,1 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 2384,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384,4 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 1361,2 | 2934,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295,4 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 1578,1 | 203,1 | 0 | 0 | 3442,4 | 1873,2 | 7096,8 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 4141,5 | 0 | 0 | 0 | 2764,3 | 2764,3 | 9670,1 |
| Мероприятие:  погашение  кредиторской  задолженности | Администрация Центрального района Волгограда | 3438,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438,5 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| Мероприятие: праздничное оформление  территорий | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 240,1 | 1348,7 | 3088,8 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 1500,0 | 3750,0 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 464,9 | 510,0 | 2474,9 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 708,8 | 0 | 2208,8 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Мероприятие:  демонтаж  нестационарных объектов | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,6 | 863,6 | 1727,2 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076,0 | 538,0 | 1614,0 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 2400,0 | 5100,0 | 9000,0 |
| Мероприятие:  установка и  содержание  малых архитектурных форм | Администрация Советского  района Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 270,0 |
| Мероприятие:  содержание и благоустройство  территорий обще-го пользования | Департамент городского  хозяйства администрации  Волгограда | 36771,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771,1 |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 15597,6 | 13994,9 | 12674,8 | 12085,1 | 42123,5 | 28961,3 | 125437,2 |
| Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 5559,6 | 5559,6 | 19119,2 |
| Администрация Центрального района Волгограда | 159,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,0 |
| Администрация Советского  района Волгограда | 10879,7 | 9446,0 | 8970,0 | 8475,9 | 33286,5 | 35555,2 | 106613,3 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 1261,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 2859,3 | 1018,1 | 5409,3 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 3019,3 | 2535,4 | 2293,0 | 2069,7 | 6208,8 | 6726,2 | 22852,4 |

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда