|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 30.12.2019 № 1565

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1877 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», руководствуясь [статьями 7, 39](consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D19699DB9A8B47208492DF538FEBE69736266212BF4605CD526B58864723056bDn0I) Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. № 1877 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Жилище», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1.1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.1. Раздел «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

1.1.1.2. Раздел «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Этапы и сроки реализации Программы | – 2019–2025 годы». |

1.1.1.3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Программы | – прогнозируемый общий объем финансирования Программы составит 6 569 146,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 706971,1 тыс. рублей,  в 2020 году – 712297,4 тыс. рублей,  в 2021 году – 683084,7 тыс. рублей,  в 2022 году – 0 рублей,  в 2023 году – 2767655,9 тыс. рублей,  в 2024 году – 1041054,9 тыс. рублей,  в 2025 году – 658082,8 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 821872,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 39157,9 тыс. рублей,  в 2020 году – 7232,7 тыс. рублей,  в 2021 году – 0 рублей,  в 2022 году – 0 рублей,  в 2023 году – 186527,5 тыс. рублей,  в 2024 году – 587638,3 тыс. рублей,  в 2025 году – 1316,2 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета – 5 656 528,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 608371,8 тыс. рублей,  в 2020 году – 673760,3 тыс. рублей,  в 2021 году – 683084,7 тыс. рублей,  в 2022 году – 0 рублей,  в 2023 году – 2581128,4 тыс. рублей,  в 2024 году – 453416,6 тыс. рублей,  в 2025 году – 656766,6 тыс. рублей,  за счет средств внебюджетных источников – 90 745,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 59441,4 тыс. рублей,  в 2020 году – 31304,4 тыс. рублей». |

1.1.1.4. В разделе «Конечные результаты реализации Программы»:

1.1.1.4.1. В абзаце первом:

слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.»,

цифры «15,3» заменить цифрами «15,4».

1.1.1.4.2. В абзаце шестом:

слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «04 сентября 2019 г.»,

цифры «179,4» заменить цифрами «190».

1.1.1.4.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья, составит 3911 че­ловек;».

1.1.1.4.4. В абзаце девятом цифры «72455,27» заменить цифрами «75262,16».

1.1.1.4.5. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – федеральный проект), составит 9760 человек;».

1.1.1.4.6. В абзаце одиннадцатом цифры «145864,43» заменить цифрами «146388,99».

1.1.1.4.7. В абзаце двенадцатом цифры «9,7» заменить цифрами «9,6».

1.1.1.4.8. В абзаце четырнадцатом слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «01 апреля 2019 г.».

1.1.1.4.9. В абзаце пятнадцатом цифры «331» заменить цифрами «68».

1.1.1.4.10. В абзаце шестнадцатом слова «143 семьи» заменить словами   
«27 семей».

1.1.2. В разделе 1:

1.1.2.1. В абзаце втором:

слова «01 января 2018 г.» заменить словами «01 июля 2019 г.»,

слова «9168 семей» заменить словами «9161 семья».

1.1.2.2. В абзаце девятом:

слова «19 апреля» заменить словами «20 декабря»,

цифры «379» заменить цифрами «411»,

слова «40 жилых помещений» заменить словами «31 жилое помещение»,

слова «общей площадью 218,3 тыс. кв. м», «5650 семей» исключить,

слова «(13374 гражданина)» заменить словами «13671 гражданин».

1.1.2.3. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«По состоянию на 01 апреля 2019 г. свободны 296 помещений муниципального жилищного фонда Волгограда, из которых 27 помещениям требуется проведение ремонта.».

1.1.3. В разделе 2:

1.1.3.1. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;».

1.1.3.2. В абзаце восемнадцатом слова «2019–2024 годы» заменить словами «2019–2025 годы».

1.1.4. В разделе 3:

1.1.4.1. В абзаце втором слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.».

1.1.4.2. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.1.4.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«увеличение площади муниципального жилищного фонда Волгограда по сравнению со свободной площадью муниципального жилищного фонда Волгограда на 04 сентября 2019 г.;».

1.1.4.4. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«уровень готовности проектной и рабочей документации на строительство многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан;».

1.1.4.5. В сноске 1 слова «19 апреля» заменить словами «20 декабря».

1.1.4.6. В абзаце шестнадцатом слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «01 августа 2019 г.».

1.1.4.7. В абзаце девятнадцатом:

слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.»,

цифры «15,3» заменить цифрами «15,4».

1.1.4.8. В абзаце двадцать четвертом:

слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «04 сентября 2019 г.»,

цифры «179,4» заменить цифрами «190».

1.1.4.9. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья, составит 3911 человек;».

1.1.4.10. В абзаце двадцать седьмом цифры «72455,27» заменить цифрами «75262,16».

1.1.4.11. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта, составит 9760 человек;».

1.1.4.12. В абзаце двадцать девятом цифры «145864,43» заменить цифрами «146388,99».

1.1.4.13. В абзаце тридцатом цифры «9,7» заменить цифрами «9,6».

1.1.4.14. В абзаце тридцать втором слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «01 апреля 2019 г.».

1.1.4.15. В абзаце тридцать третьем цифры «331» заменить цифрами «68».

1.1.4.16. В абзаце тридцать четвертом цифры «143» заменить цифрами «27».

1.1.4.17. Абзац тридцать пятый признать утратившим силу.

1.1.4.18. Таблицу «Обоснование значений конечных результатов реализации Программы» исключить.

1.1.5. В разделе 4:

1.1.5.1. В абзаце девятом:

слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.»,

цифры «15,3» заменить цифрами «15,4».

1.1.5.2. В абзаце четырнадцатом:

слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «04 сентября 2019 г.»,

цифры «179,4» заменить цифрами «190».

1.1.5.3. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья, составит 3911 че­ловек;».

1.1.5.4. В абзаце двадцать восьмом цифры «72455,27» заменить цифрами «75262,16».

1.1.5.5. Абзац двадцать девятый изложить в следующий редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта, составит 9760 человек;».

1.1.5.6. В абзаце тридцатом цифры «145864,43» заменить цифрами «146388,99».

1.1.5.7. В абзаце тридцать седьмом цифры «63» заменить цифрами «196».

1.1.5.8. В абзаце тридцать восьмом цифры «1879» заменить цифрами «189».

1.1.5.9. В абзаце тридцать девятом слова «3771 жилого помещения» заменить словами «3704 жилых помещений».

1.1.5.10. В абзаце сороковом цифры «379» заменить цифрами «411».

1.1.5.11. В абзаце сорок четвертом цифры «9,7» заменить цифрами «9,6».

1.1.5.12. В абзаце пятьдесят девятом цифры «331» заменить цифрами «68».

1.1.5.13. В абзаце шестидесятом слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «01 апреля 2019 г.».

1.1.5.14. В абзаце шестьдесят первом слова «143 семьи» заменить словами «27 семей».

1.1.5.15. Абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:

«осуществление ремонтных работ 27 помещений муниципального жилищного фонда Волгограда;».

1.1.5.16. В абзаце шестьдесят четвертом слова «331 гражданину» заменить словами «68 гражданам».

1.1.6. В разделе 6:

1.1.6.1. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«Департамент муниципального имущества администрации Волгограда:».

1.1.6.2. После абзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания:

«согласовывает правовые акты администрации Волгограда по вопросам изъятия земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, подготавливает документы по вопросам предоставления, переоформления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа город-герой Волгоград;

направляет документы на регистрацию перехода права собственности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области на жилые помещения в аварийных домах, которые изъяты у собственников путем выкупа жилых помещений, а также переданные в муниципальную собственность на основании договоров мены жилыми помещениями.».

1.1.7. В разделе 7 таблицу «Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества» изложить в следующей редакции:

«Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Мощность объекта  (тыс.  кв. м) | Срок начала и окончания строительства/приобретения объекта | Объемы финансирования объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные жилые дома (строительство муниципального жилья) | 12,0 | 2024–2025 годы | 2024 год – 443400,0 тыс. рублей |
| 2. | Жилые помещения в многоквартирных жилых домах (приобретение жилых помещений для переселения граждан | 147,4 | 2019–2025 годы | 2019 год – 535453,6 тыс. рублей;  2020 год – 541472,0 тыс. рублей;  2021 год – 683084,7 тыс. рублей; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | из аварийного жилья) |  |  | 2022 год – 0 рублей;  2023 год – 2591495,1 тыс. рублей;  2024 год – 454325,2 тыс. рублей;  2025 год – 658082,8 тыс. рублей |

1.1.8. Приложения 1–4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1–4 к настоящему постановлению соответственно.

1.2. В подпрограмме «Обеспечение жилищных прав малоимущих граждан, проживающих в Волгограде» Программы (далее – Подпрограмма 1):

1.2.1. В паспорте Подпрограммы 1:

1.2.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» слова «2022–2024 годы» заменить словами «2023–2024 годы».

1.2.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Подпрограммы | – объем средств Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 464400,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 21000 тыс. рублей,  в 2024 году – 443400 тыс. рублей». |

1.2.1.3. В разделе «Конечные результаты реализации Подпрограммы»:

1.2.1.3.1. В абзаце первом:

слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.»,

цифры «15,3» заменить цифрами «15,4».

1.2.1.3.2. В абзаце шестом:

слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «04 сентября 2019 г.»,

цифры «179,4» заменить цифрами «190».

1.2.2. В разделе 1:

1.2.2.1. В абзаце втором:

слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.»,

слова «9168 семей» заменить словами «9161 семья».

1.2.2.2. В абзаце четвертом слова «1174 семьи» заменить словами   
«1167 семей».

1.2.3. В абзаце третьем раздела 2 слова «2022–2024 годы» заменить словами «2023–2024 годы».

1.2.4. В разделе 4:

1.2.4.1. В абзаце втором слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.».

1.2.4.2. В абзаце шестом слова «01 июля 2018 г.» заменить словами   
«04 сентября 2019 г.».

1.2.4.3. В абзаце восьмом:

слова «2018 г.» заменить словами «2019 г.»,

цифры «15,3» заменить цифрами «15,4».

1.2.4.4. В абзаце двенадцатом:

слова «27 июля 2018 г.» заменить словами «04 сентября 2019 г.»,

цифры «179,4» заменить цифрами «190».

1.2.5. В разделе 5:

1.2.5.1. В абзаце втором цифры «416640,0» заменить цифрами «464400,0».

1.2.5.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансовых средств бюджета Волгограда | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 464400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 443400,0 |
| Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 0,0 |
| Выполнение комплекса работ по строительству многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | 443400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443400,0 |

1.3. В подпрограмме «Переселение граждан, проживающих в Волгограде, из аварийного жилья» Программы (далее – Подпрограмма 2):

1.3.1. В паспорте Подпрограммы 2:

1.3.1.1. В разделе «Соисполнители Подпрограммы» слова «департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда» исключить.

1.3.1.2. Раздел «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Задачи Подпрограммы | – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья;  реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». |

1.3.1.3. В разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» слова «2019–2024 годы» заменить словами «2019–2025 годы».

1.3.1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Подпрограммы | – объем средств Подпрограммы составит 5954541,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 613337,8 тыс. рублей,  в 2020 году – 663971,8 тыс. рублей,  в 2021 году – 683084,7 тыс. рублей,  в 2022 году – 0 рублей,  в 2023 году – 2738409,5 тыс. рублей,  в 2024 году – 597654,9 тыс. рублей,  в 2025 году – 658082,8 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 335411,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 30241,0 тыс. рублей,  в 2020 году – 2334,4 тыс. рублей,  в 2021 году – 0 рублей,  в 2022 году – 0 рублей,  в 2023 году – 157281,1 тыс. рублей,  в 2024 году – 144238,3 тыс. рублей,  в 2025 году – 1316,2 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета – 5 619 130,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 583096,8 тыс. рублей,  в 2020 году – 661637,4 тыс. рублей,  в 2021 году – 683084,7 тыс. рублей,  в 2022 году – 0 рублей,  в 2023 году – 2581128,4 тыс. рублей,  в 2024 году – 453416,6 тыс. рублей,  в 2025 году – 656766,6 тыс. рублей». |

1.3.1.5. В разделе «Конечные результаты реализации Подпрограммы»:

1.3.1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья, составит 3911 че­ловек;».

1.3.1.5.2. В абзаце третьем цифры «72455,27» заменить цифрами «75262,16».

1.3.1.5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта, составит 9760 человек;».

1.3.1.5.4. В абзаце пятом цифры «145864,43» заменить цифрами «146388,99».

1.3.2. В абзаце третьем раздела 1:

слова «19 апреля» заменить словами «20 декабря»,

цифры «379» заменить цифрами «411»,

слова «40 жилых помещений» заменить словами «31 жилое помещение»,

слова «общей площадью 218,3 тыс. кв. м», «5650 семей» исключить,

слова «(13374 гражданина)» заменить словами «13671 гражданин».

1.3.3. В разделе 2:

1.3.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Задачами Подпрограммы являются обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья и реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».».

1.3.3.2. Абзацы третий–девятый изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации Подпрограммы – 2019–2025 годы. Реализация Подпрограммы предусматривает выделение отдельных этапов:

I этап (этап 2019 года) – по заявкам на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее – заявки), представленным Волгоградской областью до 01 июня 2019 г., со сроком завершения мероприятий 31 декабря 2020 г.;

II этап (этап 2020 года) – по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2020 г., со сроком завершения мероприятий 31 декабря 2021 г.;

III этап (этап 2021 года) – по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2021 г., со сроком завершения мероприятий 31 декабря 2022 г.;

IV этап (этап 2022 года) – по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2022 г., со сроком завершения мероприятий 31 декабря 2023 г.;

V этап (этап 2023 года) – по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2023 г., со сроком завершения мероприятий 31 декабря 2024 г.;

VI этап (этап 2024 года) – по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2024 г., со сроком завершения мероприятий 01 сентября 2025 г.».

1.3.4. В разделе 3:

1.3.4.1. В пункте 3.2 цифры «1873» заменить цифрами «29».

1.3.4.2. В пункте 3.3 слова «двух жилых помещений» заменить словами «трех жилых помещений».

1.3.4.3. Абзац первый пункта 3.31изложить в следующей редакции:

«3.31. Оценка стоимости жилых помещений в рамках реализации федерального проекта.».

1.3.4.4. В абзаце втором пункта 3.32 цифры «12» заменить цифрами «189».

1.3.4.5. В пункте 3.33:

1.3.4.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.33. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта.».

1.3.4.5.2. В абзаце втором слова «3763 жилых помещений» заменить словами «3701 жилого помещения».

1.3.4.6. Дополнить пунктами 3.34, 3.35 следующего содержания:

«3.34. Предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда Волгограда по договору социального найма в связи с переселением из аварийного жилищного фонда или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

3.35. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.».

1.3.4.7. В пункте 3.4 абзац второй изложить в следующей редакции:

«В 2023–2024 годах планируется снос 138 аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках Подпрограммы. Осуществление сноса многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, указанных в приложении к настоящей Подпрограмме, будет выполняться после их полного расселения.».

1.3.5. В разделе 4:

1.3.5.1. В сноске 1 слова «19 апреля» заменить словами «20 декабря».

1.3.5.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья, составит 3911 че­ловек;».

1.3.5.3. В абзаце десятом цифры «72455,27» заменить цифрами «75262,16».

1.3.5.4. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта, составит 9760 человек;».

1.3.5.5. В абзаце двенадцатом цифры «145864,43» заменить цифрами «146388,99».

1.3.6. В разделе 5:

1.3.6.1. В абзаце втором:

слова «в 2019–2024 годах» заменить словами «в 2019–2025 годах»,

цифры «5342223,8» заменить цифрами «5954541,5».

1.3.6.2. Таблицу после абзаца четвертого изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Главные распорядители бюджетных средств  Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Итого |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Подпрограмме | Комитет жилищной и социаль-ной поли- | 613337,8 | 663971,8 | 683084,7 | 0,0 | 2591495,1 | 454325,2 | 658082,8 | 5664297,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | тики администрации Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146914,4 | 143329,7 | 0,0 | 290244,1 |
| Оценка стоимости жилых помещений, не принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
| Выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда Волгограда | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 54757,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54757,8 |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 6410,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6410,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оценка стоимости жилых помещений в рамках реализации федерального проекта | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 131,1 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,1 |
| Выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 16501,1 | 122253,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138754,9 |
| Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализа-ции фе-дераль- | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 22162,7 | 541472,0 | 683084,7 | 0,0 | 2591495,1 | 454325,2 | 658082,8 | 4950622,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 513290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513290,9 |
| Снос расселенных аварийных жилых домов | Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146914,4 | 143329,7 | 0,0 | 290244,1 |

1.3.7. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье на территории городского округа город-герой Волгоград» Программы (далее – Подпрограмма 3):

1.4.1. В паспорте Подпрограммы 3:

1.4.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» слова «2019–2024 годы» заменить словами «2019–2020 годы».

1.4.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Подпрограммы | – объем средств составит 139992,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 91667,3 тыс. рублей,  в 2020 году – 48325,6 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 11849,2 тыс. рублей:  в 2019 году – 6950,9 тыс. рублей,  в 2020 году – 4898,3 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета – 37 397,9 тыс. рублей:  в 2019 году – 25275,0 тыс. рублей,  в 2020 году – 12122,9 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников – 90745,8 тыс. рублей:  в 2019 году – 59441,4 тыс. рублей,  в 2020 году – 31304,4 тыс. рублей». |

1.4.1.3. В разделе «Конечные результаты реализации Подпрограммы» в абзаце первом цифры «9,7» заменить цифрами «9,6».

1.4.2. В разделе 4:

1.4.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«доля молодых семей, получивших социальную выплату, от общего числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам  
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;».

1.4.2.2. Абзац третий признать утратившим силу.

1.4.2.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«доля молодых семей, реализовавших в установленные сроки социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, удостоверенную свидетельством о праве на получение социальной выплаты, от общего числа молодых семей, получивших свидетельство;».

1.4.2.4. В абзаце шестом цифры «9,7» заменить цифрами «9,6».

1.4.3. В разделе 5:

1.4.3.1. Абзац второй признать утратившим силу.

1.4.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«средства местного бюджета;».

1.4.3.3. В абзаце шестом цифры «133652,5» заменить цифрами «139992,9».

1.4.3.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансовых средств бюджета Волгограда | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по годам | | | | | |
| местный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| 2019–2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | 139992,9 | 91667,3 | 48325,6 | 6950,9 | 4898,3 | 25275,0 | 12122,9 | 59441,4 | 31304,4 |
| Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 139563,9 | 91247,4 | 48160,7 | 6531,0 | 4733,4 | 25275,0 | 12122,9 | 59441,4 | 31304,4 |
| Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в период действия свидетельства | 429,0 | 264,1 | 164,9 | 264,1 | 164,9 | − | − | − | − |
| Погашение кредиторской задолженности | 155,8 | 155,8 | − | 155,8 | 155,8 | − | − | − | − |

2. Комитету жилищной и социальной политики администрации Волгограда в течение шести месяцев со дня подписания настоящего постановления направить в департамент финансов администрации Волгограда документы для внесения изменений в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы, утвержденный решением Волгоградской городской Думы   
от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Департаменту финансов администрации Волгограда до 31 декабря 2020 г. разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение Волгоградской городской Думе проект решения Волгоградской городской Думы о внесении изменений в [решение](consultantplus://offline/ref=2669CB477F623E545D89FBD8B334015295E09D7FC9375660F6F43FD2931B84F274751186FBACE0E85002E62DFE3FEB48CEZ0hDF) Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Определить, что мероприятия Программы осуществляются с учетом реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волгограда Тетерятника О.В.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1565

«Приложение 1

к муниципальной программе «Жилище», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1877

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы «Жилище» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной  редакцией Программы | | | | | | | | Объем финансовых средств | | | | | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы |
| всего по Программе | в том числе по годам | | | | | | | всего по Програм­ме | в том числе по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего | тыс. руб. | 11534649,0 | 68554,1 | 41985,2 | 0,0 | 3548092,6 | 4100775,8 | 3775241,3 | 0,0 | 6569146,8 | 706971,1 | 712297,4 | 683084,7 | 0,0 | 2767655,9 | 1041054,9 | 658082,8 |  |
| Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | тыс. руб. | 10597558,1 | 68554,1 | 41985,2 | 0,0 | 3527092,6 | 3490048,5 | 3469877,7 | 0,0 | 5814502,7 | 706971,1 | 712297,4 | 683084,7 | 0,0 | 2599741,5 | 454325,2 | 658082,8 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Комитет по строительству администрации Волгограда | тыс. руб. | 937090,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 610727,3 | 305363,6 | 0,0 | 754644,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167914,4 | 586729,7 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 11448113,1 | 19105,1 | 4898,3 | 0,0 | 3548092,6 | 4100775,8 | 3775241,3 | 0,0 | 821872,6 | 39157,9 | 7232,7 | 0,0 | 0,0 | 186527,5 | 587638,3 | 1316,2 |  |
| Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | тыс. руб. | 10511022,2 | 19105,1 | 4898,3 | 0,0 | 3527092,6 | 3490048,5 | 3469877,7 | 0,0 | 67228,5 | 39157,9 | 7232,7 | 0,0 | 0,0 | 18613,1 | 908,6 | 1316,2 |  |
| Комитет по строительству администрации Волгограда | тыс. руб. | 937090,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 610727,3 | 305363,6 | 0,0 | 754644,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167914,4 | 586729,7 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 11429,3 | 6531,0 | 4898,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5656528,4 | 608371,8 | 673760,3 | 683084,7 | 0,0 | 2581128,4 | 453416,6 | 656766,6 |  |
| Комитет жилищной и социальной | тыс. руб. | 11429,3 | 6531,0 | 4898,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5656528,4 | 608371,8 | 673760,3 | 683084,7 | 0,0 | 2581128,4 | 453416,6 | 656766,6 |  |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| политики администрации Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 11429,3 | 6531,0 | 4898,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | тыс. руб. | 11429,3 | 6531,0 | 4898,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 63677,3 | 36387,0 | 27290,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90745,8 | 59441,4 | 31304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1565

«Приложение 2

к муниципальной программе «Жилище», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1877

Распределение средств, необходимых на реализацию муниципальной программы «Жилище»

(далее – Программа) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Итого по Программе, подпрограмме, мероприятию |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Жилище» | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 706971,1 | 712297,4 | 683084,7 | 0,0 | 2599741,5 | 454325,2 | 658082,8 | 5814502,7 |

| Продолжение приложения 2 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167914,4 | 586729,7 | 0,0 | 754644,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилищных прав малоимущих граждан, проживающих в Волгограде» | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 443400,0 | 0,0 | 464400,0 |
| Мероприятие: выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 |
| Мероприятие: выполнение комплекса работ по строительству многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443400,0 | 0,0 | 443400,0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в Волгограде, из аварийного жилья» | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 613337,8 | 663971,8 | 683084,7 | 0,0 | 2591495,1 | 454325,2 | 658082,8 | 5664297,4 |
| Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146914,4 | 143329,7 | 0,0 | 290244,1 |
| Мероприятие: оценка стоимости жилых помещений, не принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
| Мероприятие: выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 54757,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54757,8 |
| Мероприятие: приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 6410,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6410,2 |
| Мероприятие: оценка стоимости жилых помещений в рамках реализации федерального проекта | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 131,1 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,1 |
| Мероприятие: выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 16501,1 | 122253,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138754,9 |
| Мероприятие: приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 22162,7 | 541472,0 | 683084,7 | 0,0 | 2591495,1 | 454325,2 | 658082,8 | 4950622,5 |
| Мероприятие: заключение контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 513290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513290,9 |
| Мероприятие: снос расселенных аварийных жилых домов | Комитет по строительству администрации Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146914,4 | 143329,7 | 0,0 | 290244,1 |
| Подпрограмма «Молодой семье – доступное жилье на территории городского округа город-герой Волгоград» | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 91667,3 | 48325,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139992,9 |
| Мероприятие: предоставление молодым семьям – участни-кам подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье на территории городского округа город-герой  Волгоград» социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 91247,4 | 48160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139408,1 |
| Мероприятие: предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в период действия свидетельства о праве на получение социальной  выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта  индивидуального жилищного строительства | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 264,1 | 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,0 |
| Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 155,8 | 155,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,8 |
| Мероприятие: ремонт муниципального жилищного фонда  Волгограда | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 1892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8246,4 | 0,0 | 0,0 | 10139,1 |
| Мероприятие: содержание муниципального жилищного фонда Волгограда | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 |

Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1565

«Приложение 3

к муниципальной программе «Жилище», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1877

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Жилище» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации (по годам) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | в том числе | | | | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации |
| местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Продолжение приложения 3 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: улучшение жилищных условий  малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2023–2024 | 464400,0 | 464400,0 | – | – | – | Доля малоимущих граждан, состоящих на учете в списке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, по состоянию на 01 января 2019 г., получивших жилые помещения муниципального жилищного фонда Волгограда, от общего количества граждан, состоящих на учете (далее – показатель 1) | % | 15,4 |  |  |
| Доля разработанной проектной и рабочей документации на строительство многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан от запланированной к разработке по Программе (далее –показатель 2) | % | 100 |
| Доля построенных многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан от | % | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общего количества запланированных к постройке по Программе (далее – показатель 3) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 21000,0 | 21000,0 | – | – | – | Показатель 1 | % | 0 |  |  |
| Показатель 2 | 100 |
| Показатель 3 | 0 |
| 2024 | 443400,0 | 443400,0 | – | – | – | Показатель 1 | % | 15,4 |  |
| Показатель 2 | 0 |
| Показатель 3 | 100 |
| 1.1. | Задача: предоставление малоимущим гражданам жилых помещений по договорам социального найма | 2023–2024 | 464400,0 | 464400,0 | – | – | – | Количество семей малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия путем получения жилых помещений муниципального жилищного фонда Волгограда по договорам социального найма (далее – показатель 4) | ед. | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение площади муниципального жилищного фонда  Волгограда от общей площади свободного муниципального жилищного фонда Волгограда на 04 сентября 2019 г. (далее – показатель 5) | % | 190 |  |  |
| Уровень готовности проектной и рабочей документации на строительство многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан (далее – показатель 6) | % | 100 |  |
| 2023 | 21000,0 | 21000,0 | – | – | – | Показатель 4 | ед. | 0 |  |
| Показатель 5 | % | 0 |
| Показатель 6 | 100 |
| 2024 | 443400,0 | 443400,0 | – | – | – | Показатель 4 | ед. | 180 |  |
| Показатель 5 |  | 190 |
| Показатель 6 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство  многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | 2023 | 21000,0 | 21000,0 | – | – | – | Количество разработанной проектной и рабочей документации на строительство  многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | ед. | 3 | Комитет по строительству админист­рации Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 1.1.2. | Мероприятие: выполнение комплекса работ по строительству  многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | 2024 | 443400,0 | 443400,0 | – | – | – | Общая площадь жилых помещений  многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию для малоимущих граждан | кв. м | 12000 | Комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 1.1.3. | Мероприятие: предоставление жилых помещений в установленном порядке малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2024 | – | – | – | – | – | Количество жилых помещений, предоставленных малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ед. | 180 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2. | Цель: ликвидация аварийного жилого фонда на территории Волгограда | 2019–2025 | 5954541,5 | 335411,0 | 5619130,5 | – | – | Доля граждан, переселенных из аварийного жилья, состоящих в актуализированном списке граждан, проживающих в аварийном жилье, от общего количества граждан, состоящих в списке, проживающих в аварийном жилье1 (далее – показатель 7) | % | 100 |  |  |
| 2019 | 613337,8 | 30241,0 | 583096,8 | – | – | Показатель 7 | % | 1,1 |  |
| 2020 | 663971,8 | 2334,4 | 661637,4 | – | – | Показатель 7 | 9,3 |
| 2021 | 683084,7 | – | 683084,7 | – | – | Показатель 7 | 9,1 |
| 2022 | – | – | – | – | – | Показатель 7 | – |
| 2023 | 2738409,5 | 157281,1 | 2581128,4 | – | – | Показатель 7 | 38,4 |
| 2024 | 597654,9 | 144238,3 | 453416,6 | – | – | Показатель 7 | 7,3 |
| 2025 | 658082,8 | 1316,2 | 656766,6 | – | – | Показатель 7 | 34,8 |
| 2.1. | Задача: обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья | 2019–2025 | 61252,0 | 1252,0 | 60000,0 | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья (далее – показатель 8) | чел. | 3911 |  |  |
| Площадь расселенных аварийных жилых домов (далее – показатель 9) | кв. м | 75262,16 |
| 2019 | 61252,0 | 1252,0 | 60000,0 | – | – | Показатель 8 | чел. | 78 |
| Показатель 9 | кв. м | 1496,5 |
| 2020 | – | – | – | – | – | Показатель 8 | чел. | 60 |
| Показатель 9 | кв. м | 737,65 |
| 2021 | – | – | – | – | – | Показатель 8 | чел. | 60 |
| Показатель 9 | кв. м | 737,65 |
| 2022 | – | – | – | – | – | Показатель 8 | чел. | 60 |
| Показатель 9 | кв. м | 737,65 |
| 2023 | – | – | – | – | – | Показатель 8 | чел. | 60 |
| Показатель 9 | кв. м | 737,65 |
| 2024 | – | – | – | – | – | Показатель 8 | чел. | 60 |
| Показатель 9 | кв. м | 737,65 |
| 2025 | – | – | – | – | – | Показатель 8 | чел. | 3533 |
| Показатель 9 | кв. м | 70077,41 |
| 2.1.1. | Мероприятие: оценка стоимости жилых помещений, не принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию | 2019 | 84,0 | – | 84,0 | – | – | Количество жилых помещений, оценка стоимости которых произведена | ед. | 28 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2.1.2. | Мероприятие: выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда | 2019 | 54757,8 | 1252,0 | 53505,8 | – | – | Площадь выкупленных жилых помещений из аварийного жилищного фонда | кв. м | 1344,8 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2019 | – | – | – | – | – | Количество граждан переселенных из аварийного жилья | чел. | 64 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие: приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | 2019 | 6410,2 | – | 6410,2 | – | – | Площадь расселенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в приобретенные жилые помещения | кв. м | 151,7 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2019 | – | – | – | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья в приобретенные жилые помещения | чел. | 14 |
| 2.1.4. | Мероприятие:  предоставление жилых помещений для переселения граж-дан из аварийного жилья | 2019–2025 | – | – | – | – | – | Площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилья | кв. м | 73765,66 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 737,65 |
| 2021 | – | – | – | – | – | 737,65 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 737,65 |
| 2023 | – | – | – | – | – | 737,65 |
| 2024 | – | – | – | – | – | 737,65 |
| 2025 | – | – | – | – | – | 70077,41 |
| 2019–2025 | – | – | – | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья в предоставленные жилые помещения | чел. | 3833 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2021 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2023 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2024 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2025 | – | – | – | – | – | 3533 |
| 2.2. | Задача: реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019–2025 | 5893289,5 | 334159,0 | 5559130,5 | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта (далее – показатель 10) | чел. | 9760 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| Пло­щадь расселенных аварийных многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта (далее  – показатель 11) | кв. м | 146388,99 |
| 2019 | 552085,8 | 28989,0 | 523096,8 | – | – | Показатель 10 | ед. | 66 |
| Показатель 11 | кв. м | 1136,6 |
| 2020 | 663971,8 | 2334,4 | 661637,4 | – | – | Показатель 10 | ед. | 1204 |
| Показатель 11 | кв. м | 16727,84 |
| 2021 | 683084,7 | – | 683084,7 | – | – | Показатель 10 | ед. | 1188 |
| Показатель 11 | кв. м | 17122,72 |
| 2022 | – | – | – | – | – | Показатель 10 | ед. | 0 |
| Показатель 11 | кв. м | 0 |
| 2023 | 2738409,5 | 157281,1 | 2581128,4 | – | – | Показатель 10 | ед. | 5140 |
| Показатель 11 | кв. м | 77657,73 |
| 2024 | 597654,9 | 144238,3 | 453416,6 | – | – | Показатель 10 | ед. | 937 |
| Показатель 11 | кв. м | 13781,63 |
| 2025 | 658082,8 | 1316,2 | 656766,6 | – | – | Показатель 10 | ед. | 1225 |
| Показатель 11 | кв. м | 19962,47 |
| 2.2.1. | Мероприятие: оценка стоимости жилых помещений в рамках реализации федерального проекта | 2019–2020 | 377,1 | 377,1 | – | – | – | Количество жилых помещений, оценка стоимости которых произведена в рамках реализации федерального проекта | ед. | 168 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
|  |
| 2019 | 131,1 | 131,1 | – | – | – | 86 |
| 2020 | 246,0 | 246,0 | – | – | – | 82 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие: выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта | 2019–2020 | 138754,9 | 1312,9 | 137442,0 | – | – | Площадь выкупленных жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта | кв. м | 3500,89 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
|  |
| 2019 | 16501,1 | 928,2 | 15572,9 | – | – | 416,5 |
| 2020 | 122253,8 | 384,7 | 121869,1 | – | – | 3084,39 |
| 2019–2020 | – | – | – | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта | чел. | 229 |
| 2019 | – | – | – | – | – | 29 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 200 |
| 2.2.3. | Мероприятие: приобретение жилых помещений в  многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта | 2019–2025 | 4950622,5 | 15542,0 | 4935080,5 | – | – | Площадь расселенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в приобретенные жилые помещения в рамках реализации федерального проекта | кв. м | 142727,4 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2019 | 22162,7 | 1246,8 | 20915,9 | – | – | 559,4 |
| 2020 | 541472,0 | 1703,7 | 539768,3 | – | – | 13643,45 |
| 2021 | 683084,7 | – | 683084,7 | – | – | 17122,72 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2023 | 2591495,1 | 10366,7 | 2581128,4 | – | – | 77657,73 |
| 2024 | 454325,2 | 908,6 | 453416,6 | – | – | 13781,63 |
| 2025 | 658082,8 | 1316,2 | 656766,6 | – | – | 19962,47 |
| 2019–2025 | – | – | – | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья в приобретенные жилые помещения в рамках реализации федерального проекта | чел. | 9513 |
| 2019 | – | – | – | – | – | 19 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 1004 |
| 2021 | – | – | – | – | – | 1188 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 0 |
| 2023 | – | – | – | – | – | 5140 |
| 2024 | – | – | – | – | – | 937 |
| 2025 | – | – | – | – | – | 1225 |
| 2.2.4. | Мероприятие: предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта | 2019 | – | – | – | – | – | Площадь расселяемых жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | кв. м | 160,7 |
| 2019 | – | – | – | – | – | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья в предоставленные жилые помещения | чел. | 18 |
| 2.2.5. | Мероприятие: заключение контрактов на приобрете-ние жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | 2019 | 513290,9 | 26682,9 | 486608,0 | – | – | Площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилья | кв. м | 13632,34 |
| 2.2.6. | Мероприятие: снос расселенных аварийных жилых домов | 2023–2024 | 290244,1 | 290244,1 | – | – | – | Показатель результативности: количество снесенных расселенных аварийных жилых домов | ед. | 138 | Комитет по стро­ительству администрации Волгограда |  |
| 2023 | 146914,4 | 146914,4 | – | – | – | 40 |
| 2024 | 143329,7 | 143329,7 | – | – | – | 98 |
| 3. | Цель: оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 2019–2020 | 139992,9 | 11849,2 | 37397,9 | – | 90745,8 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от общего числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие по обеспечению жильем молодых семей) (далее – показатель 12) | % | 9,6 |  |  |
| 2019 | 91667,3 | 6950,9 | 25275,0 | – | 59441,4 | Показатель 12 | 6,9 |
| 2020 | 48325,6 | 4898,3 | 12122,9 | – | 31304,4 | Показатель 12 | 2,7 |
| 3.1. | Задача: обеспечение реализации жилищных прав молодых семей | 2019–2020 | 139992,9 | 11849,2 | 37397,9 | – | 90745,8 | Доля молодых семей, реализовавших в установленные сроки свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – свидетельство) в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, от общего числа молодых семей, получивших свидетельство (далее – показатель 13) | % | 100 |  |  |
| 2019 | 91667,3 | 6950,9 | 25275,0 | – | 59441,4 | Показатель 13 | 71,7 |
| 2020 | 48325,6 | 4898,3 | 12122,9 | – | 31304,4 | Показатель 13 | 28,3 |
| 3.1.1. | Мероприятие: рассмотрение заявлений о выдаче свидетельств, подтверждающих право молодых семей на получение социальных выплат, и документов, необходимых для рассмотрения заявлений | 2019–2020 | – | – | – | – | – | Количество выданных свидетельств, подтверждающих право молодых семей на получение социальных выплат | шт. | 53 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2019 | – | – | – | – | – | 38 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 15 |
| 3.1.2. | Мероприятие: предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы «Молодой семье – доступ-ное жилье на территории городского округа город-герой Волгоград» социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 2019–2020 | 139408,1 | 11264,4 | 37397,9 | – | 90745,8 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | ед. | 53 | Комитет жилищной и социальной по-литики администрации Волгограда |  |
| 2019 | 91247,4 | 6531,0 | 25275,0 | – | 59441,4 | 38 |
| 2020 | 48160,7 | 4733,4 | 12122,9 | – | 31304,4 | 15 |
| 3.1.3. | Мероприятие: предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении)  ребенка в период действия свидетельства | 2019–2020 | 429,0 | 429,0 | – | – | – | Количество молодых семей, которым предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка | ед. | 3 | Комитет жилищной и социальной политики администрации  Волгограда |  |
| 2019 | 264,1 | 264,1 | – | – | – | 2 |
| 2020 | 164,9 | 164,9 | – | – | – | 1 |
| 3.1.4. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | 2019 | 155,8 | 155,8 | – | – | – | Доля погашенной кредиторской задолженности | % | 100 | Комитет жилищной и социальной политики администрации  Волгограда |  |
| 4. | Цель: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 2019–2023 | 10212,4 | 10212,4 | – | – | – | Доля граждан, обеспеченных муниципальным жильем, от общего числа граждан, которым планируется улучшить жилищные условия по итогам проведения ремонтных работ (далее – показатель 14) | % | 100 |  |  |
| 2019 | 1966,0 | 1966,0 | – | – | – | Показатель 14 | 22,1 |
| 2023 | 8246,4 | 8246,4 | – | – | – | Показатель 14 | 77,9 |
| 4.1. | Задача: обеспечение муниципальным жильем отдельных категорий граждан | 2019–2023 | 10212,4 | 10212,4 | – | – | – | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда Волгограда в общем объеме муниципального жилого фонда Волгограда, требующем ремонта, на 01 ноября 2019 г. (далее – показатель 15) | % | 100 |  |  |
| Количество семей граждан, обеспеченных муниципальным жильем в результате проведения ремонтных работ (далее – показатель 16) | ед. | 27 |  |  |
|  | 2019 | 1966,0 | 1966,0 | – | – | – | Показатель 15 | % | 22,2 |
| Показатель 16 | ед. | 6 |
| 2023 | 8246,4 | 8246,4 | – | – | – | Показатель 15 | % | 77,8 |
| Показатель 16 | ед. | 21 |
| 4.1.1. | Мероприятие:  ремонт муниципального жилищного фонда Волгограда | 2019–2023 | 10139,1 | 10139,1 | – | – | – | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 27 | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда |  |
| 2019 | 1892,7 | 1892,7 | – | – | – | 6 |
| 2023 | 8246,4 | 8246,4 | – | – | – | 21 |
| 2019–2023 | – | – | – | – | – | Площадь отремонтированных жилых помещений | кв. м | 1217,39 |
| 2019 | – | – | – | – | – | 224,8 |
| 2023 | – | – | – | – | – | 992,59 |
| 4.1.2. | Мероприятие: содержание муниципального жилищного фонда Волгограда | 2019 | 73,3 | 73,3 | – | – | – | Количество изготовленной технической документации | ед. | 3 |  |  |
| 2019 | 73,3 | 73,3 | – | – | – | Количество свободных жилых помещений, обеспеченных доступом | ед. | 10 |
|  | Итого по Программе | 2019–2025 | 6569146,8 | 821872,6 | 5656528,4 | – | 90745,8 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 706971,1 | 39157,9 | 608371,8 | – | 59441,4 |
| 2020 | 712297,4 | 7232,7 | 673760,3 | – | 31304,4 |
| 2021 | 683084,7 | – | 683084,7 | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | 2767655,9 | 186527,5 | 2581128,4 | – | – |
| 2024 | 1041054,9 | 587638,3 | 453416,6 | – | – |
| 2025 | 658082,8 | 1316,2 | 656766,6 | – | – |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Данный список актуализирован по состоянию на 20 декабря 2019 г.

Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда»

Приложение 4

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1565

«Приложение 4

к муниципальной программе «Жилище», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1877

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Жилище» (далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации (далее – ПРД) на строительство многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | Объем финансирования на разработку ПРД составит:  3 ед. х 7000,0 тыс. рублей = 21000,0 тыс. рублей.  Стоимость разработки 3 ПРД на строительство многоквартирных жилых домов составит в 2023 году 21 млн. рублей (3 дома).  Данный прогноз основан на анализе стоимости работ по проектированию многоквартирных жилых домов, осуществляемых специализированными организациями, осуществляющими деятельность на территории Волгограда |  |

| Продолжение приложения 4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Выполнение комплекса работ по строительству многоквартирных жилых домов для малоимущих граждан | В 2024 году планируется строительство многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 12000,0 кв. м.  Прогнозируемый объем финансирования строительства многоквартирных жилых домов составит:  12000 кв. м x 36,95 тыс. рублей = 443400,0 тыс. рублей, из них 443400,0 тыс. рублей – в 2024 году | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года» |
| 3. | Оценка стоимости жилых помещений, не принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию | На администрацию Волгограда возложена обязанность по изъятию жилых помещений, для чего необходимо определить размер возмещения за жилые помещения.  Необходимый объем финансирования в 2019 году на проведение оценки 28 жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, составит:  28 ед. х 3,0 тыс. рублей = 84,0 тыс. рублей.  Стоимость проведения оценки определяется экспертной организацией |  |
| 4. | Выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда | В 2019 году произведено изъятие 29 жилых помещений с выплатой возмещения на общую сумму 54757,8 тыс. рублей.  Размер возмещения определяется на основании судебных решений либо отчетов независимой организации об оценке стоимости жилых помещений |  |
| 5. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | В 2019 году планируется приобретение трех жилых помещений. Расселяемая площадь жилых помещений – 151,7 кв. м. Стоимость приобретения составит 6410,2 тыс. рублей |  |
| 6. | Оценка стоимости жилых помещений в рамках реализации федерального проекта | В рамках реализации федерального проекта на администрацию Волгограда возложена обязанность по изъятию жилых помещений, для чего необходимо определить размер возмещения за жилые помещения. Необходимый объем финансирования 377,1 тыс. рублей.  В 2019 году проведена оценка 86 жилых помещений на сумму 131,1 тыс. рублей.  Стоимость проведения оценки в 2019 году определила экспертная организация.  Согласно проведенному анализу средняя стоимость оценки одного жилого помещения в 2020 году составит 3,0 тыс. рублей.  В 2020 году планируется оценка 82 жилых помещений на сумму 246,0 тыс. рублей из расчета: 82 ед. х 3,0 тыс. рублей = 246,0 тыс. рублей |  |
| 7. | Выкуп жилых помещений аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта | В рамках реализации федерального проекта по этапу 2019 года запланировано изъятие жилых помещений общей площадью 3500,89 кв. м на общую сумму 138754,9 тыс. рублей, из них:  в 2019 году – 416,5 кв. м х 39,6184 тыс. рублей = 16501,1 тыс. рублей,  в 2020 году – 3084,39 кв. м х 39,63629 тыс. рублей = 122253,8 тыс. рублей.  Размер возмещения определяется на основании судебных решений либо отчетов независимой организации об оценке стоимости жилых помещений |  |
| 8. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта | В 2019–2025 годах планируется приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья на общую сумму 4950622,5 тыс. рублей. Площадь расселенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в приобретенные жилые помещения составит 142727,4 кв. м, из них:  в 2019 году – 559,40 кв. м х 39,6187 тыс. рублей = 22162,7 тыс. рублей,  в 2020 году – 13643,45 кв. м х 39,6873 тыс. рублей = 541472,0 тыс. рублей,  в 2021 году – 17122,72 кв. м х 39,89347 тыс. рублей = 683084,7 тыс. рублей,  в 2023 году – 77657,73 кв. м х 33,37073 тыс. рублей = 2591495,1 тыс. рублей,  в 2024 году – 13781,63 кв. м х 32,966 тыс. рублей = 454325,2 тыс. рублей,  в 2025 году – 19962,47 кв. м х 32,966 тыс. рублей = 658082,8 тыс. рублей. |  |
| 9. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья | В рамках реализации федерального проекта на I этапt в 2019 году были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений. Расселяемая площадь жилых помещений, под которые были заключены контракты, составила 13632,34 кв. м. Необходимый объем финансирования 513290,9 тыс. рублей:  13632,34 кв. м х 37,65244 тыс. рублей = 513290,9 тыс. рублей |  |
| 10. | Снос расселенных аварийных жилых домов | Планируемая площадь сноса 138 расселенных аварийных жилых домов в 2023–2024 годах составит 78129,35 кв. м. Согласно прогнозу комитета по строительству администрации Волгограда средние затраты за 2023–2024 годы на осуществление работ по сносу расселенных аварийных жилых домов составят 3558,35 рублей за 1 кв. м. Затраты на осуществление работ по сносу расселенных аварийных жилых домов составят 290244,1 тыс. рублей, из них:  2023 год: 39547,14 х 3558,35 х 1,044 = 146914,36 тыс. рублей,  2024 год: 38582,21 х 3558,35 х 1,044 = 143329,72 тыс. рублей |  |
| 11. | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье на территории городского округа город-герой Волгоград» социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | В 2019–2020 годах планируется предоставить социальные выплаты 53 семьям.  Общий объем финансирования в рамках подпрограммы на предоставление социальных выплат в 2019 году составит 91247,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджетных средств – 31961,8 тыс. рублей, из них:  средства местного бюджета – 6531,0 тыс. рублей,  средства вышестоящих бюджетов – 25275,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 59 441,4 тыс. рублей.  В соответствии с выпиской из утвержденного 13 декабря 2018 г. списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году социальные выплаты планируется предоставить 38 молодым семьям, из них:  составом семьи 6 человек – 3 молодым семьям;  составом семьи 5 человек – 16 молодым семьям;  составом семьи 4 человека – 10 молодым семьям;  составом семьи 3 человека – 6 молодым семьям;  составом семьи 2 человека, имеющей детей – 1 молодой семье;  составом семьи 2 человека, не имеющей детей – 2 молодым семьям.  Для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более, размер социальной выплаты составляет 35% расчетной (средней) стоимости жилья.  Для молодых семей, не имеющих детей, размер социальной выплаты составляет 30% расчетной (средней) стоимости жилья.  Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н x РЖ, где:  Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию;  РЖ – размер общей площади жилого помещения на молодую семью (для семьи, состоящей из двух человек –  42 кв. м; для семьи, состоящей из трех или более человек – по 18 кв. м).  Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей по городскому округу город-герой Волгоград на второе полугодие 2018 г. равен 31,1 тыс. рублей.  Размер общей площади жилого помещения на молодую семью составляет:  на состав семьи 6 человек – 108 кв. м (18 кв. м x 6 чел.);  на состав семьи 5 человек – 90 кв. м (18 кв. м x 5 чел.);  на состав семьи 4 человека – 72 кв. м (18 кв. м x 4 чел.);  на состав семьи 3 человека – 54 кв. м (18 кв. м x 3 чел.);  на состав семьи 2 человека – 42 кв. м.  Расчет социальной выплаты с учетом разного состава семьи составляет:  на состав семьи 6 человек: 108 кв. м. х 31,1 тыс. рублей х  35% х 3 семьи;  на состав семьи 5 человек: 90 кв. м. х 31,1 тыс. рублей х 35% х 16 семей;  на состав семьи 4 человека: 72 кв. м. х 31,1 тыс. рублей х  35% х 10 семей;  на состав семьи 3 человек: 54 кв. м. х 31,1 тыс. рублей х 35% х 6 семей;  на состав семьи 2 человека, имеющей детей: 42 кв. м. х 31,1 тыс. рублей х 35% х 1 семья;  на состав семьи 2 человека, не имеющей детей: 42 кв. м. х 31,1 тыс. рублей х 30% х 2 семьи.  Общая потребность на предоставление социальных выплат 38 молодым семьям составит 31806,0 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе сумма софинансирования за счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета, составит 25275,0 тыс. рублей (79,47%).  Остальная часть в размере 59441,4 тыс. рублей (31022,3 тыс. рублей / 35% х 65% + 783,7 тыс. рублей / 30% х 70%) – это необходимый объем внебюджетных средств, то есть собственных средств молодых семей для приобретения жилья.  Общий объем финансирования в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье на территории городского округа город-герой Волгоград» Программы на  предоставление социальных выплат в 2020 году составит 48160,7 тыс. рублей, в том числе:  бюджетных средств – 16856,3 тыс. рублей, из них:  средства местного бюджета – 4733,4 тыс. рублей,  средства вышестоящих бюджетов – 12122,9 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 31304,4 тыс. рублей.  В соответствии с выпиской из утвержденного 05 декабря 2019 г. комитетом строительства Волгоградской области списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году социальные выплаты планируется предоставить 15 молодым семьям, из них:  составом семьи 4 человека – 4 молодым семьям;  составом семьи 5 человек – 9 молодым семьям;  составом семьи 6 человек – 2 молодым семьям.  Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:  СтЖ = Н x РЖ, где:  Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию;  РЖ – размер общей площади жилого помещения на молодую семью (для семьи, состоящей из двух человек –  42 кв. м; для семьи, состоящей из трех или более человек – по 18 кв. м).  Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей по городскому округу город-герой Волгоград на IV квартал 2019 г. равен 36,652 тыс. рублей.  Размер общей площади жилого помещения на молодую семью составляет:  на состав семьи 4 человека – 72 кв. м (18 кв. м x 4 чел.);  на состав семьи 5 человек – 90 кв. м (18 кв. м x 5 чел.);  на состав семьи 6 человек – 108 кв. м (18 кв. м x 6 чел.).  Размер социальной выплаты с учетом разного состава семьи составляет:  на состав семьи 4 человека: 72 кв. м х 36,652 тыс. рублей х 35%;  на состав семьи 5 человек: 90 кв. м х 36,652 тыс. рублей х 35%;  на состав семьи 6 человек: 108 кв. м х 36,652 тыс. рублей х 35%.  Для того, чтобы предоставить социальные выплаты 15 молодым семьям, необходимо 16856,3 тыс. рублей бюджетных средств (923630,40 х 4 + 1154538,00 х 9 + 1385445,60 х 2).  Остальная часть в размере 31304,4 тыс. рублей (16856254,80 / 0,35 х 0,65) – это необходимый объем внебюджетных средств, то есть собственных средств молодых семей на приобретение жилья | Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», администрации Волгограда от 16 августа 2018 г. № 1143 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан Российской Федерации» по городскому округу город-герой Волгоград на второе полугодие 2018 года», Администрации Волгоградской области от 04 марта 2019 г. № 89-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами жителей  Волгоградской области», администрации Волгограда от 30 октября 2019 г. № 1261 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по городскому округу город-герой Волгоград  на IV квартал 2019 г.» |
| 12. | Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении)  ребенка в период действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В 2019–2020 годах планируется предоставить дополнительную выплату при рождении (усыновлении) ребенка трем молодым семьям. Размер выплаты для одной семьи составляет 5% от расчетной (средней) стоимости жилья.  В 2019 году:  18 кв. м х 5 чел. х 31,1 тыс. рублей = 2799,0 тыс. рублей,  2799,0 тыс. руб. x 5% = 139,95 тыс. рублей.  Необходимый объем средств местного бюджета (на две семьи) составит 264,10 тыс. рублей, из них: 139,95 тыс. рублей – одной семье на цели компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение или строительство жилья, 124,15 тыс. рублей – одной семье на погашение остатка основной суммы долга и задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, сумма которого не превысит 124,15 тыс. рублей.  В 2020 году:  18 кв. м х 5 чел. х 36,652 тыс. рублей = 3298,68 тыс. рублей  3298,68 тыс. рублей x 5% = 164,93 тыс. рублей.  Необходимый объем средств местного бюджета (на одну семью) составит 164,93 тыс. рублей | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| 13. | Погашение кредиторской задолженности | Размер кредиторской задолженности в 2019 году составил 155,8 тыс. рублей |  |
| 14. | Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | В соответствии с проведенным анализом средняя стоимость ремонтных работ 1 кв. м в 2019 году составляет 8419,7 рублей.  На проведение ремонтных работ шести помещений в 2019 году потребуется 1892,7 тыс. рублей из расчета:  224,8 кв. м х 8,4197 тыс. рублей = 1892,7 тыс. рублей.  На проведение в 2023 году ремонта 21 помещения общей площадью 992,59 кв. м потребуется 8246,4 тыс. рублей |  |
| 15. | Содержание муниципального жилищного фонда Волгограда | В 2019 году изготовлено 3 ед. технической документации, из расчета:  3 ед. х 6,4 тыс. рублей =19,2 тыс. рублей.  Количество свободных жилых помещений, обеспеченных доступом, составило 10 ед.:  10 ед. х 5,41 тыс. рублей = 54,1 тыс. рублей |  |

Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда»

Приложение 5

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.12.2019 № 1565

«Приложение

к подпрограмме «Переселение граждан, проживающих в Волгограде, из аварийного жилья» муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 29.12.2018 № 1877

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийного жилья (многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания) по состоянию на 20 декабря 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Номер дома | Номер квартиры | Дата признания дома (помещения) аварийным | Номер постановления администрации Волгограда | Нерасселенная общая площадь жилых помещений  (кв. м) | Количество семей | Количество зарегистрированных граждан (чел.) | Сроки переселения | Район | Примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ул. Долинная | 30 |  | 06.02.2012 | 257 | 27,4 | 1 | 3 |  | Краснооктябрьский |  |

| Продолжение приложения 5 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Ул. Алексеевская | 1/6 |  | 06.02.2012 | 257 | 78,6 | 1 | 6 |  | Советский |  |
| 3. | Ул. Алексеевская | 1/7 |  | 06.02.2012 | 257 | 55,4 | 1 | 3 |  | Советский |  |
| 4. | Ул. Алексеевская | 7а |  | 06.02.2012 | 257 | 38,5 | 1 | 3 |  | Советский |  |
| 5. | Ул. им. Арсеньева | 14 | 1 | 09.12.2011 | 4119 | 133 | 3 | 11 |  | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 6. | Ул. им. Арсеньева | 14 | 3 | 09.12.2011 | 4119 | \*\* | 1 | 1 |  | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 7. | Ул. им. Арсеньева | 14 | 4 | 09.12.2011 | 4119 | \*\* | 1 | 1 |  | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 8. | Ул. им. сержанта Воронова | 83 |  | 06.02.2012 | 257 | 74 | 1 | 3 |  | Краснооктябрьский |  |
| 9. | Ул. им. Зворыкина | 19 | 2 | 19.12.2011 | 4228 | 26 | 1 | 1 |  | Дзержинский |  |
| 10. | Ул. им. Розы Люксембург | 23 |  | 03.05.2012 | 1253 | 88,3 | 1 | 6 |  | Кировский |  |
| 11. | Ул. им. Алехина | 7\*, корпус 1 |  | 19.01.2012 | 66 | 538,9 | 39 | 65 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 12. | Ул. им. Алехина | 7\*, корпус 2 |  | 19.01.2012 | 66 | 470,7 | 34 | 75 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 13. | Ул. им. Алехина | 7\*, корпус 4 |  | 19.01.2012 | 66 | 512,4 | 30 | 67 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 14. | Ул. им. Алехина | 7\*, корпус 5 |  | 19.01.2012 | 66 | 487,3 | 29 | 69 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 15. | Ул. им. Алехина | 7\*, корпус 6 |  | 19.01.2012 | 66 | 496,5 | 32 | 53 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 16. | Ул. им. Алехина | 7\*, корпус 7 |  | 19.01.2012 | 66 | 453,1 | 27 | 66 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 17. | Ул. Рощинская | 45 | 1 | 14.11.2011 | 33-11 | 31,7 | 1 | 8 |  | Дзержинский |  |
| 18. | Ул. Шпалозаводская | 18 | 1 | 23.01.2012 | 4 | 78,7 | 1 | 4 |  | Красноармейский |  |
| 19. | Ул. им. Вучетича | 3\* |  | 23.01.2012 | 2 | 593,3 | 12 | 37 | 2019 | Красноармейский |  |
| 20. | Ул. им. Вучетича | 6\* |  | 25.01.2012 | 10 | 1193,8 | 25 | 62 | 2019 | Красноармейский |  |
| 21. | Ул. им. Воронкова | 25\* |  | 20.01.2012 | б/н | 528,0 | 13 | 29 | 2020 | Кировский |  |
| 22. | Ул. им. Вучетича | 1\* |  | 23.01.2012 | 1 | 1468,1 | 27 | 75 | 2020 | Красноармейский |  |
| 23. | Ул. им. Вучетича | 2\* |  | 25.01.2012 | 9 | 1483,8 | 33 | 78 | 2020 | Красноармейский |  |
| 24. | Ул. Удмуртская | 9\* |  | 25.01.2012 | 11 | 1449,5 | 27 | 68 | 2020 | Красноармейский |  |
| 25. | Тер. Поселок Мирный | 50\* |  | 04.04.2012 | б/н | 607,5 | 16 | 30 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 26. | Ул. Удмуртская | 5\* |  | 11.04.2012 | 30 | 1434,7 | 31 | 85 | 2020 | Красноармейский |  |
| 26. | Ул. им. Жолудева | 20\* |  | 18.04.2012 | 4 | 308,4 | 13 | 37 | 2019 | Тракторозаводский |  |
| 28. | Тер. Поселок 4-й участок | 11\* |  | 18.04.2012 | б/н | 572,0 | 25 | 44 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 29. | Ул. им.Чойбалсана | 9 | 3 | 14.05.2012 | 38 | 20 | 1 | 2 |  | Красноармейский |  |
| 30. | Ул. им. Ермоловой | 9 |  | 26.09.2012 | б/н | 46,7 | 1 | 4 | 0 | Краснооктябрьский |  |
| 31. | Ул. им. Качалова | 44\* |  | 16.05.2012 | б/н | 512,6 | 15 | 26 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 32. | Ул. Мачтозаводская | 104\* |  | 30.05.2012 | 42 | 727,5 | 17 | 43 | 2021 | Красноармейский |  |
| 33. | Тер. Поселок Сорок домиков | 14\* |  | 13.06.2012 | б/н | 439,1 | 12 | 25 | 2020 | Краснооктябрьский |  |
| 34. | Ул. им. Вучетича | 4\* |  | 18.07.2012 | 51 | 633,5 | 15 | 39 | 2020 | Красноармейский |  |
| 35. | Ул. им. Арсеньева | 19а | 3–6 | 18.07.2012 | 53 | 136,8 | 4 | 9 |  | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 36. | Ул. Марийская | 7\* |  | 18.07.2012 | 54 | 351,0 | 8 | 27 | 2019 | Красноармейский |  |
| 37. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова | 102/42 | 1 | 23.07.2012 | 8-12 | 54,4 | 2 | 4 |  | Дзержинский |  |
| 38. | Тер. Поселок им. Саши Чекалина | 63\* |  | 31.07.2012 | б/н | 378,5 | 10 | 26 | 2020 | Кировский |  |
| 39. | Тер. Поселок им. Саши Чекалина | 65\* |  | 31.07.2012 | б/н | 367,6 | 8 | 19 | 2021 | Кировский |  |
| 40. | Тер. Поселок им. Саши Чекалина | 83\* |  | 31.07.2012 | б/н | 1854,2 | 38 | 102 | 2020 | Кировский |  |
| 41. | Ул. Гагринская | 18\* |  | 01.08.2012 | 56 | 401,8 | 8 | 23 | 2021 | Красноармейский |  |
| 42. | Ул. Гагринская | 20\* |  | 01.08.2012 | 57 | 403,3 | 10 | 28 | 2020 | Красноармейский |  |
| 43. | Ул. 2-я Штурманская | 18\* |  | 08.08.2012 | 58 | 333,6 | 10 | 24 | 2021 | Красноармейский |  |
| 44. | Тер. Поселок Мирный | 41\* |  | 08.08.2012 | б/н | 599,2 | 16 | 33 | 2021 | Краснооктябрьский |  |
| 45. | Ул. Олимпийская | 14\* |  | 16.08.2012 | 59 | 397,5 | 10 | 27 | 2021 | Красноармейский |  |
| 46. | Ул. Олимпийская | 27\* |  | 19.09.2012 | 61 | 400,8 | 8 | 25 | 2021 | Красноармейский |  |
| 47. | Ул. им. Бахтурова | 5\* |  | 26.09.2012 | 68 | 1619,2 | 33 | 72 | 2021 | Красноармейский |  |
| 48. | Ул. им. Арсеньева | 15а\* |  | 28.09.2012 | 69 | 164,9 | 4 | 9 | 2021 | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 49. | Ул. Светлоярская | 70\* |  | 03.10.2012 | 72 | 315,70 | 11 | 54 | 2021 | Красноармейский |  |
| 50. | Ул. им. Зворыкина | 16 | 2 | 13.10.2012 | 13-12 | 26,2 | 1 | 3 |  | Дзержинский |  |
| 51. | Тер. Поселок Аэропорт | 12 | 71 | 13.10.2012 | 14-12 | 25,9 | 1 | 1 |  | Дзержинский |  |
| 52. | Ул. Светлоярская | 60\* |  | 17.10.2012 | 73 | 399,60 | 9 | 21 | 2021 | Красноармейский |  |
| 53. | Ул. Палласовская | 15\* |  | 17.10.2012 | 74 | 397,4 | 11 | 28 | 2021 | Красноармейский |  |
| 54. | Ул. Брестская | 28\* |  | 17.10.2012 | 75 | 378,4 | 10 | 26 | 2021 | Красноармейский |  |
| 55. | Ул. Минская | 226\* |  | 17.10.2012 | 76 | 715,7 | 18 | 35 | 2021 | Красноармейский |  |
| 56. | Ул. Олимпийская | 16\* |  | 17.10.2012 | 77 | 395,2 | 9 | 25 | 2021 | Красноармейский |  |
| 57. | Ул. Героев Малой Земли | 65\* |  | 17.10.2012 | 78 | 2164,4 | 66 | 139 | 2021 | Красноармейский |  |
| 58. | Ул. Бобровская | 1\* |  | 24.10.2012 | 80 | 576,9 | 18 | 51 | 2021 | Красноармейский |  |
| 59. | Ул. Саушинская | 17\* |  | 31.10.2012 | 81 | 1046,90 | 23 | 58 | 2021 | Красноармейский |  |
| 60. | Ул. Олимпийская | 11\* |  | 07.11.2012 | 82 | 402,3 | 9 | 27 | 2021 | Красноармейский |  |
| 61. | Ул. им. Сулеймана Стальского | 54\* |  | 07.11.2012 | 83 | 337,1 | 8 | 23 | 2021 | Красноармейский |  |
| 62. | Тер. Поселок Мирный | 42\* |  | 07.11.2012 | б/н | 597,5 | 16 | 36 | 2021 | Краснооктябрьский |  |
| 63. | Ул. Геленджикская | 24 | 6 | 07.11.2012 | б/н | 32,6 | 1 | 5 |  | Краснооктябрьский |  |
| 64. | Ул. Араратская | 22 | 1 | 28.11.2012 | б/н | 39,0 | 1 | 1 |  | Краснооктябрьский |  |
| 65. | Ул. им. Панферова | 46\* |  | 21.11.2012 | 86 | 505,0 | 25 | 81 | 2021 | Красноармейский |  |
| 66. | Ул. Электростальская | 20\* |  | 12.12.2012 | 93 | 2043,4 | 68 | 126 | 2022 | Красноармейский |  |
| 67. | Ул. Электростальская | 18\* |  | 12.12.2012 | 94 | 2095,1 | 73 | 143 | 2021 | Красноармейский |  |
| 68. | Ул. Героев Малой Земли | 67\* |  | 12.12.2012 | 95 | 1956,9 | 61 | 126 | 2021 | Красноармейский |  |
| 69. | Ул. Бобровская | 7\* |  | 14.12.2012 | 96 | 578,4 | 19 | 40 | 2021 | Красноармейский |  |
| 70. | пр-кт Волжский | 2\* |  | 26.12.2012 | б/н | 2123,2 | 40 | 93 | 2022 | Краснооктябрьский |  |
| 71. | тер. Поселок им. Саши Чекалина | 8\* |  | 09.01.2013 | б/н | 448,9 | 21 | 37 | 2019 | Кировский |  |
| 72. | Тер. Рабочий поселок Гумрак, ул. им. В.И.Ле­нина | 1\* |  | 14.01.2013 | 1-13 | 335,6 | 10 | 20 | 2022 | Дзержинский |  |
| 73. | Ул. Палласовская | 14\* |  | 23.01.2013 | 3 | 394,9 | 9 | 34 | 2022 | Красноармейский |  |
| 74. | Ул. 2-я Штурманская | 32\* |  | 23.01.2013 | 4 | 335,7 | 10 | 24 | 2022 | Красноармейский |  |
| 75. | Ул. Мачтозаводская | 146\* |  | 23.01.2013 | 5 | 435,5 | 9 | 24 | 2022 | Красноармейский |  |
| 76. | Ул. Артекская | 20 | 1 | 04.02.2013 | 2-13 | 32,3 | 1 | 0 |  | Дзержинский |  |
| 77. | Ул. Мачтозаводская | 148\* |  | 06.02.2013 | 7 | 435,4 | 10 | 21 | 2022 | Красноармейский |  |
| 78. | Ул. Светлоярская | 68\* |  | 06.02.2013 | 8 | 290,60 | 14 | 37 | 2022 | Красноармейский |  |
| 79. | Ул. Удмуртская | 1\* |  | 06.02.2013 | 9 | 1494,7 | 33 | 68 | 2022 | Красноармейский |  |
| 80. | Ул. Палласовская | 23\* |  | 06.02.2013 | 10 | 304,7 | 6 | 18 | 2022 | Красноармейский |  |
| 81. | Ул. им. Вучетича | 10\* |  | 06.02.2013 | 11 | 661,1 | 34 | 71 | 2022 | Красноармейский |  |
| 82. | Тер. Поселок Заречный, ул. Советская | 5\* |  | 18.02.2013 | 1 | 386,0 | 9 | 26 | 2022 | Тракторозаводский |  |
| 83. | Ул. Калининградская | 20/1\* |  | 04.03.2013 | 4 | 336,8 | 10 | 22 | 2022 | Советский |  |
| 84. | Ул. Гагринская | 8\* |  | 13.03.2013 | 20 | 404,8 | 9 | 24 | 2022 | Красноармейский |  |
| 85. | Тер. Поселок Сорок домиков | 5\* |  | 27.03.2013 | б/н | 565,9 | 15 | 39 | 2022 | Краснооктябрьский |  |
| 86. | Тер. Поселок Заречный, ул. Советская | 7\* |  | 02.04.2013 | 3 | 122,1 | 4 | 12 | 2022 | Тракторозаводский |  |
| 87. | Тер. Поселок им. Са­ши Чекалина | 7\* |  | 03.04.2013 | б/н | 567,0 | 25 | 42 | 2022 | Кировский |  |
| 88. | Ул. Двинская | 39\* |  | 15.04.2013 | 10-13 | 407,9 | 11 | 24 | 2022 | Дзержинский |  |
| 89. | Ул. Сад Мичурина | 5\* |  | 17.04.2013 | б/н | 137,7 | 4 | 13 | 2022 | Краснооктябрьский |  |
| 90. | Тер. Поселок Сорок домиков | 3\* |  | 24.04.2013 | б/н | 477,7 | 11 | 32 | 2022 | Краснооктябрьский |  |
| 91. | Ул. им. Сулеймана Стальского | 8\* |  | 24.04.2013 | 24 | 331,4 | 17 | 33 | 2022 | Красноармейский |  |
| 92. | Ул. Шауляйская | 4\* |  | 29.04.2013 | 8 | 2116,7 | 116 | 207 | 2022 | Советский |  |
| 93. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Локомотивная | 46\* |  | 16.05.2013 | 9 | 85,9 | 2 | 3 | 2022 | Советский |  |
| 94. | Пер. Олимпийский | 4\* |  | 17.05.2013 | 26 | 403,4 | 9 | 20 | 2022 | Красноармейский |  |
| 95. | Тер. Поселок Соляной, пер. Новый | 43\* |  | 29.05.2013 | 28 | 113,2 | 2 | 4 | 2022 | Красноармейский |  |
| 96. | Ул. 2-я Штурманская | 10\* |  | 09.07.2013 | 44 | 440,0 | 9 | 28 | 2022 | Красноармейский |  |
| 97. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 13\* |  | 29.07.2013 | б/н | 431,8 | 18 | 27 | 2022 | Ворошиловский |  |
| 98. | Ул. Олимпийская | 1\* |  | 21.08.2013 | 49 | 737,8 | 17 | 33 | 2022 | Красноармейский |  |
| 99. | Ул. им. Бахтурова | 3\* |  | 21.08.2013 | 50 | 1523,6 | 29 | 81 | 2022 | Красноармейский |  |
| 100. | Ул. Новороссийская | 60а\* |  | 30.08.2013 | 1 | 623,9 | 22 | 55 | 2022 | Центральный |  |
| 101. | Ул. им. Сулеймана Стальского | 4\* |  | 11.09.2013 | 52 | 826,2 | 17 | 36 | 2022 | Красноармейский |  |
| 102. | Ул. Олимпийская | 25\* |  | 18.09.2013 | 54 | 401,6 | 8 | 27 | 2022 | Красноармейский |  |
| 103. | Ул. Удыгейская | 17\* |  | 18.09.2013 | 55 | 435,5 | 12 | 32 | 2022 | Красноармейский |  |
| 104. | Ул. Удыгейская | 19\* |  | 18.09.2013 | 56 | 434,9 | 9 | 34 | 2022 | Красноармейский |  |
| 105. | Ул. Гагринская | 22\* |  | 02.10.2013 | 58 | 400,4 | 10 | 25 | 2022 | Красноармейский |  |
| 106. | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова | 102/42 |  | 04.12.2012 | 3259 | 54,2 | 1 | 3 |  | Дзержинский |  |
| 107. | Ул. Удыгейская | 21\* |  | 21.10.2013 | 59 | 435,9 | 12 | 22 | 2022 | Красноармейский |  |
| 108. | Тер. Поселок 4-й участок | 21\* |  | 13.11.2013 | б/н | 691,8 | 25 | 39 | 2022 | Краснооктябрьский |  |
| 109. | Ул. Марийская | 3\* |  | 19.11.2013 | 63 | 396,2 | 9 | 23 | 2022 | Красноармейский |  |
| 110. | Ул. Гидростроителей | 15\* |  | 25.11.2013 | 4 | 122,9 | 2 | 5 | 2023 | Тракторозаводский |  |
| 111. | тер. Поселок 4-й участок | 3\* |  | 15.01.2014 | б/н | 990,9 | 20 | 46 | 2022 | Краснооктябрьский |  |
| 112. | Ул. им. Здоровцева | 7\* |  | 24.02.2014 | 1 | 418,2 | 8 | 25 | 2022 | Тракторозаводский |  |
| 113. | Ул. им. Здоровцева | 1\* |  | 26.02.2014 | 2 | 421,1 | 8 | 23 | 2023 | Тракторозаводский |  |
| 114. | Тер. Поселок 4-й участок | 4\* |  | 19.03.2014 | б/н | 685,5 | 15 | 39 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 115. | Ул. Лесобазовская | 6\* |  | 28.03.2014 | 8 | 819,7 | 19 | 43 | 2023 | Красноармейский |  |
| 116. | Тер. Поселок 4-й участок | 9\* |  | 02.04.2014 | б/н | 665,0 | 14 | 31 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 117. | Ул. им. Клименко | 5 | 59 | 07.04.2014 | 3 | 743,9 | 18 | 31 |  | Тракторозаводский |  |
| 118. | Ул. им. Качалова | 42\* |  | 16.04.2014 | б/н | 538,2 | 16 | 40 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 119. | Тер. Поселок 4-й участок | 19\* |  | 16.04.2014 | б/н | 717,4 | 24 | 47 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 120. | Ул. Палласовская | 1\* |  | 18.04.2014 | 11 | 396,8 | 9 | 26 | 2023 | Красноармейский |  |
| 121. | Ул. Палласовская | 3\* |  | 18.04.2014 | 12 | 395,3 | 11 | 28 | 2023 | Красноармейский |  |
| 122. | Ул. Палласовская | 4\* |  | 18.04.2014 | 13 | 394,7 | 8 | 24 | 2023 | Красноармейский |  |
| 123. | Ул. Палласовская | 5\* |  | 18.04.2014 | 14 | 397,9 | 8 | 23 | 2023 | Красноармейский |  |
| 124. | Ул. Палласовская | 6\* |  | 18.04.2014 | 15 | 394,5 | 8 | 23 | 2023 | Красноармейский |  |
| 125. | Ул. Палласовская | 7\* |  | 18.04.2014 | 16 | 398,9 | 8 | 22 | 2023 | Красноармейский |  |
| 126. | Ул. Палласовская | 8\* |  | 18.04.2014 | 17 | 395,6 | 9 | 31 | 2023 | Красноармейский |  |
| 127. | Ул. Палласовская | 9\* |  | 18.04.2014 | 18 | 394,8 | 10 | 29 | 2023 | Красноармейский |  |
| 128. | Ул. Палласовская | 10\* |  | 18.04.2014 | 19 | 394,5 | 9 | 35 | 2023 | Красноармейский |  |
| 129. | Ул. Палласовская | 12\* |  | 18.04.2014 | 20 | 395,9 | 11 | 31 | 2023 | Красноармейский |  |
| 130. | Ул. Палласовская | 13\* |  | 18.04.2014 | 21 | 398,9 | 8 | 21 | 2023 | Красноармейский |  |
| 131. | Ул. Палласовская | 16\* |  | 18.04.2014 | 22 | 394,9 | 8 | 23 | 2023 | Красноармейский |  |
| 132. | Ул. Палласовская | 17\* |  | 18.04.2014 | 23 | 396,6 | 10 | 31 | 2023 | Красноармейский |  |
| 133. | Ул. Палласовская | 18\* |  | 18.04.2014 | 24 | 399,8 | 9 | 42 | 2023 | Красноармейский |  |
| 134. | Ул. Палласовская | 21\* |  | 18.04.2014 | 25 | 396,2 | 9 | 22 | 2023 | Красноармейский |  |
| 135. | Ул. Палласовская | 25\* |  | 18.04.2014 | 26 | 397,6 | 9 | 14 | 2023 | Красноармейский |  |
| 136. | Ул. Палласовская | 27\* |  | 18.04.2014 | 27 | 397,6 | 12 | 31 | 2023 | Красноармейский |  |
| 137. | Ул. Палласовская | 29\* |  | 18.04.2014 | 28 | 396,5 | 9 | 26 | 2023 | Красноармейский |  |
| 138. | Ул. Палласовская | 31\* |  | 18.04.2014 | 29 | 394,4 | 8 | 27 | 2023 | Красноармейский |  |
| 139. | Ул. Палласовская | 34\* |  | 18.04.2014 | 30 | 392,6 | 8 | 31 | 2023 | Красноармейский |  |
| 140. | Ул. Палласовская | 36\* |  | 18.04.2014 | 31 | 395,4 | 10 | 23 | 2023 | Красноармейский |  |
| 141. | Ул. Палласовская | 22\* |  | 18.04.2014 | 32 | 398,8 | 9 | 20 | 2023 | Красноармейский |  |
| 142. | Ул. Саушинская | 19\* |  | 18.04.2014 | 33 | 397,50 | 8 | 22 | 2023 | Красноармейский |  |
| 143. | Ул. Саушинская | 21\* |  | 18.04.2014 | 34 | 395,20 | 9 | 40 | 2023 | Красноармейский |  |
| 144. | Ул. Саушинская | 23\* |  | 18.04.2014 | 35 | 395,00 | 8 | 25 | 2023 | Красноармейский |  |
| 145. | Ул. Саушинская | 27\* |  | 18.04.2014 | 36 | 393,10 | 10 | 39 | 2023 | Красноармейский |  |
| 146. | Ул. Саушинская | 31\* |  | 18.04.2014 | 37 | 397,20 | 8 | 18 | 2023 | Красноармейский |  |
| 147. | Ул. Саушинская | 33\* |  | 18.04.2014 | 38 | 409,30 | 11 | 37 | 2023 | Красноармейский |  |
| 148. | Ул. Саушинская | 35\* |  | 18.04.2014 | 39 | 396,80 | 9 | 27 | 2023 | Красноармейский |  |
| 149. | Ул. Светлоярская | 52\* |  | 18.04.2014 | 40 | 392,23 | 9 | 28 | 2023 | Красноармейский |  |
| 150. | Ул. Светлоярская | 54\* |  | 18.04.2014 | 41 | 393,09 | 8 | 29 | 2023 | Красноармейский |  |
| 151. | Ул. Светлоярская | 56\* |  | 18.04.2014 | 42 | 397,61 | 9 | 28 | 2023 | Красноармейский |  |
| 152. | Ул. Светлоярская | 58\* |  | 18.04.2014 | 43 | 394,40 | 8 | 28 | 2023 | Красноармейский |  |
| 153. | Ул. Светлоярская | 62\* |  | 18.04.2014 | 44 | 398,26 | 8 | 24 | 2023 | Красноармейский |  |
| 154. | Ул. Светлоярская | 64\* |  | 18.04.2014 | 45 | 389,29 | 10 | 15 | 2023 | Красноармейский |  |
| 155. | Ул. Светлоярская | 66\* |  | 18.04.2014 | 46 | 392,24 | 10 | 32 | 2023 | Красноармейский |  |
| 156. | Ул. Саушинская | 25\* |  | 18.04.2014 | 47 | 725,50 | 16 | 35 | 2023 | Красноармейский |  |
| 157. | Ул. Саушинская | 29\* |  | 18.04.2014 | 48 | 736,60 | 17 | 36 | 2023 | Красноармейский |  |
| 158. | Ул. Саушинская | 41\* |  | 18.04.2014 | 49 | 685,70 | 28 | 64 | 2023 | Красноармейский |  |
| 159. | Ул. Саушинская | 37\* |  | 18.04.2014 | 50 | 1043,90 | 23 | 60 | 2023 | Красноармейский |  |
| 160. | Ул. Лимоновая | 34\* |  | 25.04.2014 | б/н | 1741,4 | 38 | 91 | 2023 | Кировский |  |
| 161. | Тер. Поселок 4-й участок | 12\* |  | 30.04.2014 | б/н | 675,0 | 18 | 38 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 162. | Ул. Олимпийская | 13\* |  | 30.04.2014 | 52 | 399,6 | 8 | 21 | 2023 | Красноармейский |  |
| 163. | Ул. Олимпийская | 5\* |  | 14.05.2014 | 53 | 397,3 | 9 | 33 | 2023 | Красноармейский |  |
| 164. | Ул. Гагринская | 12\* |  | 14.05.2014 | 54 | 397,4 | 9 | 24 | 2023 | Красноармейский |  |
| 165. | Ул. Шахтинская | 146\* |  | 19.05.2014 | 20 | 367,3 | 8 | 28 | 2023 | Советский |  |
| 166. | Пр-кт им. Столетова | 25\* |  | 28.05.2014 | 57 | 1051,7 | 19 | 55 | 2023 | Красноармейский |  |
| 167. | Ул. Краснопресненская | 6\* |  | 16.06.2014 | 21 | 547,7 | 12 | 26 | 2023 | Советский |  |
| 168. | Ул. Кедровая | 19\* |  | 23.06.2014 | б/н | 380,6 | 10 | 21 | 2023 | Кировский |  |
| 169. | Ул. Пятиморская | 14\* |  | 04.07.2014 | 64 | 629,6 | 12 | 40 | 2023 | Красноармейский |  |
| 170. | Ул. Олимпийская | 23\* |  | 04.07.2014 | 65 | 400,6 | 8 | 16 | 2023 | Красноармейский |  |
| 171. | Тер. Поселок 5-й участок | 22\* |  | 23.07.2014 | б/н | 377,9 | 9 | 19 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 172. | Ул. им. Панферова | 50\* |  | 30.07.2014 | 67 | 365,8 | 19 | 59 | 2023 | Красноармейский |  |
| 173. | Ул. им. Панферова | 58\* |  | 30.07.2014 | 68 | 531,7 | 26 | 52 | 2023 | Красноармейский |  |
| 174. | Ул. Алийская | 4\* |  | 20.08.2014 | 69 | 432,1 | 11 | 22 | 2023 | Красноармейский |  |
| 175. | Ул. Алийская | 6\* |  | 20.08.2014 | 70 | 436,8 | 9 | 21 | 2023 | Красноармейский |  |
| 176. | Ул. 2-я Караванная | 15\* |  | 20.08.2014 | 71 | 434,0 | 8 | 30 | 2023 | Красноармейский |  |
| 177. | Ул. Бобровская | 5\* |  | 20.08.2014 | 72 | 339,2 | 8 | 20 | 2023 | Красноармейский |  |
| 178. | Ул. Гагринская | 14\* |  | 22.08.2014 | 73 | 398,55 | 9 | 23 | 2023 | Красноармейский |  |
| 179. | Ул. им. Панферова | 60\* |  | 22.08.2014 | 74 | 670,2 | 26 | 50 | 2023 | Красноармейский |  |
| 180. | Ул. Мачтозаводская | 134\* |  | 22.08.2014 | 75 | 387,5 | 8 | 21 | 2023 | Красноармейский |  |
| 181. | Ул. Лесобазовская | 4\* |  | 26.08.2014 | 77 | 815,5 | 14 | 30 | 2023 | Красноармейский |  |
| 182. | Тер. Поселок 5-й участок | 21\* |  | 10.09.2014 | б/н | 376,4 | 8 | 24 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 183. | Ул. им. Позднышева | 72\* |  | 10.10.2014 | 6 | 164,5 | 4 | 7 | 2023 | Тракторозаводский |  |
| 184. | Ул. Борьбы | 4\* |  | 10.10.2014 | 7 | 2751,1 | 62 | 143 | 2023 | Тракторозаводский |  |
| 185. | Ул. Марийская | 1\* |  | 16.10.2014 | 81 | 394,9 | 8 | 22 | 2023 | Красноармейский |  |
| 186. | Ул. Олимпийская | 10\* |  | 16.10.2014 | 82 | 398,6 | 8 | 20 | 2023 | Красноармейский |  |
| 187. | Тер. Поселок Веселая Балка | 2а\* |  | 17.10.2014 | б/н | 890,80 | 38 | 112 | 2023 | Кировский |  |
| 188. | Ул. Гагринская | 4\* |  | 22.10.2014 | 83 | 398,7 | 8 | 29 | 2023 | Красноармейский |  |
| 189. | Ул. им. Копецкого | 5\* |  | 24.10.2014 | 84 | 396,1 | 8 | 26 | 2023 | Красноармейский |  |
| 190. | Ул. Ольгинская | 3\* |  | 24.10.2014 | 85 | 643,9 | 16 | 32 | 2023 | Красноармейский |  |
| 191. | Ул. Старорусская | 7\* |  | 24.10.2014 | 86 | 738,1 | 14 | 38 | 2023 | Красноармейский |  |
| 192. | Ул. им. Саши Филиппова | 98\* |  | 28.10.2014 | б/н | 626,9 | 16 | 45 | 2023 | Ворошиловский |  |
| 193. | Тер. Станция Ельшанка, 8 км | 3 | 2 | 19.11.2014 | 31 | 17,6 | 1 | 2 |  | Советский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 194. | Тер. Станция Ельшанка, 8 км | 3 | 3 | 19.11.2014 | 32 | 23,5 | 1 | 3 |  | Советский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 195. | Тер. Станция Бирюзовая | 2а | 4 | 19.11.2014 | 33 | 18,2 | 1 | 2 |  | Советский |  |
| 196. | Ул. им. Вучетича | 7\* |  | 03.12.2014 | 88 | 626,5 | 29 | 61 | 2023 | Красноармейский |  |
| 197. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Портовская | 3\* |  | 16.12.2014 | 34 | 360,3 | 17 | 44 | 2023 | Советский |  |
| 198. | Пр-кт им. Столетова | 29\* |  | 17.12.2014 | 94 | 1045,2 | 20 | 64 | 2023 | Красноармейский |  |
| 199. | Ул. Гагринская | 28\* |  | 17.12.2014 | 95 | 400,4 | 9 | 19 | 2023 | Красноармейский |  |
| 200. | Тер. Поселок Веселая Балка | 7\* |  | 17.12.2014 | б/н | 438,1 | 8 | 21 | 2023 | Кировский |  |
| 201. | Ул. им. Жолудева | 14\* |  | 12.01.2015 | 1 | 134 | 7 | 23 | 2019 | Тракторозаводский |  |
| 202. | Ул. Марийская | 9\* |  | 14.01.2015 | 1 | 398,3 | 9 | 11 | 2023 | Красноармейский |  |
| 203. | Ул. им. Ломакина | 22\* |  | 14.01.2015 | 2 | 1558 | 31 | 72 | 2023 | Красноармейский |  |
| 204. | Ул. им. Бахтурова | 17\* |  | 14.01.2015 | 5 | 1578,4 | 37 | 81 | 2023 | Красноармейский |  |
| 205. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 8 | 3\* |  | 28.01.2015 | 1 | 466,6 | 8 | 28 | 2023 | Советский |  |
| 206. | Ул. Гагринская | 32\* |  | 04.02.2015 | 6 | 696,3 | 13 | 31 | 2023 | Красноармейский |  |
| 207. | Ул. Удмуртская | 7\* |  | 04.02.2015 | 7 | 741,7 | 14 | 37 | 2023 | Красноармейский |  |
| 208. | Ул. Долгопрудная | 26 |  | 03.03.2015 | б/н | 50,4 | 1 | 3 |  | Кировский |  |
| 209. | Тер. Поселок Мирный | 61\* |  | 04.03.2015 | б/н | 595,8 | 16 | 30 | 2023 | Краснооктябрьский | Реконструкция |
| 210. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Молодежная | 7\* |  | 05.03.2015 | 5 | 1789,9 | 7 | 24 | 2023 | Советский |  |
| 211. | Ул. 2-я Динамовская | 16\* |  | 11.03.2015 | 12 | 617,9 | 12 | 27 | 2023 | Красноармейский |  |
| 212. | Ул. Олимпийская | 9\* |  | 11.03.2015 | 13 | 397,9 | 9 | 24 | 2023 | Красноармейский |  |
| 213. | Тер. Поселок Мирный | 69\* |  | 18.03.2015 | б/н | 595,4 | 16 | 28 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 214. | Ул. Прибалтийская | 1\* |  | 18.03.2015 | б/н | 2789,0 | 57 | 115 | 2023 | Краснооктябрьский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 215. | Ул. Олимпийская | 17 | 3 | 25.03.2015 | 20 | 61,2 | 1 | 6 |  | Красноармейский |  |
| 216. | Тер. Рабочий поселок Гумрак, ш. Авиаторов | 87\* |  | 20.10.2015 | 1475 | 604 | 22 | 52 | 2023 | Дзержинский |  |
| 217. | Тер. Рабочий поселок Горьковский,  ул. им. Слепцова | 4 | 112 | 28.10.2015 | 1503 | 16,6 | 1 | 5 |  | Советский |  |
| 218. | Ул. им. Панферова | 48\* |  | 25.12.2015 | 1822 | 513,2 | 25 | 62 | 2024 | Красноармейский |  |
| 219. | Ул. Софийская | 5\* |  | 28.12.2015 | 1834 | 260,1 | 8 | 14 | 2024 | Краснооктябрьский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 220. | Ул. им. Маршала Василевского | 20 |  | 15.01.2016 | 35 | 407,7 | 4 | 32 | 2025 | Советский |  |
| 221. | Ул. Красноуфимская | 5\* |  | 10.02.2016 | 175 | 89 | 3 | 12 | 2024 | Кировский |  |
| 222. | Тер. Поселок Сорок домиков | 13\* |  | 16.02.2016 | 216 | 622,4 | 16 | 37 | 2024 | Краснооктябрьский |  |
| 223. | Тер. Поселок 4-й участок | 18\* |  | 17.02.2016 | 225 | 697,4 | 20 | 49 | 2024 | Краснооктябрьский |  |
| 224. | Тер. Поселок Сорок домиков | 12\* |  | 17.02.2016 | 226 | 259,4 | 8 | 26 | 2024 | Краснооктябрьский |  |
| 225. | Тер. Поселок Сорок домиков | 8\* |  | 17.02.2016 | 227 | 689,9 | 19 | 41 | 2024 | Краснооктябрьский |  |
| 226. | Тер. Поселок 4-й участок | 2\* |  | 18.02.2016 | 238 | 670,1 | 14 | 43 | 2024 | Краснооктябрьский |  |
| 227. | Ул. им. Копецкого | 3\* |  | 20.02.2016 | 260 | 379,09 | 12 | 28 | 2024 | Красноармейский |  |
| 228. | Ул. Олимпийская | 19\* |  | 20.02.2016 | 262 | 400,57 | 11 | 36 | 2024 | Красноармейский |  |
| 229. | Ул. Олимпийская | 30\* |  | 20.02.2016 | 264 | 398,4 | 9 | 26 | 2024 | Красноармейский |  |
| 230. | Ул. им. Богданова | 3\* |  | 26.02.2016 | 275 | 633,9 | 20 | 42 | 2024 | Советский |  |
| 231. | Ул. Клинская | 37\* |  | 22.03.2016 | 377 | 229,6 | 5 | 14 | 2024 | Ворошиловский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 232. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Октябрьская | 4\* |  | 22.03.2016 | 385 | 394,6 | 8 | 15 | 2024 | Советский |  |
| 233. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 15\* |  | 23.03.2016 | 394 | 478,4 | 18 | 47 | 2024 | Ворошиловский |  |
| 234. | Ул. Героев Малой Земли | 37\* |  | 24.03.2016 | 407 | 381,19 | 15 | 23 | 2024 | Красноармейский |  |
| 235. | Ул. Армавирская | 15а\* |  | 28.03.2016 | 420 | 1115,4 | 27 | 56 | 2024 | Кировский |  |
| 236. | Ул. Саушинская | 2\* |  | 01.04.2016 | 463 | 742,60 | 19 | 47 | 2024 | Красноармейский |  |
| 237. | Ул. им. капитана Тряскина | 2\* |  | 21.04.2016 | 560 | 449 | 8 | 17 | 2024 | Краснооктябрьский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 238. | Ул. Клинская | 37 | 1 | 22.04.2016 | 575 | 43,3 | 1 | 5 |  | Ворошиловский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 239. | Ул. Морская | 76\* |  | 28.04.2016 | 600 | 405 | 8 | 16 | 2024 | Красноармейский |  |
| 240. | Ул. Морская | 78\* |  | 28.04.2016 | 602 | 717,4 | 13 | 41 | 2024 | Красноармейский |  |
| 241. | Ул. Корпусная | 44\* |  | 04.05.2016 | 623 | 622,9 | 12 | 41 | 2024 | Красноармейский |  |
| 242. | Тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская | 9\* |  | 19.05.2016 | 703 | 397,8 | 12 | 24 | 2024 | Советский |  |
| 243. | Тер. Станция Бирюзовая | 2\* |  | 19.05.2016 | 706 | 173,8 | 3 | 10 | 2024 | Советский |  |
| 244. | Тер. Станция Бирюзовая | 3а\* |  | 19.05.2016 | 702 | 99,1 | 3 | 15 | 2025 | Советский |  |
| 245. | Тер. Станция Бирюзовая | 4\* |  | 19.05.2016 | 707 | 79,9 | 2 | 2 | 2025 | Советский |  |
| 246. | Тер. Станция Бирюзовая | 5\* |  | 19.05.2016 | 704 | 649 | 14 | 45 | 2024 | Советский |  |
| 247. | Ул. Тушинская | 19\* |  | 19.05.2016 | 705 | 403,8 | 9 | 20 | 2024 | Красноармейский |  |
| 248. | тер. Станция Бирюзовая | 1\* |  | 24.05.2016 | 733 | 108 | 2 | 13 | 2025 | Советский |  |
| 249. | тер. Станция Бирюзовая | 4а\* |  | 24.05.2016 | 732 | 76,5 | 2 | 4 | 2024 | Советский |  |
| 250. | Ул. Калининградская | 18\* |  | 24.05.2016 | 730 | 409,6 | 8 | 28 | 2024 | Советский |  |
| 251. | Ул. 40 лет ВЛКСМ | 23\* |  | 27.05.2016 | 773 | 1808,3 | 43 | 75 | 2025 | Красноармейский |  |
| 252. | Ул. им. Панферова | 44\* |  | 27.05.2016 | 775 | 476,8 | 25 | 60 | 2024 | Красноармейский |  |
| 253. | Ул. им. Панферова | 42\* |  | 27.05.2016 | 776 | 304,28 | 14 | 32 | 2024 | Красноармейский |  |
| 254. | Ул. Лазоревая | 209\* |  | 31.05.2016 | 791 | 830,3 | 19 | 46 | 2025 | Красноармейский |  |
| 255. | Ул. Мачтозаводская | 136\* |  | 31.05.2016 | 792 | 385,2 | 8 | 21 | 2025 | Красноармейский |  |
| 256. | Ул. им. Копецкого | 7\* |  | 31.05.2016 | 795 | 395,7 | 9 | 20 | 2025 | Красноармейский |  |
| 257. | Ул. 40 лет ВЛКСМ | 26\* |  | 31.05.2016 | 796 | 1480,37 | 28 | 57 | 2025 | Красноармейский |  |
| 258. | Ул. Удыгейская | 25\* |  | 02.06.2016 | 817 | 633,1 | 15 | 30 | 2025 | Красноармейский |  |
| 259. | Тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская | 7\* |  | 15.06.2016 | 898 | 401,3 | 10 | 17 | 2025 | Советский |  |
| 260. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Вокзальная | 60\* |  | 15.06.2016 | 899 | 186,1 | 7 | 10 | 2025 | Советский |  |
| 261. | Тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская | 17\* |  | 15.06.2016 | 900 | 323,4 | 9 | 28 | 2025 | Советский |  |
| 262. | Ул. Калининградская | 9\* |  | 15.06.2016 | 901 | 234,9 | 4 | 10 | 2025 | Советский |  |
| 263. | Тер. Поселок Веселая Балка | 33\* |  | 16.06.2016 | 910 | 431,8 | 9 | 18 | 2025 | Кировский |  |
| 264. | Тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская | 3\* |  | 16.06.2016 | 912 | 398,2 | 10 | 21 | 2025 | Советский |  |
| 265. | Тер. Рабочий поселок Горьковский,  ул. им. Слепцова | 1\* |  | 06.07.2016 | 1044 | 621,4 | 16 | 27 | 2025 | Советский |  |
| 266. | Ул. им. Богданова | 11\* |  | 06.07.2016 | 1045 | 338 | 10 | 21 | 2025 | Советский |  |
| 267. | Ул. 2-я Динамовская | 14\* |  | 02.08.2016 | 1218 | 1033,41 | 23 | 57 | 2025 | Красноармейский |  |
| 268. | Ул. им. Короленко | 2\* |  | 10.08.2016 | 1258 | 113 | 3 | 8 | 2025 | Кировский |  |
| 269. | Тер. Поселок Веселая Балка | 12\* |  | 15.08.2016 | 1277 | 432,6 | 8 | 25 | 2025 | Кировский |  |
| 270. | Тер. Поселок Веселая Балка | 19\* |  | 19.08.2016 | 1306 | 441,5 | 11 | 32 | 2025 | Кировский |  |
| 271. | Ул. Урюпинская | 2а\* |  | 24.08.2016 | 1331 | 1636,3 | 40 | 77 | 2025 | Советский |  |
| 272. | Ул. Олимпийская | 21\* |  | 01.09.2016 | 1353 | 399,6 | 8 | 25 | 2025 | Красноармейский |  |
| 273. | Ул. Логовская | 10 | 2 | 30.09.2016 | 1494 | 17,2 | 1 | 9 |  | Советский |  |
| 274. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 11\* |  | 18.10.2016 | 1570 | 456,2 | 16 | 37 | 2025 | Ворошиловский |  |
| 275. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 10\* |  | 18.10.2016 | 1571 | 425 | 15 | 45 | 2025 | Ворошиловский |  |
| 276. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 14\* |  | 18.10.2016 | 1572 | 439,5 | 16 | 36 | 2025 | Ворошиловский |  |
| 277. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 12\* |  | 18.10.2016 | 1575 | 388,8 | 16 | 31 | 2025 | Ворошиловский |  |
| 278. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 2 | 1\* |  | 21.10.2016 | 1605 | 742,5 | 25 | 49 | 2025 | Ворошиловский |  |
| 279. | Ул. 2-я Караванная | 16\* |  | 28.10.2016 | 1646 | 633,94 | 16 | 23 | 2025 | Красноармейский |  |
| 280. | Пр-кт им. Столетова | 21\* |  | 23.11.2016 | 1777 | 616,58 | 16 | 38 | 2025 | Красноармейский |  |
| 281. | Ул. Марийская | 5\* |  | 30.11.2016 | 1812 | 399,8 | 8 | 19 | 2025 | Красноармейский |  |
| 282. | Ул. им. Копецкого | 6\* |  | 02.12.2016 | 1823 | 393,28 | 10 | 16 | 2025 | Красноармейский |  |
| 283. | Ул. Лазоревая | 213\* |  | 15.12.2016 | 1903 | 817,99 | 18 | 53 | 2025 | Красноармейский |  |
| 284. | Ул. Электролесовская | 4а | 50 | 26.12.2016 | 1970 | 41,8 | 1 | 10 |  | Советский |  |
| 285. | Ул. Прибалтийская | 14 |  | 20.01.2017 | 65 | 383 | 18 | 36 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 286. | Тер. Поселок Веселая Балка | 6а |  | 23.01.2017 | 79 | 1064,40 | 52 | 93 | 2025 | Кировский |  |
| 287. | Ул. Черемшанская | 32 |  | 25.01.2017 | 86 | 535,2 | 10 | 25 | 2025 | Кировский |  |
| 288. | Тер. Станция Татьянка | 2 | 1 | 26.01.2017 | 96 | 33 | 1 | 1 |  | Красноармейский |  |
| 289. | Тер. Станция Татьянка | 1 | 1 | 26.01.2017 | 97 | 32,5 | 1 | 2 |  | Красноармейский |  |
| 290. | Тер. Станция Татьянка | 3 | 1 | 26.01.2017 | 98 | 33,2 | 1 | 5 |  | Красноармейский |  |
| 291. | Тер. Станция Татьянка | 4 | 1 | 26.01.2017 | 99 | 32,9 | 1 | 5 |  | Красноармейский |  |
| 292. | Тер. Поселок Веселая Балка | 1 |  | 26.01.2017 | 100 | 1861,99 | 31 | 95 | 2025 | Кировский |  |
| 293. | Ул. Старорусская | 5 |  | 03.02.2017 | 154 | 730 | 14 | 36 | 2025 | Красноармейский |  |
| 294. | Ул. Мачтозаводская | 144 |  | 16.02.2017 | 215 | 435,2 | 9 | 29 | 2025 | Красноармейский |  |
| 295. | Ул. Мачтозаводская | 142 |  | 02.03.2017 | 250 | 446,3 | 8 | 17 | 2025 | Красноармейский |  |
| 296. | Ул. Лазоревая | 207 |  | 02.03.2017 | 251 | 1591,5 | 30 | 81 | 2025 | Красноармейский |  |
| 297. | Ул. Олимпийская | 3 |  | 02.03.2017 | 257 | 397,9 | 10 | 21 | 2025 | Красноармейский |  |
| 298. | Пр-кт им. Столетова | 27 |  | 02.03.2017 | 258 | 620 | 13 | 24 | 2025 | Красноармейский |  |
| 299. | Ул. им. Сулеймана Стальского | 18а |  | 02.03.2017 | 259 | 559,01 | 32 | 73 | 2025 | Красноармейский |  |
| 300. | Ул. Удмуртская | 3 |  | 03.03.2017 | 268 | 635,2 | 15 | 34 | 2025 | Красноармейский |  |
| 301. | Ул. Гагринская | 26 |  | 03.03.2017 | 269 | 402,4 | 8 | 27 | 2025 | Красноармейский |  |
| 302. | Ул. Гагринская | 10 |  | 03.03.2017 | 270 | 401,41 | 9 | 21 | 2025 | Красноармейский |  |
| 303. | Ул. им. Сулеймана Стальского | 18 |  | 03.03.2017 | 271 | 560,5 | 33 | 56 | 2025 | Красноармейский |  |
| 304. | Ул. Олимпийская | 7 |  | 03.03.2017 | 272 | 400,79 | 8 | 24 | 2025 | Красноармейский |  |
| 305. | Ул. Олимпийская | 17 |  | 09.03.2017 | 286 | 403,5 | 8 | 25 | 2025 | Красноармейский |  |
| 306. | Ул. Старорусская | 10 |  | 09.03.2017 | 287 | 728,3 | 12 | 37 | 2025 | Красноармейский |  |
| 307. | Ул. Старорусская | 6 |  | 09.03.2017 | 288 | 634,2 | 12 | 32 | 2025 | Красноармейский |  |
| 308. | Ул. Олимпийская | 18 |  | 09.03.2017 | 289 | 397,8 | 9 | 21 | 2025 | Красноармейский |  |
| 309. | Ул. им. Панферова | 62 |  | 09.03.2017 | 290 | 726,5 | 17 | 26 | 2025 | Красноармейский |  |
| 310. | Ул. 2-я Караванная | 3 |  | 13.03.2017 | 310 | 438,21 | 14 | 30 | 2025 | Красноармейский |  |
| 311. | Ул. 2-я Караванная | 12 |  | 14.03.2017 | 328 | 628,3 | 16 | 43 | 2025 | Красноармейский |  |
| 312. | Ул. 2-я Караванная | 8 |  | 15.03.2017 | 334 | 631,74 | 16 | 27 | 2025 | Красноармейский |  |
| 313. | Ул. 2-я Караванная | 5 |  | 15.03.2017 | 335 | 433,9 | 9 | 38 | 2025 | Красноармейский |  |
| 314. | Ул. 2-я Караванная | 22 |  | 15.03.2017 | 337 | 665,2 | 12 | 32 | 2025 | Красноармейский |  |
| 315. | Ул. 2-я Караванная | 10 |  | 15.03.2017 | 338 | 673,65 | 15 | 33 | 2025 | Красноармейский |  |
| 316. | Ул. Белгородская | 5 |  | 17.03.2017 | 374 | 275,2 | 6 | 11 | 2025 | Советский |  |
| 317. | Ул. Белгородская | 3 |  | 17.03.2017 | 375 | 316,5 | 6 | 14 | 2025 | Советский |  |
| 318. | Ул. Белгородская | 7 |  | 17.03.2017 | 376 | 230,9 | 4 | 12 | 2025 | Советский |  |
| 319. | Ул. им. Бахтурова | 21 |  | 27.03.2017 | 407 | 1318,1 | 27 | 56 | 2025 | Красноармейский |  |
| 320. | Ул. Гагринская | 24 |  | 28.03.2017 | 415 | 404,6 | 8 | 24 | 2025 | Красноармейский |  |
| 321. | Ул. Пятиморская | 10 |  | 31.03.2017 | 453 | 618,1 | 13 | 27 | 2025 | Красноармейский |  |
| 322. | Ул. Вилянская | 4 |  | 31.03.2017 | 458 | 400,5 | 8 | 23 | 2025 | Красноармейский |  |
| 323. | Ул. Пятиморская | 1 |  | 31.03.2017 | 461 | 1020,2 | 21 | 42 | 2025 | Красноармейский |  |
| 324. | Ул. Краснопресненская | 22 |  | 15.05.2017 | 720 | 300,6 | 6 | 17 | 2025 | Советский |  |
| 325. | Ул. им. академика Бардина | 5 |  | 16.05.2017 | 733 | 427,8 | 10 | 34 | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 326. | Ул. им. академика Бардина | 3 |  | 17.05.2017 | 742 | 425,1 | 12 | 33 | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 327. | пер. Фабричный | 10 |  | 17.05.2017 | 749 | 336,3 | 9 | 18 | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 328. | Ул. им. Шиллера | 27 | 1 | 24.05.2017 | 800 | 56,1 | 1 | \*\* |  | Красноармейский |  |
| 329. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. им. Ва­лентины Терешковой | 12 |  | 23.06.2017 | 1009 | 398,2 | 8 | 31 | 2025 | Советский |  |
| 330. | Ул. им. Арсеньева | 17а |  | 20.07.2017 | 1169 | 20,60 | 1 | 1 | 2025 | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 331. | Ул. Шпалозаводская | 13 |  | 24.07.2017 | 1189 | 401,3 | 9 | 22 | 2025 | Красноармейский |  |
| 332. | Ул. им. Арсеньева | 19а |  | 24.07.2017 | 1190 | 177,4 | 6 | 17 | 2025 | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 333. | Ул. им. Арсеньева | 17 |  | 24.07.2017 | 1191 | 169,7 | 5 | 8 | 2025 | Красноармейский | Объект культурного наследия регионального значения |
| 334. | Ул. Мачтозаводская | 140 |  | 04.09.2017 | 1447 | 382,1 | 8 | 36 | 2025 | Красноармейский |  |
| 335. | Ул. Вилянская | 2 |  | 04.09.2017 | 1448 | 400,6 | 8 | 29 | 2025 | Красноармейский |  |
| 336. | Ул. им. Кузнецова | 55 |  | 29.10.2014 | 1649 | 694,9 | 39 | 84 | 2023 | Краснооктябрьский |  |
| 337. | Ул. Мемельская | 6 | 1 | 17.10.2017 | 1620 | 29,8 | 1 | 6 |  | Дзержинский |  |
| 338. | Ул. Северный городок | 2 |  | 24.10.2017 | 1647 | 2736,20 | 91 | 171 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 339. | Тер. Поселок 4-й участок | 10 |  | 24.10.2017 | 1649 | 701 | 25 | 48 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 340. | Ул. Кедровая | 21 |  | 21.12.2017 | 1953 | 379.4 | 12 | 20 | 2025 | Кировский |  |
| 341. | Ул. Черемшанская | 30 |  | 26.12.2017 | 1971 | 539,5 | 8 | 21 | 2025 | Кировский |  |
| 342. | Тер. Поселок им. Са­ши Чекалина | 71 |  | 26.12.2017 | 1972 | 362 | 8 | 24 | 2025 | Кировский |  |
| 343. | Тер. Поселок им. Са­ши Чекалина | 72 |  | 26.12.2017 | 1973 | 377,4 | 9 | 27 | 2025 | Кировский |  |
| 344. | Ул. им. Воронкова | 23/20 |  | 26.12.2017 | 1974 | 541,9 | 12 | 25 | 2025 | Кировский |  |
| 345. | Ул. Черемшанская | 24/28 |  | 26.12.2017 | 1975 | 534,2 | 9 | 23 | 2025 | Кировский |  |
| 346. | Тер. Поселок им. Са­ши Чекалина | 66 |  | 26.12.2017 | 1976 | 377 | 10 | 27 | 2025 | Кировский |  |
| 347. | Ул. им. Воронкова | 29 |  | 27.12.2017 | 1987 | 534,3 | 14 | 22 | 2025 | Кировский |  |
| 348. | Тер. Поселок им. Са­ши Чекалина | 69 |  | 27.12.2017 | 1988 | 370,7 | 8 | 34 | 2025 | Кировский |  |
| 349. | Ул. им. Жолудева | 18 |  | 27.12.2017 | 1989 | 1469,4 | 63 | 149 | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 350. | Ул. им. Воронкова | 33/1 |  | 10.01.2018 | 8 | \*\* | \*\* | 1 | 2025 | Кировский |  |
| 351. | Пер. им. Успенского | 24/18 |  | 10.01.2018 | 9 | 536 | 10 | 27 | 2025 | Кировский |  |
| 352. | Ул. Черемшанская | 28 |  | 10.01.2018 | 10 | 540,7 | 12 | 34 | 2025 | Кировский |  |
| 353. | Ул. Тополевая | 3/26 |  | 22.02.2018 | 220 | 537,5 | 10 | 25 | 2025 | Кировский |  |
| 354. | Ул. 2-я Динамовская | 27 |  | 30.03.2018 | 379 | 564 | 29 | 65 | 2025 | Красноармейский |  |
| 355. | Ул. Саушинская | 12 |  | 30.03.2018 | 380 | 1037,3 | 18 | 45 | 2025 | Красноармейский |  |
| 356. | Ул. Краснопресненская | 28 |  | 09.04.2018 | 417 | 756,3 | 16 | 39 | 2025 | Советский |  |
| 357. | Ул. Калининградская | 10 |  | 09.04.2018 | 419 | 228,2 | 9 | 16 | 2025 | Советский |  |
| 358. | Ул. Петроградская | 11 |  | 09.04.2018 | 421 | 329,4 | 6 | 23 | 2025 | Советский |  |
| 359. | Ул. им. Арсеньева | 1 |  | 11.04.2018 | 430 | 193 | 7 | 21 | 2025 | Красноармейский |  |
| 360. | Ул. Краснопресненская | 34 |  | 12.04.2018 | 433 | 305,7 | 7 | 13 | 2025 | Советский |  |
| 361. | Тер. Рабочий поселок Горьковский,  ул. Волгоградская | 152 |  | 19.04.2018 | 461 | 681,7 | 12 | 39 | 2025 | Советский |  |
| 362. | Ул. Краснопресненская | 30 |  | 19.04.2018 | 462 | 287,4 | 7 | 9 | 2025 | Советский |  |
| 363. | Ул. Краснопресненская | 18 |  | 19.04.2018 | 463 | 276,6 | 6 | 9 | 2025 | Советский |  |
| 364. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Деповская | 3 |  | 19.04.2018 | 465 | 395,5 | 8 | 22 | 2025 | Советский |  |
| 365. | Ул. Калининградская | 11 |  | 19.04.2018 | 466 | 224,5 | 4 | 9 | 2025 | Советский |  |
| 366. | Ул. Калининградская | 7 |  | 20.04.2018 | 475 | 261,7 | 6 | 11 | 2025 | Советский |  |
| 367. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Деповская | 5 |  | 24.04.2018 | 484 | 395,7 | 8 | 18 | 2025 | Советский |  |
| 368. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Деповская | 7 |  | 24.04.2018 | 485 | 397,3 | 8 | 18 | 2025 | Советский |  |
| 369. | Ул. Калининградская | 8 |  | 24.04.2018 | 486 | 277,4 | 6 | 18 | 2025 | Советский |  |
| 370. | Тер. Рабочий поселок Горьковский,  ул. им. Валентины Терешковой | 8 |  | 24.04.2018 | 487 | 411,8 | 9 | 23 | 2025 | Советский |  |
| 371. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Октябрьская | 8 |  | 25.04.2018 | 492 | 396 | 11 | 18 | 2025 | Советский |  |
| 372. | Ул. Краснопресненская | 10 |  | 25.04.2018 | 497 | 747,8 | 16 | 39 | 2025 | Советский |  |
| 373. | Ул. Краснопресненская | 26 |  | 28.04.2018 | 514 | 662,5 | 14 | 25 | 2025 | Советский |  |
| 374. | Ул. им. Ухтомского | 23 |  | 28.04.2018 | 515 | 432,3 | 8 | 22 | 2025 | Советский |  |
| 375. | Ул. им. Ухтомского | 21 |  | 28.04.2018 | 516 | 592,4 | 12 | 19 | 2025 | Советский |  |
| 376. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 8 | 27а |  | 03.05.2018 | 520 | 220,1 | 14 | 35 | 2025 | Советский |  |
| 377. | Ул. Петроградская | 13 |  | 03.05.2018 | 521 | 463 | 10 | 27 | 2025 | Советский |  |
| 378. | Ул. Краснопресненская | 12 |  | 03.05.2018 | 522 | 757,3 | 17 | 35 | 2025 | Советский |  |
| 379. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Деповская | 9 |  | 08.05.2018 | 549 | 411,4 | 8 | 26 | 2025 | Советский |  |
| 380. | Тер. Рабочий поселок Горьковский,  ул. им. Валентины Терешковой | 4 |  | 10.05.2018 | 557 | 411,8 | 8 | 23 | 2025 | Советский |  |
| 381. | Ул. Северный городок | 5 |  | 11.05.2018 | 558 | 1148,7 | 29 | 79 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 382. | Ул. Вилянская | 10 |  | 24.05.2018 | 636 | 436,4 | 9 | 28 | 2025 | Красноармейский |  |
| 383. | Тер. Поселок Веселая Балка | 17 |  | 26.06.2018 | 796 | 427,9 | 8 | 19 | 2025 | Кировский |  |
| 384. | Тер. Рабочий поселок Водстрой, ул. Зенитчиков | 9 |  | 26.06.2018 | 798 | 413,6 | 8 | 18 | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 385. | Ул. Минская | 224 |  | 27.06.2018 | 809 | 698,7 | 14 | 39 | 2025 | Красноармейский |  |
| 386. | Ул. Олимпийская | 22 |  | 05.07.2018 | 866 | 392,7 | 9 | 20 | 2025 | Красноармейский |  |
| 387. | Тер. Поселок Веселая Балка | 11 |  | 21.09.2018 | 1312 | 434,8 | 11 | 27 | 2025 | Кировский |  |
| 388. | Тер. Поселок Веселая Балка | 22 |  | 21.09.2018 | 1313 | 437,8 | 8 | 16 | 2025 | Кировский |  |
| 389. | Тер. Поселок Веселая Балка | 16 |  | 21.09.2018 | 1314 | 439 | 8 | 23 | 2025 | Кировский |  |
| 390. | Тер. Поселок Веселая Балка | 20 |  | 21.09.2018 | 1315 | 440,4 | \*\* | \*\* | 2025 | Кировский |  |
| 391. | Тер. Поселок Веселая Балка | 13 |  | 21.09.2018 | 1316 | 438,6 | 10 | 20 | 2025 | Кировский |  |
| 392. | Тер. Поселок Веселая Балка | 10 |  | 26.09.2018 | 1327 | 437 | 14 | 27 | 2025 | Кировский |  |
| 393. | Тер. Поселок Веселая Балка | 23 |  | 26.09.2018 | 1328 | 435,6 | 9 | 23 | 2025 | Кировский |  |
| 394. | Тер. Поселок Веселая Балка | 9 |  | 26.09.2018 | 1329 | 440 | 14 | 24 | 2025 | Кировский |  |
| 395. | Тер. Поселок Веселая Балка | 6 |  | 26.09.2018 | 1330 | 441,7 | 15 | 28 | 2025 | Кировский |  |
| 396. | Тер. Поселок Веселая Балка | 8 |  | 28.09.2018 | 1336 | 438,3 | 8 | 19 | 2025 | Кировский |  |
| 397. | Тер. Поселок Веселая Балка | 14 |  | 28.09.2018 | 1337 | 437,7 | 10 | 20 | 2025 | Кировский |  |
| 398. | Тер. Поселок Веселая Балка | 21 |  | 28.09.2018 | 1338 | 438,9 | 10 | 22 | 2025 | Кировский |  |
| 399. | Ул. Козловская | 39 |  | 06.11.2018 | 1537 | 492,6 | 11 | 22 | 2025 | Ворошиловский |  |
| 400. | Ул. им. Быстрова | 62 |  | 30.11.2018 | 1660 | 2835,3 | 60 | 117 | 2025 | Кировский |  |
| 401. | Тер. Поселок Кирпичного завода № 8 | 27 | 28 | 07.12.2018 | 1704 | 46,2 | 1 | 5 |  | Советский |  |
| 402. | Тер. Поселок 4-й участок | 22 |  | 17.12.2018 | 1755 | 698,8 | 23 | 46 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 403. | Тер. Поселок 4-й участок | 24 |  | 17.12.2018 | 1756 | 694,9 | 29 | 55 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 404. | Тер. Поселок 4-й участок | 13 |  | 18.12.2018 | 1777 | 695,6 | 25 | 54 | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 405. | Ул. Брасовская | 7 |  | 09.01.2019 | 5 | 732,1 | 12 | 40 | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 406. | Ул. им. Дегтярева | 51 |  | 09.01.2019 | 6 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 407. | Рзд Горнополянский | 8 |  | 04.02.2019 | 126 | 204,6 | 4 | 16 | 2025 | Советский |  |
| 408. | Ул. Мачтозаводская | 94 |  | 21.02.2019 | 195 | 941,48 | 18 | 60 | 2025 | Красноармейский |  |
| 409. | Ул. Логовская | 10 |  | 01.03.2019 | 234 | 86,2 | 2 | 15 | 2025 | Советский |  |
| 410. | Ул. Логовская | 12 |  | 06.03.2019 | 238 | 89,9 | 2 | 4 | 2025 | Советский |  |
| 411. | Тер. Поселок Веселая Балка | 5а |  | 22.03.2019 | 300 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Кировский |  |
| 412. | Тер. Поселок Веселая Балка | 50 |  | 22.03.2019 | 301 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Кировский |  |
| 413. | Тер. Поселок Веселая Балка | 1а |  | 22.03.2019 | 304 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Кировский |  |
| 414. | Тер. Поселок Веселая Балка | 3а |  | 22.03.2019 | 306 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Кировский |  |
| 415. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Станционная | 20 |  | 09.04.2019 | 392 | 84,9 | 2 | 5 | 2025 | Советский |  |
| 416. | Тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Станционная | 19 |  | 09.04.2019 | 393 | 188,7 | 6 | 18 | 2025 | Советский |  |
| 417. | Ул. Фруктовая | 4 |  | 11.04.2019 | 406 | 410.60 | 9 | 20 | 2025 | Кировский |  |
| 418. | Тер. Поселок 5-й участок | 15 |  | 22.05.2019 | 559 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 419. | Тер. Поселок 5-й участок | 10 |  | 22.05.2019 | 560 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 420. | Тер. Поселок 5-й участок | 16 |  | 22.05.2019 | 561 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 421. | Тер. Поселок 4-й участок | 20 |  | 22.05.2019 | 563 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 422. | Тер. Поселок Сорок домиков | 4 |  | 23.05.2019 | 572 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 423. | Тер. Поселок 4-й участок | 23 |  | 23.05.2019 | 573 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 424. | Ул. им. Хользунова | 27 |  | 23.05.2019 | 574 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 425. | Тер. Поселок 4-й участок | 17 |  | 23.05.2019 | 575 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 426. | Тер. Поселок 4-й участок | 7 |  | 23.05.2019 | 576 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 427. | Тер. Поселок 4-й участок | 14 |  | 27.05.2019 | 593 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Краснооктябрьский |  |
| 428. | Пер. Олимпийский | 6 |  | 30.05.2019 | 610 | 400,1 | 8 | 26 | 2025 | Красноармейский |  |
| 429. | Ул. им. Шурухина | 26 | 68а | 17.07.2019 | 799 | \*\* | \*\* | \*\* |  | Тракторозаводский |  |
| 430. | Ул. Саушинская | 14 |  | 30.07.2019 | 838 | 625,9 | 13 | 36 | 2025 | Красноармейский |  |
| 431. | Ул. Гагринская | 6 |  | 30.07.2019 | 840 | 397,1 | 8 | 22 | 2025 | Красноармейский |  |
| 432. | Ул. им. Панферова | 52 |  | 30.07.2019 | 841 | 529,5 | 28 | 69 | 2025 | Красноармейский |  |
| 433. | Ул. Олимпийская | 8 |  | 01.08.2019 | 863 | 401,6 | 8 | 28 | 2025 | Красноармейский |  |
| 434. | Пр-кт им. Столетова | 19 |  | 06.08.2019 | 874 | 793,1 | \*\* | \*\* | 2025 | Красноармейский |  |
| 435. | Пер. Школьный | 2а |  | 20.08.2019 | 958 | 633,5 | 16 | 38 | 2025 | Кировский |  |
| 436. | Ул. им. Копецкого | 10 |  | 17.10.2019 | 1194 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Красноармейский |  |
| 437. | Ул. Черемшанская | 26 |  | 17.10.2019 | 1195 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Кировский |  |
| 438. | Ул. им. Бахтурова | 9 |  | 02.12.2019 | 1380 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Красноармейский |  |
| 439. | Ул. им. Жолудева | 16 |  | 02.12.2019 | 1379 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 440. | Ул. им. Сологубова | 50 |  | 06.12.2019 | 1400 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Красноармейский |  |
| 441. | Ул. им. Рыкачева | 4 |  | 12.12.2019 | 1432 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Тракторозаводский |  |
| 442. | Ул. им. Костюченко | 13 |  | 12.12.2019 | 1433 | \*\* | \*\* | \*\* | 2025 | Тракторозаводский |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 221651,15 | 5711 | 13671 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

\*\*Сведения уточняются.

Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда»